海太长江隧道北接线工程档案管理咨询服务项目

竞争性谈判文件

| 采 购 人： | 南通市海太长江隧道北接线工程建设现场指挥部 |
| --- | --- |
| 采购代理： | 中诚智信工程咨询集团股份有限公司 |

2025年10月

# 目   录

第一部分  竞争性谈判公告

第二部分  谈判须知

第三部分  项目需求

第四部分  谈判程序和内容

第五部分  合同签订与验收付款

第六部分  质疑提出和处理

第七部分  响应文件组成

# 第一部分  竞争性谈判公告

一、项目基本情况

1.项目名称：海太长江隧道北接线工程档案管理咨询服务项目

2.项目类型：服务

3.所属行业：其他未列明行业

4.预算金额：54万元

最高限价：54万元

5.采购需求：本项目分1个标包，即HTB-DAFW标包，具体要求：全过程服从指挥部领导，按指挥部的要求统一开展项目档案咨询服务工作；根据合同要求，为各参建单位档案管理工作进行全过程的业务支持及技术服务，同时接受并积极配合档案行政管理部门、项目上级主管部门及指挥部的业务指导、监督和检查，包括但不限于按照《高速公路建设项目档案管理规范（修订）》（DB32／T 1086-2022 ）（以下简称“新规范”）要求，指导所有参建单位编制项目竣工档案。具体详见《第三部分项目需求》，请仔细研究。

6.合同履行期：从项目开工直至竣工验收后完成移交、报备结束。

7.本项目不接受联合体响应。

8.本项目不允许分包。

二、供应商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

（1）供应商完成过高速公路工程档案管理服务项目。

（2）拟投入本项目的项目负责人担任过已完成高速公路工程档案管理服务项目的项目负责人，必须为投标单位自有职工，出具供应商为其缴纳的社保缴费证明。

①社保缴纳证明材料需含缴费起止时间、缴费单位、缴费人员姓名并由社保机构加盖缴费证明专用章，社保机构官网上打印件与线下的盖章件具有同等效力，缴费单位须与供应商名称一致（供应商下属不具备独立法人资格的分支机构缴纳的社保视为本单位）。若社保缴费证明材料中体现缴费类别的，则至少包含养老保险。

②供应商出具的社保缴费证明时间段为近期连续3个月（2025年6月—8月或2025年7月—9月或2025年8月—10月）。

（3）其他要求：供应商拟投入本项目的驻场人员必须为投标单位自有职工，出具供应商为其缴纳的社保缴费证明，具体要求同项目负责人。

（4）响应文件递交截止日当天，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标响应文件中无需提供证明材料，以采购人现场核查为准）。

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。若同时参加同一合同项下的政府采购活动，则相关供应商的投标均做无效响应处理。

注：请供应商认真对照资格要求，如不符合要求，无意或故意参与的，所产生的一切后果由供应商承担。对提供虚假材料的供应商作无效标处理，将报相关主管部门后将其列入黑名单，视情形在相关网站上公示。供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标或成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

三、获取谈判文件

1.公告发布媒介：南通市交通运输局官网（http://jtysj.nantong.gov.cn/）。

2.预约时间：自本公告上网发布之日起至2025年10月30日，每日工作时间：上午9:00至11:30整，下午13:30至17:30整（北京时间，双休、节假日除外）。

3.预约方式：凡符合资格要求并有意愿参加本项目竞谈的供应商，请如实填写《申请函》（格式见本项目公告附件）并加盖公章，发彩色扫描件至邮箱（szzcjyb@126.com）中，并致电采购人确认邮件送达，确认预约是否成功。

采购人联系人：严工，联系电话：15851264972。

注：未按上述要求进行预约的，视为放弃本项目谈判。

四、谈判响应文件递交

1.谈判响应文件统一在谈判会上递交，文件递交的截止时间为2025年10月31日9点30分。文件递交地点：南通市交通运输局12楼东会议室。逾期送达的或者未送达指定地点的谈判响应文件，发包人不予受理。

2.定于本项目竞标截止同一时间在上述竞标地点公开开标，竞标人应派法定代表人或其授权代理人应携带有效身份证明出席。

五、谈判响应文件开启

时间：同谈判响应文件递交截止时间

地点：同谈判响应文件递交截止地点

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、公告媒介

本次竞争性谈判公告发布在南通市交通运输局网站（网址：http://jtysj.nantong.gov.cn/）上。南通市交通运输局网站是本项目竞争性谈判公告、补遗书、谈判文件澄清、成交结果公告等采购信息约定的唯一公开发布媒介。

八、其他补充事宜、其他补充事宜

1.谈判保证金：本项目不设谈判保证金

2.项目谈判活动模式：纸质文件，现场谈判。

九、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

招标人：南通市海太长江隧道北接线工程建设现场指挥部

地    址：南通市海门区滨江街道东洲河路666号9号楼

联 系 人：王警辉

电    话：13773667221

招标代理：中诚智信工程咨询集团股份有限公司

地    址：苏州市高新区科技城潇湘路99号诚来智大楼5楼

联 系 人：邱海峰、吕俊峰

电    话：18036206278（邱海峰），18550663166（吕俊峰）

E-mail: szzcjyb@126.com

2025年10月27日

附件

申请函

致：（采购人名称）

我公司已获悉贵单位发出的           竞争性谈判公告，经研究，我单位拟参加本项目，现申请获取竞争性谈判文件。

联系人：

联系电话：

E-MAIL地址：

单位： （盖章）

年   月   日

第二部分 谈判须知

## 一、说明

1.本竞争性谈判文件仅适用于采购人组织的竞争性谈判采购活动。

2.竞争性谈判活动及因本次谈判产生的合同受中国法律制约和保护。

3.竞争性谈判文件的解释权属于采购人。

4.供应商下载谈判文件后，应仔细检查谈判文件的所有内容。如内容中有页码短缺、资格要求以及任何设置有不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的，供应商下载谈判文件后，应在谈判文件发布后的3日内以书面形式向采购人提出询问或疑问，未在规定的3日内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本谈判文件所有内容，并由此引起的损失自负。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

5.供应商应认真审阅谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照谈判文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对谈判文件做出实质性响应，其投标将被拒绝，供应商自行承担责任。

6.供应商在谈判开始前自行踏勘现场，供应商务必自行认真踏勘现场条件，进一步获取所需信息，一旦成交不得对现场条件提出额外要求，不得要求增加费用，采购人可视情组织答疑会。

二、谈判文件的澄清、修改、答疑

1.采购人有权对发出的谈判文件进行必要的澄清、修改或补充。

2.谈判文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的形式发布，并以南通市交通运输局—公共资源交易栏目发布的信息为准。

3.采购人对谈判文件的澄清、修改将构成谈判文件的一部分，对响应谈判的供应商具有约束力。

4.澄清或者修改的内容可能影响到响应文件编制的，采购人将在提交响应文件接收截止之日3日前，发布澄清或者修改公告，不足3日的，应当顺延提交响应文件接收截止时间。

5.除非采购人以书面的形式对谈判文件作出澄清、修改及补充，供应商由于对谈判文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

6.采购人视情况组织答疑会。如有产生答疑且对谈判文件内容有修改，采购人将按照本须知有关规定，以书面方式发出。

三、谈判项目涉及到的现场勘察

1.谈判文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，供应商可在谈判文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。

2.采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3.经采购人允许，供应商可为勘察目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担勘察现场的责任和风险。

4.供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

### 四、响应文件的编写、密封及标记

（一）响应文件的编写

1.供应商按“第七部分 响应文件组成”要求编写响应文件。但表格可以按同样格式扩展。除另有规定者外，谈判响应人不得修改。

2.响应文件规格幅面A4纸（图纸等除外）。

3.按照谈判文件所规定的内容顺序，统一编制目录，逐页编码，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任应当由供应商承担；牢固装订成册，不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。

4.响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经响应文件签署人签字并加盖公章。

（二）响应文件的份数和签署

1.响应文件由：①资格审查、②价格响应文件、③电子版响应文件共3部分组成（以下由文件序号代称）。

2.纸质响应文件均为一式叁份，其中“正本”壹份和“副本”贰份。电子版响应文件1份（具体要求详见第七部分响应文件组成）

3.在每份纸质响应文件上要明确标注项目名称、对应的响应文件名称、供应商的全称、日期、“正本”“副本”字样。“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

4.响应文件中的所有“正本”，其正文内容须按谈判文件要求由供应商法定代表人或被授权人签字（或盖章）并加盖单位公章。“副本”可复印，但须加盖单位公章。

5.电子版响应文件

电子版响应文件即为上述①资格审查、②价格响应文件签字盖章后纸质版响应文件的扫描件，全部内容均存入一份③U盘即可。

（三）响应文件的递交

1.供应商须将本项目响应文件：①、②单独密封；③密封至②的封袋内。

2.供应商可将响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋或封箱上标明正、副本字样。

3.密封后，应在每一密封的响应文件上明确标注谈判项目名称、响应文件各自对应的名称、供应商的全称及日期。

4.在边缝处加盖供应商公章或骑缝签字。

5.采购人将拒绝接收未按照竞争性谈判文件要求密封的响应文件。

【特别提醒】响应文件中的①的“正本”或“副本”中，均不得含有报价响应文件中报价表（报价单）内的任何项目价格，否则作无效响应处理。

（四）谈判响应有效期

谈判响应有效期为采购人规定的响应文件提交截止时间后四十五（45）天。谈判响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

五、谈判报价

1.本项目不接受任何有选择的报价。

2.谈判报价均以人民币为报价的币种。

3.谈判报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

4.报价方式及要求：

（1）本项目最高限价为54万元，报价超过最高限价的为无效响应。

（2）本项目为总价合同。

（3）供应商的投标价，应是供应商完成本项目所有工作内容和提交成果、通过相关部门验收并移交的全部费用。投标报价应视为已包括：人工（含各类津贴）、现场费用、差旅费用、交通工具及使用费、培训费、耗材、设备、招标代理费、公司取费、税金、利润、验收、论文发表、视频拍摄等一切与完成本项目相关的费用。供应商应详细阅读谈判文件的全部内容，根据项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本项目全部进行报价，若有漏项，视同对本项目的优惠。不按谈判文件的要求提供响应文件，导致报价无效，按无效响应处理。供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。供应商报价除包含谈判文件中列明的项目外，还应包括谈判文件中未列明但在合同履行过程中须完成的项目。

（4）在合同实施期间，合同价为包干费用，不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。合同执行期间，办理交竣工验收手续时，相关主管部门有新增工作内容的，服务单位需按要求完成，包干费用不予增加或调整，供应商在报价时应予充分考虑。

（5）供应商应为投入的工作人员进行必要的安全教育，配备必要的安全装备，并为相关现场服务人员投保并承担费用，相关费用在投标报价中充分考虑。

（6）服务单位在中标后需按发包人要求及项目实际需要，投入足够的人员技术力量，保证项目能按期完成，由此所发生的一切相关费用均由供应商承担，供应商在投标报价时应予充分考虑。

（7）根据招标内容，本项目服务单位除了为发包人提供档案管理服务外，还需为本项目涉及的参建单位提供培训、指导等相关服务，主要参建单位包括路基4家，路面1家，预制1家，其余参建单位包括质安中心、总监办、绿色中心等参与项目建设阶段的各施工、监理单位。

（8）根据要求，协助指挥部完成论文发表所涉及的版面费（版权费）、按指挥部要求进行视频拍摄培训（档案类短视频）、交工及竣工视频资料拍摄等全部费用均包含在投标总价中，由此所发生的一切相关费用均由供应商承担，供应商在投标报价时应予充分考虑。

（9）响应文件中只允许有一个报价，发包人不接受选择性报价。若出现两个或两个以上的报价，则该响应文件将被否决。

（10）本项目不接受调价函。

（11）本项目招标代理服务费用由中标人承担，该费用不单独计列，计入供应商合同总价中。中标人在领取中标通知书后7天内，向招标代理机构一次性支付。招标代理服务费的收费标准按国家发展改革委《招标代理服务收费管理暂行办法》、《关于招标代理服务费有关问题的通知》以及《国家发改委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》规定标准费用的80%进行计算。（按该折扣率标准计算后单标段代理费不足0.8万元的，按0.8万元计）。

六、响应文件及谈判费用

1.谈判程序顺利进行后，除供应商的原件可退回外，其余所有的响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，均不退回（未拆封的除外）。

2.供应商承担参与谈判可能发生的全部费用，参加项目谈判的供应商自行承担与本次项目谈判有关的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

七、保证金

本项目不设谈判保证金。

八、履约保证金

履约保证金的形式：不限。

履约保证金金额：10%签约合同价，

履约保证金提交至招标人开户银行的账号。

九、分包

本项目不允许分包。

十、未尽事宜

参照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及其他有关法律法规和规范性文件的规定执行。

# 第三部分 项目需求

一、项目概况

- 海太过江通道是《长江干线过江通道布局规划（2020-2035）年》中明确2025年前建设的公铁复合型过江通道项目，海太长江隧道北接线位于海门境内，项目全长15.724公里，全线共设置1处枢纽、2处互通，1处服务区。项目总概算82.09亿元（不含涉铁段建安费），其中建安费36.53亿元（不含涉铁段）。

二、采购内容

海太长江隧道北接线工程档案管理咨询服务项目共划分1个标段，即HTB-DAFW标段，招标内容如下：

全过程服从指挥部领导，按指挥部的要求统一开展项目档案咨询服务工作；根据合同要求，为各参建单位档案管理工作进行全过程的业务支持及技术服务，同时接受并积极配合档案行政管理部门、项目上级主管部门及指挥部的业务指导、监督和检查。工作内容包括（但不限于）：

(1)协助起草《海太长江隧道北接线工程项目竣工文件编制办法》，协助指挥部做好草拟项目档案管理各项规章制度、组建档案管理网络等管理工作；

(2)协助起草档案管理工作通知、通报、指令等文件；

(3)熟练使用项目提供的档案管理系统软件。

(4)负责在各参建单位档案人员到岗后、分项工程开工前、单位工程实体完工后等重要工程节点，对所有参建单位档案管理人员进行业务培训；具体培训次数、方式由指挥部确定；

(5)按照《高速公路建设项目档案管理规范（修订）》（DB32／T 1086-2022 ）（以下简称“新规范”）要求，指导所有参建单位编制项目竣工档案；具体指导频率、方式由指挥部确定；

(6)配合指挥部组织检查各参建单位所有文件资料的系统性、完整性、准确性，且每次检查结束后，负责草拟书面检查通报；具体检查次数、时间由指挥部确定；

(7)负责本项目的立项审批类、设计审批类、工程管理类、交（竣）工验收类、工程招投标及合同文件类、资金管理类、课题研究类、特殊载体类整理归档；负责指挥部项目文书档案、项目廉洁档案的整理归档工作以及以上文件的电子档案；

(8)按照《新规范》附录G要求，负责对指挥部电子原文及数字化文件范围内的文件进行处理，包含文件扫描和原文挂接工作，扫描格式通常为黑白TIFF/PDF/JPEG格式，扫描分辨率不小于300dpi且应进行必要的纠偏、裁边、去污处理，保证扫描后图像清晰、完整；图纸以及具有高精度使用需要的档案，扫描分辨率不小于600dpi；

(9)负责项目档号编排及案卷总目录编制；负责对全部项目档案案卷目录进行汇总及数据备份；服务期间须配置相适应的在线存储设备，定时定期对电子档案进行备份与检查，同时要求配备本项目专用电脑、扫描仪和专用硬盘，实时进行数据汇总和备份；

(10)负责开展档案专项活动，包括但不限于档案专题培训等，配合完成用于交（竣）工验收的档案视频拍摄及修改，配合做好档案信息系统数据提供，配合做好项目档案相关科技创新工作；

(11)项目交（竣）工验收、重要节点检查前，加强对所有案卷的案卷封面、卷内目录、备考表等填写是否正确进行核查，完成指挥部案卷装订、装盒、上架、移交等工作，同时提供相应耗材；

(12)协助指挥部进行交（竣）工阶段的档案专项验收，同时准备项目档案管理工作的汇报材料；

(13)配合工程审计过程中的实体档案调阅工作；全程协助做好档案“八防”及保密工作；

(14)负责工程缺陷责任期内指挥部产生资料的整理归档和指导施工单位在此期间产生资料的归档；

(15)负责在项目竣工档案移交手续办结后，及时将项目档案移交清册及项目电子档案报备主管部门；

(16)负责完成指挥部安排的其他工作，同时签订保密协议，保守项目的商业秘密和知识产权。

2.3服务方式及要求

(1)派驻1名有高速公路档案管理经验的档案管理人员提供驻场服务（每月不少于22天）至交工验收结束，未经指挥部同意，不得随意更换，否则，按3万元/人次的标准收取违约金；

(2)指挥部将对本项目档案资料实行分阶段集中整理；

(3)办公设备、耗材、交通等费用自理；

(4)服务期间接受指挥部工作管理、监督和考核；

(5)服务期间协助指挥部完成不少于2份论文发表，确保最终成果无版权问题；

(6)服务期间按指挥部要求进行视频拍摄培训（档案类短视频）；

(7)服务期间按指挥部要求配合完成不少于8分钟的交工及竣工视频资料拍摄；

(8)其他未尽事宜，将在签订合同时共同约定。

三、合同履行期限

从项目开工直至竣工验收后完成移交、报备结束。

四、支付方式

每12个月支付一次，共两次，每次各支付25%，由五家主要施工单位（HM-1标、HM-2标、HM-3标、HM-4标、预制标）及总监办按照各自承担费用等比例支付；所有标段均招标完成后明确各标段承担费用，档案交工验收合格且论文发表见刊后支付至中标合同价的80%，由所有标段均支付至承担费用的80%；档案竣工验收合格并移交后一个月内所有标段均一次性付清余款。

注：①每次付款前乙方须提供材料证明完成当期对应工作内容后方可申请，否则不予支付。

②乙方应分别与甲方指定的参建单位签署补充协议，参建单位将按合同补充协议约定进行支付，每次付款前，乙方提前向甲方确定开票金额并按不同参建单位信息分别开具相应金额发票及提供相关付款申请资料，否则甲方、参建单位可以拒绝付款。

第四部分  评审程序和内容

一、采购人组织谈判活动

1.成立竞争性谈判小组。

谈判小组由有关专家共3人或以上单数组成。

2.竞争性谈判小组的职责

确认或者制定谈判文件；从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判；审查供应商的响应文件并作出评价；要求供应商解释或者澄清其响应文件；编写评审报告；告知采购人在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

3.竞争性谈判小组成员的义务

遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；参与评审报告的起草；配合采购人答复供应商提出的质疑；配合主管部门的投诉处理和监督检查工作。

二、供应商参加谈判活动

供应商的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加谈判。

三、谈判的原则及方法

1.谈判小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理，谈判小组应当告知提交响应文件的供应商。

谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

3.在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

谈判文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家及以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以是2家。

5.最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

6.对于在谈判顺利开始后至最终报价前，根据谈判情况退出谈判的供应商，须以书面形式说明退出谈判的原因，经谈判小组同意可以退出谈判。

7.谈判时间由谈判小组掌握。

四、评审步骤

1.谈判小组首先对竞谈响应人的资格进行符合性审查，通过审查的竞谈响应人方可进入谈判报价阶段；

2.竞谈响应人的首轮竞谈价低于竞谈限价的为有效报价；

3.本项目采用二轮谈判，递交的谈判响应文件中的内容为首轮谈判，现场进行一轮谈判（即为二轮）。除非在谈判中谈判小组对采购人需求内容作了调整增加，或对采购内容作了实质性变更，否则采购人不接受供应商高于自己前一轮的谈判报价。

4.所有最终有效报价中的最低报价为成交价，若报价相同时，则由谈判小组抽签决定。

五、政府采购政策功能落实

本项目不执行。

六、评定方法

1、谈判小组在提交最后报价的供应商中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，并编写评审报告。

如成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

2、评审过程异常低价的审查

2.1评审过程中出现下列情形之一的，谈判小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（3）谈判小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.2启动异常低价投标（响应）审查

谈判小组应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由谈判小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

七、被认定为未实质性响应谈判文件的响应文件的情形

7.1出现下列情形之一的，作无效响应处理。

7.1.1响应文件未按谈判文件要求装订、密封、签署、盖章的。

7.1.2同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。

7.1.3不具备谈判文件中规定的资格要求的。

7.1.4响应报价超过了采购预算或最高限价的。

7.1.5不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的。

7.1.6响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

7.1.7谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。谈判小组将启动异常低价投标（响应）审查程序。谈判小组要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由谈判小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应（响应）处理。

7.1.8其他法律、法规及本谈判文件规定的属无效响应的情形。

7.2出现下列情形之一的，竞争性谈判采购活动终止，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

7.2.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

7.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

7.2.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购限价的供应商不足3家的。

八、成交通知

成交结果在南通市交通运输局网站公告，公告期限为1个工作日。《成交通知书》一经发出，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。

# 第五部分  合同签订与验收付款

一、成交供应商在《成交通知书》发出之日起30日内和采购人签订合同。合同签订后成交供应商方可履约，否则引起的一切后果由成交供应商自行承担。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人与成交供应商串通要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，或在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，或要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，或谋取不正当利益的，采购人应承担相应的法律责任。

三、履约验收：项目审计结束提交审计报告并通过采购人验收。

四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、合同条款内容

合同协议书

本合同书由  （甲方全称）  （以下称甲方）与 （乙方全称） （以下称乙方）于      年     月       日商定并签署。

鉴于甲方拟开展  （项目名称）     工作，并通过     年    月    日的中标通知书接受了乙方以人民币      元为  （项目名称）所做的投标，双方达成如下协议：

一、下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议的组成部分，即：

（1）合同书及附件（含澄清文件）（如需要）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及附表；

（4）发包人需求；

（5）招标文件其它内容；

（6）投标文件；

（7）构成本合同组成的其他文件。

上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有含义不清或互相矛盾处，以上列次序在先者为准。

二、合同范围与内容

1、合同内容

全过程服从甲方领导，按发包人的要求统一开展项目档案咨询服务工作；根据合同要求，为各参建单位档案管理工作进行全过程的业务支持及技术服务，同时接受并积极配合档案行政管理部门、项目上级主管部门及指挥部的业务指导、监督和检查。工作内容包括（但不限于）：

(1)协助起草《海太长江隧道北接线工程项目竣工文件编制办法》，协助指挥部做好草拟项目档案管理各项规章制度、组建档案管理网络等管理工作；

(2)协助起草档案管理工作通知、通报、指令等文件；

(3)熟练使用项目提供的档案管理系统软件。

(4)负责在各参建单位档案人员到岗后、分项工程开工前、单位工程实体完工后等重要工程节点，对所有参建单位档案管理人员进行业务培训；具体培训次数、方式由指挥部确定；

(5)按照《高速公路建设项目档案管理规范（修订）》（DB32／T 1086-2022 ）（以下简称“新规范”）要求，指导所有参建单位编制项目竣工档案；具体指导频率、方式由指挥部确定；

(6)配合指挥部组织检查各参建单位所有文件资料的系统性、完整性、准确性，且每次检查结束后，负责草拟书面检查通报；具体检查次数、时间由指挥部确定。

(7)负责本项目的立项审批类、设计审批类、工程管理类、交（竣）工验收类、工程招投标及合同文件类、资金管理类、课题研究类、特殊载体类整理归档；负责指挥部项目文书档案、项目廉洁档案的整理归档工作以及以上文件的电子档案。

(8)按照《新规范》附录G要求，负责对指挥部电子原文及数字化文件范围内的文件进行处理，包含文件扫描和原文挂接工作，扫描格式通常为黑白TIFF/PDF/JPEG格式，扫描分辨率不小于300dpi且应进行必要的纠偏、裁边、去污处理，保证扫描后图像清晰、完整；图纸以及具有高精度使用需要的档案，扫描分辨率不小于600dpi。

(9)负责项目档号编排及案卷总目录编制；负责对全部项目档案案卷目录进行汇总及数据备份；服务期间须配置相适应的在线存储设备，定时定期对电子档案进行备份与检查，同时要求配备本项目专用电脑、扫描仪和专用硬盘，实时进行数据汇总和备份。

(10)负责开展档案专项活动，包括但不限于档案专题培训等，配合完成用于交/竣工验收的档案视频拍摄及修改，配合做好档案信息系统数据提供，配合做好项目档案相关科技创新工作；

(11)项目交（竣）工验收、重要节点检查前，加强对所有案卷的案卷封面、卷内目录、备考表等填写是否正确进行核查，完成指挥部案卷装订、装盒、上架、移交等工作，同时提供相应耗材；

(12)协助指挥部进行交（竣）工阶段的档案专项验收，同时准备项目档案管理工作的汇报材料；

(13)配合工程审计过程中的实体档案调阅工作；全程协助做好档案“八防”及保密工作；

(14)负责工程缺陷责任期内指挥部产生资料的整理归档和指导施工单位在此期间产生资料的归档；

(15)负责在项目竣工档案移交手续办结后，及时将项目档案移交清册及项目电子档案报备主管部门；

(16)负责完成指挥部安排的其他工作，同时签订保密协议，保守项目的商业秘密和知识产权。

2、服务方式及要求

(1)派驻1名有高速公路档案管理经验的档案管理人员提供驻场服务（每月不少于22天）至交工验收结束，未经指挥部同意，不得随意更换，否则，按3万元/人次的标准收取违约金；

(2)指挥部将对本项目档案资料实行分阶段集中整理；

(3)办公设备、耗材、交通等费用自理；

(4)合同期间接受指挥部工作管理、监督和考核；

(5)服务期间协助指挥部完成不少于2份论文发表，确保最终成果无版权问题；

(6)合同期间按甲方要求进行视频拍摄培训（档案类短视频）；

(7)合同期间按甲方要求配合完成不少于8分钟的交工及竣工视频资料拍摄；

(8)其他甲方要求的事宜。

三、本项目执行总价承包合同，合同总价是乙方完成本项目所有工作内容和提交成果、通过相关部门验收并移交的全部费用，应视为已包括：人工（含各类津贴）、现场费用、差旅费用、交通工具及使用费、培训费、耗材、设备、招标代理费、公司取费、税金、利润、验收、论文发表、视频拍摄等一切与完成本项目相关的费用。

本项目合同总金额为：         元。

四、项目负责人与服务期

项目负责人：             ；驻场（指挥部）人员：             。

咨询服务工作周期：从项目开工直至竣工验收后完成移交、报备结束。

- 付款方式：每12个月支付一次，共两次，每次各支付25%，由五家主要施工单位（HM-1标、HM-2标、HM-3标、HM-4标、预制标）及总监办按照各自承担费用等比例支付；所有标段均招标完成后明确各标段承担费用，档案交工验收合格且论文发表见刊后支付至中标合同价的80%，由所有标段均支付至承担费用的80%；档案竣工验收合格并移交后一个月内所有标段均一次性付清余款。

- 注：①每次付款前乙方须提供材料证明完成当期对应工作内容后方可申请，否则不予支付。

- ②乙方应分别与甲方指定的参建单位签署补充协议，参建单位将按合同补充协议约定进行支付，每次付款前，乙方提前向甲方确定开票金额并按不同参建单位信息分别开具相应金额发票及提供相关付款申请资料，否则甲方、参建单位可以拒绝付款。

- 本项目费用组成如下：6家主要参加单位HM-1标承担9.8万元、HM-2标5.8万元、HM-3标9.3万元、HM-4标8.9万元、预制标9.1万元，主体监理标承担2.0万元，其余标段参建单位共同承担合同款剩余部分合同实施时。

六、在签订本合同协议的同时，双方共同签订《廉政合同》，双方共同遵守执行。

七、本合同未尽事宜由双方协商解决。

八、本合同书经双方代表签字并加盖公章后立即产生法律效力，合同费用结清后失效。双方要恪守信誉，严格履行。

九、本合同一式     份，由双方各持      份。

甲方(盖章):                            乙方(盖章) ：

法 人 代 表                             法 人 代 表

或其委托代理人（签字）：                或其委托代理人（签字）：

签约日期：     年   月  日

注：合同协议书（补充协议）由档案咨询服务单位与发包人、参建单位分别签署。

## 第二部分  廉洁合同

廉洁合同

根据交通运输部《关于在交通基础设施建设中推行廉政合同的通知》等文件要求以及有关工程建设、廉洁管理的相关规定，为加强工程建设的党风廉政建设，保证工程建设优质高效，保证工程建设者廉洁从业，保证建设资金安全以及投资效益，甲方                      （以下简称“甲方”）与                      项目      标段的中标单位          （以下简称“乙方”），特订立如下合同。

1、甲乙双方的权利和义务

（1）严格遵守国家有关法律、法规及交通运输部、省交通运输厅的有关规定。

（2）严格执行               合同文件，严格履行合同。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）推行廉洁管理标准化，建立廉洁管理责任体系，制定廉洁管理制度，实行建设信息公开，开展廉洁教育和廉洁文化建设，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉洁规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2、发包人的义务

（1）甲方应认真履行廉洁从政各项要求，组织实施廉洁管理标准化工作。

（2）甲方应按照资金使用规定，保证建设资金的管理、使用符合相关规定。

（3）甲方及其工作人员不得索要或接受服务单位的礼金、有价证券和贵重物品，不得让服务单位报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

（4）甲方工作人员不得参加服务单位安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受服务单位提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（5）甲方及其工作人员不得要求或者接受服务单位为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（6）甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工作有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等，不得安排个人施工队伍。

（7）甲方及其工作人员不得以任何理由向服务单位推荐分包单位或推销材料，不得要求服务单位购买合同规定外的材料和设备。

（8）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动，不得透露不该公开的与工程有关的任何信息。

3、服务单位的义务

（1）服务单位应认真履行廉洁从业各项要求，建立完善的廉洁管理组织机构，明确廉洁管理员。

（2）服务单位要进行廉洁管理责任分解，层层落实廉洁管理责任，与劳务分包单位、材料供应单位签订《廉洁合同》，制订廉洁责任守则、廉洁考核奖惩办法，按要求建立单位廉洁档案和个人廉洁档案。

（3）服务单位应按照廉洁管理的要求，开展内部廉洁教育，在现场建立廉洁警示牌（栏）、举报箱，公布举报电话、廉洁承诺，公开重大事项。

（4）服务单位对照廉政风险防控手册分析风险点，建立岗位廉洁风险防控机制。

（5）服务单位应保证工程建设资金的管理、使用，不得挪用、截留、挤占，并按规定及时支付农民工工资和材料、工程款。

（6）服务单位不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（7）服务单位不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（8）服务单位不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（9）服务单位不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（10）服务单位在廉洁管理过程中，应对廉洁管理过程中形成的资料完备性进行检查，并整理归档。

4、违约责任

（1）甲方及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给服务单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）服务单位及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定责令纠正，违反法纪的给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通主管部门给予服务单位一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5、双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请服务单位或服务单位上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6、本合同有效期为甲乙签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7、本合同作为                     合同的附件，与工程合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8、本合同一式三份，由甲乙各执—份，送交监督单位一份。

甲方（盖章）  ：                                             服务单位（盖章）：

法定代表人                                         法定代表人

或其授权代理人：                             或其授权代理人：

签约日期：    年    月    日

第六部分  质疑提出和处理

一、质疑的提出

(一)质疑人的身份要求

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

(二)质疑提出的格式要求

1.质疑应参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑，未按上述要求提交的质疑函，采购人有权不予受理。

2.质疑函应包括：

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的质疑事项及明确的请求；

（3）质疑的事实依据和必要的法律依据；

（4）提起质疑的日期；

（5）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（6）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章，未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购人将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当向采购人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

3.质疑函需遵循的原则：

提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标人。招标人不具有法定调查、认定权限。

（三）质疑提出的时效要求

1.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交或者成交结果提出质疑的，为成交或者成交结果公告期限届满之日。

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以按照招标公告第八项要求向采购人提出质疑；供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以以书面形式向采购人或采购人提出质疑。

2.供应商应在法定质疑期一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

二、《质疑函》的受理和答复

1. 采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

2. 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人将不予受理。

3.采购人答复供应商质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑供应商或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。

三、质疑处理

1. 质疑成立的处理

（1）对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人在收到谈判供应商的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（2）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（3）对采购过程、成交或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交、成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交、成交结果改变的，采购人应当将有关情况书面报告本级财政部门。

2.质疑不成立的处理

若质疑不成立，或者成立未对成交、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

3.虚假质疑的处理

供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据相关规定，报请主管部门对该供应商进行相应的处罚。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：               邮编：

联系人：             联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：               邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：     包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第七部分  响应文件组成

响应文件由资格审查、价格响应文件、电子版响应文件三部分组成。

一、资格审查

1.资格声明函原件；

2.授权委托书或法定代表人身份证明原件；

3.供应商信用承诺书原件；

4.供应商基本情况表及按竞争性谈判公告资格要求提供相应的佐证材料（以下材料均须提供扫描件（或复印件）并加盖公章）；

（1）企业法人营业执照或事业单位法人登记证明或社会组织或其他组织或自然人证明材料；

（2）供应商完成过高速公路工程档案管理服务项目（提供合同等证明资料）；

（3）拟投入本项目的项目负责人担任过已完高速公路工程档案管理服务项目的项目负责人（提供合同等证明资料，合同中须体现项目负责人职务，如无法体现职务可提供项目建设单位提供的证明材料等）；

（4）项目负责人的社保缴费证明；

（5）驻场人员的社保缴费证明；

5.其它需要提交的资格审查材料。

二、价格响应文件

1.谈判报价总表。

注：1.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标或成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

2.如为自然人投标，以上资格审查、价格响应文件两部分材料每页须自然人亲笔签名无须盖公章。

三、电子版响应文件

电子版响应文件（按“第二部分 谈判须知”中电子版响应文件要求提供）。

第一部分格式：

海太长江隧道北接线工程档案管理咨询服务项目（    标包）

响应文件

（资格审查文件）

供应商（盖单位公章）：

法定代表人（或其委托代理人）（签名或盖章）：

日    期：

（一）资格审查文件

附件一：

资格声明函

南通市海太长江隧道北接线工程建设现场指挥部：

我单位（单位名称）认真对照     （项目名称）                   项目谈判文件（含所有澄清、修改文件），符合贵方提出的资格要求，自愿报名参加响应，并郑重声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2.我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

响应供应商（盖单位公章）

年    月    日

附件二：

授权委托书或法定代表人身份证明

（一）授权委托书

本人     （姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                   项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明及委托代理人身份证复印件。

响应供应商（盖单位公章）：

法定代表人（签名或签章）：

身份证号码：

委托代理人（签名或签章）：

身份证号码：

年    月     日

注：如果由供应商的法定代表人签署响应文件，则无须提交授权委托书。

(二)法定代表人身份证明

供应商名称：

姓名：           性别：           年龄：             职务：

系（供应商名称）           的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

响应供应商（盖单位公章）

日期：   年   月   日

附件三：

供应商信用承诺书

致：南通市海太长江隧道北接线工程建设现场指挥部

我单位            （单位名称）自愿参加                 项目的投标活动，并郑重承诺：

- 在本项目的投标活动中遵守国家法律法规和有关规定，遵循公开、公平、公正和诚信原则。

- 响应文件中所有内容均为我单位真实意愿表达，相关信息真实有效。

- 无弄虚作假，无围标串标行为。

- 若我方成交，在合同履行过程中严格执行有关法律法规、规章和规范性文件的规定，不转包和违法分包。

- 我方如有违背承诺，愿意接受国家和相关主管部门依法进行的处罚，并记入相关责任主体和责任人信用档案，同时在相关网站上公开。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人（或其委托代理人）（签名或盖章）：

日期：   年   月   日

附件四：

### 供应商基本情况表

| 供应商全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要业务范围 |  |  |  |
| 法定代表人姓名 |  | 职 务 |  |
| 供应商地址 |  | 邮政编码 |  |
| 电 话 |  | 传 真 |  |
| 成立日期 |  | 现 有 职 工 人 数 |  |
| 资质等级证书（如有） | 等 级： 证书号： |  |  |
| 单位简介： 技术人员总数： 人 |  |  |  |

供应商（盖单位公章）：

法定代表人（或其委托代理人）（签名或盖章）：

日    期：

### 附竞争性谈判公告资格要求提供相应的佐证材料（以下材料均须提供扫描件（或复印件）并加盖公章）；

（1）企业法人营业执照或事业单位法人登记证明或社会组织或其他组织或自然人证明材料；

（2）供应商完成过高速公路工程档案管理服务项目（提供合同等证明资料）；

（3）拟投入本项目的项目负责人担任过已完高速公路工程档案管理服务项目的项目负责人（提供合同等证明资料，合同中须体现项目负责人职务，如无法体现职务可提供项目建设单位提供的证明材料等）；

（4）项目负责人的社保缴费证明；

（5）驻场人员的社保缴费证明；

附件五：           其它需要提交的资格审查材料

①其他

...
第二部分格式：

海太长江隧道北接线工程档案管理咨询服务项目（    标包）

响应文件

（价格响应文件）

供应商（盖单位公章）：

法定代表人（或其委托代理人）（签名或盖章）：

日期：   年   月   日

附件一：

谈判报价总表

| 项目名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 标包： |  |  |  |
| 投标报价 | 大写： 小写：¥ |  |  |

供应商（盖单位公章）：

法定代表人（或其委托代理人）（签名或盖章）：

日期：   年   月   日

注：供应商此表为首轮报价，最终报价在谈判现场填写。响应文件密封提交时只需填写谈判报价（首次）的报价。