南通市4季度交通经济运行分析材料

南通市交通运输局

（2021年12月）

2021年是建党100周年，是“十四五”开局之年，是我市交通运输现代化征程的关键之年。开局关系全局，起步奠定后势，全市交通运输工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记视察江苏重要讲话指示精神，围绕省、市有关部署，立足新发展阶段，坚持新发展理念，坚持系统思维，持续深化交通运输供给侧结构性改革，加快构建现代综合交通运输体系，抢抓新机遇，打造强支点，助力一体化，引领高质量，服务大民生，切实争当全省“两争一前列”排头兵和“三个全方位”发展中当好先行，以优异成绩迎接建党100周年。现将全市4季度交通运输经济运行有关情况分析如下：

# 交通运输市场供求变化分析

## 固定资产投资

2021年省厅下达南通市交通建设投资计划公路水运项目119.2842亿元，全市完成建设投资149.7亿元，占年度投资计划125.5%。铁路工程：洋吕铁路开工建设；通海港区至通州湾一期铁路工程建设用地获批并全面开工；北沿江高铁初步设计通过国铁集团鉴定中心审查，工可获国家发改委批复，年底南通客车整备所还建至启东站工程开工。高速公路及过江通道：绕城高速、宁通扩容、洋通高速二期三条高速用地获批，实质性开工建设；张靖皋大桥初步设计即将获批，海太过江通道和苏通二通道前期加快推进。干线公路：228国道通州金沙至海门三星段（海门段）和345国道海门东段改扩建工程一期工程已建成通车。干线航道：通扬线通吕运河段完成航道疏浚，桥梁工程开工建设；通海港区至通州湾航道整治工程新江海河段和双桥枢纽初步设计获批，年内完成双桥枢纽施工招标；通扬线南通市区段航道整治工程航道工程已完工，桥梁工程开工建设。港口工程：吕四2+2码头即将投入运营；中天海港码头加快施工，年底投产；通州湾主体港区一期 “2+1”码头施工图获批，年底前开工建设。

## 运输主体情况

### 1.运输经营业户

截止4季度，全市拥有道路客运运输经营业户47户，较去年同期增加35户，同比上升291.7%。按类型看，班车客运的业户数量较为稳定，与去年同期持平，均为7户。全市47道路旅客运输经营业户均开通了旅游包车业务，旅游包车业户数较去年同期增加25户，同比上升113.6%。

表1：截止4季度公路客运经营户数及同比

| 指标名称 | 单位 | 2021年 4季度 | 2020年 4季度 | 同比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路旅客运输经营业户数 | 户 | 47 | 12 | 291.7% |
| 其中：班车客运 | 户 | 7 | 7 | 0.0% |
| 旅游、包车客运 | 户 | 47 | 22 | 113.6% |

注：由于公路运输企业存在兼营情况，分经营范围经营业户数之和大于业户总数。

全市拥有公路货运经营业户1.8万户，较去年同期增加882户，同比上升5%。其中，占据较大比重的普通货运业户增加794户，同比上升4.7%；货物专用运输业户增加228户，同比上升较明显，为13.3%。货物专用运输业户中，大型物件运输业户数增加最为明显，增加了104户，同比上升32.1%；集装箱运输业户增加了61户，同比上升14.6%。

表2：截止4季度公路货运经营户数及同比

| 指标名称 | 单位 | 2021年 4季度 | 2020年 4季度 | 同比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路货物运输业户数 | 户 | 18463 | 17581 | 5.0% |
| 其中：普通货运 | 户 | 17836 | 17042 | 4.7% |
| 货物专用运输 | 户 | 1943 | 1715 | 13.3% |
| 内：集装箱运输 | 户 | 478 | 417 | 14.6% |
| 大型物件运输 | 户 | 428 | 324 | 32.1% |
| 危险货物运输 | 户 | 78 | 78 | 0.0% |

注：由于公路运输企业存在兼营情况，分经营范围经营业户数之和大于业户总数。

水路运输业户数继续保持稳定态势。截止4季度，全市共有107户水路运输业户，较去年同期增加4户，增加的业户数全部来自于水路货运业户；水路客运业户7户，与去年同期持平。

表3：截止4季度水路运输经营户数及同比

| 指标名称 | 单位 | 2021年 4季度 | 2020年 4季度 | 同比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水路运输业户数 | 户 | 107 | 103 | 3.9% |
| 其中：水路货运 | 户 | 100 | 96 | 4.2% |
| 水路客运 | 户 | 7 | 7 | 0.0% |

### 2.运输工具

截止4季度，全市运输工具呈现出公路客运车辆小型化，公路货运车辆和水路货运船舶大型化的趋势。公路客运方面，车辆数和客位数同比大幅上升，但客位数上升幅度小于车辆数致使单车客位数同比下降2.4%，表明公路客运车辆朝着小型化方向发展。公路水路货运运输工具的吨位数同比变化幅度均大于运输工具数同比，致使单车吨位数和单船吨位数同比上升，表明货车和货船大型化趋势明显。

表4：截止4季度公路水路车（船）数、客（吨）位数及同比

|  |  | 单位 | 2021年4季度 | 2020年4季度 | 同比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公路客运 | 车辆数 | 辆 | 1478 | 1051 | 40.6% |
|  | 客位数 | 万客位 | 60351 | 44484 | 35.7% |
|  | 单车客位数 | 客位/辆 | 41 | 42 | -2.4% |
| 公路货运 | 车辆数 | 辆 | 53304 | 50060 | 6.5% |
|  | 吨位数 | 万吨 | 749527 | 684129 | 9.6% |
|  | 单车吨位数 | 吨/辆 | 14.1 | 13.7 | 2.9% |
| 水路货运 | 船舶数 | 艘 | 1232 | 1282 | -4.0% |
|  | 吨位数 | 万吨 | 820745 | 757294 | 8.4% |
|  | 单船吨位数 | 吨/艘 | 666.7 | 590.7 | 12.9% |

按照运输工具具体类型来看，公路客运车辆中，班线客车和旅游包车分别有775辆和703辆；柴油车、汽油车和天然气车分别有1342辆、11辆和123辆。公路货运车辆中，牵引车和挂车分别有11645辆和12509辆；柴油车占比76%。水路货运船舶中，机动船和驳船分别为1226艘和6艘。

## （三）交通运输生产

面对复杂严峻国际环境和国内疫情散发多发等多重挑战，全市深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，科学统筹疫情防控和经济社会发展成效持续显现，发展韧性继续显现，交通运输经济总体延续平稳运行态势。

### 1.客货运输量

受国内疫情多点散发影响，1-11月份公路客运量持续低位运行。全市实现公路客运量1936万人次，旅客周转量17亿人公里，同比去年下降34.7%和下降26.9%。两年平均增速为-42.7%和-41.9%。同比与前3季度相比，客运量和旅客周转量同比降幅扩大1.8个百分点和收窄0.1个百分点。

全市公路水路货运量保持稳中有升态势。其中完成公路货运量和货物周转量1.1亿吨和233.4亿吨公里，同比分别上升13%和13.9%，两年平均增速为8.9%和18%；完成水路货运量和货物周转量0.8亿吨和677.6亿吨公里，同比分别上升5.9%和15.4%，两年平均增速为0.7%和13.2%。

表5：1-12月份全市公路水路运输量及同比

|  |  | 单位 | 年初累计数 | 上年同期累计数 | 同比增幅 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公路 | 客运量 | 万人 | 2044 | 3178 | -35.7% |
|  | 客运周转量 | 万人公里 | 179373 | 248096 | -27.7% |
|  | 货运量 | 万吨 | 12295 | 10978 | 12.0% |
|  | 货运周转量 | 万吨公里 | 2485799 | 2259406 | 10.0% |
| 水路 | 货运量 | 万吨 | 8771 | 7755 | 13.1% |
|  | 货运周转量 | 万吨公里 | 7723919 | 6431240 | 20.1% |

### 2.客运站发送分析

（1）旅游包车

1-11月份，全市实现旅游包车客运量144.8万人，旅客周转量2亿人公里，同比分别上升60.4%和上升39.6%。分月来看，2月份客运量与旅客周转量为上半年最低点；从3月份开始，随着天气转暖旅游包车需求增加等因素影响，客运量与旅客周转量开始明显上升并于4月份到达全年最高点；此后呈现逐步下降趋势，8月份由于省内部分地区疫情爆发，导致客运量与旅客周转量为下半年乃至全年最低点。9月份由于疫情得到有效控制，伴随学生开学以及后期国庆小长假的临近，客运量与旅客周转量再次明显上升并于10月份达到最高点。11月份进入旅游包车淡季叠加部分地区疫情反弹，客运量与旅客周转量再次回调。

图1：1-11月份南通旅游包车客运量和旅客周转量

- 联网售票客运站

1-11月份，全市联网售票客运量和旅客周转量分别为421.8万人和4.4亿人公里，同比分别下降11.6%和下降11.8%。与旅游包车相比，分月的联网售票客运量和旅客周转量亦高低不一，但总体趋势一致。其中2月份和5月份分别是上半年旅客运量的最低谷和高峰，而8月份和10月份则是下半年旅客运量的低谷和高峰。

图2：1-11月份南通联网售票客运量和旅客周转量

### 3.高速公路货车分析

1-11月份，联网高速数据南通籍货车出口流量达667万辆，车货总重达9315.1万吨，同比分别上升23.5%和22.2%。2轴货车出口流量数最多，达440.3万辆，占比66%；其次是6轴货车数，占比17.4%。2轴和6轴货车的车货总重占比也较高，分别为35.3%和43.1%。就同比增速而言，6轴货车的出口流量和车货总重同比上升速度最为明显。全省联网高速数据南通籍出口货车平均车货总重为14吨/车，同比下降1.1%。其中2轴、3轴、4轴、5轴和6轴货车的平均车货总重分别为7.5吨/车、16.3吨/车、20.9吨/车、20.6吨/车和34.6吨/车，同比分别下降4.3%、下降7.9%、下降3.2%、上升15.7%和上升4.6%。

表6：1-11月份高速公路南通籍货车出口流量、车货总重及同比

| 轴型 | 出口流量（万辆） | 同比 | 车货总重（万吨） | 同比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2轴 | 440.3 | 25.1% | 3291.2 | 19.7% |
| 3轴 | 65.9 | 19.2% | 1076.8 | 9.9% |
| 4轴 | 38.9 | 17.2% | 812.0 | 13.5% |
| 5轴 | 5.6 | -23.4% | 115.8 | -11.4% |
| 6轴 | 116.3 | 26.2% | 4019.3 | 32.0% |
| 合计 | 667.0 | 23.5% | 9315.1 | 22.2% |

### 4.内河船闸船舶运输分析

1-11月份，全市五座内河船闸的船舶通过量和过闸货物量分别为28.1万艘和1.1亿吨，由于今年长江江苏段过驳作业全面取缔和船舶大型化推进等因素影响，全市船舶过闸主要指标同比变化趋势呈现出背离趋势：船舶通过量下降5.1%，过闸货物量上升7%。九圩港船闸和焦港船闸表现突出，船闸船舶和货物通过量实现双增长。其中焦港船闸，共开放闸次1.1万次，放行船舶7.7万艘，船舶通过量5560.4万吨，同比增长23.3%，货物通货量3007.5万吨，同比增长11.2%，共征收过闸费1701万元，提前完成全年征收目标。

图3：1-11月份内河船闸船舶通过量、过闸货物通过量及同比

### 港口生产分析

# 二、当前交通经济运行中存在的问题

## （一）疫情多点散发，为运输生产带来不确定性

近期，国内出现多点散发本土疫情，省外的内蒙古、浙江、黑龙江等地，省内的常州、南京等均发现新冠肺炎本土确诊病例。零散疫情为本市交通运输生产带了负面影响。疫情多点散发，公路客运首当其冲。11月初，常州出现疫情，为加强疫情防控，南通至常州客运全线停运，11月份发往常州的联网售票客运量和旅游包车客运量分别仅为0.53万人次和336人次，同比分别下降73.7%和下降89%。公路货运方面，由于部分货运目的地库区要求货车司机提供48小时核酸检测报告导致运输受阻，进而导致货运量下降，以南通绮辰化工物流有限公司为例，11月份货运量和货物周转量同比分别下降37.6%和38%。年关已至，境外回国人员增多，同时国内人员流动性增加，加上新型变异毒株的出现，疫情传播风险陡增，国内持续面临较大的防控压力，随着疫情防控的复杂性及不确定性程度加深，本市交通运输生产也面临着一定程度的不确定性。

## （二）公路旅客周转量增速表现出放缓态势

据企业一套表联网直报数据显示，1-11月份，全市44家公路客运企业实现旅客周转量17亿人公里，同比上升1.9%。较1-10月份同比增速下降5.3个百分点。自4月份以来，全市公路旅客周转量呈现出逐步下降态势，从1-4月份的100.8%将至当前的1.9%。究其原因，一方面与疫情多点散发有关，另一方面也与样本数量变化相关：11月份由于客运量较大的海安市飞鹤公共交通有限公司经营范围变更后不再具备报送资格，导致11月份旅客周转量下降较为明显。

图4：一套表公路客运分月累计旅客周转量及同比变化趋势

## 高速公路入口货车流量、普通公路交调观测点断面货车流量指标增速“乏力”

公路货运方面，1-11月份，全市高速公路入口货车流量1022.5万辆，同比上升4.2%，较1-10月份同比增速降低1.1个百分点；普通公路交调观测点断面货车流量6294辆/日，同比上升26.8%，较1-10月份同比增速降低1.6个百分点。两指标均为道路货运规下企业运输量预测的关键指标，自2月份以来，两指标累计同比增速呈现稳步下降趋势，显示出在回归合理增速区间的后期，指标增速上升稍显“乏力”。

图5：高速公路入口货车流量和普通公路交调观测点断面货车流量同比

# 三、下一阶段重点工作安排和有关政策建议

## （一）多举措统筹做好疫情防控与运输安全生产工作

一方面，严格落实交通运输部门、省委省政府关于疫情防控的总体要求，外防输入、内防反弹、人物同防，进一步做好交通运输疫情防控工作。另一方面，努力帮扶交通运输企业，对执行应急运输保障任务的交通运输企业提供支持，推动解决免收通行费后公路交通面临的债务、养护资金等困难。指导运输企业及时用好增值税免征、阶段性减免社保和公积金等优惠政策，充分释放政策红利，重点纾解小微运输企业经营困难。同时，加强运输市场引导和监测。强化疫情期间运输市场和企业运行监测，及时掌握变化情况，加强行业经济运行分析，研判形势、发现问题、提出建议。

## （二）加强对公路客运、公路货运等运输量指标的监测

针对公路客运，需要加强企业一套表运输量报送指导，做到“应统尽统，颗粒归仓”；同时积极培育、壮大公路客运企业，促进传统公路客运企业转型升级，从而促进更多优质的客运企业产生。针对公路货运规下企业运输量关键指标，应通过优化布局，及时排除设备故障等，必要时加强与管理单位的协调和沟通，确保两个指标的变化平稳。

## （三）做好年报报送工作

当前，年报报送工作已经陆续开展，为了做好年报报送工作，为确保统计年报报表按时保质的顺利完成，将结合现阶段工作进展，进一步采取措施推进统计年报报送工作。一是强化制度要求。严格执行各专业统计报表制度，组织有关统计人员参加培训，详细讲解各报表的时间节点、填报内容、指标含义、逻辑关系等，确保高质量完成年报报送工作。二是强化业务指导。在年报工作期间，采用电话、QQ及微信工作群等形式，及时答疑解惑，帮助报表单位解决报表填报过程中遇到的各类问题，确保源头数据真实可靠。三是强化数据审核。及时掌握各项数据指标变动和关联情况，加强对数据匹配性、合理性的审核，对数据偏差较大的企业，要求再次核实，对有问题的数据及时督促修改，提升年报数据质量。