南通市港航事业发展中心海安分中心地块

绿化改造工程

HALHGZ2021标段

招 标 文 件

（项目专用本）

招 标 人：南通市港航事业发展中心

招标代理：中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司

二〇二一年九月

使用说明

一、《南通市港航事业发展中心海安分中心地块绿化改造工程招标文件》（以下称《项目专用本》）是以交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）（以下简称《公路工程标准施工招标文件》）及《标准施工招标文件》（2007年版）（以下简称《标准施工招标文件》）为依据，结合工程实际而编制的。三者是一个整体，具有同等的法律效力。

二、《公路工程标准文件》中的招标公告、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、工程量清单、技术规范和投标文件格式是供所有招标文件通用的标准化条款和规范；针对本项目实际对《公路工程标准文件》所作的修改、补充和具体化，分别编在《项目专用本》的投标人须知前附表、评标办法前附表、项目专用合同条款数据表、技术规范说明及有关表格中。凡《项目专用本》与《公路工程标准文件》对同一条款的规定和要求或数据有不一致之处，以《项目专用本》规定为准；《项目专用本》未列入的，仍按《公路工程标准文件》、《标准文件》的规定和要求执行。

三、投标人应将《项目专用本》与《公路工程标准文件》、《标准文件》结合阅读，并按《公路工程标准文件》、《标准文件》和《项目专用本》的要求认真编制投标文件，完整地反映招标文件的规定和内容，避免投标文件因不能通过符合性审查而被拒绝。

四、交公路发[2017]51号《公路工程标准施工招标文件（2018年版）》、九部委2007第56号令《中华人民共和国标准施工招标文件（2007年版）》由投标人自备。

目    录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	4

投标人须知前附表	4

投标人须知正文见《公路工程标准施工招标文件》	17

第三章 评标办法（合理低价法）	18

第四章  合同条款及格式	25

A．公路工程专用合同条款	26

B．项目专用合同条款	27

项目专用合同条款数据表	27

第五章  工程量清单	48

第六章  图纸(另册)       	49

第七章  技术规范	50

第八章  工程量清单计量规则	51

第九章  投标文件格式          	52

# 第一章  招标公告

南通市港航事业发展中心海安分中心地块绿化改造工程

招标公告

1、招标条件

南通市港航事业发展中心海安分中心地块绿化改造工程已批准实施，项目业主为南通市港航事业发展中心，建设资金来自省级资金，项目出资比例为100% ，招标人为南通市港航事业发展中心。受招标人委托，中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司（招标代理）现对该项目的施工实施进行公开招标。本项目招标采用资格后审的方式。

2、项目概况

项目位于南通市海安市黄海西路与运河景观大道交叉口，对南通市港航事业发展中心海安分中心内部餐厅东侧绿地进行绿化改造，绿化总面积约为505㎡。

3、招标范围与内容

3.1本次南通市港航事业发展中心海安分中心地块绿化改造工程招标共设1个标段，即HALHGZ2021标段。

3.2招标内容：南通市港航事业发展中心海安分中心地块绿化改造工程的施工（含原场地绿化清理、竹根清除、土壤更换、乔木施工、灌木施工、草坪及草籽施工、蓄水池增加、滴灌系统采购安装等）和缺陷责任期（绿化养护期）修复管理。本标段绿化总面积约为505㎡。

3.3计划工期：50日历天。具体开工时间，以发包人通知为准。缺陷责任期（养护期）：24个月。

3.4质量标准：验收合格（绿化施工期及养护期，苗木成活率 100%）。

3.5安全目标：安全生产无责任事故。

4、投标人合格条件

4.1  本次招标要求投标人满足下列条件：

(1)资质条件：投标人必须是独立的企业法人，具有有效的基本账户开户许可证或基本存款账户的信息证明；

(2)业绩要求：自2018年1月1日以来（以交/竣工时间为准），投标人至少完成过一项绿化工程施工项目。

(3)信誉要求：投标当日，投标人在最近一次江苏交通项目的信用档案等级评定中被评为C级或以上级别；

(4)项目经理资格：

投标人拟投入本项目的项目经理自2018年1月1日以来（以交/竣工时间为准），至少担任过一项绿化工程施工项目的项目经理，并具备下列条件之一：

①取得园林绿化及相关专业中级及以上技术职称；

②具有中专及以上学历，并取得园林绿化及相关专业初级技术职称不少于3年；

③取得园林绿化及相关专业初级技术职称，且从事园林绿化工作不少于8年。

项目经理为投标人自有人员，须在投标文件中提供最近半年（2021年3月至2021年8月）内社保缴纳证明材料（社保缴纳证明材料需含缴费起止时间、缴费单位、缴费人员姓名并由社保机构加盖缴费证明专用章，社保机构官网上打印件与线下的盖章件具有同等效力，缴费单位须与投标人名称一致（投标人下属不具备独立法人资格的分支机构缴纳的社保视为本单位））。

项目经理无在岗项目【指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够立即赴本项目任职（提供任职承诺）】。

4.2 本次招标不接受联合体投标。

4.3与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

4.4截止投标文件递交时间当日，在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

5、招标文件获取

5.1请自南通市交通运输局—公共资源交易栏目下载招标文件。

5.2凡有意参与本项目投标的，自公告上网发布之日起至2021年10月9日，每日工作时间：上午9:00—11:30整，下午13:30—17:30整（节假日除外）按照招标公告下附件《确认函》的形式，回函（加盖公章）发彩色扫描件至邮箱2869312633@qq.com中，并致电代理机构确认邮件送达，确认是否参与本次投标及缴纳招标文件费用的相关事宜。（联系人：王工，联系电话：18260516765，QQ：2869312633）

（注：以上时间均为北京时间）

5.3招标文件每套售价300元，售后不退。

注：未按上述要求进行招标文件获取及支付招标文件费用的，视为放弃本项目投标。

6、投标文件的递交及相关事宜

6.1投标文件统一在投标会上递交，投标文件递交的截止时间为2021年10月11日14时00分。文件递交地点：南通市港航事业发展中心海安分中心三楼会议室（地址：海安市平桥村3组怡景湾西侧）。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6.2定于上述投标截止同一时间在上述投标地点公开开标，请投标人派法定代表人或其授权代理人出席，未出席视为默认开标结果。

6.3已领取招标文件的潜在投标人如不参加投标，应当在投标截止时间三天前书面通知招标代理（并电话联系确认招标代理已收到该书面文件），如无故不参加投标而造成投标人不足3家而重新招标的，若重新招标的招标范围、规模、上限价和资格条件要求未发生改变，招标人将拒绝其参加重新招标的投标。

注：1、因疫情防控需要，每个投标人仅允许法定代表人或其授权代理人一人携带有效身份证明出席开标会，若未前来出席开标会，则视为默认开标结果。防疫期需佩戴好口罩，按照当地（投标人所在地、招标人所在地）最新发布的疫情防控要求执行，请各投标人及时关注并获取最新消息，亦可拨打当地区号+12345热线电话咨询。

2、本项目不统一组织召开现场考察与标前会议，投标人若需进行现场考察，自行前往并自行负责住宿与安全。

7、发布公告的媒介

本次招标公告在南通市交通运输局网站（http://jtysj.nantong.gov.cn/ntjy/）发布。

8、联系方式

招标人：南通市港航事业发展中心

地  址：海安市平桥村3组怡景湾西侧

联系人：张彬

电  话：18012282832

招标代理：中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司

地址：南通市钟秀中路128号淘宝城1幢1305室

联 系 人：周婧、吕俊峰

电    话：18906275318（周婧），18550663166（吕俊峰）

二○二一年九月二十七日

注：上述时间均为北京时间。具体事宜请与招标代理联系。

第二章  投标人须知

正文见交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）

# 第二章  投标人须知

# 投标人须知前附表

| 条 款 号 |  | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 |  | 招标人 | 名称:南通市港航事业发展中心 地址:海安市平桥村3组怡景湾西侧 联系人:张彬 电 话:18012282832 |
| 1.1.3 |  | 招标代理机构 | 名称：中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司 地址：南通市钟秀中路128号淘宝城1幢1305室 联 系 人：周婧、吕俊峰 电 话：18906275318（周婧），18550663166（吕俊峰） |
| 1.1.4 |  | 招标项目名称 | 南通市港航事业发展中心海安分中心地块绿化改造工程 |
| 1.1.5 |  | 标段建设地点 | 南通市海安市 |
| 1.2.1 |  | 资金来源及比例 | 省级资金100% |
| 1.2.2 |  | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 |  | 招标范围 | 见招标公告 |
| 1.3.2 |  | 计划工期 | 计划工期：50日历天。具体开工时间，以发包人通知为准。缺陷责任期（养护期）：24个月。 |
| 1.3.3 |  | 质量要求 | 验收合格（绿化施工期及养护期，苗木成活率 100%）。 |
| 1.3.4 |  | 安全目标 | 安全生产无责任事故 |
| 1.4.1 |  | 投标人资质条件、能力和信誉 | 详见招标公告。 |
| 1.4.2 |  | 是否接受联合体投标 | □接受 R不接受 若接受，应满足下列要求： （1）联合体所有成员数量不得超过家； （2）联合体牵头人应具有资质； （3）/ |
| 1.4.3 |  | 投标人不得存在的其他关联情形 | / |
| 1.4.4 |  | 投标人不得存在的其他不良状况或不良信用记录 | / |
| 1.10.2 |  | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间：本项目不召开预备会 形式：使用CA数字证书登录“电子交易平台”在“投标人异议(含澄清)”菜单以书面形式将提出的问题送达招标人。 |
| 1.11．1 |  | 分 包 | □允许 R不允许 |
| 2.1 |  | 构成招标文件的其他材料 | 中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）、补遗书（如有）及其他附件（如下，由投标人自行从相关网站查询。）。 附件1：江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法 附件2: 公路水运工程安全生产监督管理办法 附件3：江苏省公路水运工程安全生产费用管理办法 附件4: 《关于进一步加强全市公路水运工程建设领域信用管理工作的通知》（通交建〔2021〕12号） 附件5：《江苏省公路水运工程落后工艺淘汰目录清单（第一批）》（苏交质【2018】24 号文） 附件6：江苏省交通运输厅《关于招标文件贯彻落实扬尘污染防治有关法律法规规定的指导意见》 附件7：《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》 (苏建建管[2016]707号) 附件8：《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号） 附件9：《省交通运输厅关于交通工程建设领域保障农民工工资支付的意见》苏交规〔2021〕2号 附件10：《南通市工程项目根治拖欠农民工工资工作要点指南》通治欠办发〔2020〕16号 |
| 2.2.1 |  | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：投标截止日3天前 形式：投标人应在规定的截止时间前，将其澄清的word电子文件发送至招标代理的电子邮箱，澄清中应留有联系人的姓名和电话。投标人的澄清发送至招标代理的电子邮箱后，应电话联系招标代理以确认澄清是否已被接收。 |
| 2.2.2 |  | 招标文件澄清发出的形式 | 招标文件澄清以补遗书的形式在投标截止日3天前上传至南通市交通运输局网站本项目招标公告资料下载处，请投标人自行下载并按规定回复收件确认单。 |
| 2.2.3 |  | 投标人确认收到招标文件澄清 | 时间：收到澄清后24小时内（以发出时间为准） 形式：将盖有法人章的澄清扫描件发送至招标代理的电子邮箱，澄清中应留有联系人的姓名和电话,并电话联系招标代理以确认澄清是否已被接收。 |
| 2.3.1 |  | 招标文件修改发出的形式 | 招标文件澄清以补遗书的形式在投标截止日3天前上传至南通市交通运输局网站本项目招标公告资料下载处，请投标人自行下载并按规定回复收件确认单。 |
| 2.3.2 |  | 投标人确认收到招标文件修改 | 时间：收到修改后24小时内（以发出时间为准） 形式：将盖有法人章的补遗书扫描件发送至招标代理的电子邮箱，澄清中应留有联系人的姓名和电话,并电话联系招标代理以确认澄清是否已被接收。 |
| 3.1.1 |  | 投标文件密封形式 | □单信封 R双信封 |
| 3.1.1 |  | 构成投标文件的其他材料 | / |
| 3.2.1 |  | 增值税税金的计算方法 | 按一般计税方法计算。 |
| 3.2.1 |  | 工程量清单的填写方式 | 投标人按照招标人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单 |
| 3.2.3 |  | 报价方式 | R单价 £总价 |
| 3.2.6 |  | 是否接受调价函 | □是 R否 |
| 3.2.8 |  | 最高投标限价 | □无 R有，最高投标限价： 本项目招标人设定最高投标限价为人民币贰拾万零壹佰陆拾元叁角叁分 (¥200160.33元)（其中含暂列金¥4853.57元） 投标人投标报价超出招标人设定的最高投标限价的，招标人不予接受，其投标将被否决。 |
| 3.2.9 |  | 投标报价的其他要求 | (1)中国政府(江苏省)根据现行税法和有关部门现行规定就本合同项下向承包人（即“中标人”，下同）征收的所有税金及其他应交纳的所有费用均由承包人摊入各工程细目的单价中。投标人在报价时应充分了解现行的税法和相关的办法、规定。 (2)保险 工程一切险和第三方责任险由承包人以承包人和发包人的名义共同投保，此项保险的一切费用包含在所报的投标总价中，不单独计量与支付。 承包人必须为其设备投保设备险、雇员（包括临时工和民工）投保人身意外事故险（保额不低于人民币 100 万元/人），此项保险的一切费用包含在所报的投标总价中，不单独计量与支 付。 根据《人力资源社会保障部办公厅关于进一步做好建筑业工伤保险工作的通知》（人社厅函〔2017〕53 号）及省厅相关文件要求，投标人在中标后必须依法参加工伤保险，为从业人员 缴纳保险费，对施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，实行“先参保、再开工”， 此项保险的一切费用包含在所报的投标总价中，不单独计量与支付。 (3)设计单位提供的设计文件中的施工方案等均是设计单位提供的参考意见，并非发包人要求投标人必须采纳的。因此，各投标人在编制标书时，充分调查，选择合适的方案及资料。 (4)承包人应在监理人的指示下，为本项目其他工程提供必要的便利条件。承包人因此发生的一切费用均应含入所报的投标报价中，发包人不再单独计量与支付。 （5）本项目施工所需供电、供水由投标人自行调查解决并承担所有费用。 （6）本项目安全生产费用按招标人设定的最高投标限价的1.5%计（不足1万元的，按1万元计），以固定金额形式计入工程量清单中。该安全生产费用，应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善等，不得挪作他用，投标人在报价时不得修改。合同实施时由承包人包干使用。除合同另有规定，承包人在项目实施过程中用于安全生产的费用若超出了安全生产费总额，超出部分费用视已包括在相关项目单价或总额价内，发包人不另行计量与支付。 （7）在工程施工作业中产生的废渣或废料，应由承包人自行处置，且应满足环保要求，不得因此给业主带来投诉、争议或索赔。废料的残值及处置费用，均由承包人自行得益或承担，并在投标报价中充分考虑。 （8）承包人需保护好工程范围内的施工场地，如在工程范围内出现建筑垃圾、土方（含偷倒土方）等，需由承包人自行承担清理，费用自理，投标人在投标报价时应予充分考虑。 （9）本项目含原场地绿化清理、竹根清除、土壤更换，合同实施时，由承包人包干，发包人不另行计量与支付。 （10）本项目暂列金额由发包人控制使用或不予动用，其具体金额或比例，投标人在投标报价时不得修改。 （11）承包人应负责收集施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所收集资料的真实性、准确性和完整性负责。承包人应向相关管线管理机构、管线权属单位及工程所在地城建档案馆调阅相关档案工程地质和地下管线等资料。承包人进入现场施工后应委托专业单位进行调查和探挖工作，确认现有管线位置、种类及埋深，采取措施予以保护，对原有管线或者设施埋设的位置不明时，应当挖样洞复测，在掌握实际情况后方可施工，所产生的相关费用含在投标报价中。如有损坏，承包人应当立即停止施工，做好记录，并立即通知有关单位进行抢修，因此发生的相关费用及损失赔偿等法律责任由承包人承担。 （12）施工用水、电力、通信线路等施工所必需的条件、正常施工所必须的进入施工现场的交通条件、施工现场周围地下管线和临近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作均由承包人 自行解决，费用含在投标报价中。 （13）项目施工应满足市政、市容等相关主管部门的有关规定。施工工地一律实行封闭施工、防尘网覆盖、定时洒水，控制扬尘污染等安全文明施工措施。保证施工环保所产生的费用 投标人在施工环保费中充分考虑，合同实施时，一旦发生因环保因素导致投诉或被有关部门通报的，该费用将得不到支付，造成其它损失或处罚的，由承包人承担。且承包人须在交 验收工后一周内彻底清洁完毕并撤离现场。 |
| 3.3.1 |  | 投标有效期 | 自投标人提交投标文件截止之日起计算90天 / |
| 3.4.1 |  | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： √要求，投标保证金的金额：4000元/投标人 江苏省公路水运建设市场信用等级评定为AA级的投标单位（以最近一次江苏省公路水运建设市场信用等级评定公布结果为准），投标保证金减少50％；“省交通运输厅关于发布2020年度公路水运建设市场守信激励和严重失信主体对象名单的公告 2021年第3号”中（红名单）的投标人，免缴投标保证金。 注：汇款时投标人应在汇款备注工程名称及用途。 2、投标保证金的递交截止时间同投标文件递交截止时间。 3、投标保证金可以选择下列任意一种形式：电汇、银行汇票、或银行本票或银行保函或招标人认可的其它方式。 （1）若采用电汇，投标人应在上述投标保证金递交截止时间之前，将投标保证金由投标人基本账户一次性汇入招标人指定账户，否则视为投标保证金无效。 （2）若采用银行汇票或银行本票（若投标人基本开户行在南通，则可递交银行本票），投标人应在上述投标保证金递交截止时间之前，将银行汇票或银行本票原件递交给招标代理，且投标保证金必须由投标人基本账户汇出,否则视为投标保证金无效。（采用银行本票的，必须同时递交银行本票申请单的复印件） （3）若采用银行保函，银行保函应采用招标文件提供的格式，且应在投标有效期内保持有效，招标人如果按本章第 3.3.3项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。银行保函原件应按招标文件的要求在递交投标文件截止时间之前单独密封提交给招标人，并将银行保函复印件装订在投标文件的正本之中。 招标人指定的开户银行及账号如下： 账户名称：中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司启海分公司 账号：10716001040026646 开户行：中国农业银行南通人民东路支行 采用银行保函时，出具保函的银行级别：投标人基本账户所在国有或股份制商业银行的支行及以上级别（不限于基本账户所在银行具体分支机构）。 £不要求 |
| 3.4.3 |  | 投标保证金的利息计算原则 | （1）计算利息的起始日期为投标截止当日，终止日期为招标人退还投标保证金日期的前一日； （2）投标保证金的利息按照第（1）款所述计息时间段内招标人指定汇入银行公告的活期存款利率计付，并扣除招标人汇款手续费； （3）利息金额计算至分位，分以下尾数四舍五入。 |
| 3.4.4 |  | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | a、投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正； b、投标人提交了虚假资料。 c、投标人有串标、围标、“挂靠”其他单位参与投标，贿赂评标专家或招标人工作人员，以及其他违反国家招投标管理有关规定的行为。 |
| 3.5 |  | 资格审查资料的特殊要求 | R无 □有,具体要求： |
| 3.5.2 |  | 近年财务状况的年份要求 | 近三年 |
| 3.5.3 |  | 近年完成的类似项目的年份要求 | 2018年1月1日以来 |
| 3.6 |  | 是否允许递交备选投标方案 | □允许 R不允许 |
| 3.7.4 |  | 投标文件副本份数及其他要求 | 投标文件正本份数：1份；投标文件副本份数：4份。 是否要求提交电子版文件：要求。 其他要求：中标人在办理合同签订手续时再提交投标文件副本若干份，具体份数由发包人确定。 |
| 3.7.5 |  | 装订要求 | 投标文件的正本、副本应分别装订成册，并编制目录，且逐页标注连续页码。投标文件不得采用活页夹装订，否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其它后果不承担任何责任。每个篇章用彩色纸张隔离，以便查阅。 |
| 4.1.1 |  | 投标文件的密封和标记 | 本次招标采用双信封形式。 投标文件第一个信封（商务及技术文件）以及第二个信封（报价文件）应单独密封包装。第一个信封（商务及技术文件）其正本与副本应统一密封在一个封套中。第二个信封（报价文件）其正本与副本与投标文件电子版文件（U盘）应统一密封在一个封套中。封套应加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字。 采用银行保函形式提交投标保证金的，保函原件应密封在单独的封套中。 投标人对投标文件密封如有不明白，请联系招标代理咨询。 |
| 4.1.2 |  | 封套上应载明的信息 | 投标文件第一个信封（商务及技术文件）封套： 招标人地址： 招标人名称： 南通市港航事业发展中心海安分中心地块绿化改造工程第一个信封（商务及技术文件）投标文件 在 年 月 日 时 分（即投标截止时间）前不得开启 投标人邮政编码： 投标人地址： 投标人名称： 投标文件第二个信封（报价文件）封套： 招标人地址： 招标人名称： 南通市港航事业发展中心海安分中心地块绿化改造工程第二个信封（报价文件）投标文件 在投标文件第二个信封（报价文件）开标前不得开启 投标人地址： 投标人名称： 银行保函封套： 招标人地址： 招标人名称： 南通市港航事业发展中心海安分中心地块绿化改造工程投标保证金（银行保函原件） 在投标文件第二个信封（报价文件）开标前不得开启 投标人地址： 投标人名称： |
| 4.2.3 |  | 是否退还投标文件 | □是,退还时间: R否 |
| 5.1 |  | 开标时间和地点 | 详见招标公告及补遗书。 |
| 5.2.1 |  | 开标程序 | 按电子交易平台开标流程。 |
| 6.1.1 |  | 评标委员会的 组建 | 评标委员会构成：5人或5人以上单数；其中招标人代表不超过1/3，专家不少于2/3。 评标专家确定方式：从江苏省综合评标（审）专家库中随机抽取。 |
| 6.3.2 |  | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 评标委员会推荐的中标候选人的数量为3家，若有效投标人不足3家的，则推荐的中标候选人的数量为有效投标人的数量 |
| 7.1 |  | 中标候选人的公示媒介及期限 | 公示媒介：南通市交通运输局网站（http://jtysj.nantong.gov.cn/ntjy/） 公示期限：3日 公示的其他内容： / |
| 7.4 |  | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 R否 |
| 7.5 |  | 中标通知书和中标结果通知发出的形式 | 1.中标通知书发出的形式：以传真或电子邮件的形式将中标通知书扫描件发送给中标人，中标通知书原件由中标人自行至招标人处领取。 2.中标结果通知发出的形式：以传真或电子邮件的形式将中标结果通知扫描件发送给未中标的投标人。 |
| 7.6 |  | 中标结果公告媒介及期限 | 公告媒介：南通市交通运输局网站（http://jtysj.nantong.gov.cn/ntjy/） 公告期限：3日 |
| 7.7.1 |  | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： R要求，履约保证金的形式：采用保函、电汇或银行汇票或发包人认可的其它形式 履约保证金的金额：10％签约合同价，最近一次江苏交通项目的信用档案等级评定为 AA 级或红名单的投标人履约担保可递交5% 签约合同价。 采用银行保函时，出具保函的银行级别：支行及以上级别的国有或股份制商业银行。 □不要求 |
| 8.5.1 |  | 监督部门 | 纪检监督机构：南通市交通运输局纪检 地 址：南通市崇文路2号图书馆22F 传 真：0513-59003777 邮 政 编 码：226001 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |  |
| 10.1 | 投标和施工阶段有关主要人员变更的规定： （1）投标阶段（投标截止时间至合同签订时间止）不得出现主要人员（项目经理）更换的情形； （2）在合同实施过程中，如出现项目负责人更换的情况，发包人将根据合同条款4.5款规定对承包单位进行考核、处罚，并根据《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》的相关规定将考核结果上报交通行政主管部门。 |  |  |
| 10.2 | 工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款第 15.4 款的规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额。工程量清单中所列工程量的任何错误、遗漏和变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的义务和其应按图纸、规范履行合同的责任。除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。投标人应认真填写工程量清单中所列工程细目的单价、合价和总额价。工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中，发包人将不予支付。承包人仍应按照监理人指令完成工程量中未填入单价或总额价的子目，但不能得到结算与支付。符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为分摊在相应合同工程的有关子目的单价或总额价中。本次招标采用工程量固化清单，投标人编制报价工程量清单时，只需按照设定的格式填入单价（招标人指定单价项目，投标人不得修改），投标人不得对招标人给定的工程量清单进行修改（包括细目名称、细目号、工程数量及指定单价项目的单价、运算定义等），若投标人擅自修改工程量清单或者投标人的报价发生了算术性修正，属重大差，投标文件按否决投标处理。 |  |  |
| 10.3 | 增加： 6.3.3评标委员会应当根据《中华人民共和国招标投标实施条例》第三十九条、第四十条、第四十一条的有关规定，对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定；存在串通投标情形的，评标委员会应当予以否决其投标。投标人以他人名义投标、以行贿手段谋取中标，或者投标弄虚作假的，评标委员会应当否决其投标。 |  |  |
| 10.4 | 1.4.4（6）、3.5.4作如下修改： 本项目无须提供投标人及其法定代表人、拟委任的项目经理无行贿犯罪行为的查询记录证明。 3.1.1 作如下修改：第一个信封（商务及技术文件）无须提供施工组织设计。第二个信封（报价文件）无须提供合同用款估算表。 |  |  |
| 10.5 | ①电子文件的载体为U盘。电子文档中文件用WORD软件制作，报价用EXCEL软件制作，电子文件均不得设置密码并保证无病毒。 ②电子文件的内容及份数：一份（可拷入同一U盘）。 ③电子文件的密封及标识：U盘标签上应标记投标人名称、所投项目名称；然后将商务及技术文件、报价文件的电子文件装入第二个信封（报价文件）封套中。电子文件仅作评标过程中清标、算术校核使用，并不降低书面投标文件的任何法律功效。投标文件电子文件与正本文本不一致时，以正本文本为准。投标人提供清标过程使用的电子版工程量清单中的单价其数值应手工输入（不能使用公式计算），精确到货币单位“分”。 |  |  |
| 10.6 | 投标文件（正本）中所有复印件均指彩色扫描件或彩色复印件,涉及企业营业执照、资质证书、基本账户开户许可证、业绩、人员及人员业绩等资格审查内容均必须提供证明材料彩色复印件或扫描件，不满足本条要求的不作为评审依据。 |  |  |

附录1   资格审查条件(资质最低要求)

施工企业资质等级要求

见招标公告

附录2   资格审查条件(业绩最低要求)

业 绩 要 求

见招标公告

附录3   资格审查条件(信誉最低要求)

信 誉 要 求

见招标公告

附录4   资格审查条件(项目经理最低要求)

项目经理最低要求

见招标公告

注：园林绿化含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等专业，园林绿化相似专业含园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、风景旅游、环境艺术等专业。

# 投标人须知正文见

# 《公路工程标准施工招标文件》

# 第三章 评标办法（合理低价法）

- 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素和评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人： （1）投标报价低的投标人优先； （2）被招标项目所在地省级交通运输主管部门信用评价列入红名单的投标人优先； （3）被招标项目所在地省级交通运输主管部门信用评价得分较高的投标人优先； （4）评标委员会全体成员记名票决推荐中标候选人。 |  |
| 2.1.1 2.1.3 | 投标文件第一个信封的形式评审与响应性评审标准 | （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a、投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、工期、工程质量要求及安全目标； b、投标函附录的所有数据均符合招标文件规定； c、投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字或签章、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 （3）投标人按照招标文件规定的金额、形式、时效和内容提供了投标担保： a、投标担保金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期； b、若投标保证金采用电汇或汇票、本票形式提交，投标人应在投标截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户一次性汇入招标人指定账户，或在投标现场以本票（仅限南通同城）或汇票提交给招标人（汇票或本票应由投标人的基本账户开出）； c、若投标保证金采用银行保函形式提交，银行保函的格式、开具保函的银行均满足招标文件要求，且在递交投标文件截止时间之前向招标人提交了银行保函原件。 （4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名或签章，并符合招标文件要求。 （5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名或签章，并符合招标文件要求。 （6）投标人未以联合体形式参与投标，且无分包计划。 （7）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外。 （8）投标文件中未出现有关投标报价的内容。 （9）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。 （10）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 （11）权利义务符合招标文件规定： a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务； c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法； d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e.投标人在投标活动中无欺诈行为； f.投标人未对合同条款有重要保留。 |  |
|  | 投标文件第二个信封的形式评审与响应性评审标准 | (1)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、投标价（包括大写金额和小写金额）； b.已标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减； c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字或签章、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 （3）投标报价中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有）； （4）投标报价中报价的大写金额能够确定具体数值。 （5）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。 （6）投标人若填写工程量固化清单，填写完毕的工程量固化清单未对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改；工程量固化清单中的投标报价和投标函大写金额报价一致。 |  |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | （1）投标人具备有效的营业执照、基本账户开户许可证并符合招标文件要求。 （2）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定。 （3）投标人的信誉符合招标文件规定。 （4）投标人的项目经理资格、业绩、在岗情况符合招标文件规定。 （5）投标人的其他要求符合招标文件规定。 （6）投标人不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项或第 1.4.4 项规定的任何一种情形。 |  |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 （总分100分） | 评标价：99 分 其他因素（履约信誉）为 1 分 |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 | 评标基准价的计算： 在第二个信封的开标现场，招标人将当场计算并宣布评标基准价。 （1）评标价的确定： 评标价H=投标函文字大写报价 （2）评标价平均值的计算： 除按第二章“投标人须知”第5.2.4项规定开标现场被宣布为不进入评标基准价计算的投标报价之外，所有投标人的评标价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评标价平均值（如果参与评标价平均值计算的有效投标人少于5家时，则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值）。 （3）评标价基准价的确定： 评标价平均值作为评标基准价 如果投标人认为某一标段的评标基准价计算有误，有权在开标现场提出，经监标人当场核实确认之后，可重新宣布评标价基准价。在评标过程中，评标委员会应对招标人计算的评标基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评标报告中作出说明。除此之外，评标基准价在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。 |
| 2.2.3 |  | 评标价的偏差率计算公式 | 评标价的偏差率计算公式 偏差率=100%×（投标人评标价-评标基准价）/评标基准价 偏差率保留2位小数。 |
| 2.2.4（1） |  | 评标价 | 满分99分，最低分为0分。 评标价得分计算公式示例： （1）如果投标人的评标价＞评标基准价，则评标价得分=99-偏差率×100×E1； （2）如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分=99+偏差率×100×E2； 其中： E1是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值，E1=2； E2是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值，E2=1。 |
| 2.2.4（2） |  | 履约信誉 | 满分1分 根据投标文件递交截止日当天投标人在江苏公路水运建设市场信用等级进行评定： （一）信用等级为AA级的企业，信用分为X分（X=1，下同）； （二）信用等级为A级的企业，信用分为0.7X～0.9X分，具体按下列公式进行计算： Y=0.2X*(Z-85)/10+0.7X 注：无评定分值的A级企业，Z按85计算；暂定A企业，Z按85计算。 （三）信用等级为B级的企业，信用分为0.5X～0.7X分，具体按下列公式进行计算： Y=0.2X*(Z-75)/10+0.5X 注：无评定分值的B级企业，Z按70计算。 （四）信用等级为C级的企业，信用分为0.2X～0.4X分，具体按下列公式进行计算： Y=0.2X*(Z-60)/15+0.2X |

1．评标方法

本次评标采用合理低价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按评标价得分与信誉分得分总和由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人或确定中标人。

2.评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1  形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2  资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）

2.1.3  资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准（适用于已进行资格预审的）。

2.2分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

评标价：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 评标价的偏差率计算

评标价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

评标价评分标准：见评标办法前附表。

3.评标程序

3.1第一个信封初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1.1、2.1.3款规定的标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行形式评审与响应性评审；

评标委员会根据本章第2.1.2款规定的标准对投标人进行资格评审，并确定通过第一信封资格审查的投标人名单。

3.2第二个信封开标

第一个信封（商务及技术文件）评审结束后，招标人将按照第二章“投标人须知” 第 5.1 款规定的时间和地点, 并按照第二章“投标人须知”第5.2.4项～第5.2.5项的规定对通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。

3.3第二个信封初步评审

3.3.1投标文件第二个信封（报价文件）开标后，评标委员会依据本章前附表二次评审规定的标准对投标文件第二个信封（报价文件）进行形式评审与响应性评审，确定最终通过审查的单位名单。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.3.2① 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。（① 如本项目招标由投标人按照招标人提供的书面工程量清单填写本合同各工程子目的单价、合价和总额价，则评标委员会按照本章第 3.3.2 项和第 3.3.3 项的规定对投标人的投标报价进行修正。如本项目招标由投标人按照招标人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单，无须按照本章第 3.3.2 项和第 3.3.3 项的规定对投标报价进行修正，第 3.3.2 项至第 3.3.5 项内容不适用。）

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

3.3.3 工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。

（1）在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额 价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。

（2）在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目 报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。

（3）当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但投标人修改了该子目的工程数量，则其合价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。

3.3.4 修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），评标委员会应否决其投标。

3.3.5 修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。

3.4第二个信封详细评审

3.4.1评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出得分。

3.4.2 投标人得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.4.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，评标委员会应认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

注：第一信封、第二信封评审的任一阶段，若某一标段通过相应阶段审查的有效投标人数量不足3家，则评标委员会应对该标段剩余投标人的投标是否具有竞争性进行判断，若评标委员会一致认定该标段投标仍具有竞争性，则可以继续对该标段进行评审。

3.5投标文件相关信息的核查

3.5.1在评标过程中，评标委员会以投标人投标文件中的复印件证明材料为审核依据，对于不清晰或是存在疑问的，可以要求投标人在规定时间内进行澄清或提交证明材料原件，不能满足评标委员会要求的，可视为投标人的资格条件不符合招标文件规定的，评标委员会应否决其投标。

3.5.2 评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。

（1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

b.投标人之间约定中标人；

c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；

d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

（2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

e.不同投标人的投标文件相互混装；

f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。

（3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;

b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；

d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

（4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；

b.使用伪造、变造的许可证件；

c.提供虚假的财务状况或业绩；

d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；

e.提供虚假的信用状况；

f.其他弄虚作假的行为。

3.6投标文件的澄清和说明

3.6.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。

3.6.2 澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术性错误的修正除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

3.6.3 评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。

3.6.4 凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

3.7不得否决投标的情形

投标文件存在第二章“投标人须知”第 1.12.3 项所列情形的，均视为细微偏差，评标委员会不得否决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知”第 1.12.4 项规定的原则处理。

3.8评标结果

3.8.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.8.2 评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告。如果评标委员会认为在评标过程中有影响最终评标结果的不能确定的特殊问题，应在评标意见中记载并提请招标人决定。

# 第四章  合同条款及格式

- A．公路工程专用合同条款

“A．公路工程专用合同条款“的内容详见《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)。

- B．项目专用合同条款

- 项目专用合同条款数据表

| 序 号 | 条目号 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.2.2 | 发包人：南通市港航事业发展中心 地址：海安市平桥村3组怡景湾西侧 邮政编码：226000 |
| 2 | 1.1.2.6 | 监理人：将在合同协议书中明确。 |
| 3 | 1.1.4.5 | 缺陷责任期：自交工验收合格之日起计算24个月。 |
| 4 | 1.6.3 | 图纸需要修改和补充的，应取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前7天签发图纸修改图给承包人。 |
| 5 | 3.1.1 | 监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准： (6)根据第15.3款发出的变更指示，其单项工程变更金额有调整。 |
| 6 | 5.2.1 | 发包人是否提供材料和工程设备：不提供。 |
| 7 | 6.2 | 发包人是否提供施工设备和临时设备：否。 |
| 8 | 8.1.1 | 发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：在签订本合同后7天内； 承包人将施工控制网资料报送审批的期限：在收到发包人提供的上述资料后7天内。 |
| 9 | 11.5 | 逾期交工违约金：人民币3000元/天 |
| 10 | 11.5 | 逾期交工违约金限额：10 %签约合同价 |
| 11 | 11.6 | 不适用 |
| 12 | 11.6 | 不适用 |
| 13 | 15.5.2 | 不适用 |
| 14 | 16.1 | □因物价波动引起的价格调整按照项目专用合同条款第16.1项约定的原则处理。 ☑合同期内不调价。 |
| 15 | 17.2.1 | 开工预付款金额：无 |
| 16 | 17.2.1 | 不适用 |
| 17 | 17.3.2 | 承包人在每个付款周期末提交进度付款申请单的份数：3份。 |
| 18 | 17.3.3(1) | 进度付款证书最低限额：/ |
| 19 | 17.3.3(2) | 逾期付款违约金的利率：中国人民银行发布的同期六个月以内（含六个月）短期贷款基准利率（不计复利）加手续费。 |
| 20 | 17.4.1 | 质量保证金金额：审定结算价款的3%（①可以银行保函替代质量保证金；②项目交工验收时，承包人在江苏省公路水运建设市场信用评价等级为AA级的，质量保证金的金额为审定结算价款的2% ；承包人被列入江苏省公路水运建设市场红名单的质量保证金的金额为审定结算价款的1.5%。）。 质量保证金是否计付利息： □是，利息的计算方式： √否 |
| 21 | 17.5.1 | 承包人向提交交工付款申请单(包括相关证明材料)的份数：3份。 |
| 22 | 17.6.1 | 承包人向提交最终结清申请单(包括相关证明材料)的份数：3份。 |
| 23 | 18.2 | 竣工资料的份数：竣工文件电子文档及书面文档各3套。 |
| 24 | 18.5.1 | 单位工程或工程设备是否需要投入施工期运行：否。 |
| 25 | 18.6.1 | 本工程及工程设备是否进行试运行：否。 |
| 26 | 19.7 | 保修期：自交工验收合格之日起计算24个月。 |
| 27 | 20.1 | 建筑工程一切险（包括不计免赔）的保险费率：由承包人以发包人和承包人共同名义投保，保险费由承包人承担并包含在合同价中，不单独计量支付。 |
| 28 | 20.4.2 | 第三者责任险的最低投保金额：1000万元，事故次数不限（不计免赔额），由承包人以发包人和承包人共同名义投保，保险费由承包人承担并包含在合同价中，不单独计量支付。 |
| 29 | 24.1 | 争议的最终解决方式：诉讼，向发包人所在地人民法院提起诉讼 |

项目专用合同条款

说明：本项目专用合同条款是对“通用合同条款”、“公路工程专用合同条款”的补充、细化和约定，应对照“通用合同条款”、“公路工程专用合同条款”中同一编号的条款一起阅读和理解。如果本“项目专用合同条款”与“公路工程专用合同条款”、“通用合同条款”不一致时，以本“项目专用合同条款”的规定为准。

- 1.一般约定

1.1.3工程和设备

第1.1.3.10目细化为：

永久占地:指为实施本合同工程所需的一切永久占用的土地，包括公路两侧路权范围内的用地。除发包人同意外，承包人不可将施工现场用于本工程施工以外的目的，不得将永久占地范围内的用地作为预制场地。

- 2.4 协助承包人办理证件和批件

补充为：“发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件，其费用由承包人承担。”

”

- 3.1监理人的职责和权力

3.1.1（4）后增加“无论承包人的延期要求是否成立，发包人授权监理人批准延期的时间不得超过28天。”

- 4.1 承包人的一般义务

4.1.2依法纳税

本项补充：

中国政府(江苏省)根据现行税法和有关部门现行规定就本合同项下向承包人征收的所有税金及其他应交纳的所有费用均由承包人摊入各工程子目的单价中。承包人在报价时视为已充分了解并考虑了现行的税法和相关的办法、规定，特别是营改增后的税金征收、缴纳相关规定。

承包人的一切进口施工机具、设备均应按规定交纳关税，其费用不含在报价内，应由承包人自费负担。

4.1.8为他人提供方便

本款细化为：

（1）承包人应无偿提供由其建设和维护的临时道路等给发包人或发包人许可的其他承包人使用，为其他承包人提供现场通道、施工场地和空间，并提供稳定的电源、水源接口等必要的施工条件和服务。

（2）几个承包人在同一区域施工时，发包人有权协调工程的实施并对工程的衔接提出指示，承包人应在发包人的统一协调下工作。承包人由此增加的费用应认为已含入工程量清单各细目的单价或总额价中，发包人不单独计列。

4.1.10其他义务

4.1.10（1）款约定为：

（1）临时占地的费用含入工程量清单各细目的单价或总额价中，发包人不单独计列。

4.1.10（3）款补充：

承包人在收到中标通知书后14 天之内并在签订合同协议书之前，按照《劳动法》、中华人民共和国国务院令（第724号）《保障农民工工资支付条例》、关于印发《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》、通交建管【2018】2 号、通交建【2018】5 号、通交建【2018】6 号规定使用和管理农民工，开设农民工工资专用账户。进场后设置农民工维权信息公示牌，实行实名制管理制度、按月足额支付工资制度、农民工工资专用账户制度。如果发生违反规定拖欠或克扣民工工资行为，造成不良影响的，承包人必须接受相关行政主管部门依照有关规定作出的处罚决定。

农民工工资保证金金额为中标价的2%（最高不超过80万元），单独向如东县交通运输局递交，递交形式可采用现金、支票、银行保函。农民工工资保证金于工程交工验收结束后的第二个月内退还。

按照《保障农民工工资支付条例》、《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》、《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》等要求，中标单位应在工程项目所在地银行开设农民工工资专用账户（该专用账户所属的银行由中标单位自行选择，但须经招标人确认），否则不予支付合同款。发包人按合同约定，将按规定将支付款汇入农民工工资专用账户。发包人将不定期对账户进行核查，同时要求承包人建立健全的清理拖欠农民工工资应急预案，并及时足额将农民工工资发放到位。

4.1.10（6）款约定为：

（4）承包人应履行的其他义务：

a、承包人应仔细研究施工方案和技术要求，了解施工地点的水文、地质、气象情况，制定周密的安全、质量保证、信息管理措施及施工计划(包括人员、设备、材料、后勤保障及紧急处理措施等)，并报发包人批准后严格执行，以保证合同工程的顺利施工。为执行本款要求而发生的费用均应认为已含入承包人的报价之中，发包人将不另行支付。凡因承包人采取措施不力而造成本合同工程的一切损失、工期拖延及施工费用的增加等均由承包人自行负责。

b、承包人应按照图纸、招标文件和技术规范的要求，编制施工组织设计，明确确保工程质量的施工技术方案和施工工艺要求，特别是关键工程、重点部位、关键工序的施工技术方案和施工工艺。

考虑到工程建设的实际情况，发包人可能提出一些高于招标文件要求的技术指标，承包人必须按新的技术指标执行。在工程质量要求未发生改变的情况下，即使发包人对施工工艺指标提出了特别要求，承包人也不得就此要求发包人给予额外费用补贴，由此发生的一切费用视为已计入工程量清单各细目所报单价或总额价中。

c、承包人应接受质监机构对其工程施工质量的监督与检查，凡工程质量不合格的工程不验收、不支付，并应自费拆除重建。

d、承包人必须建立针对本合同工程的施工质量保证体系，做到“横向到边，纵向到底、控制有效”，加强施工过程中的自检、互检和交接检工作。

e、根据合同的各项规定，承包人应精心组织施工，按时完成本合同工程及其缺陷的修复。为此，承包人应提供所需的全部监督管理、劳务、材料、设备、施工装备和其他物品。

f、承包人应对本标段的分包、雇用劳务、运输、供料等委托单位的经济往来全权负责。在工程结束后撤出现场前均应结算清楚。否则，承包人与委托单位之间发生的经济纠纷，应由承包人承担一切经济和法律责任。

g、承包人应在监理人的指示下，为本项目其他工程提供必要的便利条件。承包人因此发生的一切费用均应含入所报的单价或总额价内，发包人不再单独计列。

h、对于标段中与既有道路有交叉、干扰的地段，施工时应保证施工和交通的安全。因此发生的一切费用，包含在安全生产费用中，安全生产费用不足的，在其它相关项目单价或总额价中考虑。如因承包人采取的措施不力，造成本工程工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行负责。

i、承包人为满足本项目施工需要而开展的科研和试验课题研究，应将其详细成果资料报发包人备案。

j、施工期间承包人必须严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行发包人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及发包人有关安全工作的指示。

k、结合本项目的实际情况，一个有经验的承包人应考虑到施工过程中可能会发生的由于施工及各种原因造成的地方矛盾和阻工问题，承包人自行负责解决，并支付所发生的一切费用。发包人协助做好协调工作。发包人的协调不免除承包人自行解决矛盾的任何责任（特殊情况经业主同意例外）。

l、发包人仅负责工程修建过程中路基红线范围内发生的土地征用、拆迁及外部矛盾的协调和解决。对于工程施工过程的临时占地、承包人驻地建设等其它相关事宜，由承包人自行负责并承担费用。

m、如果沿线路基两侧地下埋设国家光缆和国防光缆，承包人在进场施工时应采取必要的保护措施，严禁由于施工破坏光缆，造成通讯中断，否则由此引起的损失和责任由承包人负责；发包人在施工期间将积极协调光缆的迁移等事宜。

n、承包人需高标准建设承包人驻地，展现现代化、文明施工风貌。发包人对承包人驻地建设提出相关要求，承包人拒不履行的则被视为违约。

o、承包人应妥善处理好与其它工程承包人的关系，发生交叉施工时，应相互配合，友好协作，并无条件服从发包人统一协调。

p、合同实施期间，采用新的或更高的标准或规范，合同价格不予调整。

q、根据“交通部《公路水运工程安全生产监督管理办法》（中华人民共和国交通运输部令2017年第25号）”的规定，承包人应配备相应的安全生产管理人员及设备。”

r、承包人在施工时，应充分考虑施工机械可能会对周边的房屋的影响，对周边房屋造成损坏的，应负责修复和赔偿，其费用由承包人自行负责。

s、根据省交通运输厅关于《江苏省公路水运工程落后工艺淘汰目录清单（第一批）》的通知（苏交质[2018]24号文）文件精神，列入该名录的施工工艺不得用于本项目。

t、承包人应履行的其他义务：无条件配合业主及上级有关部门的视察，检查等各项活动。

u、本项目所涉及土方均采用外购土方，承包人在土方运输（包括废弃物运输）过程中应做

好与城管（渣土办）、环保等相关部门的协调沟通工作，须满足土方运输的相关要求，由此产生的费用不单独计量，包含在工程量清单相关细目单价或总额价中。

V、承包人在施工过程中应按照国家、江苏省、南通市、海安市及发包人相关文件的规定做

好施工扬尘的污染防治工作，由此产生的相关费用承包人在本项目工程量清单其他相关子目的

单价或总额价中予以考虑，发包人不另支付。

- 4.3 分包

本项目不允许分包。

- 4.5 承包人项目经理

4.5.1款补充：

未事先征得发包人同意，承包人不得擅自更换项目经理，否则将被视为承包人违约。若确需更换必须获得发包人的同意并保证调整后不得低于原有的水平。但发包人有权根据工程实施情况要求承包人立即更换项目经理，对此，承包人不得拒绝。

承包人投入本工程的项目经理必须是满足条件的合格的项目经理，若承包人投入本工程的项目经理被发包人认定为不合格，承包人必须立即无条件更换合格并经发包人同意的项目经理。

投标人拟投入本工程的主体施工队伍目前应没有参加其它在建工程，或必须有目前在建工程的发包人的书面撤离证明，以证明一旦投标人中标，其主体施工队伍能立即撤出目前的在建工程，并能确保在发包人规定的时间内进场，开展本工程。

- 4.6 承包人人员管理

增加4.6.6款内容如下：

承包人承诺的项目经理（或公司授权的项目负责人）及按合同附件投入的专职安全生产管理人员（有C证）应为承包人自有人员（中标后合同签订前需提交其社保缴纳证明），且必须到位（发包人对其进行每天考勤），若未按时到位或更换（不称职的必须更换为称职的到位），则项目经理每人次处以5万元违约金（即被发包人认定为不合格进行更换的也按每人次处以5万元违约金），专职安全生产管理人员每人次处以1万元违约金（即被发包人认定为不合格进行更换的也按每人次处以3万元违约金）；

本项目发包人将对项目经理、专职安全生产管理人员在工地情况进行考勤，要求项目经理、专职安全生产管理人员每月在工地不得少于18天，一旦发现有一人某月少于18天或某月业主考勤缺席5次以上视作该月不到岗，对项目经理处以2万元/人的违约金，对专职安全生产管理人员处以1万元/人的违约金；项目经理有连续两个月不到岗或累计两个月不到岗，则必须更换，并处以5万元/人次的违约金。

以上情形，经发包人同意的除外。

在本项目实施过程中，承包人投入本项目的项目经理不得在其他项目中兼职，否则发包人将要求承包人更换项目经理，并按上述标准对承包人进行处罚。

- 4.8 保障承包人人员的合法权益

本款增加第4.8.7~4.8.11项：

4.8.7承包人在组织人员进驻工程现场时，应切实采取预防疫情的有效措施，配备必要的医药用品、消毒、测温、通风等设施、设备，加强疫情防控工作。承包人还应建立人员流动登记制度，信息报告制度，要与当地卫生防疫部门取得联系，做好各项防范措施的落实工作。承包人应将其采取上述措施而可能发生的全部费用计入工程量清单各子目的单价和总额价中，发包人将不另行支付。因承包人采取措施不力所造成的一切后果，均由承包人自行负责。

- 4.11.3可预见的不利物质条件

本项约定为：

本项目可预见的不利物质条件范围包括：

a．图纸中已明确指出的不利的地下和水文条件；

b．工程实体过冬需要采取必要的保护措施；

c．工程实体在雨季施工需要采取必要的保护措施；

d．招标文件中已明确的不利条件。

- 5.材料和工程设备

- 5.1 承包人提供的材料和工程设备

补充第5.1.4款：

5.1.4所有材料均由承包人采购，并对材料质量负责。在合同实施过程中，不允许采用废（旧）料施工，一旦发包人对相关施工材料有疑义，发包人有权要求进行抽检，检测费用由承包人承担。

- 5.2 发包人提供的材料和工程设备

本项目发包人不提供任何材料和工程设备。

- 6. 施工设备和临时设施

第6.3款细化为：

为实施和完成本合同工程及其缺陷的修复，承包人应按投标文件承诺的型号、规格、数量和时间向现场调遣或租用主要施工机械及材料试验、测量、质检仪器设备，不得拖延、短缺或任意更换，否则将按第22.1款视为承包人违约。

尽管承包人已按承诺提供了上述机械、设备和仪器，但若承包人使用的施工机械、设备和仪器不能满足合同进度计划和(或)质量要求时，发包人有权要求承包人增加或更换施工机械、设备和仪器，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。承包人在接到发包人指令后应立即执行，否则将按第22.1款视为承包人违约。

承包人的施工机械、设备应在工程所在地办理机械、设备的安全施工相关手续，接受监督与管理，完成相关手续后方可投入使用。

- 7.5 道路和桥梁的损坏责任

本款细化为：

承包人出入现场、施工运输，使用地方道路或航道时，应认为承包人已接受原有地方道路、桥涵、排水沟、航道等是完好的，承包人应负责自费与地方协调、改善、加固并养护，因承包人出入或施工运输使用造成的损坏，承包人应负责自行处理。承包人在实施和完成本合同工程及缺陷修复工作中的一切施工作业应保证发包人免于承担因承包人借用、占用或使用当地道路或其他交通设施所引起的补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费及其他开支。

为保证道路交通安全及运输畅通,承包人应采取以下措施:

(1)当施工期间，承包人必须在与交通运输和公安交管部门协商下，采取足够的引导交通措施；

(2)承包人制定运输计划时，应避开现有道路上在高峰时的运输。

- 8.2 施工测量

补充8.2.3、8.2.4款：

8.2.3  承包人负责提供与放样工作有关的劳务、机具及仪器设备。应经常对使用的测量仪器进行定期检查与校正，填写检查证书报发包人核查。在本合同工程施工过程中，如果工程任何部分的位置、标高、尺寸或线形出现超出合同规定的误差，一经发现，承包人应自费纠正，直到发包人认为符合合同规定为止。

8.2.4 承包人应当将每次施工测量资料报监理人审核，对于重要的主体工程的施工测量资料，应至少在48小时前通知发包人进行复测。

增加：

在合同工程的整个施工期间，承包人必须对测量基准网点进行维护。如测量基准网点或标志受到损坏，则承包人应立即报告发包人，并负责立即恢复、承担修复费用。

承包人应当将每次施工测量资料报发包人审核，对于重要的主体工程的施工测量资料，应至少在施工前2天通知发包人进行复测。

承包人配备的测量人员、测量仪器和工具必须合格和满足工程精度的要求。

在施工过程中，承包人应经常对使用的测量仪器进行定期检查与校正，填写检查证书报发包人核查。

- 8.3 基准资料错误的责任

本款补充：

承包人应对发包人提供的基准资料进行核实，发现错误，应及时通知发包人，否则应承担相应责任

- 9.2 承包人的施工安全责任

第9.2.5项细化为：

承包人的安全生产措施应满足国家或省、市有关工程安全生产、文明施工的规定以及参照江苏省交通工程建设局主编的《公路工程建设现场安全管理标准化指南》的要求。承包人的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员必须取得安全生产考核合格证书，专职安全生产管理人员的配置人数必须满足《公路水运工程安全生产监督管理办法》（中华人民共和国交通运输部令2017年第25号）的规定。凡标段内与已建航道、临、跨、过河设施有交叉干扰的地段，承包人应在不干扰航道畅通的前提下，采取有效措施保证安全生产文明施工和已建航道、临、跨、过河设施的安全；凡标段与其他在建工程有互扰的地段，承包人应做好与其它施工单位的协调工作承包人应对上述工作及可能出现的事故负全责。承包人应根据合同条款第9条、技术规范102.12、102.13小节，以及按照国家、省、市相关公路工程安全生产的规定而采取一切有必要的安全措施，安全生产费用支付上限为投标报价（总价）控制上限的1.5%（不足1万元的，按1万元计）。除设计变更增补安全生产费用且经发包人同意外，承包人安全生产费用实际支出超过合同约定的安全生产费用总额的，超出部分费用已包括在合同总价内，发包人不另行计量与支付。

- 9.3 治安保卫

补充9.3.4项：

在符合合同要求的范围内，进行为工程的施工和竣工以及对任何缺陷做必要的补救，均应以不使下述各方面遭受不必要的和不恰当的干扰为条件：

(1) 公众的便利；

(2) 公用道路或私人道路以及通往属于发包人或他人财产的人行小道的进入使用和占用；

(3) 河流、航道、铁路、城镇道路和其他公共交通运输线路等；

(4) 区中或地下的属于公共、团体或他人的管线和设施。

如果发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、诉讼费用及其它开支时，应由承包人承担一切责任及费用，但由于发包人对本工程提供的设计所引起的必然影响除外。

- 11.4  异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围：连续30天以上雨天

- 12.1 承包人暂停施工的责任

增加12.1（6）款内容如下：

由承包人承担的其他暂停施工：前期工作（拆迁、群众矛盾等）的影响而发生局部暂停施工（不是全线停工），承包人合理调整作业面。

- 13.2 承包人的质量管理

13.2.3款补充如下内容：

承包人应采取一切必要的措施，严格执行招标文件中技术规范各项规定和发包人在工程实施期间制定的有关施工要求，以保证达到合同规定的质量要求。由此而可能引起工程费用投入的变化将不予计量。

- 14.试验和检验

补充第14.5款：

合同实施过程中，承包人对不能自行进行的质量检测、试验项目可委托相应行业的具有资质和检测能力的单位进行，但该外委单位必须征得发包人和监理人的同意，且费用由承包人承担。

补充第14.6款：

当承包人与监理人就材料或设备的检验结果发生争端时，监理人可以将材料或设备的检查和检验委托给一家独立的检验单位。该检验单位必须具有国家技术监督局和专业机构的认证资格。当该独立检验单位对材料或设备的检验结果证明监理人检验的结果是正确的，则承包人应接受发包人的指令，并承担委托检验费，否则，委托费应由发包人承担。

补充第14.7款：

在合同实施期间，根据工程需要，发包人可能在本工程工地进行有关试验，承包人应积极配合并承担相应的工作，但不得对因此可能发生的人工、机械闲置损失向发包人提出补偿要求。

- 15.4 变更的估价原则

15.4.4修改为：

如果工程量清单中未包含适用于变更工程的单价，则采用工程量清单中发包人认为适合的单价用于作价的依据。如果不适合，则由发包人和承包人协议一个合适的单价或总额价。

- 17.1 计量

17.1.2 计量方法

本款约定为：

工程的计量应以净值为准，除非项目专用条款另有约定。发包人在组织隐蔽工程计量时，应及时通知发包人、承包人并联测现场签认。发包人保留对计量资料的终审权力。

工程量清单所列工程量是按计量的原则，根据施工图设计编制而成的，在一般情况下可作为计量的控制值。工程量清单中的任何错误和遗漏，均不应导致合同的废除，并不免除承包人根据合同规定的义务和其应按图纸、规范履行合同的责任。有关的遗漏、错误和实际施工的工程量应由发包人按相关规定纠正。

- 17.3 工程进度付款

17.3.3（4） 进度付款证书和支付时间

本项目的工程进度付款如下：

合同签订后支付合同价（不含暂估价及暂列金额）的10%%，工程完工验收合格后付至合同价款的80%，缺陷责任期（养护期）满后（苗木成活率须达到100%）根据审计结果付清余款，以上付款均不计利息。

20.2 人员工伤事故的保险

本款末增加：

承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员（包括临时工和民工），投保人身意外伤害险，缴纳保险费。承包人应将保险单副本交发包人备案。该项保险的一切费用应由承包人承担并支付。

如果承包人雇用的工人或其他人员发生意外伤害或伤亡，应向保险公司索赔。承包人应保障发包人不承担由伤害引起的赔偿以及与此有关的一切索赔、诉讼及其他费用，除非伤亡是由于发包人或其职工的行为或过失所造成的。

保险费包含在工程量清单中工程细目的单价或总额价内，不另计量与支付。

- 20.3 人身意外伤害险

20.3.2 款细化为：

承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员（包括临时工和民工），投保人身意外伤害险，缴纳保险费。承包人应将保险单副本交发包人备案。该项保险的一切费用应由承包人承担并支付。

如果承包人雇用的工人或其他人员发生意外伤害或伤亡，应向保险公司索赔。承包人应保障发包人不承担由伤害引起的赔偿以及与此有关的一切索赔、诉讼及其他费用，除非伤亡是由于发包人或其职工的行为或过失所造成的。

保险费包含在工程量清单中工程细目的单价或总额价内，不另计量与支付。

- 20.6.4保险金不足的补偿

本项补充为：

保险金不足以补偿损失的（包括免赔额和超过赔偿限额的部分）均由承包人承担。

- 21.1 不可抗力的确认

第21.1.1（6）不可抗力的其他情形： /  。

- 21.3.1不可抗力造成损害的责任

本项(1)目补充：

a、由于合同条款第21.1.1项中的任何一种已投保的不可抗力风险造成的上述损失或损害，承包人应在事故发生后及时报告监理人和保险人并向保险人提出索赔。不能从保险人收回的免赔额部分由承包人自己承担，而超过保险人最高赔偿限额的损失部分由发包人和承包人平均分担。

b、由于合同条款第21.1.1项中的任何一种无法投保的不可抗力风险造成的上述损失或损害，承包人应在监理人要求的范围内弥补损失或损害。同时，监理人应按照合同规定在与承包人协商并报发包人批准后，确定合同价格的增加额，通知承包人，并抄送发包人。发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

c、由于不可抗力风险和若干其他风险结合而造成的上述损失和损害，在按照本目(a)或(b)(视情况而定)进行处理时，应考虑承包人和发包人双方按比例承担的责任。

- 22.1  承包人违约

22.1.2 对承包人违约的处理

本项目补充：

（5）由于承包人原因引起暂时停工，承包人不采取积极补救措施造成工期严重延误。

a．发包人可按签约时合同价格的1%金额扣缴承包人违约金，该违约金或通知履约保函开具银行支付或在中期支付证书中扣除。即使交纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；或

b．发包人可雇用其他承包人完成部分工程。承包人无权对此提出反对意见并应按合同规定完成合同工程其他部分的施工和缺陷修复。在这种情况下，发包人向承包人支付的合同价格中不应包括由其他承包人完成的那部分工程的价格。监理人应与承包人和发包人协商后确定由于承包人违约而给发包人造成的费用增加和其他损失，并由发包人从应付给承包人的款项中扣除，监理人应将上述决定通知承包人，并抄送发包人；

c．发包人在向承包人发出书面通知的7天之后可以进驻现场和接管工程，终止承包人对本合同工程的承包，但不因此解除合同规定的承包人的任何义务和责任，或影响合同赋予发包人或监理人的各种权利和权限。发包人可自行完成该工程，或邀请其他承包人完成该工程。业主或其他承包人为了完成本工程可以使用承包人任何设备、临时工程和材料。合同终止后的有关事宜应按照第22.1.4和22.1.5款的规定办理。

（6）当承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，发包人有权向承包人课以违约金，具体约定如下：

a．承包人发生第22.1.1第（2）项约定的违约情况时，课以每台日（次）1000元违约金。

b．承包人发生第22.1.1第（3）项、第（5）项约定的违约情况时，课以每次（处）10000元违约金。发包人委托第三方清除不合格工程，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。

c．承包人发生第22.1.1第（4）项约定的违约情况时，且未在发包人或监理人指定的期限内改正，课以每次10000元违约金。

d．承包人发生第22.1.1第（7）项约定的违约情况时，课以每天5000元违约金。

e．承包人发生第22.1.1第（8）项约定的违约情况时，按专用合同条款第4.6.5款、第5.3.3款规定执行。承包人违反第6.3款，关键施工设备未在规定时间内到位，课以每台日1000元违约金。

f．承包人发生第22.1.1第（9）项约定的违约情况时，除按国家在关规定处罚外，在发包人或监理人规定整改时间内未整改的，每次课以20000元及以下违约金。

g．承包人发生第 22.1.1 其他款项约定的违约情况时，发包人视情节课以违约金。

22.1.3 承包人违约解除合同

本项目补充如下内容：

若承包人在工程实施过程中的质量及进度严重不符合发包人要求，并经两次书面警告无效后，则发包人有权无条件收回本项目全部或部分工程，另行委托施工，由此引起的一切费用均由承包人负责。

- 22.2  发包人违约

22.2.2发包人无正当理由不按时返还履约保证金、质量保证金或农民工工资保证金的，发包人应向承包人支付的违约金如下：中国人民银行发布的同期六个月以内（含六个月）短期贷款基准利率（不计复利）加手续费。

补充25款为：

- 25 廉政建设

在合同实施期间，发包人和承包人应根据交通运输部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益。

补充26款为：

- 26项目负责人登记管理办法

在合同实施过程中，承包人投入本项目的项目经理一般不得变更，如因故确需更换，必须申请发包人同意。无论是否征得发包人的同意（特殊情况除外），如出现项目经理更换的情况，发包人将按照相关规定对人员到岗情况、履职表现和变更情况进行登记、管理，并上报江苏省交通行政主管部门。

补充27款为：

- 27 履约考核

27.1在工程实施期间，发包人将按照《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》及其他相关履约考核办法的规定对承包人进行履约考核，并将履约考核结果上报上级交通行政主管部门，由上级行政主管部门核实后计入承包人信用档案。

补充28款为：

- 28 节能、环保要求

承包人在工程实施期间，应按照国家、江苏省及发包人的相关规定，按照节能、环保的要求进行施工，并制定相应的保障措施。发包人将委托相应专业机构对承包人节能、环保措施的落实情况进行检查监督，承包人应无条件予以配合并执行发包人提出的整改意见。上述所有工作发生的费用视为包含在投标报价中，不另行计量支付。

补充29款为：

- 29 科技创新要求

发包人鼓励科技创新，承包人施工过程中可积极探索，将合适的新产品、新工艺、新材料、新技术用于本工程。因承包人科技创新降低了合同价格或提高了工程经济效益的，发包人将予以适当奖励，具体奖励办法，发包人另行制定。

- 第三节合同附件格式

附件六~附件九采用格式详见《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）。

本项目对附件一~附件五进行细化补充，内容附后。

附件一合同协议书

合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施（项目名称），已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目    标段的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 项目概况与本标段工作内容

2.  下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）

（2）中标通知书；

（3）投标函（含报价投标函）及投标函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）技术规范；

（8）图纸（如有）；

（9）已标价工程量清单；

（10）承包人有关人员、设备投入的承诺。

（11）其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）元（¥）。

4. 承包人项目经理：    。承包人项目总工：    。

5. 工程质量符合    标准。工程安全目标：    。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款：

发包人将根据工程进度付款申请支付工程款，具体为：合同签订后支付合同价（不含暂估价及暂列金额）的10%%，工程完工验收合格后付至合同价款的80%，缺陷责任期（养护期）满后（苗木成活率须达到100%）根据审计结果付清余款，以上付款均不计利息。

8. 承包人应按照指示开工，计划工期：               。

9. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10.本协议书一式六份，合同双方各执三份。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：（盖单位章）                  承包人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）    法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日                                   年月日

- 附件二廉政合同

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，    （项目名称）的项目法人    （项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目     标段的施工单位    （施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1.发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行    （项目名称）    标段施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3.承包人的义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通迅工具、交通工具和高档办公用品等。

4.违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的水运建设市场的处罚。

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7.本合同作为_________(项目名称)    标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8.本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人：    （盖单位章）                承包人：    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字）  法定代表人或其委托代理人：    （签字）

年    月    日                             年    月    日

发包人监督单位：（全称）（盖单位章）    承包人监督单位：（全称）（盖单位章）

- 附件三安全生产合同

安全生产合同

为在    （项目名称）    标段施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人    （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人    （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1.发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3)建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5.本合同正本二份、副本份，合同双方各执正本一份，副本份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：    （盖章单位）                承包人：    （盖章单位）

法定代表人或其委托代理人：    （签字）  法定代表人或其委托代理人：    （签字）

年    月    日                      年    月    日

附件四其他主要管理人员和技术人员最低要求

| 人员 | 数量 | 资格要求 |
| --- | --- | --- |
| 专职安全生产管理人员 | 1 | 具有有效的安全生产考核合格证书（C类证） |

上表为合同签订前投标人必须报备的投入本合同的其他主要管理人员与技术人员，合同实施过程中，发包人仍可根据实际情况要求承包人对投入本项目的技术管理人员进行适当增减，以利工程的实施和满足相关规定要求。

投标项目经理或公司授权的项目负责人、专职安全员（有C证）必须为承包人自有人员，中标后合同签订前需提交社保缴纳证明，合同实施时，发包人将对其进行每天考勤。

附件五：主要机械设备和试验设备最低要求

- 签订合同时或是合同实施过程中发包人将根据实际情况要求承包人投入设备，以利工程的实施和满足相关规定要求。

- 试验设备应满足相关要求。

- 附件六：履约担保格式

履 约 担 保

（发包人名称）：

鉴于 （发包人名称，以下简称“发包人”）接受 （承包人 名称，以下称“承包人”）于 年 月 日参加 （项目名称）  标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的 合同，向你方提供担保。

1.担保金额人民币（大写）      （¥     元）。

2.担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金之日止。

3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4.发包人和承包人按合同条款第 15 条变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

年 月 日

第五章  工程量清单

(另册)

第六章	图纸(另册)

# 第七章技术规范

（详见《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）（第二册）“第七章技术规范”）

- 第八章工程量清单计量规则

本招标文件项目专用文件对《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)(第三册)“第八章工程量清单计量规则”进行了补充、细化和变换、修改，进行过补充、细化和变换、修改的条款以项目专用文件的规定为准，投标人应将项目专用文件、招标清单和《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)结合阅读。招标清单说明与本计量规则不一致的，以清单说明中的内容为准，工程量清单中未列出的相关子目视为已包含在投标报价中，不单独计量与支付。

第九章	投标文件格式

# 第一信封（商务及技术文件）

南通市港航事业发展中心海安分中心地块绿化改造工程

（      标段）

投  标  文  件

（商务及技术文件）

投标人：                       （盖单位章）

年        月        日

目	录

一、投标函及投标函附录

二、授权委托书或法定代表人身份证明

三、投标保证金

四、项目管理机构

五、拟分包项目情况表

六、资格审查资料

七、不拖欠民工工资的承诺书

八、确保工程质量不非法分包不违法转包承诺书

九、江苏省公路水运建设项目投标人信用承诺书

十、江苏公路水运建设市场主要从业人员信用承诺书

十一、其他材料

一、投标函及投标函附录

(一)投标函

南通市港航事业发展中心：

1、我方已仔细研究南通市港航事业发展中心海安分中心地块绿化改造工程   标段招标文件的全部内容(含补遗书第___号至第___号)，在考察工程现场后，愿意以投标文件第二个信封（报价文件）中的投标总报价，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．工程质量：            ，工期            ，安全目标：           。

4．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（5）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他管理和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，经你方审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。如我方拟派驻的人员和设备不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第 1.4.3 项和第 1.4.4 项规定的任何一种情形。

6．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7．（其他补充说明）。

投标人：(盖单位公章)

法定代表人或委托代理人：(亲笔签名)

地址：___

电话：___

传真：___

邮编：___

年___月___日

(二)投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 | 1.1.4.5 | 自交工验收合格之日起计算24个月。 |  |
| 2 | 逾期交工违约金 | 11.5 | 3000元/天 |  |
| 3 | 逾期交工违约金限额 | 11.5 | 10%签约合同价 |  |
| 4 | 提前交工的奖金 | 11.6 | 无 |  |
| 5 | 提前交工的奖金限额 | 11.6 | 无 |  |
| 6 | 价格调整的差额计算 | 16.1 | 按合同项目专用条款第16.1项执行 |  |
| 7 | 开工预付款金额 | 17.2.1 | 无 |  |
| 8 | 材料、设备预付款 | 17.2.1 | 无。 |  |
| 9 | 进度付款证书最低限额 | 17.3.3(1) | / |  |
| 10 | 逾期付款违约金的利率 | 17.3.3(2) | 中国人民银行发布的同期六个月以内（含六个月）短期贷款基准利率（不计复利）加手续费 |  |
| 11 | 质量保证金限额 | 17.4.1 | 审定结算价款的3%（①可以银行保函替代质量保证金；②项目交工验收时，承包人在江苏省公路水运建设市场信用评价等级为AA级的，质量保证金的金额为审定结算价款的2% ；承包人被列入江苏省公路水运建设市场红名单的质量保证金的金额为审定结算价款的1.5%。）。 |  |
| 12 | 保修期（绿化养护期） | 19.7 | 自交工验收合格之日起计算24个月。 |  |

二、授权委托书或法定代表人身份证明

（一）授权委托书

本人     (姓名)系(投标人名称)的法定代表人，现委托    (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改南通市港航事业发展中心海安分中心地块绿化改造工程项目        标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

投标人：(盖单位公章)

法定代表人：（亲笔签名）

身份证号码：

委托代理人：（亲笔签名）

身份证号码：

年     月     日

注： 1、法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名；

2、如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则无须提交授权委托书。

(二)法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：(法定代表人亲笔签名)     性别：     年龄：     职务：

系(投标人名称)        的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：(盖单位公章)

年     月     日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名。

三、投标保证金

采用电汇、银行汇票或本票形式投标保证金的，在此附投标保证金（电汇单，或银行汇票，或银行本票及本票申请单）的复印件。

说明：

（1）若采用电汇，投标人应在上述投标保证金递交截止时间之前，将投标保证金由投标人基本账户一次性汇入招标人指定账户，否则视为投标保证金无效。

（2）若采用银行汇票或银行本票（若投标人基本开户行在南通，则可递交银行本票），投标人应在上述投标保证金递交截止时间之前，将银行汇票或银行本票原件递交给招标代理，且投标保证金必须由投标人基本账户汇出,否则视为投标保证金无效。（采用银行本票的，必须同时递交银行本票申请单的复印件）

银行保函格式如下：

（招标人名称）：

鉴于（投标人名称）（以下称“投标人”）于年月日参加（项目名称）   施工的投标，（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在 7 日内向你方无条件支付人民币（大写）    元。

本保函在投标有效期或经延长的投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长投标有效期的决定，应通知我方。

担保人名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年     月     日

四、项目管理机构

拟为承包本标段工程设立的组织机构及框图方式表示。

说明：

五、拟分包项目情况表

| 分包的工程项目 | 主要工程内容 | 预计造价（万元） | 注：若无分包计划，则投标人应在本表填写“无” |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟分包工程造价合计（万元） |  |  |  |

注：本表不可缺省；

六、资格审查资料

表1  企业基本情况表

表2  拟为本合同工程配备人员情况表

表3-a  拟投入本合同工程主要人员情况表

表3-b  拟投入本合同工程主要人员经历表

表4  企业代表工程表

表5  企业在建工程表

表6  拟投入本标段的主要施工、检测机械表

投标人拟投入本标段人员组织机构框图

投标人与其他单位资产关联、隶属关系框图

备注：

1、以上表格，投标人应按规定格式与内容进行填写；涉及企业营业执照、资质证书、基本账户开户许可证、安全生产许可证、财务信息、业绩、人员及人员业绩等内容均必须提供证明材料彩色复印件或扫描件，不满足本条要求的不作为评审依据；

2、投标人在“表3-a拟投入本合同工程主要人员情况表”中填报的主要人员至少应包括：项目负责人。

#### 表1 投标人基本情况表

| 投标人全称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要业务 |  |  |  |  |  |
| 营业范围 |  |  |  |  |  |
| 营业执照 | 1.注册号: |  | 2.信用等级: |  |  |
| 企业资质 | 1.等级: |  | 2.资信编号: |  |  |
| 建立日期 |  |  | 现有职工总人数(人) |  |  |
| 联系方式 | 1.地址: |  | 2.邮编: |  |  |
|  | 3.电话: |  | 4.传真: |  |  |
| 法人代表 | 1.姓名: | 2.职务: | 3.联系电话: |  |  |
| 技术负责人 | 1.姓名: | 2.职务: | 3.联系电话: |  |  |
| 联系人 | 1.姓名: | 2.职务: | 3.联系电话: |  |  |
| 安全许可证号 |  |  |  |  |  |
| 基本户开户行 |  |  | 基本户户名 |  |  |
| 基本户账号 |  |  |  |  |  |

#### 表2 拟为本合同工程配备人员情况表

| 类别 | 技术人员 |  |  |  | 管理人员 | 技术工人 | 其他人员 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 | 高级职称 | 中级职称 | 初级职称 |  |  |  |  |
| 人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 表3-a 拟投入本合同工程主要人员情况表

| 拟在本项目中担任职务: | 姓名: | 年龄: | 职称: |
| --- | --- | --- | --- |
| 资质等级: |  |  |  |

注：本表可复制，每人填一表。

#### 表3-b 拟投入本合同工程主要人员经历表

| 拟在本项目中担任职务: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名: | 专业: |  | 学历: | 类似工作年限:年 |
| 类似工作经历 |  |  |  |  |
| 时间 | 职务 | 项目名称 |  |  |
| ～ |  |  |  |  |

注：本表可复制，每人填一表，本表中人员应与表4-a中投入人员一致，为表4-a中人员经历情况。

#### 表4 企业代表工程表

| 项目名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  |  |  |
| 合同标段 |  |  |  |
| 工程技术指标 |  |  |  |
| 合同总价/合同结算价(万元) |  | 竣工质量评定 |  |
| 项目经理 |  | 技术负责人 |  |
| 承建主体队伍 |  |  |  |
| 完工日期(年、月) |  | 合同工期/实际工期(天) |  |
| 获奖情况(仅限部、省级以上奖项) |  |  |  |
| 业主名称 |  |  |  |
| 业主联系人 |  | 联系电话 |  |
| 工程简介 |  |  |  |

注：本表可复制，每个业绩填写一表。

#### 表5 企业在建工程表

| 项目名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  |  |  |
| 合同标段 |  |  |  |
| 技术等级 |  | 标段属性 |  |
| 工程技术指标 |  |  |  |
| 承建主体队伍 |  |  |  |
| 项目经理 |  | 技术负责人 |  |
| 合同总价(万元) |  | 剩余工作量(万元) |  |
| 开工日期/合同工期 |  | 预计完工日期 |  |
| 工程形象进度 |  | 业主对履约情况的评价 |  |
| 业主名称 |  |  |  |
| 业主联系人 |  | 联系人电话 |  |

注：本表可复制，每个在建工程需填写一表。

#### 表6  拟投入本标段的主要施工、检测设备表

| 名称 | 型号、 产地国 | 功率/吨位 /容积 | 单 位 | 数 量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合 计 | 自 有 | 租 赁 | 新 购 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表中仅需要填写大型的、主要的设备，备注栏简要说明自有主要施工机械的来源地点，租赁与新购施工机械的落实情况。

2、“建议”一栏由投标人根据招标项目特点和国内外当前相应施工机械设备状况，可向招标人建议采用先进的施工机械设备和先进施工方法。

#### 投标人拟投入本标段人员组织机构框图

#### 投标人与其他单位资产关联、隶属关系框图

注：

  - 本框图用于表示投标人投资参股的关联企业情况、或具有直接管理和被管理关系的母子公司之间的隶属关联情况。投标人如对关联、隶属企业情况隐瞒不报，将视为提供虚假材料而予以查处。

  - 本框图须提供涉及投标人利益关系的所有资产关联情况，应在本框图内明确显示投标人的投资人、母公司、子公司、分公司及其控股和参股公司。

七、不拖欠民工工资的承诺书

致：南通市港航事业发展中心

为保护民工的合法权益，不拖欠民工工资，本签名人以（投标人全称）法定代表人或其授权的代理人的资格，郑重承诺：

本企业如果中标承建                 项目      标段工程，需要使用民工时，将保证做到：

1、按照《劳动法》规定雇佣和使用民工，工资将直接发放给民工本人，严禁发放给“包工头”。

2、我公司雇佣民工的，将按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付民工工资。如因我公司未按合同约定与民工结清工程款，致使后者拖欠民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。

3、如果发生违反规定拖欠或克扣民工工资行为，造成民工上访，本公司愿意接受发包人代表依照有关规定作出的处罚。

4、本公司同意：在合同执行期间发包人可视我公司对民工工资支付情况，上报履约考核。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人(或其授权的代理人)：（亲笔签名）

日期：     年     月     日

八、确保工程质量不非法分包不违法转包承诺书

致：南通市港航事业发展中心

我单位                             项目         标段工程招标中若有幸中标，在这项工程实施过程中，我们除响应招标文件的所有条款，认真履行合同规定的各项义务外，并郑重承诺：

本企业如果中标承建项目标段工程，需要使用民工时，将保证做到：

1、在此项工程施工过程中，我单位一定科学计划、精心组织，确保工期和质量，并保证不非法分包、不违法转包中标工程，并随时接受业主及其代表监督。如有分包计划，分包计划均应符合《江苏省公路工程施工分包管理实施细则》的规定并报经业主及其代表批准同意，否则，应视为我单位非法分包行为。

2、若我单位在项目实施过程中违背上述承诺，出现非法分包或违法转包等行为，我单位甘愿接受处罚，无条件撤出现场，并放弃二年投标资格。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人(或其授权的代理人)：（亲笔签名）

- 日期：   年  月  日

九、江苏省公路水运建设项目投标人信用承诺书

致：南通市港航事业发展中心

我单位自愿参加              项目     标段的投标活动，并郑重承诺：

- 在本项目的投标活动中遵守国家法律法规和交通运输行业有关规定，遵循公开、公平、公正和诚信原则。

- 投标文件中所有内容均为我单位真实意愿表达，相关信息真实有效。

- 无弄虚作假，无围标串标行为。

- 若我方中标，在合同履行过程中严格执行有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，不转包和违法分包。

- 我方如有违背承诺，愿意接受国家和交通运输主管部门依法进行的处罚，以及按照信用管理规定记入相关责任主体和责任人信用档案，同时在交通运输行业和政府相关信用网站公开。

投标人：    （盖单位公章）

法定代表人(或其授权的代理人)：（亲笔签名）

日期：   年   月

十、江苏公路水运建设市场主要从业人员信用承诺书

本人自愿申请参加江苏省公路水运工程主要从业人员信用评价，在此郑重承诺：

- 在厅建设市场信用系统中录入的有关本人信用信息均由本人亲自确认，所有信息都是真实、准确的。

- 按照国家和省交通运输主管部门有关规定要求，及时更新和完善信用信息系统中相关信息。

- 同意依法在省交通运输主管部门网站和信用交通江苏网站公示、公布相关信用信息，接受社会监督。

- 同意政府相关行政主管部门、招标人及工程建设管理工作有关单位因工作需要，依法对本人信用信息进行查询。

- 如有违背承诺，愿意接受国家和交通运输主管部门依法进行的处罚，以及按照信用管理规定记入本人信用档案，同时在交通运输行业和政府相关信用网站公开。

承诺人：（亲笔签名）

年    月   日

注：本承诺书主要从业人员为拟投入本项目的项目负责人（项目经理），需由拟投入本项目的项目负责人在签名处亲笔签名。

十一、项目经理可到岗承诺书

（如有，格式自拟，需盖单位章，并由法定代表人(或其授权的代理人)签字或盖章）

十二、其 他 材 料

附件清单

| 证明材料名称 | 页码 |
| --- | --- |
| 企业法人营业执照副本（全本） |  |
| 投标人基本账户开户许可证 |  |
| 项目经理职称资格证书、学历证书、业绩证明、工作年限（如需） |  |
| 项目经理的社保缴费证明 |  |
| 企业代表工程业绩证明 |  |
| 截止投标文件递交时间当日，在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）查询的投标人信用情况截图 |  |
| 其他资格条件评审需提交的材料 |  |
| …… | …… |

注：1、本表中已列明的证明材料为投标人在本项目投标文件中必须提供的材料。

2、所有证明文件的彩色复印件应统一集中放置在本证明材料清单之后，不同类别的证明文件间也应用彩页隔开并在彩页上注明对应的附表名称。

# 第二信封（报价文件）

南通市港航事业发展中心海安分中心地块绿化改造工程

标段

投  标  文  件

（报价文件）

投标人：                       （盖单位章）

年        月        日

目	录

一、投标函

二、已标价工程量清单

# 一、报价投标函

南通市港航事业发展中心：

我方已仔细研究了南通市港航事业发展中心海安分中心地块绿化改造工程       标段招标文件的全部内容（含补遗书），在考察工程现场后，愿意以已标价工程量清单中填报的人民币（大写）        （¥        元）的投标总价，按合同约定实施和完成该标段工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量满足招标文件要求。

投 标 人：                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年   月   日

# 二、已标价工程量清单

投标人应该按照第五章“工程量清单”的要求逐项填报相应标段工程量清单。