南通市公路事业发展中心机器视觉技术在路网管理中深化应用研究项目

竞争性磋商文件

采购单位：南通市公路事业发展中心

代理机构：中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司

2021年6月29日

- 目   录

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  磋商须知

第三部分  项目需求

第四部分  磋商程序和内容

第五部分  合同签订与验收付款

第六部分  质疑提出和处理

第七部分  响应文件组成

- 第一部分  竞争性磋商公告

项目概况

南通市公路事业发展中心机器视觉技术在路网管理中深化应用研究项目的潜在供应商应在南通市交通运输局网站获取采购文件，并于2021年7月12日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：2021JQSJ

2、项目名称：南通市公路事业发展中心机器视觉技术在路网管理中深化应用研究项目

3、预算金额：56万元，最终报价超过采购预算的为无效响应文件。

4、采购需求：详见附件2，请仔细研究。

5、合同履行期限：

（1）2021年12月前，开展项目试运行，即提出适应AI智能检测的视频技术要求并应用于实践，基本完成路网智能巡查系统-视频分析端、路网智能巡查系统-行业应用端（相应事件检测精度不低于85%）开发以及与AI一体化摄像机应用协同、视频处理服务器采购与部署，依托G204、G328选取共计约10公里典型路段开展试运行。

（2）2022年1月至4月，对相应事件检测模型进行优化迭代，提升符合限定条件抛洒物、路侧堆积物、交通流统计、拥堵、违停、逆行事件检测精度达到90%；优化G204、G328 AI一体化摄像机应用协同；完善路网智能巡查系统-行业应用端支撑的业务流程。

（3）2022年7月前，完成项目成果的验收。

（4）自验收报告签字确认日起，开始进入免费维护期，免费维护期为1年。

二、申请人的资格要求：

1. 符合《政府采购法》第二十二条之规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2. 供应商应为中国境内合法注册的独立法人单位（含企业法人与事业法人）或社会组织或其他组织；

3．供应商具有2020年度经会计师事务所出具的财务审计报告（成立不满一年不需提供）；

4.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被“中国政府采购网”）（ww.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

5.自2018年1月1日起（以合同签订时间为准），投标人承担过具有类似机器视觉视频分析技术在交通运行状态分析、公路养护、路网管理、公路设施管理等方面的研究或应用项目。

6. 投标人拟派项目经理须具有中级工程师及以上资格证书。

7.本项目不接收联合体参与磋商。

三、获取磋商文件

时间：2021年6月29日至2021年7月9日。

方式：请自南通市交通运输局—公共资源交易栏目下载招标文件。

售价：400元。凡有意参与本项目投标的，自公告上网发布之日起至2021年7月6日，每日工作时间：上午8:30—11:30整，下午13:30—17:30整（节假日除外）向代理单位支付磋商文件费用并按附件提供《申请函》，未按上述要求支付磋商文件费用的供应商文件不予接收，视为放弃本项目投标磋商资格。磋商文件费用无论是否成交均不予退回。

磋商文件获取联系人：周工，联系电话：18906275318

四、响应文件提交

截止时间：2021年7月12日9点30分（北京时间）

逾时，将不予接收。

地点：南通市公路事业发展中心1403会议室

五、开启

时间：2021年7月12日9点30分（北京时间）

地点：南通市公路事业发展中心1403会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起10日。

七、其他补充事宜

1、磋商保证金

（1）本次项目磋商保证金为：壹万元（¥10000元）。

（2）投标保证金必须选择下列一种形式：电汇、银行汇票或银行本票或银行保函。

①若采用电汇，投标人应在上述投标保证金递交截止之前，将投标保证金由投标人帐户一次性汇入招标人指定账户，否则视为投标保证金无效。

③若采用银行汇票或银行本票（若投标人基本开户行在南通，则可递交银行本票），投标人应在上述投标保证金递交截止时间之前，将银行汇票或银行本票原件递交给招标代理，否则视为投标保证金无效。（采用银行本票的，必须同时递交银行本票申请单的复印件）（无需密封在投标文件内，单独递交）。

③若采用银行保函，银行保函应采用招标文件提供的格式，且应在投标有效期内保持有效，招标人如果

延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。银行保函原件应在递交投标文件的同时提交给招标人（无需密封在投标文件内，单独递交）。

招标人的开户银行及账号如下：

开户名称：南通市公路事业发展中心

开户银行：交通银行南通城西支行

开户账号：326008601010149036016

采用银行保函时，出具保函的银行级别：投标人基本账户所在国有或股份制商业银行的支行及以上级别（不限于基本账户所在银行具体分支机构）。

（4）未按上述要求提交磋商保证金的供应商，采购单位有权拒绝其响应文件。

2、项目磋商活动模式：纸质文件，现场磋商。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：南通市公路事业发展中心

地  址：江苏省南通市跃龙路4号

联 系 人：荣慧

联系方式：0513-85524439

2.代理机构信息

名 称：中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司

地址：南通市崇川区钟秀中路128号1幢1305室

联系方式：15162874928（冯建敏），18550663166（吕俊峰）

2021年6月29日

附件1

申请函

致：南通市公路事业发展中心

我公司已获悉贵单位发出的南通市公路事业发展中心机器视觉技术在路网管理中深化应用研究项目，经研究，我单位报名拟参加本项目磋商，现申请获取磋商文件。

联系人：

联系电话：

E-MAIL地址：

单位： （盖章）

年   月   日

附件2:项目磋商文件

第二部分 磋商须知

- 一、本磋商文件由采购人解释。

1、供应商在网上下载磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如对采购活动事项有疑问的，应向采购人或代理机构以书面形式提出，否则视同供应商理解并接受本磋商文件所有内容，并由此引起的损失自负。供应商不得在磋商结束后针对磋商文件所有内容提出质疑事项。

2、供应商应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照磋商文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，将被拒绝参与磋商。

二、磋商文件的澄清、修改、答疑

1、采购人有权对发出的磋商文件进行必要的澄清、修改或补充。

2、磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的形式发布，并以南通市交通运输局—公共资源交易栏目发布的信息为准。

3、代理机构对磋商文件的澄清、修改将构成磋商文件的一部分，对响应磋商的供应商具有约束力。

4、澄清或者修改的内容可能影响到响应文件编制的，代理机构将在提交响应文件接收截止之日5日前，发布澄清或者修改公告，不足5日的，当顺延提交响应文件接收截止时间。

5、除非采购人以书面的形式对磋商文件作出澄清、修改及补充，供应商由于对磋商文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

6、采购单位视情况组织答疑会。如有产生答疑且对磋商文件内容有修改，采购人将按照本须知有关规定，以书面方式发出。

三、磋商项目涉及到的现场勘察

1、磋商文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，供应商可在磋商文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。

2、采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、经采购人允许，供应商可为勘察目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担勘察现场的责任和风险。

4、供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

四、响应文件的编写、密封及标记

（一）响应文件的编写

1、供应商按“第七部分 响应文件组成”要求编写响应文件。供应商必须使用磋商文件中提供的格式，并按顺序装订，不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。但表格可以按同样格式扩展。除另有规定者外，谈判响应人不得修改。

2、竞谈响应文件应用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录。

3、响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经响应文件签署人签字并加盖公章。

（二）响应文件的份数和签署

1、响应文件由：①资格审查文件、②商务技术响应文件、③投标报价响应文件共3部分组成（以下由文件序号代称）。

2、响应文件均为一式叁份，其中“正本”壹份和“副本”贰份。

3、在每份响应文件上要明确标注项目名称、对应的响应文件名称、供应商的全称、日期、“正本”、“副本”字样。“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

4、供应商可将响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

5、响应文件中的所有“正本”，其正文内容须按磋商文件要求由供应商法定代表人或被授权人签字（或盖章）并加盖单位公章。“副本”可复印，但须加盖单位公章。

6、成交供应商在领取成交通知书前再提交与投标内容完全一致的纸质响应文件若干份和电子文件一套(U盘)，电子文件分别使用WORD和EXCEL软件制作且不得设置密码并保证无病毒。

（三）响应文件的密封及标记

1、供应商须将本项目响应文件：①、②、③单独密封。

2、密封后，应在每一密封的响应文件上明确标注磋商项目名称、响应文件各自对应的名称、供应商的全称及日期。

3、在边缝处加盖供应商公章或骑缝签字。

【特别提醒】响应文件中的①和②的“正本”或“副本”中，均不得含有报价响应文件中报价表（报价单）内的任何项目价格，否则作无效响应处理。

五、磋商报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、磋商报价均以人民币为报价的币种。

3、磋商结束后，供应商就所有内容进行最后报价，少报无效。

3.1本服务项目采用“固定总价”投标报价的方式。

3.2供应商在投标时应主动查阅本项目的有关文件、技术经济等资料。作为一个有经验的投标人，应充分考虑到采购人提供的相关资料和数据与合同实施过程中存有偏差。供应商应综合考虑到报价中，采购对供应商的合同总价不因此而进行调整。

3.3供应商报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

供应商报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

国家有关政策、税收规定，请供应商自行调查了解，并在报价时应充分考虑。

3. 4在合同执行期间，由于价格上涨、政策性调整等因素对项目成本的影响，采购人对合同单价不予调整。

3.5安全生产费及各项措施费包含在综合单价中，不单独计量与支付。

3.6供应商应承担其投标文件编制与递交所涉及的一切费用，不管结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

3.7投标文件中只允许有一个报价，采购人不接受选择性报价。

3.8本项目不接受调价函。在合同执行期间，由于价格上涨、政策性调整等因素对项目成本的影响，采购人对合同价格不予调整，因此，供应商应充分考虑本项目实施期间的各种风险。

3.9采购人设有最高投标限价的，应在磋商文件中公布最高投标限价；供应商的投标报价应不超过采购人设定的最高投标限价，否则作否决其投标处理。

4、最后报价应包括本项目的全部费用及相关服务费等：

5、最后报价将作为磋商小组评定成交供应商的组成依据。

6、磋商的最终报价为成交价，同时，成交供应商的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

7、投标供应商应详细阅读磋商文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按磋商文件的要求提供响应文件，导致报价无效，按无效响应处理。

六、磋商保证金退还

1、采购人最迟将在成交通知书发出后 5 日内向成交候选人以外的其他供应商退还磋商保证金，成交的供应商（以下称为成交供应商）的磋商保证金将在采购单位与成交供应商签订的合同生效后 5个工作日内 ，予以退还。

2、发生下列情况之一，磋商保证金将不予退还。

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，中标人不与采购单位签订合同的；

（4）供应商与采购单位、其他供应商或者代理机构恶意串通的；

（5）供应商在磋商过程中有违反有关法律法规的行为；

（6）磋商文件规定的其他情形的。

3、对于在磋商顺利开始后至开标结束前，根据磋商情况退出磋商的供应商，须以书面形式说明退出磋商的原因，经磋商小组同意可以退还其缴纳的磋商保证金。

七、响应文件及磋商费用

1、磋商程序顺利进行后，除供应商的原件可退回外，其余所有的响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，均不退回（未拆封的除外）。

2、供应商承担参与磋商可能发生的全部费用，参加项目磋商的供应商自行承担与本次项目磋商有关的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

八、履约保证金

1、本项目成交后的履约保证金为人民币贰万伍仟元整（¥25000元）。

2、履约保证金必须选择下列一种形式：电汇、银行汇票或银行本票或银行保函。

（1）若采用电汇，成交供应商应在合同签订前将履约保证金由成交供应商基本帐户一次性汇入采购人指定账户。

（2）若采用银行汇票或银行本票（若供应商基本开户行在南通，则可递交银行本票），成交供应商应在在合同签订前将银行汇票或银行本票原件递交给采购人。

（3）若采用银行保函，银行保函应采用采购人认可的格式，且应在合同期内保持有效，采购人如果延长了合同期，则履约保函的有效期也相应延长。

采购人的开户银行及账号如下：

开户名称：南通市公路事业发展中心

开户银行：交通银行南通城西支行

开户账号：326008601010149036016

采用银行保函时，出具保函的银行级别：成交供应商基本账户所在国有或股份制商业银行的分行及以上级别（不限于基本账户所在银行具体分支机构）。

3、成交供应商在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，采购人凭成交供应商提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

4、由于成交供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购单位有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

九、竞争性磋商程序简介

先开启供应商响应文件，磋商小组审查响应供应商资格，符合资格的供应商接受磋商小组的各轮磋商。磋商结束后要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价（提交最后报价的供应商不得少于3家），磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高者，为成交供应商。

- 第三部分 项目需求

一、项目概况

《江苏省公路网运行管理办法》（苏交规【2020】7号）指出，公路网运行管理单位应当推进新技术创新与应用，提升公路网运行管理的精准感知、精确分析、精细管理和精心服务能力。要求积极推进机器视觉、5G等新技术在路网管理的深化应用，创新监测手段，逐步实现路网运行监测和预测预警智能化，新建视频监测设施应支持机器视觉识别。

截止目前，普通国省干线公路路网监测主要依靠视频监控、交调设备、车检器设备等前端感知设备，视频监控覆盖密度较高，为路网运行状态监测提供基础保障。但现有视频监控资源的利用主要依靠人工轮巡查看路网状态，缺少智能化分析及预警功能；对于路面抛洒物、路侧堆积物等发生频率高、随机性强的路域环境事件，传统视频人工巡查或人工上路巡查方式，存在主观判断性强、难以及时发现、安全隐患高等问题，难以适应大范围路网管理，市、县两级养护缺乏高效便捷的路网管理手段。交调监测站及车检器检测设备获取的车流量信息均为断面流量信息，难以实现大范围路网状态的全局化监测与管理；高德、百度等地图服务商的路网状态监测重点服务于公众出行，对路网管理的支撑力度有限；因此，亟需结合路网现有信息化基础现状，从盘活既有资源入手，加强路网运行状态的监测管理，提升路网管理效率。

南通市公路事业发展中心在2019年即启动了《基于人工智能的公路交通智能养护巡查关键技术研究及示范应用》科研项目（以下简称“科技成果”），研发形成南通公路智能巡查系统初步成果，并于2019年11月开始示范应用，在普通国省干线智能巡查方面形成一定基础，同时也对路面抛洒物、路侧堆积物事件视频检测精度及检测范围提出新的要求。随着“2021-2022年南通市普通国省道公路路网监测设施建设工程”启动，促进南通普通国省干线路侧视频监控进一步加密、视频质量进一步提升，也要求积极响应智慧交通基础设施同步建设。在此背景下，有必要开展“机器视觉技术在路网管理中的深化应用”。

二、项目实施基础

本项目“机器视觉技术在路网管理中的深化应用”，需要对接2019年南通公路科技项目《基于人工智能的公路交通智能养护巡查关键技术研究及示范应用》已有成果“南通公路智能巡查系统”、路面抛洒物事件检测模型、路侧堆积物事件检测模型，以上成果及其产权归招标方所有。其中，已有成果“南通公路智能巡查系统”面向行业管理，已实现配置机器巡查任务、启动机器巡查、机器巡查异常事件、异常事件机器初步取证、与已有业务系统协同、异常事件人工审核确认、取证功能；已有路面抛洒物事件检测模型、路侧堆积物事件检测模型检测准确性达到70%。在保持已有成果“南通公路智能巡查系统”、路面抛洒物事件检测模型、路侧堆积物事件检测模型原有技术架构基础上进行优化拓展，形成“南通路网智能巡查系统”，包括路网智能巡查系统-视频分析端、路网智能巡查系统-行业应用端。

三、建设内容

1.同路网设施建设结合提出适应AI智能检测的视频技术要求。

2.优化抛洒物、堆积物检测模型。

3.交通流及交通事件视频检测，实现多种车型识别及交通流量统计，交通拥堵、异常停车、车辆逆行等。

4.与AI一体化摄像机应用协同。

5.构建路网智能管理的机器巡查完整业务流程。

6.采购配套视频处理服务器1台。

四、技术要求

技术要求是在按照国家标准、行业规范的条件下，满足项目实施所需的详细功能、性能、配置或服务的要求，技术要求条款不允许负偏离，否则作为无效报价。

| 产品/服务1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置或服务要求 |
| 1 | 路网智能巡查系统-视频分析端 | - 优化已有路面抛洒物事件检测模型 环境照度不低于5000Lux（室外晴天）、能见度不低于3000米、无背光或者强反光条件下，抛洒物事件图像不低于60*60像素、抛洒物事件与周围图像背景对比度不低于1.5或不高于0.6情况下，路面抛洒物事件检测精度≥90%、误报率<15%。 - 优化已有路侧堆积物事件检测模型 环境照度不低于5000Lux（室外晴天）、能见度不低于3000米、无背光或者强反光条件下，路侧堆积物事件图像不低于100*100像素、堆积物事件与周围图像背景对比度不低于1.5或不高于0.6情况下，路侧堆积物事件检测精度≥90%、误报率<15%。 - 新增视频预置位轮询 支持对不同视频点位不同预置位视频检测，预置位变换后重新检测恢复时间不高于5分钟。 - 新增机器审查事件处置效果算法 具有初步判断路面抛洒物事件、路侧堆积物事件是否得到处置的功能，对长时间未处置事件报警。 - 新增交通流实时检测 在天气良好，正常光照条件下，路网机动车识别准确率：≥90%、误报率<10%；分析车辆的行驶状况，实现不同路段、路口、匝道等多场景下的精细化、实时的交通流统计，包括轿车、中小型客车、大型客车、中轻型货车、重型货车等多种车型的精准统计。 - 新增交通拥堵、异常停车、车辆逆行事件检测 在天气良好，正常光照条件下，路网交通拥堵、异常停车、车辆逆行事件检测准确率：≥90%、误报率<15%；报警触发时间：<5min。 |
| 产品/服务2 |  |  |
| 1 | 路网智能巡查系统-行业应用端 | 系统工作流程参照公路路网、养护管理部门工作流程，充分考虑智能系统的辅助因素，形成路网管理全过程闭环工作链条，支撑路网管理的机器巡查完整业务流程。 在保持已有成果“南通公路智能巡查系统”系统架构基础上进行优化，对已有功能配置机器巡查任务、启动机器巡查、机器巡查异常事件、异常事件机器初步取证、与已有业务系统协同、异常事件人工审核确认、取证功能进行优化，自动截取事件视频。 在保持“南通公路智能巡查系统”原有系统架构基础上，新增路网监测（可视化展现交通运行状态、流量统计）、机器审核事件处置效果（初步判断事件是否处置）、人工复核事件处置效果、机器巡查正常保存日志（巡查的时间、巡查路段、无养护或路网异常事件状态等信息）、事件查询、事件统计分析功能。 |
| 产品/服务3 |  |  |
| 1 | 与AI一体化摄像机应用协同 | 接入2021年南通市普通公路路网监测设施建设工程中增加的AI一体化摄像机设备 |
| 产品/服务4 |  |  |
| 1 | 视频处理服务器采购与部署 | 人工智能工作站，主要配置:Intel至强E5 CPU 12核心*2，内存64G，GPU RTX3090 *2，500G SSD， 2T机械硬盘 |
| 产品/服务5 |  |  |
| 1 | 适应AI智能检测的视频技术要求 | 对接路侧视频监控的视频监控平台，支持不同视频点位不同预置位轮询；提出不同预置位设置的技术要求 |

五、商务部分要求

1.免费维护期

供应商应确保本次采购所有项目的安全稳定的运行，并承诺提供不低于1年免费维护服务（自验收报告签字确认日起，开始进入免费维护期）。

2.售后服务要求

（1）免费维护期内，本合同项目所有技术和服务发生任何非人为故障，由供应商负责系统恢复。故障报修的响应时间为即时，到达现场的时间为4-6小时，小型故障恢复时间为4个小时，严重故障恢复时间为24小时内，并及时有效的提供解决方案。

（2）免费维护期内，对采购人提出的合理服务要求，供应商必须即时进行电话、邮件及远程网络支持，必要时到场服务。如不到场，采购人有权自行处理，相关费用由供应商负责。

（3）供应商需提供定期回访服务，对采购人提出的合理优化建议应提供免费升级服务。

（4）所有的服务方式均为供应商上门保修，即由供应商派员到系统使用现场进行故障恢复，由此产生的一切费用均由供应商承担。

3.培训要求：供应商须提供管理平台操作培训方案，方案内容包括但不限于培训方式、培训课时及培训目标成果等内容。

六、预期达到目标

1.当室外晴天，抛洒物事件图像不低于60*60像素、与周围背景图像对比度不低于1.5或不高于0.6，检测精度达90%；路侧堆积物检测环境亮度及事件图片对比度参照路面抛洒事件，像素不低于100*100，检测精度达90%。

2.交通事件检测精度达90%。

3.选取G204、G328 共计约10公里路段，基本实现抛洒物、堆积物、交通事件检测全覆盖。

七、进度要求

1.2021年12月前，开展项目试运行，即提出适应AI智能检测的视频技术要求并应用于实践，基本完成路网智能巡查系统-视频分析端、路网智能巡查系统-行业应用端（相应事件检测精度不低于85%）开发以及与AI一体化摄像机应用协同、视频处理服务器采购与部署，依托G204、G328选取共计约10公里典型路段开展试运行。

2.2022年1月至4月，对相应事件检测模型进行优化迭代，提升符合限定条件抛洒物、路侧堆积物、交通流统计、拥堵、违停、逆行事件检测精度达到90%；优化G204、G328 AI一体化摄像机应用协同；完善路网智能巡查系统-行业应用端支撑的业务流程。

3.2022年7月前，完成项目成果的验收。

4.自验收报告签字确认日起，开始进入免费维护期，免费维护期为1年。

八、项目成果

1.路网智能巡查系统-视频分析端1套、路网智能巡查系统-行业应用端1套，两者可分布式部署

2.文档

总结报告、技术报告、测试报告、用户操作手册、用户使用报告各1份。

3.科技成果

南通路网智能巡查系统软著1项。

九、付款方式：

1.自本合同签订之日起10个工作日内，采购人向供应商支付本合同总金额的20%；

2.开展项目试运行，即基本完成路网智能巡查系统-视频分析端、路网智能巡查系统-行业应用端开发以及与AI一体化摄像机应用协同、视频处理服务器采购与部署，开展试运行，采购人向供应商支付本合同总金额的75%；

3.本项目在相应事件检测精度达到技术要求并试运行稳定后，供应商竣工经采购人验收合格之日起10个工作日内，采购人向供应商支付本合同总金额的2%，验收一年免费维护期过后支付本合同总金额的3%。

以上付款均不计利息。

第四部分  评审程序和内容

一、采购人组织磋商活动

1、成立竞争性磋商小组。磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

超过公开磋商限额额标准的项目，竞争性磋商小组应当由5人以上单数组成。

2、竞争性磋商小组的职责：

评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向主管部门报告。

评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

3、竞争性磋商小组成员的义务：

遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；参与评审报告的起草；配合采购人、代理机构答复供应商提出的质疑；配合主管部门的投诉处理和监督检查工作。

二、供应商参加磋商活动

供应商的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加磋商开标会。

三、评审程序、内容

1、磋商小组应当对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4、磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

磋商文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家及以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以是2家。

5、最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

6、已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购人应当退还退出磋商的供应商的保证金。

磋商时间由磋商小组掌握。

四、评审方法-综合评分法

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（一）审查响应文件的有效性、完整性、响应程度

1、要求的保证金是否已提供；

2、响应文件是否按磋商文件要求装订、密封、签署、盖章的；

3、供应商资格是否符合；

4、响应文件是否完整；

5、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据响应文件本身，而不寻求外部证据）；

6、是否有计算错误。

（二）误差纠正

1、报价表中的大写金额与小写金额、总价金额与按单价汇总金额，若有差异，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2、正本与副本有矛盾的，以正本为准；

（三）出现下列情形之一的，作无效响应处理		;

1、未按照磋商文件规定要求装订、密封、签署、盖章的；

2、响应文件不完整的；

3、不具备磋商文件中规定的资格要求的；

4、响应报价超出预算的；

5、不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

（四）出现下列情形之一的，磋商失败

1、符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目可以是2家）；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、供应商的最后报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人、采购代理机构不以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，重新开展采购活动，并同时书面报告主管部门。

五、评审标准

商务技术部分评审结束后，再开启最后报价计算分值。总分值为100分，加分和减分因素除外。

（一）商务技术分（90分）

供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分,分值保留小数点后两位。以下所设分值均为各条评分最大得分值，请评委根据各条评分内容在0~所设分值之间酌情打分。

| 序号 | 评分点名称 | 分值 | 评审标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商与本项目相关的具体业绩 | 12分 | 供应商满足资格条件业绩要求的得基本分7.2分； 每增加一项满足资格条件业绩要求的业绩得1.2分，最多得4.8分。 注：须提供中标通知（或成交通知）及合同复印件，并加盖公章，未提供或提供不全不得分。 |  |  |
| 2 | 资质 | 10分 | 管理体系：供应商提供有效期内质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每提供一项证书得2分，最多得6分；（提供上述证书复印件加盖公章，未提供不得分）。 CMMI证书：供应商具备CMMI软件能力成熟度认证证书三级及以上得4分，CMMI三级以下得2分，未提供证书不得分，（提供证书复印件并加盖公章，且证书在有效期内，否则不得分）。 |  |  |
| 3 | 荣誉 | 4分 | 科技奖项：自2019年1月1日以来（以获奖证书日期为准）供应商获得与公路路网运行监测、机器视觉、人工智能、智能感知相关的省级及以上科技奖项，每提供一项得2分，最多得4分，（提供加盖公章的证书复印件）。 |  |  |
| 4 | 企业能力 | 6分 | 供应商具有类似机器视觉、路网监测、养护巡查的软件著作权证书，每个得2分，最多6分（提供证书复印件加盖公章，未提供不得分）。 |  |  |
| 5 | 拟投入本项目的人员资格和能力 | 15分 | 项目负责人满足资格条件要求的得基本分9分； 项目负责人具有信息系统项目管理师资格加1分，具有系统架构师资格加1分；最多加2分。 技术负责人具有信息系统项目管理师加1分，具有高工或高工以上资格加1分；最多加2分。 项目成员：项目组其他成员中具有信息系统项目管理师或者系统架构师，每增加1人加1分，最多加2分。 注：需提供有效证书复印件（加盖公章）及项目组所有成员社保证明，因疫情缓缴社保的须出具社保缓缴证明。 |  |  |
| 6 | 技术方案 | 43分 | 对项目的理解及关键问题分析 | 10分 | 由评委对技术方案横向比较，在相应档次内独立打分。 投标供应商对项目建设背景、现状分析、建设原则、建设思路、建设目标等理解充分，重点及难点问题、关键点响应明确、对策合理可行、经济适用的得7-10分； 投标供应商对项目建设背景、现状分析、建设原则、建设思路、建设目标等理解较充分，设计较合理，重点及难点问题、关键点响应较明确、对策较合理可行，操作性较强的得4-7（不含7）分； 投标供应商对项目建设背景、现状分析、建设原则、建设思路、建设目标等理解基本充分，设计基本合理，重点及难点问题、关键点响应基本明确、对策基本合理可行的得0-4（不含4）分。 |
|  |  |  | 主要建设内容 | 10分 | 对供应商方案中总体架构设计是否先进、合理，符合现状实际需求，具有可复制性和扩展性，建设内容及技术方案完整规范、思路清晰，能清晰阐述平台功能。由评委横向比较，在相应档次内独立打分。 技术方案符合本项目实际需求，科学、合理、无缺项，内容详细，描述清晰，得7-10分； 技术方案基本合理但有缺项、未完全结合本项目实际业务需求进行设计，描述不够清晰，得4-7（不含7）分； 技术方案不合理，内容阐述缺失多，概念不清晰，得0-4（不含4）分。 |
|  |  |  | 实施方案 | 5分 | 由评委对技术方案横向比较，在相应档次内独立打分。 实施方案全面，具有合理的进度安排、组织架构，具有良好的进度控制、风险控制管理、质量保障措施、信息安全管理措施、文档管理措施，得4-5分； 实施方案不够全面，进度安排、组织架构不够合理，进度控制、风险控制管理、质量保障措施、信息安全管理措施、文档管理措施不全，得2-4（不含4）分； 实施方案不全面，进度安排、组织架构不合理，没有进度控制、风险控制管理、质量保障措施、信息安全管理措施、文档管理措施，得0-2（不含2）分。 |
|  |  |  | 售后服务方案 | 5分 | 由评委对售后服务方案横向比较，在相应档次内独立打分。 售后服务方案全面合理，服务流程及内容具体，响应时间迅速，服务人员齐备，得4-5分。 售后服务方案较全面，有基本服务流程及内容、响应时间较为迅速、服务人员匹配基本满足需求，得2-4（不含4）分。 售后服务方案较片面，服务流程及内容空洞或欠缺，响应时间缓慢，服务人员匹配欠缺，得0-2（不含2）分。 |
|  |  |  | 培训方案 | 5分 | 由评委对培训方案横向比较，在相应档次内独立打分。 培训方案全面合理有效，具有详细的培训计划、培训师资力量、培训内容，得4-5分。 培训方案不够全面，有效性欠缺，培训计划、培训师资力量、培训内容不够详细，得2-4（不含4）分。 培训方案片面，不具有执行有效性，培训计划、培训师资力量、培训内容不详细，得0-2（不含2）分。 |
|  |  |  | 系统对接 | 8分 | 供应商提供“机器视觉技术在路网管理中的深化应用”成果应在2019年南通公路科技项目成果“南通公路智能巡查系统”原有系统技术架构上优化拓展，并与南通公路协同巡查系统对接，同时承诺在项目建设周期内完成对接融合，产生的任何费用由投标人承担（投标人须同时提供对接方案和承诺函，否则该项不得分）。由评委横向比较，在相应档次内独立打分。 方案具有可行性、可延续性、易操作性的，得6-8分； 方案基本可行，能基本满足对接需求，得3-6（不含6）分； 方案不可行，无法满足对接需求的，得0-3（不含3）分。 |

（二）价格分（10分）

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分10分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价，分值保留小数点后两位。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

六、变更为其他方式采购的情形

提交响应文件截止时间时参加磋商的供应商不足3家的，及磋商中出现符合专业条件的供应商或对磋商文件作实质响应的供应商不足3家（规定可以2家的情形除外），除采购任务取消外，采购人视情采取其他方式采购。磋商文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加磋商并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式采购。

七、出现下列情形之一的，竞争性磋商采购活动终止，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目除外）。

八、成交通知

成交结果在南通市交通运输局网站公告，公告期限为3日。《成交通知书》一经发出，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。

- 第五部分  合同签订与验收付款

一、成交供应商和采购单位在接到《成交通知书》后7个工作日内签订合同。合同签订后成交供应商方可履约，否则引起的一切后果由成交人自行承担。纸质合同一式六份，采购人、供应商各三份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员参与验收，并出具验收报告。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同响应文件无效处理。

六、付款方式见项目需求。

款项由采购人按相关规定办理支付手续，不得故意拖延支付时间。

七、合同条款内容

合同条款

- （一）合同主要条款

- 一、 定义和解释

#### 1、定义与解释

另有说明外，下列名词的含义如下：

1.1 业主：即合同书中的“甲方”，是指本合同条款中指明的执行本项目投资计划的单位，或其指定的负责管理建设项目的代表机构。

1.2 承包人：即合同书中的“乙方”，是指其投标书已为业主所接受，并与业主签订了合同书承担本项目开发工作的企业。

1.3 项目负责人：是指由承包人书面委任的负责本项目开发和设计工作的组织管理者。

1.4 技术负责人：是指由承包人书面委托并承诺负责本项目开发和设计技术工作的负责人。

1.5 分项负责人：是指由项目负责人提名，承包人批准的各分项工作的负责人。

1.6监理人：是指受业主委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。本项目的监理人及其职责在承包人进场后书面通知承包人。

1.7总监理工程师：是指由监理人委派现场对合同履行实施管理的全权负责人，本项目的总监理工程师在承包人进场后书面通知承包人。

1.8 项目成果：是指承包人按本合同的规定，为本开发项目而完成的方案设计、专题报告、软件开发应用和文件编制全部工作。

1.9 事故：

(1) 质量事故：是指由于设计、开发、系统集成、安装、调试、维护等责任过失而使系统在设计使用年限内遭受损毁或产生不可弥补的本质缺陷，而需要更新、返工修复的事故。

(2) 一般质量事故：由于设计开发原因造成管理系统运行不良，导致直接经济损失(包括修复费用)在20～300万元之间的事故。

(3) 重大质量事故：由于管理系统设计开发责任过失造成工程系统瘫痪、或者重大经济损失的事故。

1.10 不可抗力：指业主与承包人不能预见、或不能采取措施避免并不能克服的自然灾害或社会政治因素等。

1.11业主风险：因不可抗力或应由业主单方承担责任而产生的风险。

1.12天：指日历日。年、月、日按公历计算。

1.13 时间：本招标文件所指时间均为北京时间。

- 二、 合同的主要事项

#### 2、 合同范围

2.1合同内容：对接2019年南通公路科技项目《基于人工智能的公路交通智能养护巡查关键技术研究及示范应用》已有成果“南通公路智能巡查系统”、路面抛洒物事件检测模型、路侧堆积物事件检测模型，以上成果及其产权归招标方所有。其中，已有成果“南通公路智能巡查系统”面向行业管理，已实现配置机器巡查任务、启动机器巡查、机器巡查异常事件、异常事件机器初步取证、与已有业务系统协同、异常事件人工审核确认、取证功能；已有路面抛洒物事件检测模型、路侧堆积物事件检测模型检测准确性达到70%。在保持已有成果“南通公路智能巡查系统”、路面抛洒物事件检测模型、路侧堆积物事件检测模型原有技术架构基础上进行优化拓展，形成“南通路网智能巡查系统”，包括路网智能巡查系统-视频分析端、路网智能巡查系统-行业应用端。具体包括：同路网设施建设结合提出适应AI智能检测的视频技术要求；优化抛洒物、堆积物检测模型；交通流及交通事件视频检测，实现多种车型识别及交通流量统计，交通拥堵、异常停车、车辆逆行等；与AI一体化摄像机应用协同；构建路网智能管理的机器巡查完整业务流程；采购配套视频处理服务器1台；人员培训、相关资料提供及技术支持、售后及缺陷责任期相关服务等。

具体见《第三部分 项目需求》。

2.2投标人报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

#### 3、 合同文件

3.1 下列文件是本合同组成部分，具有经济合同的法律效力。

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）成交通知书；

（3）响应文件；

（4）合同条款；

（5）项目需求；

（6）其他构成合同的相关文件。

3.2  组成合同的各个文件应被认为是一个整体，彼此互相解释，互相补充，如果出现相互矛盾的情况，组成合同的各个文件的优先支配地位的次序按上款所列顺序为准。

#### 4、 书面通知

4.1  合同文件是一个整体，其内容互为补充。图纸和文字发生矛盾时以文字说明为准。如有意义不明确，则由业主指定的技术人员或总监理工程师负责解释。在合同实施过程中，合同双方的一切联系、通知，均应以书面为准。

4.2  业主签署的方案修改通知、验收证书以及业主和承包人共同签署的其他文件，都属于合同的补充文件。

#### 5、 转让和分包

5.1 非经业主批准，承包人不得将本合同擅自转让或分包。

#### 6、业主的责任与义务

6.1 业主应严格履行合同有关规定，及时支付项目经费。

6.2 业主应向承包人提供开展项目工作所需要的资料、文件及原始数据等，并对提供的原始资料的可靠性负责。

6.3 在承包人员进入现场进行调试作业时，业主应予以配合，并提供必要的协助，但并不免除承包人根据本合同规定应负的责任。

6.4 在履行本合同过程中，业主有权在技术问题上作出履行本合同规定的决定，有权为此签署证书和发布通知，对此，承包人不得拒绝。

6.5  总监理工程师受业主指派负责监督项目的实施、检查所有用于项目的设备及采用技术是否符合技术规范或设计要求。

6.6  业主或监理人有权要求承包人撤换不胜任的或干扰本项目顺利进行的任何人员、直至项目负责人，承包人不得拒绝。

6.7 业主应认真组织专家或委托咨询审查单位分阶段对需求分析文件、设计文件、开发成果进行审查，并负责向承包人提供审查意见，对在贯彻落实审查意见时提出的有关问题应及时认真予以解答。

6.8 由于执行业主的书面指令而造成质量事故应由业主承担责任，但不免除承包人的责任。

#### 7、承包人的责任与义务

7.1 承包人应按招标文件的要求，提供项目管理规划、系统软件开发、基础数据录入、安装调试、培训、系统维护及技术支持服务。并按招标文件要求，提供相应成果文件。成果文件必须符合下列要求：

（1）成果文件的编制必须严格执行国家相应标准以及相关法律、法规、规章、规范、规程和合同的要求;

（2）基本资料应完整、准确、可靠，系统设计方案论证充分，设计可靠，并符合系统运行安全要求。

对项目具体的技术要求详见《第三部分 项目需求》。

7.2 承包人应按业主要求的数量提供所有必需阶段性或成果性报告，接受业主组织的审查，并对相关问题作出澄清和解答，并根据审查结果进行相应的修改。

7.3 人员保证与变更

（1）承包人应安排投标书中承诺的人员投入工作，并在过程中和服务期内保持人员的相对稳定。

（2） 如果承包人的人员不能胜任工作、渎职或从事其他违法活动，业主有权以书面形式提出更换要求，承包人应立即派出具有同等资历的人员替换；若非因上述原因，承包人有权拒绝。承包人在事先取得业主的同意后可以更换他所派人员，但应符合合同规定的资历要求，否则，业主有权拒绝。

（3）承包人的工作进度没有达到投标书中承诺的进度计划时，业主有权提出要求增加研究人员，承包人应立即安排，其费用被认为已包含在合同价格之中。

（4） 由于业主提出加快工作进度，提前完成本项工作而增加人员时，其费用应另外计列。

7.4 承包人在项目建设过程中，如果因其采用的技术方案等方面发生侵犯专利权的行为而引起索赔或诉讼，则承包人应承担全部责任，并保障业主免于承担由此造成的一切损害和损失。承包人采用其它未中标人投标文件中技术方案的应当征得未中标人的书面同意，并支付合理的使用费。

7.5 除在工作过程中做出决策和指导需承担责任外，承包人对其工作范围外的工作或工程不承担任何责任。

7.6 对于承包人在工作过程中发生的人员伤亡或财产损失，或者造成第三方的人员伤亡或财产损失或由此而引起的其他一切损害和损失，业主均不承担责任。

### 三、合同的实施

#### 8、 踏勘现场

8.1  承包人对了解到的各种情况和业主在参观现场中提供的资料，可以做出自己的判断。但是，业主对承包人由此做出的推论、解释和结论概不承担任何责任，也不接受任何附加条件。

8.2  承包人踏勘现场所发生的一切费用由承包人自行负责。

#### 9、 联合设计

9.1  接到最终成交通知书的投标人，应在3天内派出项目负责人及技术负责人会同业主、总监理工程师进行一次联合设计，时间为不少于7天。

9.2  联合设计以承包人投标书中所提供的方案设计为基础，业主有权要求投标人根据业主实际情况及需要作修改，并最终经业主签字确认。

#### 10、 方案修改

10.1  项目实施期间，业主签署的方案修改通知是合同的补充和完善，承包人不得拒绝。

10.2  除合同另有约定外，由于方案修改而引起本合同工作量清单中出现追加项目，或未增加工作项目只是工作数量增减时，均不调价，仍按合同总价予以计量。

10.3  承包人不得以方案修改或工作量变化为理由，解除或修改其对合同规定的其他责任或义务。

#### 11、 交付使用期限

11.1项目要求在2022年7月前完成成果验收，并通过用户测试。其中：2021年12月前，开展项目试运行，即提出适应AI智能检测的视频技术要求并应用于实践，基本完成路网智能巡查系统-视频分析端、路网智能巡查系统-行业应用端（相应事件检测精度不低于85%）开发以及与AI一体化摄像机应用协同、视频处理服务器采购与部署，依托G204、G328选取共计约10公里典型路段开展试运行；2022年1月至4月，对相应事件检测模型进行优化迭代，提升符合限定条件抛洒物、路侧堆积物、交通流统计、拥堵、违停、逆行事件检测精度达到90%；优化G204、G328 AI一体化摄像机应用协同；完善路网智能巡查系统-行业应用端支撑的业务流程；2022年7月前，完成项目成果的验收；自验收报告签字确认日起，开始进入免费维护期，免费维护期为1年。

11.2由于承包人的过失，推迟了各阶段的期限，承包人应向业主交纳逾期违约金，各阶段每延长工期一天，日违约金款额按合同总标价的0.05%计算。但违约金的最高限额合同价的10%。如果达到最高限额，业主可终止合同。

#### 12、 项目暂停

12.1 由于承包人严重违反本合同规定，以致于继续进行将对本项目造成更严重损失，则业主有权下达“停工指令”。对此，承包人不得拒绝，并应采取有效措施，争取业主尽早发布同意复工的指令。这种停工引起的费用增加及对工期影响，应由承包人承担。

12.2 并非承包人的原因，在业主认为必要时，业主也可发布书面“停工命令”，对此，承包人也应对已停工作进行积极善后工作。但是，由于这种停工引起的费用增加和工期影响，承包人在15天内有权提出要求补偿书面申请，经业主批准并出具补偿证明，则可作为合同文件的补充文件执行。

#### 13、 质量检验

13.1 承包人必须按合同规定保证按《项目需求》的要求完成项目的全部工作，所开发的软件的质量完全符合业主的要求和规范的要求。承包人应积极配合业主指定的技术人员检查软件质量。

13.2根据业主要求，如本合同所交付的应用软件需通过第三方软件测评机构测试的，测试费用由承包人承担；测试内容包括性能、负载、强度、容量测试等，测试结论将作为项目验收的重要依据。

13.3 方案认可与验收

13.3.1承包人依本合同约定向业主提交概要设计、详细设计等技术方案，业主应于14天内对其进行评审鉴定、签字认可。如业主在承包人提交上述方案后14天内不予答复，视为业主认可。

13.3.2业主接到承包人项目验收申请后，应在14天内组织有关专家考察论证是否具备验收条件，并根据论证结果与承包人联合进行验收，验收合格后对承包人提交的验收报告签署合格证书。

13.3.3验收不合格，承包人应立即进行重新调整，直至验收结果符合规定目标，所发生的全部相关费用由承包人承担。

13.3.4业主中途改变设计方案或其他原因导致时间延误的，进度相应顺延。

13.4 对不符合本合同规定的软件，业主有权拒绝接受，并不能免除承包人对项目应负的合同责任。

13.5承包人须遵守业主有关信息安全的规定；并且在系统上线后，对网站进行安全评估和针对性测试，之后提交评估和整改报告，符合国家等级保护二级的要求。

#### 14、 交付使用

14.1项目全部完成交付业主使用，并已按合同规定圆满地通过了各项检验，承包人可以向业主提出交付使用报告，要求验收。

#### 15、 系统试运行期及缺陷责任期

15.1本项目的试运行期至少为一个月。系统试运行期间，业主将根据试运行期间出现的缺陷、漏洞以及各种问题，要求承包人予以更正、完善。承包人需认真采取各种措施修复、完善软件以达到业主的要求。在此期间所发生的所有费用均由承包人全部负责。

15.2本项目的系统缺陷责任维护期（免费维护期）为一年，自项目通过验收之日起开始计算。

15.3系统缺陷责任维护期期内，承包人负责免费的应用系统软件版本升级、功能更新及系统维护服务，并负责对运行中出现的故障进行处理，响应时间和要求达到《项目需求》的要求。若承包人未能按时响应及解决故障的，发包人按每次按合同总价的0.05％扣除违约金。

15.4一年维护期内，中标单位每次更新升级，需要对用户进行培训；维护期结束前6个月，进行技术交底。

#### 16、 验收

16.1在系统的试运行期结束后，由业主组织进行验收，出具验收意见。验收不合格者，由承包人负责返工，费用由承包人自理，并赔偿由此给业主造成的损失。

### 四、费用与支付

#### 17、费用

业主应按合同条款的有关规定，按时向承包人支付费用，以及承包人额外服务的费用。

#### 18、支付时间

业主应按合同书规定的时间支付费用。承包人应在每一阶段工作完成后的15日内提出付款申请，业主审查没有异议后，应在收到申请后30日内支付。如在规定的时间内承包人没有收到付款时，则业主应按银行同期贷款利率向承包人支付滞纳金。业主将按下述时间支付合同费用：

（1）自本合同签订之日起10个工作日内，采购人向供应商支付本合同总金额的20%；

（2）开展项目试运行，即基本完成路网智能巡查系统-视频分析端、路网智能巡查系统-行业应用端开发以及与AI一体化摄像机应用协同、视频处理服务器采购与部署，开展试运行，采购人向供应商支付本合同总金额的75%；

（3）本项目在相应事件检测精度达到技术要求并试运行稳定后，供应商竣工经采购人验收合格之日起10个工作日内，采购人向供应商支付本合同总金额的2%，验收一年免费维护期过后支付本合同总金额的3%。

以上付款均不计利息。

#### 19、有异议的支付

如果业主对承包人提交的付款申请有异议时，业主应立即发出书面通知要求承包人澄清，此时，应在收到承包人书面澄清(以承包人签发的日期为准)之日起30天内支付。如果承包人在收到业主要求书面澄清的通知后15天内(以业主签发通知的日期为准)未做任何书面答复，则业主不予支付，直到承包人作出书面澄清为止。

#### 20、审查

承包人应保存能清楚证明有关项目工作时间和支付费用的记录，并在业主要求时允许业主指派的人员进行审查。

#### 21、合同费用的调整

在合同实施期间，不因国家颁布了新的政策、法规、标准而调整合同费用。

#### 22、 安全、保卫与环境保护

承包人在进行外业时，应采取相应的安全、保卫和环境保护措施，承包人未能采取有效的措施，而发生的与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失赔偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。

#### 23 、保险

承包人为实施本项目，须为其参与项目实施的相关雇员缴纳所需的相关保险，以使本项目顺利进行。

### 五、合同的生效、变更与终止

#### 24、合同的生效

合同书自双方签字盖章后所有合同文件生效。承包人工作的开始和完成时间按照合同书的规定执行。

#### 25、延误

由于业主或不可抗力等因素，导致服务增加和时间延续则：

（1） 承包人应将此情况与可能产生的影响尽快通知业主，并采取合理措施使损失减少到最小；

（2） 承包人应保存详细原始记录。

业主在与承包人协商后应相应地延长承包人的工作期限或增付费用。

#### 26、 变更

除合同另有规定外，承包人应提交变更工程设计建议书，此类建议书的准备和提交应视为已含入施工配合服务报价中，业主不再另行支付费用。

#### 27、 推迟与终止

27.1业主可以在至少28天以前以书面通知承包人暂停全部或部分开发工作或终止本合同书，一旦收到此类通知，承包人应立即安排停止计划并将开支减到最小。

27.2业主认为承包人无正当理由而未履行本合同规定的责任与义务时，应书面通知承包人，并说明理由。若业主在21天内没有收到满意的答复，业主可以发出进一步的通知终止本合同，但此进一步的通知必须在第一个通知发出28天后发出。

#### 28、 合同终止不影响权利和责任

本合同的终止，不应损害和影响各方应有的权利、索赔要求和应负的责任。

### 六、违约与赔偿

#### 29、 业主的违约

29.1由于业主变更项目需求内容或提供的资料不准确，或所提交资料作较大修改，或未按期提供必需的资料或工作条件而造成承包人返工、停工、窝工，业主应按承包人增加的工作量增付费用；由于业主方要求加快项目进度提前完成设计和开发工作而增加人员导致费用的增加，应另行计列。

29.2业主超过合同规定的日期支付费用时，应偿付逾期的违约金。偿付办法与金额按合同条款的规定办理。

29.3在合同履行期间，业主要求终止或解除合同（由业主原因造成），业主除应按承包人完成的实际工作量支付费用外，还应按剩余合同价的5%~10%向承包人支付违约金。

#### 30、承包人的违约

30.1 如果承包人将本项目转让或者未经业主同意私自分包出去，业主将有权中止合同，并按合同价的5%~10%扣除承包人的违约金。

30.2承包人未按照国家相应的现行的强制性技术标准或规范、规程进行设计开发，业主将按合同价的5%~10%扣除承包人的违约金。

30.3若设计开发成果质量低劣或承包人工作不能达到业主满意的程度，业主可单方面终止合同，停止支付，而无须承担任何责任。因承包人的工作对工程造成损害的，承包人必须负责修复和赔偿。

30.4所有违约金或赔偿金均可在业主应付的任何费用或履约担保中扣除。

### 七、其他

#### 31、 法律

31.1承包人应遵守国家关于计算机软件开发和知识产权保护的法律法规，本合同条款未尽事宜，合同双方应参照有关法律法规执行。

#### 32、 知识产权

32.1 承包人应保证不会出现任何第三方对承包人所提供的所有软件（含因开发需要采购的中间件、操作系统等平台软件）提出知识产权争议。若出现上述争议，一律由承包方负责解决争议全部责任。由此发生的一切费用均由承包人承担。

32.2 承包人承诺由承包人根据本合同所开发的系统软件的知识产权在交付使用时即归业主所有，因开发需要采购的中间件、操作系统等平台软件除外。承包人在其开发的应用软件交付使用时应将该软件的完整可执行代码、完整源代码及所有技术文档一并提供给业主。

#### 33、利益的冲突

33.1除合同另有规定外，承包人及其雇员不应接受本合同规定以外的与本项目有关的利益和报酬; 承包人不得参与与业主的利益相冲突的任何活动。

#### 34、争议解决

34.1本合同在执行过程中如有分歧，由双方协商解决。

34.2协商未果,可提请南通仲裁委员会仲裁。

（二）合同附件格式

附件一： 合同协议书

合同协议书

本协议书  南通市公路事业发展中心  (以下简称：甲方)为一方，与另一方为中标的服务单位                              (以下简称：乙方)，共同订立。

鉴于甲方已经委托乙方为 南通市公路事业发展中心机器视觉技术在路网管理中深化应用研究项目  提供服务，并已原则上接受乙方就此提出的投标文件，为明确双方在合同期间的义务、责任、权利和利益，兹就以下事项达成协议：

一、工程概况

1、项目概况：

1.1项目概况

《江苏省公路网运行管理办法》（苏交规【2020】7号）指出，公路网运行管理单位应当推进新技术创新与应用，提升公路网运行管理的精准感知、精确分析、精细管理和精心服务能力。要求积极推进机器视觉、5G等新技术在路网管理的深化应用，创新监测手段，逐步实现路网运行监测和预测预警智能化，新建视频监测设施应支持机器视觉识别。

截止目前，普通国省干线公路路网监测主要依靠视频监控、交调设备、车检器设备等前端感知设备，视频监控覆盖密度较高，为路网运行状态监测提供基础保障。但现有视频监控资源的利用主要依靠人工轮巡查看路网状态，缺少智能化分析及预警功能；对于路面抛洒物、路侧堆积物等发生频率高、随机性强的路域环境事件，传统视频人工巡查或人工上路巡查方式，存在主观判断性强、难以及时发现、安全隐患高等问题，难以适应大范围路网管理，市、县两级养护缺乏高效便捷的路网管理手段。交调监测站及车检器检测设备获取的车流量信息均为断面流量信息，难以实现大范围路网状态的全局化监测与管理；高德、百度等地图服务商的路网状态监测重点服务于公众出行，对路网管理的支撑力度有限；因此，亟需结合路网现有信息化基础现状，从盘活既有资源入手，加强路网运行状态的监测管理，提升路网管理效率。

南通市公路事业发展中心在2019年即启动了《基于人工智能的公路交通智能养护巡查关键技术研究及示范应用》科研项目（以下简称“科技成果”），研发形成南通公路智能巡查系统初步成果，并于2019年11月开始示范应用，在普通国省干线智能巡查方面形成一定基础，同时也对路面抛洒物、路侧堆积物事件视频检测精度及检测范围提出新的要求。随着“2021-2022年南通市普通国省道公路路网监测设施建设工程”启动，促进南通普通国省干线路侧视频监控进一步加密、视频质量进一步提升，也要求积极响应智慧交通基础设施同步建设。在此背景下，有必要开展“机器视觉技术在路网管理中的深化应用”。

1.2项目实施基础

本项目“机器视觉技术在路网管理中的深化应用”，需要对接2019年南通公路科技项目《基于人工智能的公路交通智能养护巡查关键技术研究及示范应用》已有成果“南通公路智能巡查系统”、路面抛洒物事件检测模型、路侧堆积物事件检测模型，以上成果及其产权归招标方所有。其中，已有成果“南通公路智能巡查系统”面向行业管理，已实现配置机器巡查任务、启动机器巡查、机器巡查异常事件、异常事件机器初步取证、与已有业务系统协同、异常事件人工审核确认、取证功能；已有路面抛洒物事件检测模型、路侧堆积物事件检测模型检测准确性达到70%。在保持已有成果“南通公路智能巡查系统”、路面抛洒物事件检测模型、路侧堆积物事件检测模型原有技术架构基础上进行优化拓展，形成“南通路网智能巡查系统”，包括路网智能巡查系统-视频分析端、路网智能巡查系统-行业应用端。

1.3预期达到目标

（1）当室外晴天，抛洒物事件图像不低于60*60像素、与周围背景图像对比度不低于1.5或不高于0.6，检测精度达90%；路侧堆积物检测环境亮度及事件图片对比度参照路面抛洒事件，像素不低于100*100，检测精度达90%。

（2）交通事件检测精度达90%。

（3）选取G204、G328 共计约10公里路段，基本实现抛洒物、堆积物、交通事件检测全覆盖。

2、项目技术服务内容：本项目划分为一个合同段，服务内容如下：

一是同路网设施建设结合提出适应AI智能检测的视频技术要求。二是优化抛洒物、堆积物检测模型。三是交通流及交通事件视频检测，实现多种车型识别及交通流量统计，交通拥堵、异常停车、车辆逆行等。四是与AI一体化摄像机应用协同。五是构建路网智能管理的机器巡查完整业务流程。六是采购配套视频处理服务器1台。

3、服务期为：

（1）2021年12月前，开展项目试运行，即提出适应AI智能检测的视频技术要求并应用于实践，基本完成路网智能巡查系统-视频分析端、路网智能巡查系统-行业应用端（相应事件检测精度不低于85%）开发以及与AI一体化摄像机应用协同、视频处理服务器采购与部署，依托G204、G328选取不低于10公里典型路段开展试运行。

（2）2022年1月至4月，对相应事件检测模型进行优化迭代，提升符合限定条件抛洒物、路侧堆积物、交通流统计、拥堵、违停、逆行事件检测精度达到90%；优化G204、G328 AI一体化摄像机应用协同；完善路网智能巡查系统-行业应用端支撑的业务流程。

（3）2022年7月前，完成项目成果的验收。

（4）自验收报告签字确认日起，开始进入免费维护期，免费维护期为1年。

二、协议书中的词句和用语与“合同条款”中所规定的定义相同。

三、下列文件是本协议书的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。

1、本合同协议书；

2、中标通知书；

3、合同条款；

4、磋商文件（含补遗书）；

5、响应文件；

6、双方签订的补充或修正文件。

四、项目负责人为                ，技术负责人为           ，人员名单详见附件。

五、本合同为固定总价合同，中标总价为人民币(大写)           元整(¥        元)，

六、付款方式：

（1）自本合同签订之日起10个工作日内，采购人向供应商支付本合同总金额的20%；

（2）开展项目试运行，即基本完成路网智能巡查系统-视频分析端、路网智能巡查系统-行业应用端开发以及与AI一体化摄像机应用协同、视频处理服务器采购与部署，开展试运行，采购人向供应商支付本合同总金额的75%；

（3）本项目在相应事件检测精度达到技术要求并试运行稳定后，供应商竣工经采购人验收合格之日起10个工作日内，采购人向供应商支付本合同总金额的2%，验收一年免费维护期过后支付本合同总金额的3%。

以上付款均不计利息。

七、甲方在此同意按照本服务合同规定的期限和方式，向乙方支付根据服务合同规定应支付的费用和提供技术服务工作条件。

八、乙方基于甲方的上述承诺，在此向甲方保证按照合同条款的规定履行服务任务。

九、本协议经双方签字盖章后生效，在按照合同条款的规定，结清服务费用后自然失效。

十、本协议书正本二份、副本二份，合同双方各执正本一份，副本一份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

附件：投入本项目人员名单

甲方: （全称）         （盖章）  　      乙方: （全称） （盖章）

法定代表人                               法定代表人

或其委托代理人：（签字）                 或其委托代理人：（签字）

年      月      日                     年       月       日

附件

投入本项目人员名单

| 序号 | 在本标 段任职 | 姓名 | 学历 | 技术 职称 | 专业 | 执业或职业资格证明 |  | 身份证号 | 社保 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 证书 名称 | 证 号 |  |  |  |

附件二： 廉政合同

廉政合同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，南通市公路事业发展中心（以下称甲方）与                 （以下称乙方），特订立如下合同。

1.委托人和受托人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行                       （项目名称）合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.委托人的义务

（1）委托人及其工作人员不得索要或接受受托人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让桥受托人报销任何应由委托人或委托人工作人员个人支付的费用等。

（2）委托人工作人员不得参加受托人安排的宴请和娱乐活动；不得接受受托人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）委托人及其工作人员不得要求或者接受受托人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）委托人工作人员及其配偶、子女不得从事与委托人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）委托人及其工作人员不得以任何理由向受托人推荐分包单位或推销材料，不得要求受托人购买合同规定外的材料和设备。

（6）委托人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3.受托人的义务

（1）受托人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）受托人不得以任何名义为委托人及其工作人员报销应由委托人单位或个人支付的任何费用。

（3）受托人不得以任何理由安排委托人工作人员参加宴请及娱乐活动。

（4）受托人不得为委托人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4.违约责任

（1）委托人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给受托人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）受托人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给委托人单位造成经济损失的，应予以赔偿；并按照违纪违法认定金额的双倍承担违约金。合同款项未完全支付的，违约金在支付时予以扣减；合同款已支付承包人或未支付款不足以支付违约金的，承包人另行支付违约金。情节严重的，委托人建议交通主管部门给予受托人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 本合同有效期为委托人和受托人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

6. 本合同作为                               (项目名称)合同的附件，与项目合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

7. 本合同一式四份，由委托人和受托人各执两份。

委托人：                      （盖单位章） 受托人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：________（签字）  法定代表人或其委托代理人：________（签字）

________年________月________日                ________年________月________日

附件三：履约担保格式

银行履约保函

服务单位（全称）

鉴于  （服务单位全称）        （以下称“服务单位”）接受 （业主全称        ） （以下称“业主”）于      年    月    日参加                （工程名称）项目    标段的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就受托人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1．担保金额人民币（大写）      万元（¥           ）。

2．担保有效期自服务单位与业主签订的合同生效之日起至服务单位按照合同要求完成规定的服务工作并按要求提交通过评审的技术报告及相关成果资料之日止。

3．在本担保有效期内，因服务单位违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件、无须你方出具证明或陈述理由。

4．服务单位和业主按合同条款变更合同时，我方承担背面担保规定的义务不变。

担保人：                       （盖单位章）

法定代表人 或其委托的代理人：  （签名）

地  址：

邮政编码：

电   话：

传   真：

年      月       日

第六部分  质疑提出和处理

一、质疑的提出

(一)质疑人的身份要求

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

(二)质疑提出的格式要求

1.质疑应按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑，未按上述要求提交的质疑函，采购人有权不予受理。

2.质疑函应包括：

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的质疑事项及明确的请求；

（3）质疑的事实依据和必要的法律依据；

（4）提起质疑的日期；

（5）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（6）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章，未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购人将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当向采购人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

3.质疑函需遵循的原则：

提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标人。招标人不具有法定调查、认定权限。

（三）质疑提出的时效要求

1.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交或者成交结果提出质疑的，为成交或者成交结果公告期限届满之日。

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以按照招标公告第八项要求向采购人提出质疑；供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以以书面形式向采购人或采购人提出质疑。

2.供应商应在法定质疑期一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

二、《质疑函》的受理和答复

1. 采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

2. 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人将不予受理。

3.采购人或采购代理机构答复供应商质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑供应商或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。

三、质疑处理

1. 质疑成立的处理

（1）对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人在收到磋商供应商的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（2）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（3）对采购过程、成交或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交、成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

2.质疑不成立的处理

若质疑不成立，或者成立未对成交、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

3.虚假质疑的处理

供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据相关规定，报请主管部门对该供应商进行相应的处罚。

第七部分  响应文件组成

响应文件由资格审查证明材料、商务技术响应文件、价格响应文件、三部分组成。

一、资格审查证明材料（不能出现报价、商务技术标）

1、关于资格的声明函原件；

2、法定代表人身份证明书原件（提供法定代表人身份证复印件并加盖公章）；

3、法定代表人授权委托书原件，磋商代表本人身份证复印件（原件随身备查）；

4、请按竞争性磋商公告资格要求提供相应的佐证材料（提供复印件并加盖公章。）；

（1）企业法人营业执照或事业单位法人登记证明或社会组织或其他组织证明材料（提供复印件并加盖公章。）；

（2）供应商2020年度经会计师事务所出具的财务审计报告（成立不满一年不需提供）（提供复印件并加盖公章。）；

（3）业绩合同（提供复印件并加盖公章。）；

（4）项目负责人职称证书（提供复印件并加盖公章）。

5、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单截图；未被“中国政府采购网”）（ww.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单截图。

6、其它需要提交的资格审查材料。

二、商务技术响应文件（不能出现报价）

1、磋商供应商情况一览表

2、为方便评委评审，请供应商按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

3、评审办法中未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料。

三、价格响应文件

1、磋商报价总表；

2、磋商报价明细表。

注：本表各分项报价合计应当与投标报价总表报价合计相等。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效投标处理。

第一部分格式：

南通市公路事业发展中心机器视觉技术在路网管理中深化应用研究项目

响应文件

（资格审查文件）

项目名称:

项目编号：

供应商：

（盖公章）

法定代表人签字：

（或委托授权代表）

日    期：

附件1：

关于资格的声明函

南通市公路事业发展中心：

我单位认真对照                      磋商公告，符合贵方提出的资格要求，自愿报名参加响应，并保证提供的资料文件是准确的和真实的。提供虚假材料的愿意承担相应的法律责任。

| 时 间 | 受处理的原因 （如在政府采购活动中受处理的，注明采购项目名称及处理原因） | 处理的内容 （如受到禁止一段时期参加某种项目的政府采购活动的，要说明解禁时间） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |

响应供应商（盖章）

年    月    日

注：供应商响应之前3年内有无受各级管理部门的处分或处罚（含其授权服务的子公司、分公司等），如果不主动填报而被事后发现的，将取消其响应资格，并按有关规定从重处理；没有受处罚的响应人，要填写“没有受到任何处罚”，此表不能空白。

附件2：

法定代表人身份证明书

先生／女士：现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

响应供应商（盖章）

年    月    日

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

附件3：

法定代表人授权委托书

南通市公路事业发展中心：

本授权委托书声明：我　　   　（姓名）系　　  　（响应人名称）的法定代表人，现授权委托　　   （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加本项目的响应活动。代理人在开标、评审、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被委托授权人无转委权。特此委托。

被委托授权人身份证号：

法定代表人签字：

被委托授权人签字：

响应供应商（盖章）

年    月    日

注：提供被委托授权人的身份证复印件盖公章

附件4：                 投标人信用承诺书

致：南通市公路事业发展中心

我单位自愿参加                          项目的投标活动，并郑重承诺：

- 在本项目的投标活动中遵守国家法律法规和交通运输行业有关规定，遵循公开、公平、公正和诚信原则。

- 响应文件中所有内容均为我单位真实意愿表达，相关信息真实有效。

- 无弄虚作假，无围标串标行为。

- 若我方成交，在合同履行过程中严格执行有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，不转包和违法分包。

- 我方如有违背承诺，愿意接受国家和相关主管部门依法进行的处罚，并记入相关责任主体和责任人信用档案，同时在相关网站上公开。

响应供应商：（盖单位章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：   年   月   日

第二部分格式：

南通市公路事业发展中心机器视觉技术在路网管理中深化应用研究项目

响应文件

（商务技术响应文件）

项目名称:

项目编号：

供应商：

（盖公章）

法定代表人签字：

（或委托授权代表）

日    期：

附件5：

响应人情况一览表

| 企业名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部地址 |  |  |  |  |
| 分支机构 |  |  |  |  |
| 当地代表处地址 |  |  |  |  |
| 电话 |  |  | 联系人 |  |
| 传真 |  |  | 电子邮件 |  |
| 注册地 |  |  | 注册年份 |  |
| 资质等级 | 公司具备的相关资质等级及相应的证书号 （请附有关证书的复印件） |  |  |  |
| 质量管理体系 | 公司 （是否通过，何种） 质量保证体系认证（如通过请附相关在有效期内的证书复印件） |  |  |  |
| 经营范围 | 营业执照载明： 1. 2. ……………………… |  |  |  |
| 从事类似相关项目的经历及年数 |  |  |  |  |
| 其他认为有必要提供的内容，可自行添加 |  |  |  |  |

参加磋商单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：     年    月    日

商务技术评分需要提供的材料（按评分顺序提供并自行拟定目录）

第三部分格式：

南通市公路事业发展中心机器视觉技术在路网管理中深化应用研究项目

响应文件

（价格响应文件）

项目名称:

项目编号：

供应商：

（盖公章）

法定代表人签字：

（或委托授权代表）

日    期：

附件6：

报价总表

- 7、磋商响应报价总表（首次）

南通市公路事业发展中心：

1、我方已仔细研究了                           项目的竞争性磋商文件的全部内容，愿意就该项目服务费给出如下报价：磋商报价总计（首次）：¥           元，大写：人民币                     元；

注：最后报价将在开标现场填写，响应文件密封提交时只需填写磋商报价总计（首次）的报价。

2、我方承诺在服务期限内，按竞争性磋商文件的规定履行合同责任和义务，实现服务目标。

3、我方承诺在竞争性磋商文件规定的投标有效期内不修改、撤销响应文件。

4、我方中标：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照竞争性磋商文件规定向你方递交履约保证金。

（3）我方将严格履行本响应文件中的全部承诺和责任，并遵守竞争性磋商文件中对磋商单位的所有规定。

5、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章磋商供应商须知第九项第二条规定的任何一种情形。

6、                                       （其他补充说明）。

参加磋商单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：     年    月    日

附件7：

分项报价明细表（格式自拟）

项目名称：

参加磋商单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：     年    月    日

注：响应人必须详细报出响应报价总表的各个组成部分的报价。且本表各分项报价合计应当与响应报价总表报价合计相等。