南通市3季度交通经济运行分析材料

南通市交通运输局

（2021年9月）

2021年是建党100周年，是“十四五”开局之年，是我市交通运输现代化征程的关键之年。开局关系全局，起步奠定后势，全市交通运输工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记视察江苏重要讲话指示精神，围绕省、市有关部署，立足新发展阶段，坚持新发展理念，坚持系统思维，持续深化交通运输供给侧结构性改革，加快构建现代综合交通运输体系，抢抓新机遇，打造强支点，助力一体化，引领高质量，服务大民生，切实争当全省“两争一前列”排头兵和“三个全方位”发展中当好先行，以优异成绩迎接建党100周年。现将全市3季度交通运输经济运行有关情况分析如下：

# 交通经济运行分析

## 固定资产投资

2021年省厅下达南通市交通建设投资计划公路水运项目119.2842亿元，1-9月份全市完成建设投资112.04亿元，占年度计划的93.9%，较好地完成了年度投资时序目标。其中：

1.高速公路1-9月份完成投资46.87亿元，占年度计划72.8%。续建项目沪陕高速公路江苏省平潮至广陵段扩建工程，已取得建设用地批复，正在进行路基填筑、软基处理、桥梁灌注桩施工等。新开工项目洋通高速二期工程用地获省政府正式批复，房屋拆迁已基本完成，路基施工单位启动实施开始“一部三场”、便道、便桥等临建工作；绕城高速公路用地获省政府正式批复，征地拆迁、杆管线迁改工作持续推进，正在开展工程首件施工。张皋过江通道工可获批，临时配套工程设计施工总承包单位进场，初步设计即将内审，正在办理先行用地、临时用地等报批手续。

2.国省干线1-9月份完成投资5.85亿元，占年度计划97.3%。续建项目228国道通州金沙至海门三星段（海门段）、345国道海门东段改扩建工程一期（汤正公路至336绕城段）已建成，226省道如皋段（新建段）路基桥涵施工结束，路面水稳低基层完成70%；新开工项目345国道启东段一期工程（江海北路至西苑路）隧道主体工程完成，桥梁下部结构基本完成，路基填筑完成32%。

3.连接公路1-9月份完成投资5.92亿元，占年度计划66.9%。扫尾项目2个，通皋大道和港西路南延一期工程；续建项目有石江公路北段改扩建工程已建成通车，黄海二桥工程桩基完成34.5%，下部结构20.62%，箱梁预制27.1%，箱梁安装3.9%；洋口港临港工业区与G328连接线正在路面施工。

4.农路建设1-9月份完成投资4.95亿元，占年度计划75%。今年计划农村公路建设214公里，今年计划农村公路建设214公里，截至目前主体已完工168公里，占计划的78.5%。计划桥梁改造112座，已完工81座，占计划的72.3%。安防工程计划380公里，已完成安防工程294公里，占计划的77.3%。

5.航道船闸1-9月份完成投资2.521亿元，占年度计划120%。续建项目通扬线海安段航道整治工程王庄大桥、朱楼大桥、章郭桥已经交工，正在推进联荣桥建设；通扬线市区段航道整治工程累计完成护岸施工14.5公里，完成航道挖泥167万方。新开工项目通扬线通吕运河段航道整治工程建设航道建设累计完成航道疏浚59万方，完成江海联运通达工程疏浚任务，正在推进通灵大桥、天汾桥、大洋港闸公路桥等桥梁建设。

6.站场项目1-9月份完成投资9.22亿元，占年度计划172.1%。沪通铁路南通综合枢纽汽车客运西站基本建成，盐通铁路如皋南站综合客运枢纽汽车客运站主体结构已施完成，装修完成90%。货运站场长江国际交易中心项目、长源码头二期工程项目（陆域）、洋口港物流集散中心及交易中心等正加快推进。

7.港口建设1-9月份完成投资36.7亿元，占年度计划148.7%。小庙洪上延航道工程口门外段已完成疏浚施工，一阶段航道已基本达到设计通航条件要求；三夹沙南航道工程项目已于4月开工建设，疏浚施工完成总工程量的75%；吕四西港池10万吨级进港航道工程，疏浚施工完成工程总量的85%，工程年内完工；吕四作业区西港池8#-11#码头工程，码头主体施工基本完成，集装箱桥吊、轨道吊已进场调试；通海港区中作业区招商局重工（江苏）有限公司2#坞项目，船坞主体结构及总组平台已完工，船坞区地坪、坞口驳岸完成70%，工程年内完工；南通洋口港区大重件码头扩建工程，项目桩基、现浇墩台全部完成，完成总工程量的90%，工程年内完工；南通内河港如东港区洋口港经济开发区作业区北区码头工程，项目水工部分和进港航道施工完成，正在进行工艺安装，工程年内完工；南通内河港海门港区东灶港作业区中天钢铁码头工程，码头桩基完成，正在进行码头主体结构施工及主要设备制造工作，工程年内完工；南通港吕四港区东灶港作业区一港池通用码头一期工程，码头5个泊位主体工程基本完工，另外3个泊位完成75%；南通港洋口港区液体化工码头二期工程（G4G5泊位)工程，项目桩基全部完成，现浇墩台完成40%，工艺管道完成45%。

## （二）运输主体情况

### 1.经营业户

截止3季度，全市共有道路旅客运输经营业户46户，较去年同期的11户上升318.2%。其中，班车客运的业户数量与去年同期持平。得益于国民经济的发展，居民出行、旅游的需求增加，加之包车客运具有灵活性特点，旅游包车客运尤其是包车客运的业户数增加明显。截止3季度，全市46道路旅客运输经营业户均开通了包车客运业务，业户数同比上升318.2%。

表1	截止3季度公路客运经营户数及同比

| 指标名称 | 单位 | 2021年 3季度 | 2020年 3季度 | 同比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路旅客运输经营业户数 | 户 | 46 | 11 | 318.2% |
| 其中：班车客运 | 户 | 7 | 7 | 0.0% |
| 旅游客运 | 户 | 11 | 10 | 10.0% |
| 包车客运 | 户 | 46 | 11 | 318.2% |

注：由于公路运输企业存在兼营情况，分经营范围经营业户数之和大于业户总数。

全市共有1.84万户道路货物运输业户，同比上升5.5%。道路货物运输业户以普通货运业户为主，共有1.78万户，占比96.7%。随着运输专业化、大型化的深入发展，货物专用运输车、集装箱运输车以及大型物件运输车辆数同比明显上升。其中，大型物件运输车辆数同比上升34.8%，货物专用运输车辆数同比上升15%，集装箱运输车辆数上升16.8%。

表2	截止3季度公路货运经营户数及同比

| 指标名称 | 单位 | 2021年 3季度 | 2020年 3季度 | 同比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路货物运输业户数 | 户 | 18432 | 17471 | 5.5% |
| 其中：普通货运 | 户 | 17817 | 16940 | 5.2% |
| 货物专用运输 | 户 | 1920 | 1670 | 15.0% |
| 内：集装箱运输 | 户 | 465 | 398 | 16.8% |
| 大型物件运输 | 户 | 411 | 305 | 34.8% |
| 危险货物运输 | 户 | 76 | 78 | -2.6% |

注：由于公路运输企业存在兼营情况，分经营范围经营业户数之和大于业户总数。

水路运输业户数一直保持稳定变化态势。截止3季度，全市共有106户水路运输业户，较去年同期减少1户。其中，水路客运业户7户，与去年同期持平；水路货运业户99户，较去年同期较少1户。

表3	截止3季度水路运输经营户数及同比

| 指标名称 | 单位 | 2021年 3季度 | 2020年 3季度 | 同比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水路运输业户数 | 户 | 106 | 107 | -0.9% |
| 其中：水路货运 | 户 | 99 | 100 | -1.0% |
| 水路客运 | 户 | 7 | 7 | 0.0% |

### 2.运输工具

与去年相比，公路客货运的运输工具数均呈现上升趋势。水路货运船舶数同比下降，但总吨位数是同比上升的。具体而言，公路客运车辆数和客位数同比分别上升41%和37.5%；单车客位数下降2.5%，体现出客运车辆有小型化的趋势。公路货运车辆数和吨位数同比分别上升7.4%和11.7%；单车吨位数同比上升4.1%。水路货运船舶数和吨位数同比分别下降2.6%和上升5.5%；单船吨位数上升8.3%，表明货车、船舶大型化趋势明显。

表4	截止3季度公路水路车（船）数、客（吨）位数及同比

|  |  | 单位 | 2021年3季度 | 2020年3季度 | 同比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公路客运 | 车辆数 | 辆 | 1500 | 1064 | 41.0% |
|  | 客位数 | 万客位 | 61450 | 44688 | 37.5% |
|  | 单车客位数 | 客位/辆 | 41 | 42 | -2.5% |
| 公路货运 | 车辆数 | 辆 | 53578 | 49890 | 7.4% |
|  | 吨位数 | 万吨 | 748400 | 669721 | 11.7% |
|  | 单车吨位数 | 吨/辆 | 14 | 13 | 4.1% |
| 水路货运 | 船舶数 | 艘 | 1244 | 1277 | -2.6% |
|  | 吨位数 | 万吨 | 811227 | 768599 | 5.5% |
|  | 单船吨位数 | 吨/艘 | 652 | 602 | 8.3% |

## （三）交通运输生产

3季度，新冠疫情在省内部分地区反弹，给交通运输生产带来了一定程度的冲击。受疫情防控影响，1-8月份全市公路客货运、水路货运运量同比增速均较1-6月份有所下降。

### 1.客货运输量

公路方面，1-8月份，全市完成公路客运量1560.5万人次，旅客周转量13.5亿人公里，同比分别下降31.5%和23.9%。同比降幅较1-2季度扩大4.9个百分点和5.3个百分点。全市完成公路货运量7758.1万吨，货物周转量160.8亿吨公里，同比分别上升14.4%和12.8%，较1-2季度增幅分别下降8.7个百分点和2.4个百分点。 水路货运方面，全市完成水路货运量5138.1万吨，货物周转量421.9亿吨公里，同比分别上升10.4%和10.6%，较1-2季度增幅分别下降1个百分点和3.2个百分点。

表5	1-8月份全市公路水路运输量及同比

|  |  | 单位 | 年初累计数 | 上年同期累计数 | 同比增幅 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公路 | 客运量 | 万人 | 1561 | 2278 | -31.5% |
|  | 客运周转量 | 万人公里 | 134609 | 176885 | -23.9% |
|  | 货运量 | 万吨 | 7758 | 6782 | 14.4% |
|  | 货运周转量 | 万吨公里 | 1608306 | 1425803 | 12.8% |
| 水路 | 货运量 | 万吨 | 5138 | 4654 | 10.4% |
|  | 货运周转量 | 万吨公里 | 4218641 | 3814323 | 10.6% |

### 2.客运站发送分析

（1）旅游包车

7、8月份，省内部分地区疫情卷土重来，受此影响，全市旅游包车客运量出现大幅下滑。8月份实现客运量3.3万人次和0.4亿人公里，同比分别下降62.1%%和72.8%，较7月份同比增速下降111.2个百分点和145.1个百分点。1-8月份，全市旅游包车共发送旅客106.4万人次，实现旅客周转量1.5亿人公里，同比分别上升138%和96%，较1-7月份分别下降50%和33.6%。

从旅客发送范围来看，8月份旅客发送主要以省内为主，省内旅客共发送2.9万人次，占比高达87.4%。受疫情中高风险地区影响，省内发往南京的旅客量明显下降，仅有17人次；发往扬州、淮安的旅客为0。

图1	8月份旅游包车省内省外旅客发送量前5

- 联网售票客运站

受疫情影响，1-8月份全市联网售票客运站客运量呈现下降趋势，全市联网售票客运站共发送旅客315.6万人次，完成旅客周转量3.3亿人公里，同比分别下降3.1%和2.1%，较1-7月份同比降幅分别扩大9.9个百分点和10.9个百分点。其中，8月份完成旅客发送量和周转量22.2万人次和0.2亿人公里，同比分别下降56.3%和60.9%，较上月单月降幅分别下降32.6个百分点和37.1个百分点。从班线类型来看，由于疫情期间大部分跨市线路取消，8月份全市跨县线路和县内线路的客运量较疫情前的上升约10个百分点。

图2	6月份（疫情前）和8月份（疫情中）班线类型客运量占比对比

### 3.高速公路货车分析

1-8月份，全省联网高速数据南通籍货车出口流量达476.4万辆，车货总重达6622.2万吨，同比分别上升42.2%和38.1%；平均车货总重为13.9吨/车，同比下降2.9%。其中8月份，由于疫情防控影响，全省联网高速数据中南通籍货车出口流量为63.1万辆，同比下降3%。而车货总重928.5万吨，同比上升0.8%；平均车货总重14.7吨，同比上升3.9%。具体到车型来看，1-8月份，2轴型货车依然是运输主力，出口流量占比66.2%，车货总重占比35.8%。其次是6轴型货车，出口流量占比17.1%，车货总重占比42.4%。

表6	1-8月份高速公路南通籍货车出口流量、车货总重及同比

| 轴型 | 出口流量（万辆） | 同比 | 车货总重（万吨） | 同比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2轴 | 315.5 | 46.0% | 2368.7 | 38.3% |
| 3轴 | 47.3 | 38.2% | 778.2 | 25.2% |
| 4轴 | 27.9 | 34.8% | 582.9 | 29.8% |
| 5轴 | 4.5 | 0.7% | 87.2 | 0.7% |
| 6轴 | 81.3 | 36.2% | 2805.2 | 45.8% |
| 合计 | 476.4 | 42.2% | 6622.2 | 38.1% |

### 4.内河船闸船舶运输分析

1-8月份，全市五大船闸船舶通过量共计19.9万艘，同比下降7.5%；过闸货物通过量7609.9万吨，同比上升3.3%。其中8月份，全市五大船闸船舶通过量2.8万艘，过闸货物通过量1174.2万吨，同比分别下降4.5%和上升7.3%。具体到各船闸来看，1-8月份，九圩港船闸的船舶通过量和过闸货物通过量均位居全市第1，且是全市唯一一个船舶通过量和过闸货物通过量均上升的船闸。

表7	1-8月份内河船闸船舶通过量、过闸货物通过量及同比

| 船闸 | 船舶通过量（万艘） | 同比(%) | 货物量（万吨） | 同比(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 九圩港 | 7.2 | 9.3% | 2585.4 | 48.9% |
| 焦港 | 5.7 | -6.3% | 2194.1 | 0.3% |
| 吕四 | 1.1 | -13.2% | 333.4 | -2.3% |
| 南通 | 2.3 | -19.5% | 1202.5 | -15.2% |
| 海安 | 3.6 | -23.5% | 1294.5 | -23.1% |
| 总计 | 19.9 | -7.5% | 7609.9 | 3.3% |

### 港口生产分析

1-8月，南通内河港累计完成货物吞吐量2193.4万吨，同比分别增长21.6%。其中矿建材料为主要货种，完成1376.9万吨，同比增长24.9%；煤炭完成94.7万吨，同比下降10.2%；水泥完成103.1万吨，同比增长7.5%；钢铁完成86.7万吨，同比下降8.9%。

南通港累计完成货物吞吐量20224.2万吨，同比下降1.35%。完成集装箱吞吐量133.4万TEU，同比增长10.5%。南通内河港累计完成货物吞吐量2193.4万吨，同比增长21.6%。内河集装箱完成12111TEU。南通港主要货种完成情况如下：

（1）煤炭吞吐量同比下降。1-8月，完成煤炭吞吐量3677.2万吨，同比下降8.7%。主要因为一德码头自4月份起为保障粮食作业取消了煤炭作业，中林如皋港务因码头检修减少了作业能力。

（2）石油、天然气及制品增幅较大。1-8月，完成石油、天然气及制品1721.8万吨，同比增长12.1%。主要是LNG清洁能源进口量加大，完成吞吐量602.5万吨，同比增长36.9%。

（3）金属矿石大幅下降。1-8月完成金属矿石吞吐量1786.8万吨，同比下降29.7%。主要是今年来我市金属矿石主要中转码头如皋中林港务对码头进行结构维护，一德码头从3月份停止了金属矿石作业。

（4）水泥熟料增幅收紧。1-8月累计完成水泥熟料1514.2万吨，同比增长11.3%。随着水泥熟料价格倒挂，水泥熟料进口量租约下降。

（5）矿建材料保持稳定。1-5月，完成矿建材料吞吐量6512.5万吨，同比仅下降7.1%。2020年12月20日，长江水上过驳作业全面取缔，南通天生港、海轮两个水上临时过驳区关停，砂石运输实现弃水上岸。随着内河船涉海运输治理的深入，上游湖沙陆续放开采集，砂石运输结构发生变化，由原来的主要由我港中转变化为泰州、江阴中转，外市中转量下降，矿建材料主要为本市服务。

（6）粮食保持增长态势。1-8月，累计完成粮食1255.4万吨，同比增长68.8%。主要为外贸进口粮食增长带动，完成外贸吞吐量548.4万吨。

（7）集装箱吞吐量保持快速增长。1-8月累计完成集装箱吞吐量133.4万TEU，同比增长10.5%。国际直达航线完成1.34万TEU，同比增长31.8%。外贸内支线完成23.7万TEU，同比增长3.4%。国内航线完成108.4万TEU，同比增长20.5%。

# 二、当前交通经济运行中存在的问题

## （一）疫情、极端天气给交通运输带来不利影响

7、8月份，国内疫情多点散发和极端天气等因素叠加，给全市交通运输带来了不利影响。为应对疫情，全市8月1日共停发前往高中风险地区的客运班线42条，共计110班。为应对台风“烟花”，全市于26日停发179条客运班线，共计764班。其中省际67条线，315班；市际86条线，330班；县际26条线，119班。根据多数公路、水路企业反馈，疫情、极端天气叠加给运量带来不同程度的冲击，如江苏大唐航运股份有限公司反馈8月份货运量和周转量同比分别下降27.29%和27.96%。

## （二）传统客运班线客运量继续下降

截止7月1日，沪苏通铁路开通运营1周年。沪苏通铁路自2020年7月1日开通运营以来，南通全市共计发送旅客443万人次，日均发送2.49万人次，最高日客发超8万人次。受沪苏通铁路开通运营持续冲击和当前疫情等因素影响，传统班线客运继续面临客运量下降的趋势。如前所述，8月份全市联网售票客运量和旅客周转量同比分别下降56.3%和60.9%。如何结合当前形势促进传统班线客运转型升级，是提升道路客运运营效能，增加道路客运综合竞争能力的关键。

## （三）海洋货物运输增速呈现放缓态势

1-8月份，全市共完成海洋货物周转量355.79亿吨公里，同比上升7.9%，较1-7月份下降5.2个百分点。其中8月份全市共完成货物周转量41.45亿吨公里，同比下降12.11%，较7月份同比扩大4.33个百分点。8月份货运周转量同比下降的原因是当月货运量和平均运距都呈下降态势。其中，货运量405.9万吨，同比下降9.7%；平均运距1021.3公里，同比下降11.4%。

图3：1-8月份一套表联网直报水路货运周转量同比变化情况

# 三、下一阶段重点工作安排和有关政策建议

## （一）统筹抓好疫情防控、自然灾害防范和交通运输发展

针对疫情防控，进一步完善各级应急指挥体系，强化主动响应、主动防范、主动管控的意识和能力，常备专业、精干、充足的流调队伍，全面做好“外防输入、内防反弹”各项工作，不断巩固拓展疫情防控成果，努力完成全年经济社会发展主要目标任务。针对自然灾害防范，做到及早部署，主动防御，提前落实各项防御措施。保证应对及时、高效处置，加强应急值守。同时需要落实救援队伍、充分储备物资并及时转移人员。

## （二）持续促进传统班线客运转型升级

为促进传统班线客运转型升级，需要多方位打破以往的运输模式，将有用的闲散资源进行整合，节约资源，提高效率。运输企业应合理安排车型，满足以移动互联网技术获取的乘客多元化的出行需求，建立大型车、中型车、小型车及微型车的车型结构体系，覆盖新能源与传统能源的车辆能源结构体系，增强与运输企业的协作，提高竞争力。要积极提供定制化出行服务。充分发挥门到门优势，探索提供各类定制客运班线、定制机场班线、定制巴士、定制公务用车等多样化、个性化、高品质服务。提供运游吃住娱一体化、多业态融合的运输服务。建设道路客运公众出行信息服务系统。依托移动互联技术，建立多渠道、多方式、交互式、体验式出行信息服务，满足预订、在线查询、在线支付、定制出行服务需求。

## （三）及时做到“应统尽统，颗粒归仓”

针对海洋货运量增速放缓的问题，一方面要及时与企业沟通联系，了解企业经营过程中遇到的问题，以及报送报表的口径，帮助企业解决困难，知悉统计报表的报送方式和口径。另一方面，要根据交通运输部运输量统计调查方法的调整，根据省厅和市局要求，将符合要求的样本企业及时纳入名录库，做到“应统尽统，颗粒归仓”。