竞争性磋商采购文件

采购编号：CG-HLXHA

采购内容：汇吕线北新桥西侧护岸工程

采 购 人：南通市港航事业发展中心

采购类别：施工类

二0二0年九月

- 一、磋商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 汇吕线北新桥西侧护岸工程 |
| 2 | 项目地点 | 南通市范围内 |
| 3 | 承包方式 | 单价承包 |
| 4 | 质量要求 | 合格 |
| 5 | 发包范围 | 详见采购公告 |
| 6 | 工期要求 | 详见采购公告 |
| 7 | 资金来源 | 财政资金 |
| 8 | 现场踏勘 | 自行踏勘 |
| 9 | 合格供应商的资格要求 | 详见采购公告 |
| 10 | 报价方式 | 金额报价 |
| 11 | 响应保证金 | 本项目不设响应保证金 |
| 12 | 采购预算及采购控制价 | 采购控制价：人民币陆拾壹万叁仟贰佰壹拾壹元（￥613211元）； 注：首轮报价（即响应文件中报价）不得超过采购控制价，否则为无效标。 |
| 13 | 响应文件份数 | 一式三份，其中：正本一份、副本二份。 |
| 14 | 磋商信息 | 详见公告 |
| 15 | 身份核查 | 响应单位的法定代表人（或其委托代理人）必须携带本人身份证原件准时参加磋商开标会，否则，其响应文件不予受理。 |
| 16 | 联系人及方式 | 采购人名称：南通市港航事业发展中心 联系地址：启东市汇龙镇银河路8号 联 系 人：15906282998 电 话：施允涛 |
|  |  | 采购代理：中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司 地 址：苏州市高新区科技城潇湘路99号 邮政编码：215000 联 系 人：冯建敏、吕俊峰 电 话：15162874928（冯建敏），18550663166（吕俊峰） |

- 二、磋商须知

（一）总    则

1、本项目根据《政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关规定，按照现行法律、法规和部门规章，通过磋商方式，选定成交供应商。

2、采购内容

2.1采购范围和内容：

本项目位于汇吕线北新桥西侧，拟于项目所在位置汇吕线南侧新建桩板式护岸约170m，汇吕线南侧为现状道路兆天线。

本次采购共划分为一个标段，采购内容为护岸工程的施工。

2.1.2工期要求：2个月，计划开工日期2020年9月25日，计划竣工日期2020年11月25日。缺陷责任期：实际交工之日起计算1年。

3、供应商资格要求

3.1合格供应商的一般条件：

3.1.1具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.3具有履行合同所必需的设备和技术人员；

3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.1.5参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.1.6法律、行政法规规定的其他条件。

3.2合格供应商的特殊条件：

3.2.1供应商应为中国境内合法注册的独立法人单位，具有有效的基本账户开户许可证或基本存款账户的信息证明且具有有效的省级及以上建设行政主管部门核发的《安全生产许可证》；

3.2.2供应商应具有有效的港口与航道工程施工总承包三级或以上资质，或者具有有效的航道工程专业承包三级及以上资质；

3.2.3信誉要求：投标人在江苏交通项目的信用档案等级评定中被评为B级或以上级别；且投标人不在苏交监察〔2007〕13号文《关于印发<江苏省交通厅关于限制违反廉政合同的投标人进入交通工程建设市场的若干规定>的通知》中所述行贿行为而处于被禁止进入江苏省交通工程建设市场期限内。

3.2.4项目负责人与项目总工要求

（1）项目经理（1名）：具有有效的港口与航道工程专业一级建造师资格或水利水电工程专业二级及以上建造师资格，具有交通运输主管部门核发的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》(B证)。

（2）项目总工（1名）：具有工程师及以上职称，具有交通运输主管部门核发的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》(B证)。

（3）项目经理和项目总工均未在在建项目中任职，未在在建项目中任职是指【目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离】。

3.2.5专职安全员要求

专职安全员（1人）：具有交通运输主管部门核发的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》(C证)。

3.3本项目不接受联合体投标。

3.4与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本标段的投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段的投标，否则，其投标均无效。

3.5投标人在“信用中国”网站（http：//www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

4、磋商费用：

供应商承担其编制及递交响应文件的费用及参与磋商涉及的差旅费等，无论结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

（二）采购文件

5、采购文件的组成

采购文件包括下列内容：

（1）磋商须知前附表

（2）磋商须知

（3）磋商程序与办法

（4）合同协议书

（5）响应文件格式

6、采购文件的澄清

供应商在收到本文件后，如有疑问需要澄清，应以书面形式递交采购人。

（三）报价说明

7、报价方式：本工程项目采用下列第  7.2  种报价方式。

7.1费率报价。

7.2金额报价。

（1）本合同采用单价承包合同。合同报价应包括招标范围内的全部工程的投标价，并以投标人在工程量清单报价表中提出的单价或总额价为根据。投标人所报的单价或总额价应包括为实施和完成合同工程所需的人工费、材料费、机械使用费、各种措施费、试验检测费、安全生产费、规费、间接费、利润、税金、规费、保险费等费用以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

（2）本项目工程量清单采用固化清单，投标人填写工程量固化清单时，填写完毕的工程量固化清单不得对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改，如若发现，将否决其投标。

（3）在合同执行期间，发包人不提供完成本合同所需的其它任何生活（含食宿）、办公设施、及交通、通讯工具等，相关费用施工单位在报价时应充分考虑到相关报价中；

（4）在合同实施期间，合同单价不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整，也不因实际服务周期的延长或缩短而调整；

（5）根据合同规定，应由响应人支付的所有税费都应包括在报价之中，中标后，发包人不另行支付；

（6）响应人应承担其响应文件编制与递交所涉及的一切费用，不管结果如何，发包人对上述费用不负任何责任。

（7）施工期间承包人必须严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行发包人制定的本标段安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指示。

（8）投标人的投标报价中应含的保险费包括：工程一切险与第三方责任险的保险费和承包人装备财产险与承包人雇员人身事故险的保险费。其中：

a、工程一切险与第三方责任险由投标人自行投保（其中第三方责任险保额不低于人民币200万元），其费用包含在相关项目单价或总额价中，不单独计量与支付。

b、承包人装备财产险与承包人雇员人身事故险（保额不低于100万元/人）由投标人自行投保，其费用包含在相关项目单价或总额价中，不单独报价。

c、根据《人力资源社会保障部办公厅关于进一步做好建筑业工伤保险工作的通知》（人社厅函〔2017〕53号）及省厅相关文件要求，投标人在中标后必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费，实行“先参保、再开工”，此项保险的一切费用包含在相关项目单价或总额价中，不单独报价。

（9）工程实施过程中，承包人应做好海事、航政、水利、渔政、公路、环保、园林等部门及地方政府的沟通、协调工作，施工期间本项目施工区域范围内海事、航政、水利、渔政、公路、环保、林业等相关主管部门可能会根据各部门相关管理规定收取规费，该部分费用由承包人自行调查，并在相关项目单价或总额价中予以充分考虑，不单独计量与支付。

（10）投标人在投标报价时还需考虑以下因素：

①施工现场用水、通讯条件、临时用电以及承包人修建的临时用房，投标人应根据现场考察情况自行落实解决，其临时工程与设施应考虑施工期施工、地方临时通行需要。由此产生的费用由投标人在投标报价时充分考虑、自行报价，包干使用。其它临时交通由投标人根据现场考察情况自行落实解决，此项费用包含在相关项目单价或总额价中，不单独报价。

投标人应充分认识到本标段的场地条件、自然条件、施工安全要求的特点和难点，在投标时予以考虑。

②施工要考虑保证道路、航道安全营运及通行畅通的需要，所采取的措施应含在投标人的投标报价中。

③本项目施工环保费、扬尘污染增加费由投标人在投标报价时充分考虑、自行报价，包干使用。承包人施工时应按相关规范和发包人、监理人的要求做好安全防护和环境保护工作，不得污染周边环境。若因承包人原因给发包人造成污染的，由此产生的损失或赔偿由承包人承担。

④投标人应按照“关于落实省人民政府《关于解决农民工医疗保险问题的意见》的意见（苏交招[2009]6号）”的规定，对投标人为本项目所使用的农民工办理与其他职工同样的城镇职工基本医疗保险，对于交通项目短期使用灵活就业的农民工的，投标人应当承诺使用的农民工参加了其户籍所在地新型农村合作医疗或者参加了用工所在地不同保障层次的城镇基本医疗保险。与之相关的费用计入相关项目单价或总额价中，不单独计量与支付。

⑤根据“交通运输部《公路水运工程安全生产监督管理办法》（[2017]第25号）”和“关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财企[2012]16号）”的规定，承包人“安全生产费用”按指定价计列在工程量报价汇总表中。项目实施过程中由发包人根据监理人对工程安全生产情况的签字确认进行支付（按实计量），支付上限为招标清单中列明的安全生产费用总额。投标人在投标报价时不得对该金额进行调整。除合同另有规定，投标人在施工过程中用于安全生产的费用若超出了安全生产费总额，超出部分费用视已包括在相关项目单价或总额价内，发包人不另行计量与支付。

⑥本项目施工过程中实行不断航施工，承包人在实施前应考虑其中风险，做好安全保障及应急措施方案，项目实施过程中须做好安全保障防护措施，包括夜间照明，警示标志等，确保施工及通航安全。

⑦在工程施工作业中产生的废渣、废料或废水（废浆），应由承包人自行处置，且应满足环保要求，不得因此给业主带来投诉、争议或索赔。废料的残值及处置费用，均由承包人自行得益或承担，并在投标报价中充分考虑。

施工期间承包人应严格执行关于排污的环保要求。严禁随意将生活垃圾和生活污水及废弃油料直接排入水域，防止施工机械的油料泄漏。排放污染物应进行必要的处理，达到排污标准以后方可排放。

在施工期间，承包人应对土方运输工作实行统一扎口管理，加大管理力度，完善管理制度，避免发生重大跑、冒、滴、漏现象和运输交通事故；交管部门规定若只能在夜间出土，承包人应服从交管部门的指令，合理安排施工计划；

在施工期间，若因承包人违规施工而造成环境与设施的污染、破坏，发包人将要求追究承包人所有责任。

承包人因执行以上各项要求而发生的一切费用应含在相关细目报价中，不单独计量与支付，投标人在投标报价时应充分考虑。

⑧承包人需保护好工程范围内的施工场地，如在工程范围内出现建筑垃圾、土方（含偷倒土方）等，需由承包人自行承担清理，费用自理，投标人在投标报价时应予充分考虑。

⑨本项目发包人不提供生产用电、用水接口，需要承包人自行对接用电、用水部门，可能需要考虑自发电，相关费用，投标人在投标报价时应予充分考虑。

⑩为完成本项目施工，除清单列明的措施及一般项目之外，其它相关措施均不单独计量与支付，包含在相关项目单价或总额价中。

竣工文件编制费用由投标人在投标报价时充分考虑、自行报价，包干使用。

- 本标段采购人不接受调价函。

（四）响应文件

9、响应文件组成（格式附后）：

（1）响应函

（2）法定代表人身份证明及授权委托书

（3）已标价工程量清单

（4）供应商一般情况表

（5）类似项目业绩一览表

（6）拟投入主要人员经历表

（7）关于资格文件的声明函

（8）供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

（9）拟投入本项目的仪器设备表（格式自拟）

（10）工作大纲（请各供应商根据评分要求提供）

（11）其它证明材料（供应商认为应提供的其他资料）

10、对响应文件要求：

（1）响应文件分“正本”和“副本”，正本一份、副本二份。分别装订成册，并在封面上正确标明。正、副本不一致时，以正本为准。

（2）全套响应文件应无修改和行间插字，如有修改，须在修改处由供应商法定代表人或代理人小签。

11、供应商应将响应文件用封袋密封，封袋上应写明采购人名称、项目名称、采购编号、供应商名称。封袋应密封完好并加盖供应商公章。

12、供应商应按本须知前附表所规定的地点，于截止时间前提交响应文件，截止时间以后收到的响应文件将被拒绝。

（五）磋商方法和程序

13、磋商的原则及方法

13.1磋商小组依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》以及有关政府采购的相关法规，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行磋商评审。

13.2磋商小组将按照竞争性磋商文件的规定，独立对每个进入打分程序的有效投标供应商的响应文件的技术部分以打分的形式进行评审和评价。技术分取算术平均值（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

13.3磋商小组根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件要求的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

13.4磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

13.5在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购单位代表确认。

13.6对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

13.7供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或被授权人签字或者加盖公章。由被授权人签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

13.8经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商：磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

13.9磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

13.10除非在磋商中磋商小组对采购单位需求内容作了调整增加，或对采购内容作了实质性变更，否则采购单位不接受供应商高于自己前一轮的磋商报价。

13.11对于在磋商顺利开始后至最终报价前，根据磋商情况退出磋商的供应商，须以书面形式说明退出磋商的原因，经磋商小组同意可以退出磋商。

13.12在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他响应磋商的供应商的技术资料、价格及其他信息。

13.13单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，都不得在同一采购项目相同标包中同时参加磋商，一经发现，将视同围标处理。

13.14在磋商评审过程中，磋商小组发现供应商的报价明显低于其他供应商的报价，使得其报价可能低于其个别成本的，磋商小组有权要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料，供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价磋商竞标。对被认定为低于成本报价磋商竞标的报价做无效报价，按无效标处理。

13.15若采购过程中符合要求的供应商只有两家，则由磋商小组集体讨论决定是否继续进行竞争性磋商采购活动；若采购过程中符合要求的供应商只有一家，则终止本次竞争性磋商采购活动，重新开展采购活动。

14、磋商评定结果的方法

14.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

14.2评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

14.3本次项目磋商的商务技术和报价评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

商务技术分值占总分值的比重为 40%（权重）（四舍五入保留两位小数）；

报价分值占总分值的比重为60%（权重） （四舍五入保留两位小数）。

14.4商务技术分按算术平均值计算，分值四舍五入保留两位小数。

14.5报价分统一采用低价优先法计算直接取得，与商务技术分相加为供应商的综合得分（四舍五入保留两位小数）。

14.6综合得分最高的供应商推荐为项目预成交人并出具评审磋商报告。

14.7确定成交候选人的特殊情况处理：

（1）若总分相同，则按最终报价响应得分高者优先中标。

（2）若总分且最终报价响应得分均相同，则采取现场抽签的方式确定（投标供应商的抽签顺序分别为各投标供应商递交响应文件签到顺序号）。

14.8磋商评审时，评委对评审的细则若有争议，由磋商小组集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

14.9对落标的供应商不做落标原因的解释。

15、综合评分评审标准

15.1商务技术分：（40分，需按打分标准提供相应的佐证材料）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准说明 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业业绩 | 投标人在2015年1月1日至今（以项目完工日期为准）完成过内河航道护岸工程施工（或维修或改造）项目，每提供一个业绩加2分，本项最多得12分。 注：证明材料需提供合同、完工验收证明材料，若上述证明材料中不能明确体现有关信息内容则另需提供由业主单位出具的相关证明材料（提供彩色复印件）。 | 12 |
| 2 | 施工组织设计 | 总体施工组织布置及规划，得分低于60%时说明理由。 | 4 |
| 3 |  | 主要工程项目的施工方案、方法与技术措施，得分低于60%时说明理由。 | 9 |
| 4 |  | 工程质量、安全、工期保证措施，得分低于60%时说明理由。 | 7 |
| 5 |  | 设备投入，得分低于60%时说明理由。 | 3 |
| 6 | 信用评价 | 根据《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》评定的单位信用等级进行评分（投标人信用等级及评定分值以投标文件递交截止日当天江苏省交通运输厅门户网站最新公布的为准）。 （一）信用等级为AA级的企业，信用分为X分； （二）信用等级为A级（含暂定A级）的企业，信用分为0.8X～0.95X分，具体按下列公式进行计算： （三）信用等级为B级的企业，信用分为0.65X～0.8X分，具体按下列公式进行计算： 注：X 为信用分满分值（5分），Y 为企业在本次投标活动中的信用分值，Z 为企业最近一次信用等级评定分值。无评定分值的A级企业，Z按85计算；暂A级企业，Z按85计算。Y 值保留 2 位小数。 | 5 |

15.2满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其报价分为满分。其他供应商的报价分统一按照下列公式计算：报价分 =（磋商基准价/最后磋商报价）×60%×100

15.3评标争议

评标时评委对评标的细则若有争议，由评标委员会评委集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

16、出现下列情形之一的，作无效标处理

16.1响应文件未按规定要求填写、装订、密封、签署、盖章及主要资料不齐全的；

16.2响应文件的资料有虚报或者谎报的；

16.3响应文件中资格审查文件及技术响应文件出现磋商报价的内容；

16.4不具备磋商文件规定的资格要求的；

16.5响应文件有重大漏项或重大不合理的；

16.6项目技术、方案不满足项目需求中的要求，有重大偏离或留的；

16.7磋商响应报价超出项目预算的；

16.8被认定为低于成本报价磋商竞标的；

16.9供应商的磋商报价高于自己前一轮的；

16.10不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性响应要求的；

16.11磋商小组依据法律法规可以认定为无效投标的其他情况；

17、出现下列情形之一的，将作废标处理：

17.1在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购控制价的供应商不足3家的；

17.2投标供应商出现影响采购公正的违法、违规行为的；

17.3因重大变故，采购任务被取消的；

17.4投标供应商出现采购人不能接受的情形或不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

18、成交通知

18.1磋商结束后，采购人将成交结果在磋商公告发布网站上公示1个工作日。

18.2公示期满，如无异议的，招标采购人向成交供应商发出《成交通知书》。

18.3《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、成交供应商依法承担法律责任。

19、合同授予

19.1成交供应商和采购人应在《成交通知书》规定的时间内签订合同。合同签订后成交供应商方可履约，否则引起的一切后果由成交供应商自行承担。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

19.3采购单位按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，采购单位按时支付相应款项。

19.3采购人故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过降低服务标准及要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

19.4成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

（六）支付方法和程序

20．支付

20.1全部工程完成且审计结束后支付至审定价款的97%；余款作为质量保证金在发包人发出缺陷责任期终止证书后付清。（以上付款均不计息）

20.2支付工程款的同时要求承包人向发包人提供有效发票。

三、合同协议书

（一）合同协议书

鉴于（发包人名称）接受了承包人对（项目名称）全部工程的施工及缺陷修复工作的投标函，现由（发包人全称）（下称“发包人”）为一方和（承包人全称）（下称“承包人”）为另一方于    年  月  日共同达成并签订本协议如下：

- （项目名称）工程范围为

- 下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议的组成部分，即：

    - 合同协议书及附件（含评审期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

    - 中标通知书；

    - 投标函；

    - 合同条款（含补遗书中与此有关的部分）；

    - 标准、规范及有关技术文件（含补遗书中与此有关的部分）；

    - 磋商文件其它内容（含补遗书中与此有关部分，如果有）；

    - 图纸（含补遗书中与此有关的部分）；

    - 工程量清单报价表；

    - 资格证明文件；

    - 构成本合同组成部分的其他文件。

上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。

- 本合同总价为人民币（大写）       元（￥     元），项目经理：           。

- 由于发包人代表按本协议书第5条所述向承包人支付合同价款，承包人在此立约：保证在各方面按合同文件的规定，承担本合同工程的实施和完成。

- 作为对本合同工程的实施和完成的报酬，发包人代表在此立约：保证按照合同文件规定的时间和方式向承包人支付合同价款。

- 付款方式：全部工程完成且审计结束后支付至审定价款的97%；余款作为质量保证金在发包人发出缺陷责任期终止证书后付清。（以上付款均不计息）

- 本合同工程工期为：          。

- 本协议在双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效。全部工程完工后经交工验收合格及缺陷责任期终止证书签发后失效。

- 本合同正本二份、副本六份，合同双方各执正本一份，副本三份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

社会统一信用代码：                     社会统一信用代码：

地址：                                 地址：

联系电话：                             联系电话：

开户行：                               开户行：

账号：                                 账号：

甲方代表人（签字）：                      乙方代表人（签字）：

签订日期：    年   月   日

（二）廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，                     （项目名称）      标段的项目法人               （项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目的施工单位              （施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1.发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行           （项目名称）     标段合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3.承包人的义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4.违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该项目竣工验收后止。

6.本合同作为_________(项目名称) 合同的附件，与主合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

7.本合同一式四份，由发包人和承包人各执两份。

发包人：                （盖单位章）     承包人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字）    法定代表人或其委托代理人：      （签字）

年       月         日                  年         月          日

（三）安全生产合同

为在                       （项目名称）     标段合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人         （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人             （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1．发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2．承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3．违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4．本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5．本合同正本二份、副本       份，合同双方各执正本一份，副本      份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：                   （盖章单位）     承包人：                     （盖章单位）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）   法定代表人或其委托代理人：     （签字）

年     月    日                              年     月    日

# 合同条款

#### 一、名词解释

除另有说明外，下列名词的含义如下：

1、“发包人”是指投资建设的单位，本工程发包人是南通市港航事业发展中心（又称为“发包人”）。 “甲方”的定义和“发包人”的定义相同。

2、承包单位

是指接到建设单位中标通知，并与发包人签订了承包协议书的投标单位。“乙方”的定义和“承包单位”的定义相同。

3、项目经理和技术负责人

是指由承包单位委派、全面负责其承包工程按合同规定施工的经济和技术的代理人。承包单位应将对项目经理和技术负责人的委任以书面形式通知建设(发包人)单位。

4、工程

是指列入本合同必须完成的全部工程（包括临时工程以及由符合程序而签署变更通知和额外工程项目）。

5、施工设备

是指承包单位为实施完成本合同工程所必须的全部机械、器具等。

6、工程量清单

是指发包人列出的供投标人据以计算各工程项目投标报价(单价与合价)的工程数量清单（工程量清单所列工程数量是根据施工图纸估算的工程量，它们不能作为承包单位在履行合同义务过程中应予完成工程的实际和准确的工程量。

7、合同价款

是指按承包单位在投标函中标出的投标总价。

8、技术规范

是指磋商文件中的技术要求，是对本合同工程施工的技术要求。

9、合同

是发包人和承包单位法定代表人或其授权代表之间正式签订的相互明确权利和义务关系的协议。

10、“年”、“月”和“日”

都应按公历计算。“天”：是指日历天。

11、“元”

是指人民币元，是本合同中的货币单位。

#### 二、双方的权利与义务

甲方主要义务

1、提供本工程相关资料。

2、组织向承包人进行技术交底。

3、检查和监督乙方的施工工艺、施工质量、施工进度以及安全生产和环境保护工作。

4、审查乙方上报的工程计量支付申请，按工程计量及考核结果及时支付工程款。

5、甲方应加强对乙方安全和科学生产的教育、指导、监督。

6、甲方应及时派员检查乙方工作情况。

7、双方约定甲方应做的其他工作。

乙方主要义务

1、应严格按照有关规范及磋商文件所规定的技术要求进行施工，全过程接受甲方监督，施工质量按同一标准进行验收。由乙方填报“工程报验及计量单”，由甲方派员进行质量验收和数量审核。

2、为确保施工质量，应及时向甲方或其代表提供工程进度计划及相应的进度统计报表和报告。承包人进入施工现场前，首先与相关部门协调后，取得相关手续后方可进入施工现场，所有的协调工作由承包人自行完成。

3、施工中机具、材料等皆由乙方负责，乙方应妥善处理施工中留下的杂物，不得造成二次污染，影响环境卫生。

4、如甲方认为必要，乙方应为甲方有关人员提供必要之交通工具，用于质量检查与验收。

5、甲方在合同执行期间发出的任何书面通知，若在两天内乙方未以书面形式提出反对意见，则该通知被视为本合同的一部分。

6、施工期间服从甲方或其代表的现场管理，并接受甲方的监督、检查和验收，采取切实可行的措施，确保按期完成甲方委托的施工任务，并保证达到甲方要求的工程质量等级。

7、承包单位应按照甲方的管理、考核要求，做好内部管理工作。

8、应有完备的原材料及施工自检资料，报验资料和计量资料及时报甲方审核。工程结束后按甲方要求提交相关资料和决算（一式两份）及其相应的电子文档、照片一份，并配合甲方进行工程验收。

9、严格遵守工程建设安全生产的有关规定，严格按照安全标准施工，采取必要的安全防护措施并对施工人员进行安全生产教育和管理；健全组织制度，指定主要领导负责安全工作，安排专人负责具体安全生产保护与监督工作，确保作业人员和车辆、设备的安全。

乙方在施工过程中发生的任何交通、生产事故造成财产损失或人员伤亡的，以及与其他第三方发生的任何纠纷或事故，甲方概不承担任何责任和费用。

10、乙方应在整个施工期间（包括缺陷责任期）对其为本合同工程工作的乙方人员投保意外伤害险；乙方还应为其为完成本合同工程的设备、车辆购买财产保险，其投保金额应足以现场重置；乙方应根据《人力资源社会保障部办公厅关于进一步做好建筑业工伤保险工作的通知》（人社厅函〔2017〕53号）及省厅相关文件要求依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费，实行“先参保、再开工”。办理上述保险的一切费用均由乙方承担，并已包括在本合同工程量清单价及总额价中。甲方不单独支付。

11、交工验收前认真做好已完工程的保护工作，交工验收后应做好工程质量缺陷期内工程缺陷的修复工作，所发生的费用由乙方承担。

12、未经甲方同意，不得将本工程进行转包或分包。

13、乙方必须无条件接受发包人要求组织的交竣工验收，相关费用包含在合同总价中。

14、双方约定乙方应做的其他工作。

#### 三、合同形式

本项目实行单价承包合同，除非在合同条款中另有规定，合同单价在合同实施期间不予调整。

#### 四、转让和分包

未经发包人同意，承包单位不得将本合同转让和分包。

#### 五、合同范围

l、除另有规定外，合同工程包括施工单位承包的全部工程以及施工中需要的人力、材料、工程设备和一切施工设施(无论是临时性的或永久性的)等，均由承包单位负责。

2、投标单价为全费用综合单价，符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单中，作为某项目的附属工程或相关工程的未列支付细目不予单独计量的内容（包括相应施工措施费、规费等），其费用应已分摊在本合同工程与之有关的项目单价或总额价中。之后任何时候，承包人不得以变更的形式追加上述费用，也不得拒绝按要求完成上述工作内容。

3、本工程所用的全部材料，均由承包单位，按照就近、运输合理的原则，自行采购、运输和保管，并计列到工价，由承包单位在合同工期内一次包定。

#### 六、履约保证

履约担保的金额：合同价格的5%。(最近一次江苏交通项目的信用档案等级评定为AA级（或红名单）的投标人履约担保金额为合同价格的2.5%）

履约保证金的形式：采用保函、电汇或银行汇票形式采用银行保函时，出具保函的银行级别：分行及以上级别的国有或股份制商业银行。

#### 七、书面通知

凡根据合同规定，由发包人、承包单位发出的或送达的任何通知、指示、建议、意见、决定及申请等均应是书面的，并应作出相应解释，任何这类书面通知都不应被无故扣发或贻误。

#### 八、图纸供应

合同签订一日内发包人向承包单位提供施工图。

#### 九、施工和管理

承包单位的施工机械和车辆应服从当地有关部门的管理，并按照有关要求安全行驶，服从检验和交纳各种相应费用等。承包单位应交纳的各项规费、附加费用均由承包单位自行负担。

#### 十、施工设备、器材、材料供应

为完成本合同工程施工所需的全部施工设备（含试验和自检测量等设备）、器材、材料均由承包单位负责提供、包括采购、验收、运输和保管，并按合同计划及时运到现场，费用由承包单位自理。

#### 十一、工程数量

工程量清单所列工程数量是根据施工图纸估算的工程量，它们不能作为承包单位在履行合同义务过程中应予完成工程的实际和准确的工程量。本项目磋商文件、施工图纸及现场条件中明示及暗示的施工内容均由承包人完成。

#### 十二、暂列金额

暂列金额是在工程量清单中标明列入合同投标报价的一项款额，作为工程不可预见和自然不可预见的预备费用，按工程量清单中规定的比例计并计入投标总价。由发包人控制使用，根据实际情况按实结算，或根本不予动用。

#### 十三、工程质量及验收标准和依据

1、以甲方或其代表以书面形式批准的变更通知或施工指导意见、国家颁发的施工技术或验收规范和质量检验标准及有关规定为依据。工程质量等级为合格。

2、发包人要求承包单位确保工程合格，验收不合格的工程造成的一切损失由承包单位负责。

#### 十四、付款办法

全部工程完成且审计结束后支付至审定价款的97%；余款作为质量保证金在发包人发出缺陷责任期终止证书后付清。（以上付款均不计息）

支付工程款的同时要求承包人向发包人提供有效发票。

十五、不合格的材料和工艺

承包单位在本工程中不得使用不合格的材料和不能保证工程质量的工艺。发包人一旦发现上述情况，并出具通知，承包单位应按照发包人的指令立即更换、更改，对由此造成的损失应由承包单位自行负责。

#### 十六、变更

在本项目施工过程中，甲方认为有必要时，在不进行大范围调整的前提下，可随时提出工程修改，乙方应无条件满足甲方要求。若乙方提出工程修改变更，需经甲方同意。

#### 十七、安全生产

1、乙方应遵守南通市港航事业发展中心的有关规定，加强施工的管理，健全组织制度，指定主要领导负责安全工作，确保作业人员的安全。指定专人作为安全员负责日常安全的督导。

乙方安全第一负责人为     ，安全员      。

2、乙方在施工过程中产生的任何生产事故驻与其他第三方发生的任何纠纷，概由乙方负责，与甲方无涉。

3、甲方应加强对乙方安全生产的教育、指导、监督。甲方发现乙方有违反安全作业的行为，将以书面形式通知乙方并进行相应的考核，处罚金额将在乙方工程款中扣除。

4、在施工和缺陷修复过程中，承包单位应按本合同规定，认真抓好安全教育，加强安全技术管理，保证工程现场施工安全(包括人员等安全)，由于承包单位管理不善，或因承包单位职工的过失，或因第三者原因造成的人身、设备、工程质量事故以及其它人为事故，从而造成的工期延误和经济损失的全部责任均应由承包单位自负，发包人不承担任何责任。

5、根据“交通运输部《公路水运工程安全生产监督管理办法》（[2017]第25号）”和“关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财企[2012]16号）”的规定，承包人“安全生产费用”按招标人设定的投标控制价上限（总价）的1.5％（不足1万元的按1万元计）计列在工程量报价汇总表中。项目实施过程中由发包人根据监理人对工程安全生产情况的签字确认进行支付（按实计量），支付上限为招标清单中列明的安全生产费用总额。投标人在投标报价时不得对该金额进行调整。除合同另有规定，投标人在施工过程中用于安全生产的费用若超出了安全生产费总额，超出部分费用视已包括在相关项目单价或总额价内，发包人不另行计量与支付。

#### 十八、交工资料

工程交工前，承包单位应按发包人规定或要求提交相关资料。

#### 十九、竣工清场

工程初步验收交付使用前，承包单位应按合同规定，对不必要的施工临时设施、施工机械设备、临时施工用地，进行拆除、撤离与清理并恢复耕作条件(或原貌)，以及处理好有关遗留事项。

#### 二十、缺陷责任期

本工程的施工完毕验收合格后，从验收合格之日起，为期一年，在缺陷责任期内，工程如发生损坏，除不可抗拒的原因之外，承包单位应认真采取修复措施，承担全部修复费用。

#### 二十一、违约

1、甲方将按照有关技术规范所规定的要求对乙方施工工程的质量验收，并对其质量进行不定期的检验鉴定，如不符要求乙方应立即重修。

2、在施工过程中，因乙方施工管理不善而造成的任何形式的纠纷或事故，甲方概不承担任何责任。

3、因乙方原因致使工程施工质量不符合国家有关规范标准或不符合双方约定标准，而造成人身和财产损害的，乙方应当承担损害赔偿责任。

4、逾期交工违约金：2000 元/天；逾期交工违约金限额合同总价的10%。

对于因乙方原因造成工期滞后事实或可能，甲方根据总体工期要求有权强制分割合同，并指定第三方完成。

#### 二十二、不可抗力

当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，并应当积极采取措施以减轻或消除可能给对方造成的损失，并应当在事件结束后7天内提供有力证明。

因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部（由双方协商确定）免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

因不可抗力使合同不能如期履行时，由双方协商确定是否延期履行或终止本合同。

#### 二十三、税金和保险

政府根据现行税法和有关部门现行规定就本合同项下向承包人征收的所有税金及其它应交纳的所有费用，均由承包人摊入各工程细目的单价中，不另报价。

根据国家规定，发包人要求承包单位参加工程保险和人身意外伤害及装备保险、工伤保险，所有保险费用均应包含在所报清单的单价及总额价中。

#### 二十四、仲裁和法律

承包单位与发包人发生合同纠纷时，双方应尽量通过协商解决，协商不成时，申诉方可提请南通仲裁委员会仲裁，也可以直接向法院经济庭提起诉讼，费用先由起诉方支付，但由败诉方承担。

本合同条款未尽事宜，合同双方应参照“中华人民共和国合同法”执行。

#### 二十五、廉政建设

本合同双方应根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质、保证建设资金的安全和有效使用。

#### 二十六、合同生效

本合同经双方法人代表或授权人签字并加盖公章后生效，至全部工程完工后经竣工验收合格以及缺陷责任期满由甲方认可后失效。

五、响应文件格式

封面：

正（副）本

项目

采购编号：

响应文件

投标人：__________（盖单位章）

____年____月____日

## 目    录

- 响应函

- 法定代表人身份证明及授权委托书

3、已标价工程量清单

4、供应商一般情况表

5、类似项目业绩一览表

6、拟投入主要人经历表

7、关于资格文件的声明函

8、供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

9、拟投入本项目主要人员目前状况表

10、拟投入本项目的机械设备表（格式自拟）

11、施工组织设计（请各供应商根据评分要求提供）

12、其它证明材料（供应商认为应提供的其他资料）

## 一、响应函

（采购单位名称）   ：

一、根据已收到的                  项目（采购编号：       ）的采购文件，遵照现行法律法规的有关规定，我单位经研究采购文件后，愿以人民币（大写）            元（¥          元）的报价，按采购文件的要求承担本次发包范围内的全部工作。

二、我单位拟投入本项目的项目经理为：          。

三、贵单位的采购文件、成交通知书和本响应文件将构成约束我们双方的合同。

供应商（盖章）：

法人代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

## 二、法定代表人身份证明及授权委托书

注：法定代表人亲笔签署文件时采用

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：_____________________

单位性质：_______________________

地    址：_______________________

成立时间:____年___月___日

经营期限：_______________________

姓名：  （法定代表人签名或盖签名章）     性别：____年龄：_____职务：_____系_________（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：___________________（盖单位章）

______年_____月_______日

注：非法定代表人签署文件时采用：

（二）授权委托书

本人_____（姓名）系______（投标人名称）的法定代表人，现委托________（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改___        ____（项目名称）（采购编号：     ）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____________

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                         （盖单位章）

法定代表人：               （签名或盖签名章）

身份证号码：

委托代理人：               （签名或盖签名章）

身份证号码：

_______年__________月________日

## 三、已标价工程量清单

## 四、供应商一般情况表

| 1 | 企业名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |
| 3 | 当地代表处地址 |  |  |
| 4 | 电话 |  | 联系人 |
| 5 | 传真 |  | 电子邮箱 |
| 6 | 注册地 |  | 注册年份（请附营业执照复印件） |
| 7 | 公司资质等级与证书号： |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如有） |  |  |
| 9 | 主营范围 1． 2． 3． 4． … … |  |  |
| 10 | 作为总承包人经历年数 |  |  |
| 11 | 作为分包商经历年数 |  |  |
| 12 | 其他需要说明的情况 |  |  |

注：需提供营业执照、安全生产许可证、资质证书、信用等级截图的彩色复印件。

五、类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 金额 | 合同签订日期 | 业主单位名称 | 业主方联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：需提供业绩证明材料（合同和完工证明）的彩色复印件。

## 六、拟投入主要人员经历表

| 序号 | 在本项目中担任职务 | 姓名 | 技术职称 | 开工时间 | 竣工时间 | 项目职务 | 项目名称 | 标段号 | 招标标段中标金额 | 项目简介 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目总工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安全员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：项目经理业绩需提供业绩证明（合同和完工证明）的彩色复印件（注意业绩证明中需可以明确体现该项目的项目经理姓名）。

## 七、关于资格文件的声明函

南通市港航事业发展中心：

本公司愿就由贵局组织实施的                             项目（采购编号：    ）的竞争性磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于磋商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。我公司具备：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和技术人员；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。

以上声明若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商（盖章）：

法人代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

## 八、供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与供应商存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：供应商须如实填写所有与之有控股、管理关系的情况。

供应商（盖章）：

法人代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

## 九、拟投入本项目主要人员目前状况表

| 序号 | 投入主要人员姓名 | 拟在本项目担任职务 | 该人员是否正在某在建工程中任职 | 是否正在参加其他工程的投标（或资格预审） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目经理 |  |  |
| 2 |  | 项目总工 |  |  |

注：1、请按照人员目前所属状况分别在“该人员是否正在某在建工程中任职”与“是否正在参加其他工程的投标（或资格预审）”栏填写“是”或“否”；

2、投标人投入本项目的主要人员（项目经理、项目总工）若正在参加其他工程的投标（或资格预审），则需在本表中说明，并说明参加的其他工程的名称；

3、项目经理和项目总工均未在在建项目中任职，未在在建项目中任职是指[目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离] 。

十、拟投入本项目的仪器设备表（格式自拟）

## 十一、施工组织设计（请各供应商根据评分要求提供）

## 十二、其它证明材料（供应商认为应提供的其他资料）