竞争性磋商采购文件

采购编号：CG-NTCZ-JL

采购内容：南通船闸2021年大修工程监理项目

采 购 人：南通市港航事业发展中心

采购类别：服务类

二0二0年九月

# 一、磋商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 南通船闸2021年大修工程监理项目 |
| 2 | 项目地点 | 南通市范围内 |
| 3 | 承包方式 | 总价承包 |
| 4 | 质量要求 | 严格监督工程承包人履行施工承包合同，工程质量等级达到养护优良级。 |
| 5 | 安全目标 | 严格监督工程承包人履行安全生产合同，确保不发生安全生产责任事故。 |
| 6 | 发包范围 | 详见采购公告 |
| 7 | 工期要求 | 详见采购公告 |
| 8 | 资金来源 | 省专项养护资金 |
| 9 | 现场踏勘 | 自行踏勘 |
| 10 | 合格供应商的资格要求 | 详见采购公告 |
| 11 | 报价方式 | 金额报价 |
| 12 | 响应保证金 | 本项目不设响应保证金 |
| 13 | 采购预算及采购控制价 | 采购控制价：人民币（大写）贰拾肆万壹仟陆佰元整（￥241600元）； 注：首轮报价（即响应文件中报价）不得超过采购控制价，否则为无效标。 |
| 14 | 响应文件份数 | 一式三份，其中：正本一份、副本二份。 |
| 15 | 磋商信息 | 详见公告 |
| 16 | 身份核查 | 响应单位的法定代表人（或其委托代理人）必须携带本人身份证原件准时参加磋商开标会，否则，其响应文件不予受理。 |
| 17 | 联系人及方式 | 采购人名称：南通市港航事业发展中心 联系地址：南通市外环西路99号 联 系 人：许丽华 电 话：0513-83549396 |
|  |  | 采购代理：中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司 地 址：苏州市高新区科技城潇湘路99号 邮政编码：215000 联 系 人：冯建敏、吕俊峰 电 话：15162874928（冯建敏），18550663166（吕俊峰） |

# 二、磋商须知

（一）总    则

1、本项目根据《政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关规定，按照现行法律、法规和部门规章，通过磋商方式，选定成交供应商。

2、采购内容

2.1采购范围和内容：

南通船闸闸阀门及土建助航等设施技术状况逐年下降。拟于2021年实施大修，主要工作内容包括：更换闸门顶底轨道、底轨床、底侧轨镶面板，更换顶底平车齿轮齿条、减速箱、电机等，更换侧轮导轮，更换闸门止水件、支承等，更换阀门及轮系、主副轨镶面板、止水等。闸室墙、导航墙及钢护面，水尺改造，爬梯防腐，增设系船柱，闸室清淤等。

本次南通船闸2021年大修工程监理项目采购共划分为一个标段，采购内容主要为对加工件制作过程、工程施工准备期、施工过程、缺陷责任期的质量、安全、环保、费用、进度等进行监理，以及配合工程竣工结算和工程其他事项管理。

2.1.1工期要求：监理服务期涵盖施工期及缺陷责任期。施工计划开工日期：2020年10月10日；计划交工日期：2021年4月30日；其中现场停航施工天数不超过50天(日历天)；缺陷责任期为12个月。

2.1.2质量标准：严格监督工程承包人履行施工承包合同，工程质量等级达到养护优良级。

2.1.3安全目标：严格监督工程承包人履行安全生产合同，确保不发生安全生产责任事故。

3、供应商资格要求

3.1合格供应商的一般条件：

3.1.1具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.1.6法律、行政法规规定的其他条件。

3.2合格供应商的特殊条件：

3.2.1供应商应为国内独立企业法人，持有有效的营业执照；

3.2.2供应商应具有交通运输部颁发的水运工程乙级监理及以上资质或工程监理综合资质；

3.2.3 总监理工程师（1名）：具有交通运输部颁发的水运工程监理工程师资格证书；

3.2.4本项目不接受分包，不接受联合体投标。

4、磋商费用：

供应商承担其编制及递交响应文件的费用及参与磋商涉及的差旅费等，无论结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

（二）采购文件

5、采购文件的组成

采购文件包括下列内容：

（1）磋商须知前附表

（2）磋商须知

（3）磋商程序与办法

（4）合同协议书

（5）响应文件格式

6、采购文件的澄清

供应商在收到本文件后，如有疑问需要澄清，应以书面形式递交采购人。

（三）报价说明

7、报价方式：本工程项目采用下列第  7.2  种报价方式。

7.1费率报价。

7.2金额报价。

- 本合同为总价合同。合同报价应包括完成本项目的所有工作内容并提供全套成果文件，以及施工准备期、施工期、缺陷责任期服务等全部工作所需的人员费用、交通工具及使用费、设备及相关费用以及公司取费、法定税金、保险、利润等与履行合同有关的一切费用以及合同明示或暗示的所有一般风险责任和义务费用。

（2）在合同执行期间，发包人不提供完成本合同所需的其它任何生活（含食宿）、办公设施，及交通、通讯工具等，相关费用监理人在报价时应充分考虑到报价中；

（3）本项目相关税费等均由监理人承担，并包含在报价中。

（4）监理人还须按照相关的安全管理办法及合同条款的规定做好施工安全、环保的监理，该项费用包含在报价中。

（5）监理人应主动查阅本项目的有关设计文件、技术经济等资料。作为一个有经验的监理人，应充分考虑到发包人提供的相关资料和数据与合同实施过程中存有偏差，监理人应综合考虑到报价中。

（6）本监理合同对应的施工合同段范围及施工内容在合同实施过程中可能会有所调整，监理合同实施过程中，因施工合同段变化可能会导致监理人工作量发生变化，监理费用不再调整，监理人应综合考虑到报价中。

（7）在合同实施期间，监理费用不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整，也不因实际监理服务周期的延长或缩短而调整（延长或缩短超过4个月的，按合同条款约定执行）。

（四）响应文件

8、响应文件组成（格式附后）：

（1）响应函

（2）法定代表人身份证明及授权委托书

（3）报价清单

（4）供应商一般情况表

（5）类似项目业绩一览表

（6）拟投入本项目主要人员情况表

（7）拟投入本标段主要人员经历表

（8）关于资格文件的声明函

（9）供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

（10）工作大纲（请各供应商根据评分要求提供）

（11）其它证明材料（供应商认为应提供的其他资料）

9、对响应文件要求：

（1）响应文件分“正本”和“副本”，正本一份、副本二份。分别装订成册，并在封面上正确标明。正、副本不一致时，以正本为准。

（2）全套响应文件应无修改和行间插字，如有修改，须在修改处由供应商法定代表人或代理人小签。

10、供应商应将响应文件用封袋密封，封袋上应写明采购人名称、项目名称、采购编号、供应商名称。封袋应密封完好并加盖供应商公章。

11、供应商应按本须知前附表所规定的地点，于截止时间前提交响应文件，截止时间以后收到的响应文件将被拒绝。

（五）磋商方法和程序

12、磋商的原则及方法

12.1磋商小组依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》以及有关政府采购的相关法规，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行磋商评审。

12.2磋商小组将按照竞争性磋商文件的规定，独立对每个进入打分程序的有效投标供应商的响应文件的技术部分以打分的形式进行评审和评价。技术分取算术平均值（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

12.3磋商小组根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件要求的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

12.4磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

12.5在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购单位代表确认。

12.6对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

12.7供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或被授权人签字或者加盖公章。由被授权人签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

12.8经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商：磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

12.9磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

12.10除非在磋商中磋商小组对采购单位需求内容作了调整增加，或对采购内容作了实质性变更，否则采购单位不接受供应商高于自己前一轮的磋商报价。

12.11对于在磋商顺利开始后至最终报价前，根据磋商情况退出磋商的供应商，须以书面形式说明退出磋商的原因，经磋商小组同意可以退出磋商。

12.12在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他响应磋商的供应商的技术资料、价格及其他信息。

13.13单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，都不得在同一采购项目相同标包中同时参加磋商，一经发现，将视同围标处理。

12.14在磋商评审过程中，磋商小组发现供应商的报价明显低于其他供应商的报价，使得其报价可能低于其个别成本的，磋商小组有权要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料，供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价磋商竞标。对被认定为低于成本报价磋商竞标的报价做无效报价，按无效标处理。

12.15若采购过程中符合要求的供应商不足三家，则终止本次竞争性磋商采购活动，重新开展采购活动。

13、磋商评定结果的方法

13.1本项目采用综合评分法，是指在最大限度地满足竞争性磋商采购文件实质性要求前提下，按照竞争性磋商采购文件规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的竞标人作为中标候选供应商或者中标供应商。评委会仅对确定为实质性响应竞争性磋商采购文件要求的响应文件进行评价和比较。

13.2评委会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定竞标人的分值；各竞标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值（计算结果均四舍五入保留两位小数），以最高分确定中标候选单位。若得分相同，按竞标报价由低到高顺序确定中标候选单位；得分且竞标报价相同，按技术指标优劣确定中标候选单位。

13.3因竞标人自身原因，在评标工作期间，不能及时、完整、有效提供相关原件以供评委会查询，由此导致不利于响应文件的评审后果由竞标人承担。

13.4磋商评审时，评委对评审的细则若有争议，由磋商小组集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

13.5采购人根据有关规定组建评标委员会，本项目的评标委员会成员共设 3人。

13.6对落标的供应商不做落标原因的解释。

14、综合评分评审标准

| 序号 | 评审内容 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标价格 | 10分 | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10。 |
| 2 | 供应商与本项目相关的具体业绩 | 20分 | 供应商在2015年1月1日以来完成过1个水运工程施工监理项目的得基本分12分； 在此基础上每增加1个船闸大修（或抢修或抽水检修）工程施工监理业绩，加4分；最多加8分。 本项最多得20分。 |
| 3 | 拟投入本项目的总监理工程师资格和业绩 | 20分 | 总监理工程师担任过1个水运工程施工监理项目负责人的，得基本分16分； 总监理工程师每增加一个水运工程总监理工程师业绩，加2分；最多加4分。 本项最多得20分。 |
| 4 | 供应商的信誉 | 5分 | 根据《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》评定的单位信用等级进行评分（投标人信用等级及评定分值以投标文件递交截止日当天江苏省交通运输厅门户网站最新公布的为准）。 （一）信用等级为AA级的企业，信用分为X分； （二）信用等级为A级（含暂定A级）的企业，信用分为0.8X～0.9 5X分，具体按下列公式进行计算： Y=0.15*X*（Z-85）/10+0.8*X （三）信用等级为B级的企业，信用分为0.65X～0.8X分，具体按下列公式进行计算： Y=0.15*X*（Z-75）/10+0.65*X 注：X 为信用分满分值（5分），Y 为企业在本次投标活动中的信用分值，Z 为企业最近一次信用等级评定分值。无评定分值的A级企业，Z按85计算；暂A级企业，Z按85计算。Y 值保留 2 位小数。 |
| 4 | 监理方案 | 15分 | 从对监理方案、程序与方法等方面酌情评分； |
| 6 | 保证措施 | 10分 | 从对监理的质量、安全、资金、工期、环境保护等保证措施等方面酌情评分； |
| 7 | 对本工程监理工作的重点、难点分析 | 10分 | 从对监理工作的重点、难点分析等方面酌情评分； |
| 8 | 对本工程的建议 | 5分 | 从对本工程的建议等方面酌情评分； |
| 9 | 后续服务的安排及保证措施 | 5分 | 从投入的后续服务人员、后续服务的内容以及后续服务承诺等方面酌情评分。 |

注：1、针对评分标准中评分的每一条，响应单位均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件，资料须编好目录及页码。

- 响应单位必须保证全部投标资料的真实性，采购人有权在采购的任何阶段进行调查和核实，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

14.2报价高于控制总价为无效投标，最低评标价（含一个或同时多个）低于其他有效竞标人的评标价平均值50%时，或者在设有最高投标限价时明显低于最高投标限价，使得其竞标报价可能低于成本的，应当要求该竞标人作出书面说明并提供相应的证明材料。竞标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该竞标人以低于成本报价竞标，其投标将被否决。

14.3评标争议

评标时评委对评标的细则若有争议，由评标委员会评委集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

15、出现下列情形之一的，作无效标处理

15.1响应文件未按规定要求填写、装订、密封、签署、盖章及主要资料不齐全的；

15.2响应文件的资料有虚报或者谎报的；

15.3响应文件中资格审查文件及技术响应文件出现磋商报价的内容；

15.4不具备磋商文件规定的资格要求的；

15.5响应文件有重大漏项或重大不合理的；

15.6项目技术、方案不满足项目需求中的要求，有重大偏离或留的；

15.7磋商响应报价超出项目预算的；

15.8被认定为低于成本报价磋商竞标的；

15.9供应商的磋商报价高于自己前一轮的；

15.10不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性响应要求的；

15.11磋商小组依据法律法规可以认定为无效投标的其他情况；

16、出现下列情形之一的，将作废标处理：

16.1在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购控制价的供应商不足3家的；

16.2投标供应商出现影响采购公正的违法、违规行为的；

16.3因重大变故，采购任务被取消的；

16.4投标供应商出现采购人不能接受的情形或不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

17、成交通知

17.1磋商结束后，采购人将成交结果在磋商公告发布网站上公示1个工作日。

17.2公示期满，如无异议的，招标采购人向成交供应商发出《成交通知书》。

17.3《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、成交供应商依法承担法律责任。

18、合同授予

18.1成交供应商和采购人应在《成交通知书》规定的时间内签订合同。合同签订后成交供应商方可履约，否则引起的一切后果由成交供应商自行承担。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

18.3采购单位按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，采购单位按时支付相应款项。

18.3采购人故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过降低服务标准及要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

18.4成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

（六）支付方法和程序

19．支付

19.1项目验收合格后，支付至该项目监理费用的97%，项目缺陷责任期满后结清余款，以上付款均不计息。

19.2支付工程款的同时要求向发包人提供有效发票。

- 其它

- 磋商保证金

20.1供应商须提供5000元的磋商保证金，否则采购人将不接受响应文件。

20.2本工程磋商保证金采用银行汇票或转账方式（不接收现金等其他方式），建议采用汇票，方便退还。

本工程递交响应文件的同时将磋商保证金汇票原件（携带银行汇票原件且字迹清晰）或转账凭证（盖公章）交给采购人代表或招标代理机构查验，磋商保证金有效期和响应文件有效期一致；

保证金账户名称：中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司

开户银行：上海浦东发展银行苏州高新技术产业开发区支行

银行账号：89030154740003067

各供应商的磋商保证金必须从企业法人基本存款帐户打出，否则不予接受其响应文件。

20.3未中标的供应商，磋商保证金在开标后当场退还（采用转账方式的，开标结束后五日内无息退还）。

20.4成交供应商的磋商保证金在履约保证金到帐后退还。

20.5发生下列情况之一，磋商保证金将被没收。

（1）供应商在响应文件有效期内撤回标书；

（2）供应商修改或拒绝接受已确认的条款；

（3）成交供应商未按中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同，视为自动放弃，采购人可另选成交单位；

（4）供应商在磋商期间内有串标、哄抬标价、扰乱正常招标秩序等违规违法行为；

（5）供应商自磋商之日起，成交公示结束之日止，经举报或评标委员会复核，相关投标资料有作假，且查证属实的；

（6）放弃成交项目的；

（7）拒不按照磋商文件的要求提交履约保证金的；

- 履约保证金

21.1本工程履约保证金为成交价的5%。

21.2履约保证金必须在收到成交通知书后14天内汇入采购人的指定帐户，否则取消成交资格。

21.3承包人按约完成本工程经发包人验收合格的，且未发生违约行为的，则本工程履约保证金在工程竣工验收合格后十天内一次性付清。

三、合同协议书

（一）合同协议书

鉴于（发包人名称）接受了承包人对（项目名称）全部工作的响应文件，现由（发包人全称）（下称“发包人”）为一方和（承包人全称）（下称“承包人”）为另一方于    年  月  日共同达成并签订本协议如下：

- （项目名称）工程范围为

- 下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议的组成部分，即：

    - 合同协议书及附件（含评审期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

    - 成交通知书；

    - 合同条款；

    - 磋商文件其它内容；

    - 响应文件；

    - 构成本合同组成部分的其他文件。

上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。

- 本合同总价为人民币（大写）       元（￥     元）。

- 总监理工程师：                   ，监理资格证书号：                   。

- 由于发包人代表按本协议书第6条所述向承包人支付合同价款，承包人在此立约：保证在各方面按合同文件的规定，承担本合同工程的实施和完成。

- 项目验收合格后，支付至该项目监理费用的97%，项目缺陷责任期满后结清余款，以上付款均不计息。

- 作为对本合同工程的实施和完成的报酬，发包人代表在此立约：保证按照合同文件规定的时间和方式向承包人支付合同价款。

- 本合同工程监理服务期为：          。

- 本协议在双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，至双方按照监理合同的约定履行完各自的义务和责任后自然失效。

- 双方约定：对合同执行过程中的争端最终由发包人所在地仲裁委员会仲裁解决。

- 本合同正本二份、副本四份，合同双方各执正本一份、副本二份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人（盖章）：                        承包人（盖章）：

社会统一信用代码：                      社会统一信用代码：

地址：                                  地址：

联系电话：                              联系电话：

开户行：                                开户行：

账号：                                  账号：

发包人代表（签字）：                    承包人代表（签字）：

签订日期：    年   月   日

（二）廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，                     （项目名称）      标段的项目法人               （项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目的监理单位              （监理单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1.发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行           （项目名称）     标段合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3.承包人的义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通迅工具、交通工具和高档办公用品等。

4.违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该项目竣工验收后止。

6.本合同作为_________(项目名称) 合同的附件，与主合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

7.本合同正本二份、副本四份，合同双方各执正本一份，副本二份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后立即生效。

发包人：                （盖单位章）     承包人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字）    法定代表人或其委托代理人：      （签字）

签订日期：    年   月   日

（三）安全生产合同

根据国务院《建设工程安全生产管理条例》，为在（项目名称）（标段名称）监理服务合同的实施过程中切实搞好本工程的安全生产管理工作，业主        （以下简称甲方）与监理单位               （以下简称乙方）签订如下安全监理责任合同：

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，支持乙方按条例要求对规定的施工安全实施监理。

2、按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收投入使用。

4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5、组织对施工现场的安全生产检查，监督施工单位及时处理发现的各项安全隐患。

二、乙方职责

1、督促施工单位严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通运输部颁发的《公路工程施工安全技术规程》（JTJ076-95）、《公路筑养路机械操作规程》和《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通运输部[2007]1号令）有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，督促施工单位加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职安全检查人员，有组织有领导的开展安全生产活动。

3、建立健全安全监理制度，加强安全知识教育培训，明确各岗位监理人员的安全监理职责，增强安全意识。

4、在审查施工组织设计的同时，要同步审查施工组织设计中的安全技术措施，审查专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

5、在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应立即要求施工单位整改；情节严重的，应立即要求施工单位停止施工，并及时报告甲方。施工单位拒不整改或不按要求停止施工的，乙方应及时向有关主管部门报告。

6、乙方及其监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程的安全生产承担监理责任。

7、乙方应督促施工单位按照本工程特点，组织制定本工程实施中的安全生产事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究各自的责任。

本合同正本二份、副本四份，合同双方各执正本一份，副本二份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后立即生效。

甲方：                                 乙方：

法定代表人或                           法定代表人或

其授权代理人：                         其授权代理人：

年   月  日                           年   月   日

##### 合同通用条款

详见《水运工程标准施工监理招标文件》（JTS 110-10-2012）（以下简称《监理标准文件》。

### 专用合同条款

### 1.一般约定

1.1.2（2）发包人：南通市港航事业发展中心

1.1.3（1）工程：南通船闸2021年大修工程。

1.1.3（2）项目：

项目名称：南通船闸2021年大修工程监理项目

项目地点：江苏南通；

项目规模：详见第一章 招标公告；

项目内容：详见第一章 招标公告；

项目总投资：详见招标文件监理服务费报价。

1.1.4（2）缺陷责任期： 12个月。

### 1.4合同文件的优先顺序

本条修改为：

组成监理合同的各个文件应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充，如出现相互矛盾的情况，以下列文件次序在先者为准：

（1）合同协议书及附件（含合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（5）通用合同条款；

（6）在本合同专用条款中可能规定的构成本合同组成部分的其他文件。

对于同一类合同文件，以其最新版本或最新颁发者为准。

1.6.2 监理人向发包人提交监理规划的期限：在监理合同协议书签订后 14 日内。

### 2.发包人的义务

### 2.2 监理工作条件

发包人向监理人提供：发包人不提供任何设施与物品，所有为开展本合同监理任务所需的设施和物品，包括监理用房、现场试验室、交通等均需由监理人自行负责。

双方在此约定：与本工程有关的一切的设备、设施与物品，均由监理单位自备，相关费用包含在监理服务费报价中。

### 2.5代表

发包人授权代表：待定。

### 4.监理服务

### 4.1监理机构形式

监理机构形式：总监理工程师办公室按一级监理机构组建。

### 4.2监理服务范围

4.2.1监理服务的工程范围：南通船闸2021年大修工程加工件制作过程、工程施工准备期、施工过程、缺陷中的质量、安全、环保、费用、进度监理、以及配合工程竣工结算和工程其他事项管理。

4.2.2 监理服务的工作范围:

（1）正常监理服务的范围：监理服务期涵盖施工期及缺陷责任期。

（2）附加监理服务的范围，包括但不限于：

④缺陷责任期的监理服务范围：质量监理、施工安全监理、费用监理、进度监理、合同与信息管理及有关协调。

### 4.3服务要求

4.3.2对第三方履约管理的服务目标:优监工程。

（1）工程质量目标：严格监督工程承包人履行施工承包合同，工程质量等级达到优良级。

（2）工程工期目标：督促工程承包人完成发包人分阶段的指导计划，确保按照合同工期要求完成所有合同工程施工，力争提前完工。

（3）工程安全目标：严格监督工程承包人履行安全生产合同，确保不发生安全生产责任事故。

（4）工程环保目标：严格监督工程承包人落实中央及省市环保相关要求，确保工程施工环境如噪声、废气、污水排放及扬尘等符合环保要求。

（5）工程投资目标：严格审查设计变更的合理性、经济性、准确性，严把计量支付关，切实有效地控制工程投资。

（6）工作服务目标：全面优质地履行监理合同，监理工作达到本合同的各项要求。

4.4 服务内容

服务内容：按相关法律、法规、规范性文件、合同文件及《水运工程施工监理规范》等技术规范要求开展监理服务。

### 4.7发包人对监理人的授权

发包人对监理人的授权:合同约定范围内的所有监理及相关工作。

### 5.合同的生效、终止、服务时间和期限、变更、暂停与解除

### 5.3监理服务的时间和期限

监理服务期：监理服务期涵盖施工期及缺陷责任期。施工计划开工日期：2020年10月10日；计划交工日期：2021年4月30日；其中现场停航施工天数不超过50天(日历天)；缺陷责任期为12个月。

延期：若由于发包人原因致使监理服务时间需要延长4个月以上时，按监理服务延期处理，但延期不足4个月或因监理原因导致服务期延长均不作延期处理。延期期间的服务费用的计算方式为：

### （监理服务费用/合同规定总服务天数）×（实际服务天数-合同规定总服务天数-120天）。

### 5.4合同的变更

5.4.4项目开工时间晚于合同签定开工时间90日，或非监理人因素导致监理服务期限超过约定期限的90日，监理服务费用调整办法:不做调整。

项目开工时间不晚于合同签定开工时间90日，或非监理人因素导致监理服务期限不超过约定期限的90日，监理服务费用调整办法:不做调整。

5.4.5因物价变动等因素而引起监理服务费用的变化的调整办法:不做调整。

5.4.6因国家或地方政府的法律、法规变动而引起监理服务费用的增加或服务时间的延长，应进行调整，具体调整办法：不做调整。

5.5.1(3)本合同约定的不可抗力其他情形:无。

### 6.监理服务费计费与支付

### 6.1计算方法

本条修改为：

本项目监理费在整个合同实施期间保持不变。

发包人对监理合同有效期内因物价变化而导致监理服务费用的增减，不予弥补或扣除。

### 因国家或地方政府的法律、法规变动而引起监理服务费的增加或减少，合同价格不做调整。

### 本项目发包人对承包人员的最低要求详见监理合同附件格式附件4：现场监理人员配置要求。该表中要求仅为投标人须满足的最低要求，投标人应充分考虑本合同段监理工作量，在满足以上最低要求的前提下，根据发包人的要求和工程的具体实施情况增加监理人员（监理员，测量员，试验检测员等）和设备投入，以保证项目要求，监理单位不得拒绝。由此增加的监理服务费用包含在投标报价中，监理费用不因此而调整。

### 6.2暂列金额额度：本项目无暂列金额

6.3.1第一次付款为监理服务费总额的：详见合同格式“附件3  监理服务的费用与支付”。

6.3.2（1）施工阶段监理服务费支付方式：详见“合同附件3  监理服务的费用与支付”。

### 6.4货币

涉及外币支付的，货币种类、比例和汇率等约定：本项目不适用。

监理服务费的支付：项目交竣工验收后，支付至该项目监理费用的97%，项目缺陷责任期满后结清余款，以上付款均不计息。

### 7.违约

### 7.1监理人的违约及赔偿责任

增加

7.1.6监理人的其他违约责任：

（1）监理人应按投标承诺及时派驻相关监理人员到现场，监理人应保持监理人员的稳定，并保证现场服务期间监理人员正常在岗（必须保证每月至少有21天在工地现场），监理人员到场后无特殊原因不得调换，即使发包人同意了监理人的调换人员的申请，委托人将按下列标准向监理人扣以罚金，在当期监理服务费用支付款项中扣除。同时发包人将按《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》的相关规定上报江苏省交通行政主管部门。

更换监理人员的违约金标准：

总监理工程师：          2万元/人•次

专业监理工程师：        1 万元/人•次

其他监理人员：          0.5万元/人•次

### （2）监理人应对工程的质量负责，对工程材料、工程实体的分部分项工程，经监理人检验合格的项目，被发包人或质量监督部门检验出不合格的，一般部位按照2-3万元/次、重要部位按照5-10万元/次的标准扣除监理服务费。

### 9争议的解决

### 9.1争议的解决方式

### 争议的解决方式：双方在此约定：对合同执行过程中的争端最终由发包人所在地仲裁委员会仲裁解决。

### 10其他

### 10.2.1 奖励

### 本项目不设奖励。

### 10.3竣工资料

### 竣工资料：一式4份。

### 《监理规划》和《监理实施细则》，与业主、设计单位和承包人的往来文件，会议纪要、监理业务联系(通知)单，专题报告，监理月报，工程质量评价建议，监理工作总结报告等。

### 10.5安全生产

现场监理机构应建立健全安全生产责任制，明确各岗位安全监理职责。建立安全监理工作制度和安全生产责任制落实情况的监督考核机制。按照法律、法规、规章、规范性文件、工程建设强制性标准及合同文件要求进行监理，对工程安全生产承担监理责任。

### 10.6环境保护

项目监理机构应按照法律、法规、规章、规范性文件、工程建设强制性标准及合同文件要求开展环保监理工作。

### 10.7监理试验室

监理单位具备条件的可在现场设置工地试验室，设立的工地试验室必须满足工程现场要求，不具备相关条件的可进行外委，且必须按照相关标准、规范规定的频率等内容进行检测和试验；对不能自行进行的质量检测、试验项目可委托相应行业的具有资质和检测能力的单位进行，但该外委单位必须征得业主的同意，且费用由监理单位承担，该费用包含在投标价基本服务费用中。

### 10.8廉政建设

发包人将与监理单位签订《廉政合同》。

#### 附件1  监理服务的费用与支付

1、监理基本服务费用

监理基本服务费用应包括完成所投合同段的前期准备、施工期工程监理及缺陷责任期连带工作所需的全部相关费用，已包括：监理人员费用、现场费用（包括现场生活、办公用房及必要的设施、试验室）、交通工具及使用费、试验设备、测量仪器费及相关费用（含试验外委费用）、公司取费、法定税金、利润等与履行本监理合同有关的一切费用。

监理基本服务费用包括如下内容：

（1）派驻监理人员费用（包括监理辅助人员）

a.基本工资；

b.加班费（法定节假日加班和法定工作时间以外的延时工作）；

c.各种补助；

d.各项津贴；

e.个人所得税；

f.其他（包括保险、医疗等）。

（2）现场费用

a.辅助、服务、勤杂等人员的聘用费；

b.办公用品费；

c.文具纸张费；

d.资料费；

e.劳动保护费；

f.防暑降温或冬季取暖费；

g.伙食费；

h.差旅费；

i.水、电、煤、气费；

j.交通、通讯费；

k.其它（含设备使用、维修等费用）。

（3）试验费用

a.现场中心试验室建立费用；

b.试验、检验费用；

c.试验、检验设备、仪器购置、安装及折旧摊销费用。

（4）公司（监理人）取费

a.法定提留基金；

b.管理费；

c.法定利润；

d.法定税收；

e.其它。

2、暂列金额

本项目无暂列金额。

二、监理服务费用的支付

1、动员预付款

本项目无动员预付款。

2、履约保证金

在工程交工验收合格后，委托人向监理单位一次性退还。中标人不履行合同的，无权要求退还履约保证金。

3、支付方式

项目验收合格后，支付至该项目监理费用的97%，项目缺陷责任期满后结清余款，以上付款均不计息。

4、赔偿金

根据监理专用合同条款第7.1.6条确定的监理人对发包人的赔偿，委托人从对监理单位的正常支付中扣回。

5、结算

在签发工程交工证书后28日之内，并全部完成了监理单位的移交工作后，结算相应工程的监理服务费用；缺陷责任期自签发工程交工证书之日起，在缺陷责任期结束后28日之内，结算工程缺陷责任期的监理服务费用和其它应向监理单位支付款项的余额，扣减其它应从监理单位扣回的款项。

三、其它

双方可通过签订补充协议，对本附件的内容予以变更。

#### 附件2  现场监理人员配置要求

| 序号 | 监理 职务 | 监理资质 要 求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总监理 工程师 | 具有交通运输部颁发的水运工程监理工程师资格证书； |  |
| 2 | 机电监理工程师 | 持有交通运输部水运工程监理工程师证书或专业监理工程师证书； | 加工件加工期间须驻厂 可由其他工程师兼任 |
| 3 | 土建监理工程师 | 持有交通运输部水运工程监理工程师证书或专业监理工程师证书； | 可由其他工程师兼任 |
| 4 | 安全环保监理工程师 | 持有安全、环保培训考试合格证； | 可由其他工程师兼任 |
| 5 | 监理员 | 持有省级及以上交通运输主管部门颁发的监理业务培训结业证书，或省级及以上交通运输主管部门颁发的监理员或以上级别的监理证书 | 数量投标人根据需要自行确定 |

注：1.上表中人员数量为最低配置要求，项目实施阶段应根据招标项目的特点配置或增加监理人员。投标阶段需明确总监工程师，其他监理工程师及监理员可在合同签订前予以确认并接受招标人审核。

2.拟投入本项目的主要监理人员至少应包括总监理工程师、机电工程师、土建监理工程师、安全环保工程师，相关岗位工程师可以兼任。拟投入的监理人员人数不得少于3人。

投标人拟投入的总监理工程师必须是投标人自有人员，不可外聘。

五、响应文件格式

封面：

正（副）本

项目

采购编号：

响应文件

供应商：__________（盖单位章）

____年____月____日

## 目    录

1、响应函

2、法定代表人身份证明及授权委托书

3、供应商一般情况表

4、类似项目业绩一览表

5、拟投入本项目主要人员情况表

6、拟投入本项目主要人员经历表

7、关于资格文件的声明函

8、供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

9、工作大纲（请各供应商根据评分要求提供）

10、其它证明材料（供应商认为应提供的其他资料）

一、响应函

（采购单位名称）   ：

一、根据已收到的                  项目（采购编号：       ）的采购文件，遵照现行法律法规的有关规定，我单位经研究采购文件后，愿以人民币（大写）            元（¥          元）的报价，按采购文件的要求承担本次发包范围内的全部工作。

二、我单位拟投入本项目的总监理工程师为：        ，监理资格证书号：             。

三、贵单位的采购文件、成交通知书和本响应文件将构成约束我们双方的合同。

供应商（盖章）：

法人代表人或其委托代理人（签名或盖签名章）：

日期：      年    月    日

## 二、法定代表人身份证明及授权委托书

注：法定代表人亲笔签署文件时采用

（一）法定代表人身份证明

供应商名称：_____________________

单位性质：_______________________

地    址：_______________________

成立时间:____年___月___日

经营期限：_______________________

姓名：  （法定代表人签名或盖签名章）     性别：____年龄：_____职务：_____系_________（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：___________________（盖单位章）

______年_____月_______日

注：非法定代表人签署文件时采用：

（二）授权委托书

本人_____（姓名）系______（供应商名称）的法定代表人，现委托________（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改___        ____（项目名称）（采购编号：     ）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____________

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

供应商：                         （盖单位章）

法定代表人：               （签名或盖签名章）

身份证号码：

委托代理人：               （签名或盖签名章）

身份证号码：

_______年__________月________日

三、供应商一般情况表

| 1 | 企业名称 |
| --- | --- |
| 2 | 总部地址 |
| 3 | 当地代表处地址 |
| 4 | 电话 | 联系人 |
| 5 | 传真 | 电子邮箱 |
| 6 | 注册地 | 注册年份（请附营业执照复印件） |
| 7 | 公司资质等级与证书号： |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如有） |
| 9 | 主营范围 1． 2． 3． 4． … … |
| 10 | 其他需要说明的情况 |

注：需提供营业执照、资质证书、信用等级截图的彩色复印件。

四、类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 金额 | 合同签订日期 | 业主单位名称 | 业主方联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：需提供业绩证明的彩色复印件。

五、拟投入本项目主要人员情况表

| 序号 | 在本项目中担任职务 | 姓名 | 年龄 | 技术 职称 | 工作 年限 | 学历 | 专业 | 执业资格名称 | 执业资格等级 | 执业资格编号 | 执业资格 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总监理工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：需提供资格证书的彩色复印件。

## 六、拟投入本标段主要人员经历表

| 序号 | 在本项目中 担任职务 | 姓 名 | 开工时间 | 竣工时间 | 项目职务 | 项目名称 | 项目简介 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总监理工程师 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |

注：需提供总监理工程师业绩证明的彩色复印件。

## 七、关于资格文件的声明函

南通市港航事业发展中心：

本公司愿就由贵中心组织实施的                             项目（采购编号：    ）的竞争性磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于磋商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。我公司具备：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和技术人员；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。

以上声明若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商（盖章）：

法人代表人或其委托代理人（签名或盖签名章）：

日期：      年    月    日

## 八、供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与供应商存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：供应商须如实填写所有与之有控股、管理关系的情况。

供应商（盖章）：

法人代表人或其委托代理人（签名或盖签名章）：

日期：      年    月    日

九、工作大纲（请各供应商根据评分要求提供）

## 十、其它证明材料（供应商认为应提供的其他资料）