南通市一季度交通经济运行分析材料

南通市交通运输局

（2022年4月）

2022年是党的二十大召开之年，是“十四五”规划深入实施之年，也是全面落实交通运输现代化示范区建设任务的开局之年。年初以来，交通系统认真落实市党代会精神及有关部署，坚持稳中求进工作总基调，一手抓疫情防控、一手促经济发展，着力打造畅联全国通达世界的现代综合交通枢纽，为全市发挥长三角一体化发展重要支点作用，打造全省高质量发展重要增长极和“北上海”“新苏南”当好开路先锋。现将有关情况汇报如下：

# 交通运输市场供求变化分析

## 固定资产投资

2022年省厅下达南通市交通建设投资计划公路水运项目163.7亿元，一季度全市完成建设投资42.2亿元，占年度计划的26%，比2021年同期增长17.2%，完成序时进度目标，实现年度投资任务“开门红”。其中：

1.高速公路一季度完成投资9.65亿元，占年度计划13%。续建项目沪陕高速公路江苏省平潮至广陵段扩建工程、洋通高速二期工程、绕城高速公路、张靖皋长江大桥均已复工。

2.国省干线一季度完成投资1.33亿元，占年度计划33%。续建项目226省道如皋段（新建段）正进行管线迁移；345国道启东段一期工程（江海北路至西苑路）隧道主体工程完成，正在施工头兴港大桥工程。

3.地方连接公路一季度完成投资10.6亿元，占年度计划43.3%。续建项目黄海二桥工程已复工，进行桥梁桩基施工、箱梁预制；新开工项目通州湾新出海口一期通道工程软体排已铺设完成，充填砂袋完成60%，护底块石完成10%。江海大道东延高架桥通车，地面辅道桥完成桥面系，辅道路基填筑完成约52%，全线已复工。

4.农路建设一季度完成投资2.46亿元，占年度计划33.3%。2022年计划农村公路建设137公里，截至目前主体已完工42公里，50公里正在施工，45公里进入施工招标阶段。计划桥梁改造118座，已完工40座，在建52座，15座正在招标，其余11座处于前期工作阶段。

5.航道船闸一季度完成投资1.66亿元，占年度计划18.2%。续建项目通扬线南通市区段（通栟线至幸福竖河段）航道整治工程、通扬线通吕运河段航道整治工程均已复工。全力推进通海港区至通州湾港区疏港航道新江海河航道整治工程、通海港区-通州湾港区疏港航道双桥枢纽工程前期工作。

6.站场项目一季度完成投资0.47亿元，占年度计划9%。

7.港口建设一季度完成投资16亿元，占年度计划41.5%。加快推进南通港三夹沙南航道工程、南通港小庙洪上延航道工程；沿海码头南通港吕四作业区西港池8#—11#码头工程、南通港吕四港区东灶港作业区一港池通用码头一期工程、洋口港区西太阳沙南侧码头区液体化工码头二期工程（G4G5泊位)工程等均已复工；新开工项目南通港通州湾港区三港池1#-3#码头工程、南通内河港启东港区吕四作业区内河转运码头工程、南通港吕四港区吕四作业区港区支持系统工程已开工建设。

## 运输主体情况

1.经营业户

道路客运：截止1季度，全市共有49户道路旅客经营业户，均为企业。道路旅客经营业户数同比去年同期的23户增长113%。其中，班线客运业户数保持稳定，为7户。近年来，伴随经济社会快速发展，道路客运需求多样化、高品质趋势日益明显。在这种趋势下，旅游包车客运由于其灵活、便捷、可定制、门到门等特点，得到快速发展，全市旅游、包车客运业户数呈现明显上升，由去年同期的34户增长至49户，同比上升44.1%。

表1	截止1季度公路客运经营业户数量及同比变化

| 指标 | 单位 | 业户数 | 同比 | 其中：企业数 | 同比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路旅客运输经营业户数 | 户 | 49 | 113.0% | 49 | 113.0% |
| 其中：班车客运 | 户 | 7 | 0.0% | 7 | 0.0% |
| 旅游、包车客运 | 户 | 49 | 44.1% | 49 | 44.1% |

注：由于公路运输企业存在兼营情况，分经营范围经营业户数之和大于业户总数。

道路货运：全市共有1.9万户道路货运运输业户，较去年同期17997户同比上升2.8%。其中，企业类型业户约5千户，占比25.2%，业户数同比去年4481户上升4%。按照经营类型来看，普通货运业户数量最多，占比96.5%。较去年同期17428户同比上升2.5%。大型物件运输业户数同比增长最明显，较去年同期367户增长28.6%。与此同时，集装箱运输和货物专用运输业户同比增长也较明显，分别由去年同期的432户和1780户同比上升13.9%和10.8%。

表2	截止1季度公路货运经营户数及同比

| 指标 | 单位 | 业户数 | 同比 | 其中：企业数 | 同比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路货物运输业户数 | 户 | 18509 | 2.8% | 4661 | 4.0% |
| 其中：普通货运 | 户 | 17869 | 2.5% | 4407 | 3.5% |
| 货物专用运输 | 户 | 1973 | 10.8% | 905 | 9.7% |
| 内：集装箱运输 | 户 | 492 | 13.9% | 382 | 11.7% |
| 大型物件运输 | 户 | 472 | 28.6% | 372 | 25.7% |
| 危险货物运输 | 户 | 81 | 3.8% | 81 | 3.8% |

注：由于公路运输企业存在兼营情况，分经营范围经营业户数之和大于业户总数。

水路运输：全市共有108户水路运输业户，较去年同期的105户增长2.9%。其中，水路客运经营业户数稳定为7户，水路货运业户数由去年同期的98户上升3.1%至101户。

表3	截止1季度水路运输经营户数及同比

| 指标 | 单位 | 2022年 1季度 | 2021年 1季度 | 同比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水路运输业户数 | 户 | 108 | 105 | 2.9% |
| 其中：水路货运 | 户 | 101 | 98 | 3.1% |
| 水路客运 | 户 | 7 | 7 | 0.0% |

2.运输工具

道路客运：全市共有客运车辆1479辆，较去年的1078辆同比上升37.2%；共计6万客位，较去年的44009客位同比上升36%；单车客位数40.5客位/辆，较去年40.8客位/辆微幅下降0.9%。从燃料类型来看，车辆以柴油车为主，其次是天然汽车和汽油车。其中柴油车1368辆，占比92.5%；天然汽车95辆，占比6.4%；汽油车11辆，占比不足1%。

道路货运：全市共有5.3万辆道路货运车辆，同比去年同期的51248辆上升3.6%；车辆标记吨位数（核定载质量）共计75.2万吨，同比去年同期的705684吨上升6.5%；单车吨位数（单车核定载质量）14.2吨/车，同比去年同期的13.8吨/车小幅上升2.8%。从车辆结构来看，5.3万辆车中，牵引车11713辆，占比19.6%；挂车12673辆，占比21.2%，其余类型货车占比40.8%。从燃料类型来看，货运车辆以柴油车为主，柴油车40078辆，占比75.5%。

表4	截止1季度道路车辆数、客（吨）位数及同比

| 指标 | 单位 | 2022年1季度 | 2021年1季度 | 同比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路客运 | 车辆数 | 辆 | 1479 | 1078 | 37.2% |
|  | 客位数 | 客位 | 59849 | 44009 | 36.0% |
|  | 单车客位数 | 客位/辆 | 40.5 | 40.8 | -0.9% |
| 道路货运 | 车辆数 | 辆 | 53080 | 51248 | 3.6% |
|  | 吨位数 | 吨 | 751530 | 705684 | 6.5% |
|  | 单车吨位数 | 吨/辆 | 14.2 | 13.8 | 2.8% |

水路客运：全市共有13艘客运船舶，与去年同期相比，数量保持稳定，皆为内河船舶。船舶共有1588个客位，较去年同期的2086个客位同比下降23.9%。单船客位数为122客位/船，同比去年同期的161客位/船下降23.9%。

水路货运：全市目前共有1207艘货运船舶，较去年同期的1247辆同比下降3.2%；船舶吨位数共计83.4万吨，较去年同期的763082吨同比上升9.2%；单船吨位数690.6吨/艘，较去年同期的611.9吨/艘同比上升12.9%。从经营范围来看，内河货船有1113艘，吨位数267976吨，单船吨位数240.8吨/艘；海洋货船有82艘，吨位数565589吨，单船吨位数6897.4吨/艘。

表5	截止1季度水路船舶数、客（吨）位数及同比

| 指标 | 单位 | 2022年1季度 | 2021年1季度 | 同比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水路客运 | 船舶数 | 艘 | 13 | 13 | 0.0% |
|  | 客位数 | 客位 | 1588 | 2086 | -23.9% |
|  | 单船吨位数 | 客位/艘 | 122 | 161 | -23.9% |
| 水路货运 | 船舶数 | 艘 | 1207 | 1247 | -3.2% |
|  | 吨位数 | 吨 | 833565 | 763082 | 9.2% |
|  | 单船吨位数 | 吨/艘 | 690.6 | 611.9 | 12.9% |

## 交通运输生产

1.客货运输量

1-2月，全市完成公路客运量189.7万人次，实现旅客周转量1.8亿人次，同比分别下降49.2%和42.2%。由于疫情防控和保障运输生产工作开展较好，公路、水路货物运输量较去年同期大幅上升。全市完成公路货运量1595 万吨和货物周转量312683万吨公里，较去年同期分别上升5.1%和11.2%。完成水路货运量和货物周转量1500 万吨和1336323 万吨公里，较去年同期同比分别上升48.7%和37.7%。

表6	1-2月全市公路水路运输量及同比

| 指标 | 单位 | 年初累计数 | 上年同期累计数 | 同比增幅 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公路 | 客运量 | 万人 | 189.7 | 373.3 | -49.2% |
|  | 旅客周转量 | 万人公里 | 17643.6 | 30531.3 | -42.2% |
|  | 货运量 | 万吨 | 1595 | 1517 | 5.1% |
|  | 货运周转量 | 万吨公里 | 312683 | 281106 | 11.2% |
| 水路 | 货运量 | 万吨 | 1500 | 1009 | 48.7% |
|  | 货运周转量 | 万吨公里 | 1336323 | 970396 | 37.7% |

2.客运站发送分析

（1）联网售票客运站

截止2月，联网售票客运站发送旅客68.2万人次，实现旅客周转量8284.2万人公里，同比分别上升5.1%和26.1%。其中，省内客运量占比73.9%，省外客运量占比26.1%。从班线类型来看，县内线路、跨县线路、跨地市线路和跨省线路的客运量占比分别为15.1%、33.3%、26.0%和25.6%。

从省内到达和出发的热门地区来看，南通与苏南四市往来密切。联网售票客运主要发往省内的南通市、苏州市、无锡市、南京市和常州市；同样到达南通市的也是这五市。由于春节旅客返乡过年因素的影响，从省内五大热门地发往南通的旅客数明显大于南通发出的数量。

表7	1-2月南通联网售票省内五大到达、出发地

| 序号 | 到达 | 客运量（人次） | 占比 | 出发 | 客运量（人次） | 占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南通市 | 311214 | 47.1% | 南通市 | 311214 | 62.0% |
| 2 | 苏州市 | 60857 | 9.2% | 苏州市 | 66252 | 13.2% |
| 3 | 无锡市 | 35144 | 5.3% | 无锡市 | 40851 | 8.1% |
| 4 | 南京市 | 23345 | 3.5% | 南京市 | 25954 | 5.2% |
| 5 | 常州市 | 20615 | 3.1% | 常州市 | 22579 | 4.5% |

（2）旅游包车

全市旅游包车实现客运量12万人次，同比下降0.8%；实现旅客周转量1701.6万人公里，同比上升3.1%。其中，发往省内的客运量10.6万人次，占比88.9%；发往省外的客运量1.4万人次，占比11.1%。从省内、省外五大热门目的地来看，省内热门目的地主要是南通市、苏州市、南京市、无锡市和盐城市，发送的客运量在省内客运量中占比分别为77.4%、6.8%、6.3%、2.1%和2%。省外热门目的地主要是上海市、安徽省、河南省、浙江省和山东省，客运量在省外客运量中占比分别为43%、15.3%、14%、11.5%和4.7%。

表8	1-2月南通旅游包车省内省外五大热门目的地

| 序号 | 省内五大目的地 | 客运量（人次） | 占比 | 省外五大目的地 | 客运量（人次） | 占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南通市 | 82345 | 77.4% | 上海市 | 5732 | 43.0% |
| 2 | 苏州市 | 7222 | 6.8% | 安徽省 | 2040 | 15.3% |
| 3 | 南京市 | 6744 | 6.3% | 河南省 | 1861 | 14.0% |
| 4 | 无锡市 | 2257 | 2.1% | 浙江省 | 1535 | 11.5% |
| 5 | 盐城市 | 2114 | 2.0% | 山东省 | 631 | 4.7% |

3.高速公路货车分析

1-2月，全省高速公路南通籍货车出口流量185.4万辆，同比去年同期的96万辆下降6.8%；车货总重1252.7万吨，同比去年同期的1271万吨下降1.4%；单车车货总重14吨/辆，同比去年同期的13.2吨/辆上升5.8%。具体来看，2-5轴货车的出口流量和车货总重同比均呈现不同程度的下降，6轴货车的出口流量和车货总重同比则呈现明显上升态势，分别上升15.1%和17.3%。就平均车货总重而言，2-4轴货车的平均车货总重分别是7.3吨/辆、15.7吨/辆和20.8吨，同比分别下降3.1%、5.2%和0.5%。5轴、6轴货车的车货总重分别是25.1吨/辆、34.7吨/辆，同比分别上升72.1%和1.9%。

表9	1-2月高速公路南通籍货车出口流量、车货总重及同比

| 轴型 | 出口流量（万辆） | 同比 | 车货总重（万吨） | 同比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2轴 | 58.7 | -10.0% | 428.7 | -12.7% |
| 3轴 | 8.9 | -9.6% | 139.6 | -14.4% |
| 4轴 | 4.8 | -11.4% | 100.3 | -11.8% |
| 5轴 | 0.6 | -50.2% | 16.1 | -14.2% |
| 6轴 | 16.3 | 15.1% | 568.0 | 17.3% |
| 合计 | 89.4 | -6.8% | 1252.7 | -1.4% |

4.内河船闸船舶运输分析

1-2月，全市五座船闸实现船舶通过量3.8万艘，同比去年同期的3.7万艘上升2.9%。完成过闸货物量13499.5万吨，较去年同期的1385.3万吨上升8.2%。五座船闸中，除了焦港、南通船闸外，其余船闸的船舶通过量和货物量双双实现明显上升，其中九圩港船闸的船舶通过量和货物量上升最为明显，分别上升16.5%和23.5%。南通船闸由于停航大修，船舶通过量和货物量下降较为明显。

表10	1-2月内河船闸船舶、过闸货物通过量及同比

| 船闸 | 船舶通过量（艘） | 同比 | 货物量（吨） | 同比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 海安 | 7188 | 7.0% | 2677663 | 18.8% |
| 焦港 | 10594 | -1.3% | 4149910 | 5.8% |
| 九圩港 | 13205 | 16.5% | 4902193 | 23.5% |
| 吕四 | 1966 | 2.8% | 645364.5 | 15.5% |
| 南通 | 5153 | -18.7% | 2619755 | -16.8% |
| 总计 | 38106 | 2.9% | 14994885 | 8.2% |

5.港口生产分析

一季度，南通港口累计完成货物吞吐量7253万吨（其中沿江沿海6944万吨，内河580万吨），同比增长-0.2%（沿江沿海1.8%，内河-19.2%），完成集装箱吞吐量41万TEU,同比增长-11.3%。一季度，港口吞吐量特别是集装箱吞吐量有较大幅度下滑，主要原因如下：一是受疫情防控影响，船舶计划率和作业效率大幅下降，重点船公司对港口配货量下降严重。二是部分干线撤航导致中转箱量大幅减少，天津线、小铲滩线、皋港营口线、皋港黄埔线、华信日本线在去年陆续停开。三是受区域防控要求影响，港口周边道路不通畅，严重影响货物进出港时效。如疫情没有根本性好转，预计二季度港口生产将继续下滑。

# 当前交通经济运行特点

## （一）春运圆满结束，安全发送旅客156万余人次

春运四十天（1月17日-2月25日），全市共安全发送旅客156.1万人次，同比增长17.5%。其中，公路发送旅客70.3万人次，同比增长12.9%；铁路发送旅客73.3万人次，同比增长21 %，民航发送旅客12.5万人次，同比增长24.4%。与往年相比，由于交通基础设施不断完善，且当前疫情防控进入常态化阶段，群众返乡过节意愿明显增强，今年春运客流总量增加，客流主要以学生流、务工流、探亲流为主。春节前十五天，客流态势总体保持平稳，较去年同期有明显增长，由于国内多地疫情频发，为避免防控政策变化，务工人员多选择提前返乡，节前客流高峰出现在春运首日，全市日发送旅客5.4万人次。春运后二十五天，按客流特点可分两个阶段：第一阶段为正月初一至正月十五，南通天气状况较好，群众出行意愿较强，客流相较2021年有所增加，主要以探亲流、购物流、返岗返校流为主，其中正月初七达到整个春运的最高峰，全市日发送旅客6.1万人次；第二阶段为正月十五之后，受相关城市疫情影响，群众出行意愿降低，客流量相较去年同期有所下降。此外，从运输结构来看，今年春运仍以道路和铁路客运为主，道路客运占比由2021年的46.9%下降至45%，铁路旅客占比由2021年的45.6%提高至47%，民航旅客占比则基本不变，旅客出行结构有所优化，出行效率有所提升。

## （二）客运车辆小型化，货运车辆、船舶大型化发展

如前所述，1季度道路客运车辆单车客位数达到40.5客位/辆，同比下降0.9%，客运车辆呈现小型化的趋势。近年来，随着火车、飞机航班、私家车的增加，选择长途客车的人越来越少，道路旅客运输不景气，旅客上座率低，客运企业的经营压力倍增。为改变这种状况，通过更换更加便捷、舒适的中小型客车，可以更好地迎合市场需求，争取更多的乘客。相反，1季度货运车船的单车、单船吨位数明显上升，分别上升2.8%和12.9%。随着国际国内贸易的持续增多，中长距离和大宗货物运输的需求快速增长，为降低运输成本，更好地适应各种运输方式及运输货物的运输要求，车船运力的大型化和专业化便成了交通运输业发展的显著特征。

## （三）内河石油等大宗物资货运量上升较快

近期受国际形势影响，原油期货一度连涨，成品油价维持趋强运行，在此背景下，看涨预期的企业加速对石油的采购。1-2月，全市内河石油过闸量3476吨，同比上升21%。与此同时，冬奥会结束后，随着企业复工复产，下游需求有所增加，市场行情小有起色，内河大宗物资运输实现增长，其中电煤、钢材、水泥等物资运量同比明显上升，分别上升37.5%、27.4%和15.8%。

# 相关问题和下一步工作打算

## （一）统筹做好疫情防控和交通运输保障工作

近期国内、省内疫情多点散发，呈现出点多、面广、频发的特点，给全市交通运输带来了不利影响。需要全市运输系统统筹做好疫情防控和交通运输保障工作，一手抓疫情防控工作，一手抓交通运输保障，进一步完善各级应急指挥体系，强化主动响应、主动防范、主动管控的意识和能力，常备专业、精干、充足的流调队伍，全面做好“外防输入、内防反弹”各项工作，不断巩固拓展疫情防控成果，最大限度控制好疫情，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

## （二）对照目标奋力冲刺，完成交通运输各项目标任务

一是深入分析当前形势，查找问题和短板，部署下阶段工作任务和推进措施，就2022年交通运输重点思路、重点工作、重点项目进行分析。二是夯实基础，围绕年初确定的目标任务，对标对表，坚持问题导向，紧盯关键指标，针对短板问题，明确完成时限和有效举措，确保短板补齐和问题解决，努力实现迈好第一步、见到新气象。三是积极对接，加强对接力度，要向省厅以及上级相关部门多请示汇报，宣传亮点工作，推介重点工作，确保不失分、得高分、争加分，实现全年绩效考核“保位争先”的目标。