启东新港公路养护工区智能化工程项目

招 标 文 件

| 招标人 | ： | 南通市公路事业发展中心 |
| --- | --- | --- |
| 招标代理 | ： | 中诚智信工程咨询集团股份有限公司 |

2023年1月11日

# 第一卷

## 第一章  招标公告

一、招标条件

启东新港公路养护工区智能化工程项目已由南通市公路事业发展中心批准建设，建设资金已落实。建设资金来自江苏省交通养护专项资金，项目出资比例为100%，招标人为南通市公路事业发展中心，招标代理为中诚智信工程咨询集团股份有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。

欢迎符合要求的单位参与本项目的投标，并接受资格后审。

二、项目概况与招标范围

1、项目概况

本工程为启东新港公路养护工区智能化工程，新港公路养护工区为新建项目，项目总用地面积6456平方米，包括了四个单体建筑及室外场地，本次智能化项目主要包括会议系统、监控及门禁系统、车辆进出管理系统等设备采购、安装、调试及综合布线等内容，具体详见工程量清单及图纸。工程造价约38万元。

2、本次招标范围与内容

本次对启东新港公路养护工区智能化工程项目进行招标，共设1个标段，为2022QDSG02标段，招标内容与范围是对上述工程的施工及缺陷责任期的修复，具体内容详见清单及图纸。

3、工期：100日历天。计划开工时间2023年2月，2023年5月交工。缺陷责任期：自工程交工验收合格之日起计算2年。需与其他工程配合，不得影响其他工程施工进度。

4、质量要求：合格。

5、安全目标：落实安全生产主体责任和“平安工地”建设相关要求，确保项目安全生产无责任事故。

6、环保要求：落实环保及节能减排主体责任和相关要求，不发生县级及以上相关部门关于环保问题的通报。

三、投标人资格要求

1、资质要求：

（1）投标人应为独立企业法人，持有效的企业法人营业执照；具备有效的企业基本账户开户许可

证或企业基本存款账户信息；

（2）具有有效的建设行政主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包二级或以上资质；

（3）具有有效的省级及以上相关部门核发的《安全生产许可证》。

2、财务状况良好：提供由会计师事务所出具的企业2021年度财务审计报告(必须加盖审计单位公

章)或开户银行资信证明；

3、业绩要求：投标人自2017年1月1日以来（以交（竣）工验收时间为准），投标人完成过建筑智能化工程施工项目。

4、信誉要求：

截止投标文件递交时间当日，投标人在最近一次江苏交通项目的信用档案等级评定中被评为B级或以上级别（从业单位在本省无信用评价记录且上年度无失信行为记录的，其信用等级按照暂A级确定）；

截止投标文件递交时间当日，投标人在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人名单；

截止投标文件递交时间当日，投标人未在国家企业信用信息公示系统（http：//www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单。

5、项目经理(同项目负责人，下同)要求：

（1）投标人拟投入本项目的项目经理具有有效的机电工程专业二级或以上注册建造师执业资格，具有有效的建设行政主管部门核发的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证）；

注：《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》建办市〔2021〕40号文件规定：自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废；2022年1月1日起，一级建造师应重新刻制执业印章，并使用电子证书上的注册编号（注册编号的数字编码是16位）。本项目投标人拟投入项目经理为一级建造师的，应在投标截止时间前更换好电子注册证书。

（2）自2017年1月1日以来（以交（竣）工验收时间为准），拟投入本项目的项目经理完成过一项建筑智能化工程施工项目并担任该项目的项目经理。

（3）投标人拟投入本项目的项目经理为投标人自有人员，出具投标人为其缴纳的最近3个月（2022年10月~2022年12月或2022年11月~2023年1月）的社保缴费证明[社保缴纳证明材料需含缴费起止时间、缴费单位、缴费人员姓名并由社保机构加盖缴费证明专用章，社保机构官网上打印件与线下的盖章件具有同等效力，缴费单位须与投标人名称一致（投标人下属不具备独立法人资格的分支机构缴纳的社保视为本单位）。若社保缴费证明材料中体现缴费类别的，则至少包含养老保险。]。因疫情缓缴的需出具缓缴证明材料。

（4）项目经理无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离）。投标人须按招标标文件给定格式提供任职承诺书。

6、本次招标不接受联合体投标。

7、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本标段的投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段的投标，否则，其投标均无效。

- 四、招标文件获取

1、请自南通市交通运输局网（http://jtysj.nantong.gov.cn/）—公共资源交易栏目下载招标文件。

2、凡有意参与本项目投标的，自公告上网发布之日起至2023年1月31日，每日工作时间：上午9:00—11:30整，下午13:30—17:30整（双休、节假日除外）按照招标公告下附件《申请函》的形式，回函（加盖单位章）发彩色扫描件至邮箱中（联系人：吴工，联系电话：18851339010），并致电代理机构确认邮件送达，确认是否参与本次投标及缴纳招标文件费用的相关事宜。

（注：以上时间均为北京时间）

3、招标文件每套售价300元，售后不退。

注：未按上述要求进行招标文件获取及支付招标文件费用的，视为放弃本项目投标。

- 投标文件的递交及相关事宜

1、投标文件递交方式：

疫情防控期间，本项目采用不见面方式进行投标，故采用二阶段递交投标文件。

第一阶段：将电子版投标文件，即招标文件“第二章 投标人须知前附表第3.7.4条”要求的电子版投标文件，在投标文件递交截止时间前发送至指定邮箱。评标委员会将以电子版投标文件作为评标依据。

上传方式为：上传加密的电子版投标文件至指定邮箱。加密方式见招标文件“第二章 投标人须知前附表第3.7.4条”要求。招标人所收到的邮件中有且只能有2个附件（即，已加密的压缩包文件）。投标文件不符合上述规定的将被拒绝接收，不予开启。

第二阶段：评标结束后五个工作日内，所有投标人均需将招标文件“第二章 投标人须知前附表第3.7.4条”中要求的投标文件纸质文件寄给招标人，以便存档。邮寄地址及联系方式详见招标公告中招标人联系方式。投标人未按上述要求送达纸质版投标文件的，投标保证金不予退还，并报相关主管部门后将其列入黑名单，视情形在相关网站上公示。

2、投标文件递交截止时间：2023年2月1日9时30分整

请各投标人于以下规定时间段内将电子版投标文件送达至指定接收邮箱（投标文件递交开始时间为2023年2月1日9：00，投标文件递交的截止时间为2023年2月1日9：30，投标文件的递交时间以到达招标人指定邮箱的时间为准，请各投标人自行安排）。

3、电子版投标文件递交地点（邮箱地址）为1351243834@qq.com

4、开标时间：同投标文件递交截止时间。

5、开标方式：本项目采用不见面开标方式，通过腾讯会议方式全程直播并录音录像，请各投标人于本项目开标时间委派授权代表进入本项目腾讯会议（会议号为209 831 771 ，会议名称为本项目名称；加入会议时请将名称改为单位名称）参加开标，未委派授权代表参加腾讯会议的将视为默认开标结果。

以上时间均为北京时间。

6、本次投标文件的开标等事宜，由招标人（代理单位）在相关纪检人员的监督下统一完成。如开标过程中对开标过程有质疑的，请于开标过程中提出，如无投标人提出异议，视同默认开标过程及结果。

注：本项目不统一组织召开现场考察与标前会议，投标人若需进行现场考察，自行前往并自行负责住宿与安全。

六、发布公告的媒介

本次招标公告在南通市交通运输局网站（http://jtysj.nantong.gov.cn/）发布。南通市交通运输局网站是本项目招标公告、招标文件澄清、补遗书、中标结果公告等招标信息约定的唯一公开发布媒介。

七、联系方式

招标人：南通市公路事业发展中心

地  址：江苏省南通市跃龙路 4 号

联 系 人：荣慧

电   话：0513-85524439

代理机构：中诚智信工程咨询集团股份有限公司

地    址：南通市钟秀中路128号淘宝城1幢1305室

联 系 人：冯建敏、吕俊峰

电    话：15162874928（冯建敏），18550663166（吕俊峰）

## 2023年1月11日

申请函

致：南通市公路事业发展中心

我公司已获悉贵单位发出的                               招标公告，经研究，我单位拟参加本项目投标，现申请获取招标文件。

联系人：

联系电话：

E-MAIL地址：

单位： （盖章）

年   月   日

## 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：南通市公路事业发展中心 业主授权代表及项目监督单位：南通市公路事业发展中心启东分中心 地 址：江苏省南通市跃龙路 4 号 联 系 人：荣慧 电 话：0513-85524439 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：中诚智信工程咨询集团股份有限公司 地址：南通市钟秀中路128号淘宝城1幢1305室 联系人：冯建敏、吕俊峰 电话：15162874928（冯建敏），18550663166（吕俊峰） |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 启东新港公路养护工区智能化工程项目 |
| 1.1.5 | 标段建设地点 | 南通市启东境内 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 江苏省交通养护专项资金，100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见见招标公告 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 详见见招标公告 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 详见见招标公告 |
| 1.3.4 | 安全目标 | 详见见招标公告 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 详见招标公告。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | □接受 ☑不接受 若接受，应满足下列要求： （1）联合体所有成员数量不得超过 家； （2）联合体牵头人应具有资质； |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他关联情形 | / |
| 1.4.4 | 投标人不得存在的其他不良状况或不良信用记录 | / |
| 1.10.1 | 是否组织召开标前会 | 见招标公告或投标邀请书 |
| 1.10.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间：/ 形式：/ |
| 1.11.1 | 分包 | ☑不允许 □允许 投标人如有分包计划，应遵守以下规定： |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 江苏省公路水运工程建设项目公路机电工程标准施工招标文件（2019年版）(以下简称“《标准文件》”)和项目专用本两部分组成。本招标文件为项目专用本。构成招标文件的其他材料还包括补遗书（如有）及其他附件（如下，由投标人自行从相关网站查询）。 附篇1：江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法（苏交规〔2019〕2号） 附篇2: 《市交通运输局关于进一步加强全市公路水运工程建设领域信用管理工作的通知》（通交建〔2021〕12号） 附篇3:《公路工程建设项目招标投标管理办法》（中华人民共和国交通运输部令2015年第24号） 附篇4：公路水运工程安全生产监督管理办法（中华人民共和国交通运输部令2017年第25号） 附篇5: 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财企[2022]136号） 附篇4: 江苏省公路水运工程安全生产费用管理办法（苏交规〔2012〕9 号） 附篇6: 《市交通运输局关于进一步加强全市公路水运工程建设领域信用管理工作的通知》（通交建〔2021〕12号） 附篇7：江苏省交通运输厅《关于招标文件贯彻落实扬尘污染防治有关法律法规规定的指导意见》 附篇8：关于印发“全省交通建设工程工地扬尘污染防治行动方案”的通知（交质公〔2016〕35号） 附篇9：关于农民工工资支付的相关文件 《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号） 《交通运输部关于公路水运工程建设领域保障农民工工资支付的意见》（交公路规〔2020〕5号） 《关于我省公路水运建设领域贯彻落实〈保障农民工工资支付条例〉的通知》（苏交传﹝2020﹞138号） 《省交通运输厅关于交通工程建设领域农民工工资专用账户管理的补充通知》（苏交传〔2020〕398号） 省交通运输厅关于交通工程建设领域保障农民工工资支付的意见 （苏交规〔2021〕2号） 关于印发《江苏省工程建设领域农民工工资专用账户管理细则》的通知苏人社规[2022]3号 江苏省工程建设领域农民工工资保证金管理办法（苏人社规[2022]4号） 《南通市工程项目根治拖欠农民工工资工作要点指南》通治欠办发〔2020〕16号 南通市人力资源和社会保障局等七部门关于印发《江苏省工程建设领域农民工工资专用账户管理细则》的通知通人社监[2022]5号 附篇10：《关于落实省人民政府《关于解决农民工医疗保险问题的意见》的意见（苏交招〔2009〕6 号 附篇11：省交通运输厅关于疫情期间加强服务保障我省公路水运建设项目顺利实施的通知（苏交传〔2020〕75 号） 2、项目专用本是根据本项目实际情况对《标准文件》进行了补充、完善和修改。投标人应将《标准文件》和项目专用本结合阅读，凡《标准文件》与项目专用本有相悖之处，以项目专用本为准。项目专用本未对《标准文件》进行补充、细化、修改和说明的，以《标准文件》为准。 3、本项目不接受联合体投标。《标准文件》中关于联合体的相关内容对本项目不适用。本项目专用本不再对《标准文件》中关于联合体的相关内容进行修改或删减。 4、《标准施工招标文件》（2019年版）由投标人自备。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：递交投标文件截止之日10天前 形式：传真或电子邮件 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 网络下载或电子邮件 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 时间：收到澄清后24小时内（以发出时间为准） 形式：传真或电子邮件 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 招标文件澄清以补遗书的形式在投标截止日15天前上传至南通市交通运输局网站本项目招标公告资料下载处，请投标人自行下载并按规定回复收件确认单。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 时间：收到修改后24小时内（以发出时间为准） 形式：将盖有法人章的补遗书扫描件发送至招标代理的电子邮箱，澄清中应留有联系人的姓名和电话，并电话联系招标代理以确认澄清是否已被接收。 |
| 3.1.1 | 投标文件密封 形式 | □单信封 ☑双信封 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | / |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 按一般计税方法计算。 |
| 3.2.1 | 工程量清单的填写方式 | 投标人按照招标人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单 |
| 3.2.3 | 报价方式 | ☑单价 □总价 |
| 3.2.6 | 是否接受调价函 | □是 ☑否 |
| 3.2.8 | 最高投标限价 | □无 ☑有，最高投标限价： 本项目招标人设定的最高投标限价为：人民币叁拾柒万柒仟元（¥377000元）。 超过该最高投标限价的投标作否决投标处理。 |
| 3.2.9 | 投标报价的其他要求 | 1、本合同为单价承包合同。投标价是指为完成招标文件所规定的招标范围内施工图中已有的全部工程实施、完成和保修所需的劳务费、材料费（含运输及二次搬运费）、设备费、安装调试费、质检（自检）费、措施费（安全生产费另计）、卫生防疫费、管理费、协调费、维护费、缺陷修复、利润、税金、保险以及合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用。投标人在编制投标价时应充分考虑施工期间各类材料的市场风险和国家政策性调整风险等一切因素，并计入投标价中。合同一经签订，除合同另有明确规定外，合同综合单价一概不予调整。 2、本次招标采用工程量固化清单招标方式，投标人不能按照报价格式用自己的报价软件自动生成，不得更改清单的编号、细目、项目特征、数量、运算定义等，否则一律按否决投标处理。投标函中大写金额有误无法确定具体数值，或投标函中大写金额与清单汇总表中投标价小写金额不一致的，其投标报价将不再参加评标基准价的计算，按否决投标处理。 3、工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以业主认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的综合单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款的规定，由业主确定的综合单价或总额价计算支付额。 工程量清单中所列工程量的任何错误、遗漏和变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按发包人规定的义务和其应按图纸、规范履行合同全部内容的责任。清单中项目特征描述与施工图纸不一致的地方，在施工前应报监理及业主，由监理及业主确定施工方案。如实际发生的工程量超过清单中工程量，必须在实施（采购前）报业主及监理批准，否则超出部分的工程量业主不予认可。 投标人应认真填写工程量清单中所列的本标段各工程细目的综合单价、合价和总额价；投标人没有填入综合单价、合价或总额价的工程细目，招标人将不予支付，并认为该细目的价款已包括在工程量清单其他细目的综合单价或总额价中。承包人所有为完成项目的措施和辅助工作均由承包人自行承担，并包含在相应清单子目的综合单价或总额价中，不单独报价。临时用地租用费（如需发生），承包人应包含在报价内一并考虑。 本项目主体土建工程已竣工，总包单位已退场。投标人须自行前往项目现场进行考察踏勘，以获取编制投标文件和报价所需的信息，相关考察费用自理，考察人员安全责任自负。 本工程相关工作日后需纳入总承包管理范畴，承包人需根据发包人要求，完成对施工总承包单位的交接工作，涉及的相关费用包含在相应清单子目的综合单价或总额价中，不单独计量与支付。 6、所有建筑垃圾必须按发包人要求及时清理及外运到符合环保部门要求的地点（不得给发包人带来纠纷和矛盾，否则由承包人负责处理，与发包人无关），此部分费用不单独计量，报价时需计入相应子目的综合单价和总价中。 7、清单项目特征内未明确、但图纸中已明确标明的辅材及辅助做法，相关费用包含在相应子目的综合单价中。对于水、电、安装等工程项目的各种配件及附属工程，其工程量清单中未作具体指示的，但在施工图设计中予以明确的，费用应视为已分摊在水、电、安装等工程相应子目的综合单价中，报价时请综合考虑。 8、投标人报价时还须考虑以下因素: （1）现场条件： A.施工现场拆迁及平整情况：以施工场地的现状为准。招标人提供的现状场地，中标人必须无条件接受。各投标人根据踏勘现场的情况自行制定相应措施，所发生的费用由各投标人自行考虑，并列入相应子目的综合单价和总价中，不单独计量与支付。 B.施工用水、电：已接至施工场地周边，中标单位须自行安装计量表箱后接至使用位置，所发生的费用及施工用水、电费由各投标人自行考虑，并列入相应子目的综合单价和总价中，不单独计量与支付。 C.场内外道路：以施工场地的现状为准。施工便道由投标人自行考虑，并列入相应子目的综合单价和总价中，不单独计量与支付。 D.其他：投标人应认真对现场环境进行踏勘，对施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，作出自己的判断结论和估价。中标后和签订合同时及施工过程中，投标人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求，施工期间因场地问题引起的成本费用增加，均由投标人自行承担，结算时不予调整。中标单位应独立、有效的做好该工程施工过程中可能发生的周边群众矛盾的协调工作，并充分考虑工程实施范围内外的施工单位、个人和其他可能出现阻挠施工等不可预料突发的情况，若因此发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失等，并列入相应子目的综合单价和总价中，不单独计量与支付。 （2）承包人必须加强对成品保护工作。由于自身施工等原因而对其它合同工程造成损坏、损失等，均应立即免费修复。施工过程中如导致业主道路发生损坏或其它损失，一切责任均由中标人承担。在工程实施期间不得损坏和污染业主正在使用的设备、设施及其他任何建筑，不得对公众人员和过往车辆造成任何损伤，否则一切后果由承包人承担。承包人为采取相应保护措施而发生的全部费用均列入相应子目的综合单价和总价中，不单独计量与支付。 （3）承包人应做好与路政、交警、公安等相关部门的沟通、协调工作，以保证工程的顺利进行，为此所需的一切工作均由承包人负责（招标人可给予必要的协助），相关费用均由承包人承担，投标人列入相应子目的综合单价和总价中，不单独计量与支付。 （4）本标段承包人应为其它相关承包人提供实施的便利，与之相关的一切费用已视为含在投标报价中，不另行支付。 9、施工期间承包人必须严格执行国家、地方政府有关安全管理施工管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行发包人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指示。 根据“《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通运输部令2017年第25号）”和“《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财企[2022]136号）”、“《江苏省公路水运工程安全生产费用管理办法》（苏交规〔2012〕9 号）”、“江苏省交通运输厅关于执行交通运输部86号公告有关补充规定的通知”的规定，投标人应在投标总价中计入安全生产费用。本项目安全生产费用按招标人设定的最高投标限价的1.5%，以固定金额形式计入工程量清单中。该安全生产费用，应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善等，不得挪作他用，投标人在报价时不得修改。项目实施时按实计量，支付上限为该安全生产费用。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不另支付。 10、全部的检测费用（自检内容）或发包人认为需要对部分材料进行检测（含外委试验）的费用全部由承包人承担，相关费用含在综合单价中，不再另行计量与支付。 对于必须经过试验才能使用的材料，必须先进行测试。测试结果不合格的材料，凡未采购的应停止采购，凡已采购运至现场的，应立即运出现场，因此造成的全部材料采购费用，由承包人承担。同时在承包人采购材料设备过程中若发现承包人有弄虚作假、以次充好的行为，则视承包人违约，并追究其违约责任。 11、投标人在投标报价时应做好安全组织管理，自备安全标志、安全设施、夜间照明警示器具，组织安全协调，确保安全。 12、投标人应考虑本项目的实际情况，合理配备专职安全员人数，以满足现场实际需求，相关费用含在投标总价中，发包人不再单独支付。 13、承包人还必须充分考虑和理解工程的相互交叉、干扰和配合，必须无条件地服从发包人和现场监理的协调，并不得由此原因顺延工期，投标人因此发生的一切费用均应含入所报的投标报价中，招标人不再单独计列。 14、施工过程中的排污、环保、市容、城建、城管、占道、治安、消防、施工噪音和人口管理、渣土运输等相关手续、对临近居民及行人的影响等均由承包人负责协调处理，承包人应制定全面、合理的施工方案、采取有效的施工措施，因上述工作以及相关工作而发生的一切费用及因承包人原因造成的罚款均由承包人承担，投标人在投标报价中自行考虑，施工期间发生的该类一切费用发包人一律不予补偿。 15、本项目的建筑工程一切险由承包人办理，以承包人与发包人名义联名投保，投保条件与保险费率由承包人根据江苏省保险行业协会有关工程保险的相关规定自行考虑，相关费用含在投标报价中，不单独计列。因为承包人延迟办理或未办理相关保险所引起的一切相关后果、责任由承包人自行承担。若承包人保险报价过低，导致保险项目漏项，出现应保未保的情况，由此而产生的损失，由承包人自行承担。 第三方责任险、承包人装备险、承包人现场施工人员的人身意外事故险和工伤保险等均由承包人投保，其中施工人员的人身意外事故险保额不低于100万元，保险费由承包人承担并支付，并包含在所报的总价中，不单独报价。 16、投标人应充分考虑中标进场后新冠病毒的疫情防控工作，相关费用含在投标报价中，不单独计列。 17、本项目的交/竣工资料（包含交/竣工图）编制费全部由承包人承担，包含中投标总价中。如投标人须在此基础上增加交/竣工资料（包含交/竣工图）编制费以满足项目交/竣工资料编制的需要，则投标人应在本项目工程量清单其它相关细目的单价或总额价中予以考虑，招标人不再单独支付。 18、工程量清单中如有需要二次深化设计的项目，中标后综合单价不再变动，投标报价时相关费用投标人应在全面理解图纸、设计规范的基础上综合进行填报，工程实施阶段不再对此部分费用进行调整。 19、主要材料设备推荐品牌表 综合布线系统. 序号; 设备名称; 推荐品牌. 1; 双口网络面板; 海棠、韩电、康普. 2; 单口网络面板; 海棠、韩电、康普. 3; 网络模块; 海棠、韩电、康普. 4; 网络数据线缆; 海棠、韩电、康普. 5; 网络配线架; 海棠、韩电、康普. 6; 理线架; 海棠、韩电、康普. 7; 110配线架; 海棠、韩电、康普. 8; 无线AP; 华三、TP-LINK、锐捷. 9; POE网络交换机; 华三、TP-LINK、锐捷. 10; 无线网络控制器; 华三、TP-LINK、锐捷. 11; 网络交换机; 华三、TP-LINK、锐捷. 12; 核心交换机; 华三、TP-LINK、锐捷. 13; 核心路由; 华三、TP-LINK、锐捷. 14; 网络电话程控交换机; 国威时代、申瓯、TCL. 15; 网络机柜; 国产优质. 16; 管材; 国标. 综合布线系统. 序号; 设备名称; 推荐品牌. 1; 网络半球摄像机; 大华、海康威视、宇视. 2; 网络枪式摄像机; 大华、海康威视、宇视. 3; 32网络硬盘录像机(NVR); 大华、海康威视、宇视. 4; 存储硬盘; 希捷、西部数据、海康威视. 5; 监视器; 大华、海康威视、宇视. 6; 枪机支架; 大华、海康威视、宇视. 7; 超五非屏蔽网络线缆; 海棠、韩电、康普. 8; 光纤; 海棠、韩电、康普. 9; POE网络交换机; 华三、TP-LINK、锐捷. 10; POE网络交换机; 华三、TP-LINK、锐捷. 11; 监控机柜; 国产优质. 12; 管理电脑; 联想、戴尔、惠普. 13; 室外弱电箱; 国标. 14; 管材; 国标. 门禁系统. 序号; 设备名称; 推荐品牌. 1; 门禁一体机; 大华、海康威视、宇视. 2; 人脸采集仪器; 大华、海康威视、宇视. 3; 磁力锁; 大华、海康威视、宇视. 4; 支架; 大华、海康威视、宇视. 5; 开门按钮; 大华、海康威视、宇视. 6; 超五非屏蔽网络线缆; 海棠、韩电、康普. 7; 控制线缆; 海棠、韩电、康普. 8; 电源线缆; 海棠、韩电、康普. 9; 管材; 国标. 车辆进出系统. 序号; 设备名称; 推荐品牌. 1; 300万车辆抓一体机（含屏、立杆）; 大华、海康威视、宇视. 2; 直流右向3-4米伸缩杆道闸（2.8秒）; 大华、海康威视、宇视. 3; 79G出入口防砸雷达; 大华、海康威视、宇视. 4; 停车场管理终端; 大华、海康威视、宇视. 5; 超五非屏蔽网络线缆; 海棠、韩电、康普. 6; 电源线缆; 海棠、韩电、康普. 7; 管材; 国标. 会议系统. 序号; 名称; 推荐品牌. 1; 高清投影机; Boxlight、EPSON、SONY. 2; 高清幕布; MK、HONGYE、WHIST. 3; 投影机吊架; 国产优质. 4; 其它附材; 国产. 会议系统. 序号; 名称; 推荐品牌. 1; 高清投影机; Boxlight、EPSON、SONY. 2; 高清幕布; MK、HONGYE、WHIST. 3; 投影机吊架; 国产优质. 4; 其它附材; 国产优质. 投标人在编制投标文件时，对于属于推荐品牌中材料设备的选用可在该品牌范围中选定，亦可选用非推荐品牌的产品。选用非推荐品牌的材料设备的，其品牌或档次不得低于推荐品牌。投标人将选定的材料设备品牌填入“拟用于本工程的主要材料与设备情况表”。“拟用于本工程的主要材料与设备情况表”中的所有材料均应为优等品。招标文件未推荐品牌的材料设备由投标人根据施工图设计文件的要求和国家有关规定自行考虑。在工程实施期间，未经发包人批准，承包人不得擅自改变在投标文件中承诺的品牌。如发包人要求或批准更换某些推荐品牌范围材料的品牌，发包人仅调整两种品牌材料购置费之间的差价和由此而发生的税金差额。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标人提交投标文件截止之日起计算90天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | （1）投标保证金的金额：人民币伍仟元整（￥5000元）/投标人（最近一次江苏交通项目的信用档案等级评定为AA级的投标人投标保证金可免缴50%；最近一期被江苏省交通运输主管部门列入“江苏省交通运输守信联合激励对象名单”（红名单）的投标人，免缴投标保证金。信用档案评定等级及红名单均以投标截止当日查询结果为准） （2）汇款时投标人应在汇款备注中列明项目名称（可以简称）。 （3）投标保证金递交截止时间：同投标截止时间 （4）投标保证金的形式：可采用现金、支票、保函或其他形式。 ①若采用转账（网银或柜面皆可），投标人应在上述投标保证金递交截止时间之前，将投标保证金由投标人基本账户一次性汇入招标人指定账户，否则，视为投标保证金无效。 ②若采用银行汇票或银行本票（若投标人基本开户行在南通，则可递交银行本票），投标人应在上述投标保证金递交截止时间之前，将银行汇票或银行本票原件递交给招标代理，且投标保证金必须由投标人基本账户汇出，否则视为投标保证金无效。（采用银行本票的，银行本票申请单扫描件附在投标文件中）。 ③若采用银行保函，银行保函应采用招标文件提供的格式，且应在投标有效期内保持有效，招标人如果按规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。银行保函原件应按招标文件的要求在递交投标文件截止时间之前提交给招标代理（无须密封），并将银行保函扫描件附在投标文件中。 采用银行保函时，出具保函的银行级别：国有或股份制商业银行的支行及以上级别。 ④若采用保险保函，应在投标有效期内保持有效，招标人如果按规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。如出具纸质保函的，则保函原件应按招标文件的要求在递交投标文件截止时间之前提交给招标代理（无须密封），并将保函扫描件附在投标文件中；如出具电子保函的，则须将保函扫描件附在投标文件中。 （5）投标保证金账户的开户银行及账号如下： 开户名称：南通市公路事业发展中心 开户银行：交通银行南通城西支行 开户账号：326008601010149036016 |
| 3.4.3 | 投标保证金的利息计算原则 | （1）计算利息的起始日期为投标截止当日，终止日期为招标人退还投标保证金日期的前一日； （2）投标保证金的利息按照第（1）款所述计息时间段内招标人指定汇入银行公告的活期存款利率计付，并扣除招标人汇款手续费； （3）利息金额计算至分位，分以下尾数四舍五入。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | a、投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正； b、投标人提交了虚假资料。 c、投标人有串标、围标、“挂靠”其他单位参与投标，贿赂评标专家或招标人工作人员，以及其他违反国家招投标管理有关规定的行为。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | ☑无：投标人应按照招标文件第九章“投标文件格式”中要求提供资格审查资料。 □有,具体要求： |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 见招标公告 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 见招标公告 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | □允许 ☑不允许 |
| 3.7.3 | 签字盖章 | 按招标文件第九章“投标文件格式”要求签字盖章。 |
| 3.7.4 | 投标文件副本份数及其他要求 | - 电子版投标文件： 投标文件“第一信封 商务及技术文件”、“第二信封 报价文件”必须分别编制。 “第一信封 商务及技术文件”签字盖章后纸质版文件（正本）的扫描件，压缩为一个加密文件，命名规则为单位名称+第一信封文件； “第二信封 报价文件”签字盖章后纸质版文件（正本）的扫描件和Excel格式的已标价的工程量固化清单，压缩为一个加密文件，命名规则为单位名称+第二信封文件。 如因命名错误导致提前开启投标人其他阶段文件，后果由投标人自行承担。 密码请各投标人在开标后按照代理机构要求按阶段分别提供。 - 纸质投标文件副本份数：投标文件第一个信封正本1份、副本1份；投标文件第二个信封正本1份、副本1份。中标人在办理合同签订手续时再提交副本若干份，具体份数由发包人确定，副本为正本的复制件（投标人编制投标文件时，务必自留一份投标文件以便中标后复制）。 3、其他要求：/ |
| 3.7.5 | 装订的其他要求 | 提交纸质文件阶段：投标文件第一个信封、第二个信封应分别、分正副本装订成册，应编制目录，且逐页标注连续页码。投标文件不得采用活页夹装订。投标文件应编制目录，并标注页码，否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其它后果不承担任何责任。 |
| 4.1.1 | 投标文件的密封和标识 | 本项目采用电子版投标文件进行评审，不作密封要求。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | / |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 电子版投标文件递交地点（邮箱地址）为1351243834@qq.com |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标文件递交截止时间 开标地点：腾讯会议 |
| 5.2.1 | 开标程序 | （1）密封情况检查：本项目采用电子版文件进行评审，无需检查密封情况。 （2）投标人的法定代表人或其委托代理人不参加开标的，视同该投标人认可开标记录，不得事后对开标程序和记录提出任何异议； （3）开标顺序：随机。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | （1）评标委员会构成：5人或5人以上单数，其中专家人数不少于评标委员会人数的三分之二； （2）评标专家确定方式：从江苏省综合评标（审）专家库中随机抽取。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 评标委员会推荐的中标候选人的数量为3家，若有效投标人不足3家的，则推荐的中标候选人的数量为有效投标人的数量。 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ☑否 推荐的中标候选人数：3名，若有效投标人不足3家的，则推荐的中标候选人的数量为有效投标人的数量。 |
| 7.5 | 中标通知书和中标结果通知发出的形式 | 1.中标通知书发出的形式：以传真或电子邮件的形式将中标通知书扫描件发送给中标人，中标通知书原件由中标人自行至招标人处领取。 2.中标结果通知发出的形式：中标结果在南通市交通运输局网站予以公告，投标人自行查阅，招标人不再另行发出通知。 |
| 7.6 | 中标结果公告媒介及期限 | 公告媒介：南通市交通运输局网站（http://jtysj.nantong.gov.cn/ntjy/） 公告期限：3日 |
| 7.7.1 | 履约保证金 | 履约保证金的形式：不限 履约保证金的金额：5％签约合同价（去尾取整至千位数，最近一次江苏交通项目的信用档案等级评定为AA级或红名单的投标人履约担保可递交2.5%签约合同价） 采用银行保函时，出具保函的银行级别：支行及以上级别的国有或股份制商业银行。 |
| 8.5.1 | 监督部门 | 纪检监督：南通市公路事业发展中心纪检监察室 地 址：：南通市跃龙路4号 电 话：0513-81128014 传 真：0513-85529250 邮政编码：226001 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | □否 ☑是，具体要求： |
| 需要补充的其他内容 |  |  |

| 1.9 | 踏勘现场 | 本款1.9.4后补充以下内容： 投标人应认真踏勘现场。在现场考察时，熟悉现场、周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标人提出任何索赔的要求，对此招标人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 招标文件的组成 | 本款后补充以下内容 当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。 |
| 2.3 | 招标文件的修改 | 在投标截止时间3天前，招标人可以书面形式（有编号的补遗书）修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足3 天，且该修改影响到投标文件编制的，则相应延长投标截止时间。 |
| 3.1 | 投标文件的组成 | 3.1.1投标文件应包括下列内容： 投标文件“第一信封 商务及技术文件”、“第二信封 报价文件”必须分别编制。 第一信封 商务及技术文件 （1）投标函及投标函附录； （2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书； （3）投标保证金； （4）拟用于工程的主要材料与设备情况表； （5）施工组织设计； （6）项目管理机构； （7）拟分包项目情况表； （8）资格审查及商务评审资料； （9）承诺书； （10）拟投入项目经理任职承诺书； （11）不拖欠民工工资的承诺书； （12）江苏省公路水运建设项目投标人信用承诺书； （13）江苏公路水运建设市场主要从业人员信用承诺书； （14）其他证明材料（投标人认为应提供的其他资料）。 第二信封 报价文件 （1）投标函； （2）已标价工程量清单。 |
| 4.2 | 投标文件的递交 | 增加： 4.2.6在特殊情况下,招标人如果决定延后投标文件截止期，至少应在原定的投标文件截止期3天前将此决定通知所有的投标人。在此情况下，招标人和投标人的权利和义务相应延长。 |
| 5 | 开标 | 5.2 开标程序修改为： 5.2.1 第一信封开标程序 主持人按下列程序进行开标： （1）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场； （3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； 若招标人发现投标人未提交投标保证金，投标文件将被否决。 （4）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序（随机）； （5）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、质量目标、工期及其他内容，并记录在案； （6）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； （7）开标会议结束。 5.2.2 第二信封开标程序 主持人按下列程序进行开标： （1）宣布开标纪律； （2）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； （3）确定并宣布投标文件开标顺序（随机）； （4）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标报价，并记录在案； （5）现场计算并公布评标基准价（超出招标人设定的最高投标限价的评标价不参与评标基准价计算）； （6）本项目招标人设定最高投标限价见投标人须知前附表。 （7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； （8）开标会议结束。 增加5.3款： 若招标人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监标人当场检查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。 增加5.4款： 投标人因故不能派代理人出席开标活动的则认为该投标人默认开标结果。 |
| 8 | 纪律和监督 | 本款8.3后补充以下内容： 评标委员会成员应当遵守《江苏省交通运输项目评标专家库管理办法》的规定。工作纪律要求如下： （1）按照评标活动日程安排，准时参加，不得无故缺席、迟到、早退。 （2）评委或所在单位如与投标人存在隶属、聘用或资产关联等利害关系的，不得参加评标，本人应主动提出回避。 （3）按照项目招标评标办法及其细则规定，客观、公正地履行评标职责。 （4）独立进行评标，不得将其它评委或招标工作人员发表的或提供的无书面材料的意见作为评标依据，也不得发表或向其它评委提供无书面材料的意见。采用不正当的言行，影响他人公正评审，或者试图改变评审结果。 （5）认真审阅、核对投标文件和招标文件，打分与客观情况比较不应出现本人无法解释的矛盾或明显不公正偏向。 （6）在评标期间不得对外通讯联系，应关闭个人通讯工具，并将其放置在现场纪检监察人员可视范围内；确有特殊情况需要对外联系的，可使用招标人提供的专用通讯工具(如招标人未提供专用通讯工具可使用自备通讯工具)，在现场纪检监察人员在场的情况下对外通讯。 本款8.4后补充以下内容： 评标工作人员工作纪律要求如下： 1、评标工作期间应遵守保密规定，所有评标文件（包括投标文件、评标细则及评委评标记录等）不得携带出评标场所，不得复印或抄录后携带外出，不得对外透露评委姓名以及与评标有关的任何信息。 2、从参加评标工作起，到招标人发出中标通知书止，不得与投标人或投标人有关的人员进行私下接触，不得出席由投标人组织或赞助的任何活动，不得收受投标人的财物或其它好处。评标工作期间，将自备通讯工具交纪检监察人员保管，并按招标人的安排统一食宿，不得擅自离开评标地点，对外联系时应使用专用通讯工具，在使用通讯工具时，应由现场纪检监察人员监督。 3、不得发表清标资料所载内容以外的意见，回答评委提出的与评标内容有关的问题时，不得发表无书面材料的意见。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 | 增加： 10.1自购买招标文件之日起，投标人应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）一直有效，以保证来往函件（招标文件的澄清、修改等）能及时通知投标人，并能及时反馈信息，否则招标人不承担由此引起的一切后果。 10.2招标人提供的本合同工程的水文、地质、气象等参考资料并不构成合同文件的组成部分，投标人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此做出的判断和决策承担任何责任。 |

## 投标人须知

# 1. 总则

# 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《江苏省国有资金投资工程建设项目招标投标管理办法》《省交通运输厅关于进一步规范公路水运工程建设项目招标投标活动的通知》（苏交规〔2019〕1号）等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

# 1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

# 1.3 招标范围、计划工期、质量要求和安全目标

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4 本标段的安全目标：见投标人须知前附表。

# 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目经理资格要求：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

（4）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；

（5）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签订合同与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

（6）联合体协议应当明确各成员在合同工程中所承担的专业工程或工作内容及范围。联合体各方应当具备联合体协议书中承担相应专业工程的资质；不承担联合体协议中相关专业工程的成员，其相关的专业资质不作为该联合体该专业的资质进行资格审查；

（7）联合体信用等级按联合体成员最低信用等级确定。

1.4.3 投标人（包括联合体各成员）不得与本标段相关单位存在下列关联关系：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本标段的其他投标人单位负责人为同一个人；

（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的法人或其任何附属机构（单位）；

（6）为本标段的监理人；

（7）为本标段的代建人；

（8）为本标段的招标代理机构；

（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4 投标人（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录：

（1）被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；

（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

（6）投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内有行贿犯罪行为的；

（7）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

# 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

# 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

# 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

# 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

# 1.9 踏勘现场

1.9.1 第一章“招标公告”或“投标邀请书”规定组织踏勘现场的，招标人按规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。招标人不得组织单个或部分投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

# 1.10 投标预备会

1.10.1 第一章“招标公告”或“投标邀请书”规定召开投标预备会的，招标人按规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以本章第2.2款规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

# 1.11 分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合以下规定：

（1）分包内容要求：允许分包的工程范围仅限于非关键性工程或适合专业化队伍施工的专项工程。招标人允许分包或不允许分包的专项工程（如有）应在投标人须知前附表中载明。

（2）接受分包的第三人资格要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应，且具备投标人须知前附表中规定的资格条件。

（3）其他要求：投标人如有分包计划，应按第九章“投标文件格式”的要求填写“拟分包项目情况表”，明确拟分包的工程及规模，且投标人中标后的分包应满足合同条款第4.3款的相关要求。

1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

# 1.12 响应和偏差

1.12.1 投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。

1.12.2 投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。

投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一否决投标情形的，均属于存在重大偏差。

1.12.3 投标文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）项目管理机构不够完善；

（2）投标文件页码不连续、采用活页夹装订、个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。

1.12.4 评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

（1）对于本章第1.12.3项（1）目所述的细微偏差，如果采用合理低价法或经评审的最低投标价法评标，应要求投标人对细微偏差进行澄清，只有投标人的澄清文件被评标委员会接受，投标人才能参加评标价的最终评比。如果采用技术评分最低标价法或综合评分法评标，可在相关评分因素的评分中酌情扣分；

（2）对于本章第1.12.3项（2）目所述的细微偏差，可要求投标人对细微偏差进行澄清。

1.12.5 投标人应根据招标文件的要求提供相关内容以对招标文件作出响应。

# 2. 招标文件

# 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术规范；

（8）工程量清单计量规则；

（9）投标文件格式；

（10）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

# 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日（或3日），且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清要求。

# 2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日（或3日），且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

# 2.4 招标文件的异议

投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

# 3. 投标文件

# 3.1 投标文件的组成

投标文件采用双信封形式，投标文件的组成应满足相应条款要求。

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

第一个信封（商务文件）：

（1）投标函及投标函附录；

（2）授权委托书或法定代表人身份证明；

（3）投标保证金；

（4）拟用于工程的主要材料与设备情况表；

（5）项目管理机构；

（6）拟分包项目情况表；

（7）资格审查资料；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

第二个信封（报价文件）：

（1）投标函；

（2）已标价工程量清单；

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的投标保证金。

3.1.4 投标人须知前附表未要求编制施工组织设计的，投标文件不包括本章第3.1.1（6）目所指的施工组织设计。

# 3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第九章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写工程量清单相应表格。

本项目招标采用工程量固化清单，招标人在出售招标文件的同时向投标人提供工程量固化清单电子文件（光盘或U盘），或将工程量固化清单电子文件上传至投标人须知前附表载明的网站供投标人自行下载。投标人填写工程量清单中各子目的单价及总额价，即可完成投标工程量清单的编制，确定投标报价，并打印出投标工程量清单，编入投标文件。投标人未在工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在工程量清单其他子目的单价和总额价中，招标人将不予支付。

投标人必须严格遵循工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义，并将已填写完毕的投标工程量清单电子文件单独拷入光盘（或U盘）中密封在投标文件内一并交回。严禁投标人修改工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义。

投标人根据招标人提供的工程量固化清单电子文件填报完成并打印的投标工程量清单中的投标报价和投标函大写金额报价应一致，如果报价金额出现差异，其投标将被否决。

3.2.2 投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改投标文件“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 投标人如果发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致时，应立即通知招标人核查，除非招标人以书面方式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。

3.2.5 投标人应根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》，在投标总价中计入安全生产费用，安全生产费用应符合合同条款第9.2.5项的规定。工程量清单中列有上述安全生产费的支付子目，由投标人按招标文件的规定填写总额价。

3.2.6 除投标人须知前附表另有规定外，招标人不接受调价函。若招标人接受调价函，则应在招标文件中给出调价函的格式。投标人若有调价函则应遵循如下规定：

（1）调价函必须采用招标文件规定的格式；调价函应说明调价后的最终报价，并以最终报价为准，而且投标人只能有一次调价的机会；

（2）工程量清单中招标人指定的报价不允许调价；

（3）调价函必须附有调价后的工程量清单；调价函必须与投标文件正本封面机械装订在一起，与投标文件一起密封提交。

若投标人未提交调价后的工程量清单，或调价函未与投标文件正本封面机械装订在一起，调价函均视为无效，仍以原报价作为最终报价。若投标人提交的调价函多于一个，或对不允许调价的内容进行了调价，或调价函有附加条件，其投标将被否决。

（4）若招标人接受调价函，投标人调价后的工程量清单和有效调价函的大写金额报价应保持一致，如果报价金额出现差异，则以有效调价函的大写金额报价为准。

3.2.7 在合同实施期间，投标人填写的单价、合价和总额价是否由于物价波动进行价格调整按照合同条款第16.1款的规定处理。

3.2.8 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.9 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

# 3.3 投标有效期

3.3.1 投标有效期为90日。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或支票形式递交的投标保证金的银行同期活期存款利息。

# 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和第九章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

投标保证金应采用现金、支票、银行保函或招标人在投标人须知前附表规定的其他形式。

（1）若采用现金或支票，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户，否则视为投标保证金无效。招标人指定的开户银行及账号见投标人须知前附表。

（2）若采用银行保函，则应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具，并采用招标文件提供的格式。银行保函复印件装订在投标文件内，原件应在递交投标文件截止时间之前递交给招标人。

无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按本章第3.3.3项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在中标通知书发出后5日内向中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金，与中标人签订合同后5日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金。投标保证金以现金或支票形式递交的，招标人应同时退还投标保证金的银行同期活期存款利息，且退还至投标人的基本账户。

利息计算原则：（1）计算利息的起始日期为投标截止当日，终止日期为非中标候选人计息至公示开始之日，中标人计息至合同签订之日，其余中标候选人计息至中标通知书发出之日；（2）投标保证金的利息按照第（1）款所述计息时间段内招标人指定汇入银行公告的活期存款利率计付，并扣除招标人汇款手续费；（3）利息金额计算至分位，分以下尾数四舍五入。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

（4）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

# 3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 投标人应在“江苏省公路水路建设市场信用信息服务系统”或交通运输部“公路建设市场信用信息管理系统”中建立信用信息档案，并对在系统中所填报内容的真实性、准确性和完整性负责。

若采用“江苏省公路水运建设市场信用信息服务系统”生成报表作为资格审查资料组成内容的，第3.5.2项采用以下条款：

3.5.2投标人应使用“江苏省公路水运建设市场信用信息服务系统”，按照招标文件第九章“投标文件格式”“九、资格审查资料（适用于采用系统生成投标报表作为资格审查资料的）”部分相应规定，编制生成并打印下列《投标报表》作为投标文件中的资格审查资料组成内容：

（1）企业基本信息表

（2）企业财务信息表

（3）拟投入本标段主要人员情况表

（4）拟投入本标段主要人员经历表

（5）已建工程表

（6）投标人/申请人与其他单位存在控股、管理关系情况表

以上《投标报表》内容，不需另行提供证明材料。

若投标人需要使用已录入“江苏省公路水运建设市场信用信息服务系统”的信息数据作为投标文件组成内容，但部分已在该系统中录入、更新的信息数据在生成的《投标报表》中未反映，则应提供“江苏省公路水路建设市场信用信息服务系统”中查询到该信息数据的网页截图复印件作为证明材料。

若不采用“江苏省公路水运建设市场信用信息服务系统”生成报表作为资格审查资料组成内容的，第3.5.2项采用以下条款：

3.5.2投标人应按照招标文件第九章“投标文件格式”“九、资格审查资料（适用于不采用系统生成投标报表作为资格审查资料的）”部分相应规定和格式，自行编制并打印下列《投标报表》作为投标文件中的资格审查资料组成内容：

（1）企业基本信息表

（2）企业财务信息表

（3）拟投入本标段主要人员情况表

（4）拟投入本标段主要人员经历表

（5）已建工程表

（6）投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表

以上《投标报表》内容，应提供“江苏省公路水运建设市场信用信息服务系统”或交通运输部“公路建设市场信用信息管理系统”或“江苏省公共资源交易平台”中可查询的信息数据的网页截图复印件作为证明材料。

3.5.3除了按照上述3.5.2项要求提供资格审查资料外，投标人还应提供下列资格审查资料：

（1）投标人应在“信用情况表”中填报投标人及投入项目经理、项目总工在“江苏省公路水路建设市场信用信息服务系统”查询的最新评价结果，并提供“江苏省公路水路建设市场信用信息服务系统”可查询的评价结果的网页截图复印件作为证明材料。

（2）投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单的网页截图复印件；

（3）投标人在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件；

（4）投标人所属社保机构出具的拟委任的项目经理和项目总工的社保缴费证明或其他能够证明拟委任的项目经理和项目总工参加社保的有效证明材料复印件。

（5）如拟委任的项目经理或项目总工目前仍在其他项目标段上任职，则投标人应提供由该项目发包人出具的该项目标段主体工程已经完成且承诺上述人员能够立即从该项目撤离的书面证明材料原件，可撤离证明的格式与内容要求见投标人须知附录；

（6）投标人须知前附表中要求提供的其他资格审查资料。

3.5.4若投标人装订在投标文件中的《投标报表》的打印件与“江苏省公路水路建设市场信用信息服务系统”中的最终版本内容不一致，或者系统网页截图复印件与“江苏省公路水路建设市场信用信息服务系统”或交通运输部“公路建设市场信用信息管理系统”或“江苏省公共资源交易平台”的相应网页内容不一致，使得投标人的资格条件不符合招标文件规定的，否决其投标，但信用等级按规定调整除外。

3.5.5投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.2 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。联合体各方分别编制生成投标报表，并在投标文件中专门书面声明拟委任项目经理和项目总工。

3.5.6招标人有权核查投标人在投标文件中提供的资料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过10％签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

# 3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上施工组织设计的，视为提供备选方案。

# 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第九章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、安全目标、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印。投标文件格式中明确要求投标人法定代表人或其委托代理人签字之处，必须由相关人员亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；明确要求投标人加盖单位章之处，必须加盖单位章。其中，投标函、调价函及对投标文件的澄清和说明应加盖投标人单位章，或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字。

如果投标文件由委托代理人签署，则投标人须提交授权委托书，授权委托书应按第九章“投标文件格式”的要求出具，并由法定代表人和委托代理人亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件，则投标人须提交法定代表人身份证明，身份证明应符合第九章“投标文件格式”的要求。

以联合体形式参与投标的，投标文件由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人按上述规定签署并加盖联合体牵头人单位章。法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明须由联合体牵头人按上述规定出具。

投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。

3.7.4 投标文件正本一份， 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册（A4纸幅），编制目录并逐页标注连续页码。投标文件不得采用活页夹装订，否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。装订的其他要求见投标人须知前附表。

# 4. 投标

# 4.1 投标文件的密封和标识

4.1.1 投标文件应采用双信封形式密封。投标文件第一个信封（商务文件）以及第二个信封（报价文件）应单独密封包装。商务文件的正本与副本应统一密封在一个封套中。报价文件的正本与副本应统一密封在另一个封套中。封套应加贴封条，封条上加盖投标人单位章。

采用银行保函形式提交投标保证金的，银行保函原件不要求密封。

4.1.2 投标文件第一个信封（商务文件）、第二个信封（报价文件）封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

# 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在第一章“招标公告”或“投标邀请书”规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见第一章“招标公告”或“投标邀请书”。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。投标人少于3个的，投标文件当场退还给投标人。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人将予以拒收。

# 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

# 5. 开标

# 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点对收到的投标文件第一个信封（商务文件）公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点对投标文件第二个信封（报价文件）公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

投标人若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，视为该投标人默认开标结果。

# 5.2 开标程序

5.2.1 主持人按下列程序对投标文件第一个信封（商务文件）进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人数量；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

（4）由投标人推选的代表或公证机构（如果有）代表检查第一个信封和第二个信封投标文件的密封情况，仅检查两个信封投标文件是否存在提前开启情况；

（5）按照随机顺序当众开标，公布标段名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、工期及其他内容，并记录在案；

（6）由投标人、招标人、招标代理机构或公证机构代表（如果有）抽取参与计算平均值的评标基准价系数（如果有）；

（7）投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

5.2.2 在投标文件第一个信封（商务文件）开标现场，投标文件第二个信封（报价文件）不予开封，由招标人密封保存。

5.2.3 招标人将按照本章第5.1款规定的时间和地点对投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）当众宣布通过投标文件第一个信封（商务文件）评审的投标人名单；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

（4）由通过投标文件第一个信封（商务文件）评审的投标人推选的代表或公证机构（如果有）代表检查第二个信封（报价文件）的密封情况，仅检查报价文件是否存在提前开启情况；

（5）按照随机顺序当众开标，开标人拆封所有通过第一个信封（商务文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件），公布标段名称、投标人名称、投标报价及其他内容，并记录在案；

（6）计算并宣布评标基准价；

（7）投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）将未通过投标文件第一个信封（商务文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）退还给投标人；

（9）开标结束。

5.2.4 若采用合理低价法或综合评分法，在投标文件第二个信封（报价文件）开标现场，招标人将按第三章“评标办法”规定的原则计算并宣布评标基准价。若招标人发现投标文件出现以下任一情况，其投标报价将不再参加评标基准价的计算：

（1）未在投标函上填写投标总价；

（2）投标报价或调价函中的报价超出招标人公布的最高投标限价（如有）；

（3）投标报价或调价函中报价的大写金额无法确定具体数值；

（4）投标函上填写的项目名称及标段号与投标文件封套上标记的项目名称及标段号不一致。

如果投标人认为某一标段的评标基准价计算有误，有权在开标现场提出，经招标人当场核实确认之后，可重新宣布评标基准价。开标现场宣布的评标基准价除计算有误经评标委员会修正外，在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。

5.2.5 在投标文件第一个信封（商务文件）或第二个信封（报价文件）开标过程中，若招标人宣读的内容与投标文件不符，投标人有权在开标现场提出疑问，经招标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出疑问，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。

# 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录，有异议的投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在记录上签字确认。

# 6. 评标

# 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应主动提出回避：

（1）为负责招标项目监督管理的交通运输主管部门的工作人员；

（2）与投标人法定代表人或其委托代理人有近亲属关系；

（3）为投标人的工作人员或退休人员；

（4）与投标人有其他利害关系，可能影响评标活动公正性；

（5）在与招标投标有关的活动中有过违法违规行为、曾受过行政处罚或刑事处罚。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

# 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

# 6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

# 7. 合同授予

# 7.1 评标结果异议

投标人或其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

# 7.2 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

对于第一中标候选人拟委任的项目经理或项目总工属于有在建工程、中标后可撤离的，即投标文件中提供了在建工程发包人按照招标文件规定格式与内容出具的《可撤离证明》，招标人在定标前应对该证明文件内容的真实性进行核实确认。若发现存在不实之处，应取消该中标候选人的中标资格，按该投标人弄虚作假处理。

# 7.3 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

# 7.4 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以投标人须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

# 7.5 中标结果公告

招标人在确定中标人之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公告媒介和期限公告中标结果，公告期不得少于3日。公告内容包括中标人名称、中标价、项目负责人姓名、中标工期、招标人定标原因及依据等。

# 7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为签约合同价的5%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

采用银行保函时，应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。

7.6.2 中标人不能按本章第7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。

# 7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应赔偿损失。

7.7.3 签约合同价为中标人的投标文件中投标函大写金额报价。

7.7.4 联合体中标的，联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

7.7.5 招标人和中标人在签订合同协议书的同时，须按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同及安全生产合同，明确双方在廉政建设和安全生产方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

# 8. 纪律和监督

# 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或他人合法权益。

# 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或与招标人串通投标，不得向招标人或评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

# 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

# 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

# 8.5 投诉

8.5.1 投标人或其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉，投诉应有明确的请求和必要的证明材料。对于按法律法规规定需要先提出异议的投诉，交通运输主管部门在受理投诉时应要求投诉人递交提出异议的证明文件，已向其他有关行政监督部门投诉的，应当一并说明。未按规定提出异议或者未提交已提出异议的证明文件的投诉，交通运输主管部门不予受理。

投诉处理期间，交通运输主管部门有权查阅、复制有关文件、资料，调查有关情况，相关单位和人员应当予以配合。必要时，交通运输主管部门可以责令暂停招标投标活动。投诉人缺乏事实根据或者法律依据进行投诉的，或者有证据表明投诉人捏造事实、伪造材料的，或者投诉人以非法手段取得证明材料进行投诉的，交通运输主管部门应当予以驳回，并对恶意投诉按照有关规定追究投诉人责任。

监督部门的联系方式见投标人须知前附表。

8.5.2 投标人或其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应按照本章第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

# 9. 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

# 10. 需要补充的其他内容

10.1 自购买招标文件之日起，投标人应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）一直有效，以便及时收到招标人发出的函件(招标文件的澄清、修改等)，并应及时向招标人反馈信息，否则招标人不承担由此引起的一切后果。

## 评标办法（技术评分最低标价法）

前附表

| 条款号 |  |  |  | 评审因素与评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 评标方法 |  | 1、评标价相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人： （1）投标报价低的投标人优先； （2）投标文件递交截止之日被列入最近一期“江苏省交通运输守信联合激励对象名单”（红名单）的投标人优先； （3）投标文件递交截止之日被江苏省交通运输主管部门信用评价得分较高的的投标人优先； （4）商务和技术得分之和高的投标人优先； （5）评标委员会全体成员记名票决。 2、评标委员会按本章第2.2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各投标人的商务和技术得分。各评分因素、评分因素细分项（履约信誉评分项除外）得分一般不得低于其权重分值的60%。各评分因素得分为评标委员会各成员的打分平均值（若该评分因素含细分项，按评分因素细分项分别计算得分），评标委员会成员总数为7人或7人以上时，该平均值以去掉一个最高分和一个最低分后计算，计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。评标委员会成员对某一项评分因素细分值的评分低于权重分值60%的，应在评标报告中作出说明。 3、第一信封（商务及技术文件）评审得分中出现2份或2份以上得分相同时并影响到是否能通过投标文件第一个信封商务及技术评审时，被列入最新一期“江苏省交通运输守信联合激励对象名单”（红名单）的投标人排名在前；若同时被列入最新一期“江苏省交通运输守信联合激励对象名单”（红名单）的，则按江苏交通项目的信用等级评定分值高的投标人排名在前；若信用评定分仍相同的，则“施工组织设计”得分高的投标人排名在前；若仍不能确定的，则由评标委员会全体成员投票表决。 4、某标段通过投标文件第一信封（商务及技术文件）评审的投标人不足3家的，评标委员会可以否决全部投标；未否决全部投标的，评标委员会应当在评标报告中阐明理由，招标人可按照第二章“投标人须知”第5.1款规定的时间和地点对投标文件第二信封（报价文件）进行开标，但评标委员会在进行报价文件评审时仍有权否决全部投标；评标委员会未在报价文件评审时否决全部投标的，应当在评标报告中阐明理由并按以下原则推荐中标候选人：对通过第二信封形式与响应性评审的投标报价按从低到高顺序进行排序，推荐报价最低的投标人为该标段第一中标候选人，另一单位（如有）为第二中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。 |  |  |  |
| 2.1.1 |  | 形式与响应性评审标准（第一信封） |  | （1）投标文件组成及格式符合招标文件的规定，内容齐全，字迹清晰可辨； （2）投标函内容符合招标文件规定，投标函附录的所有数据均符合招标文件规定； （3）投标人法定代表人的授权代理人签署投标文件的，需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，且授权人和被授权人均在授权书上签字或 盖章； （4）投标人法定代表人若签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签字或盖章； （5）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字或盖章齐全和盖单位章齐全，符合招标文件规定。 （6）投标保证金的时效和内容符合招标文件规定： a.投标担保为无条件式投标担保； b.投标担保的受益人名称与招标人规定的受益人一致； c.投标担保金额不少于招标文件规定的金额； d.投标担保形式符合招标文件的规定； e.投标担保从投标人开立的基本账户提交。 （7）未采用联合体形式进行投标； （8）投标人如有分包计划，符合招标文件第二章“投标人须知”第1.11款规定，且按招标文件第九章“投标文件格式”的要求填写了“拟分包项目情况表”。 （9）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外。 （10）投标文件第一信封中未出现投标报价金额相关内容； （11）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。 （12）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 （13）权利义务符合招标文件规定： a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，不得提出新的风险划分办法； b.投标人没有增加招标人的责任范围，或减少投标人义务； c.投标人没有提出不同的工程验收、计量、支付办法； d.投标人对合同纠纷、事故处理办法不得提出异议； e.投标人在投标活动中不得含有欺诈行为； f.投标人不得对合同条款有重要保留。 （14）投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知”第3.7.4项规定。 （15）投标人没有《中华人民共和国招标投标法实施条例》中明确的串通投标行为； （16）不存在招标文件其他有关否决投标处理条款规定。 |  |  |  |
| 2.1.2 |  | 资格评审 标准 |  | 本工程采用公开招标（资格后审）。按照未进行资格预审方式进行评审。 （1）资质要求：详见招标公告 （2）财务状况：详见招标公告 （3）业绩要求：详见招标公告 （4）信誉要求：详见招标公告 （5）项目经理要求：详见招标公告 （6）其他要求：详见招标公告 （7）投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形。 |  |  |  |
| 2.1.3 |  | 形式与响应性评审标准（第二信封） |  | （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、投标价（包括大写金额和小写金额）； b.已标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减； c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字或盖章齐全和盖单位章齐全，符合招标文件规定。 （3）投标报价未超出招标人设定的最高投标限价； （4）法定代表人或其授权代理人的签字或盖章和盖单位章齐全，符合招标文件的规定； （5）一份投标文件应只有一个投标报价，在招标文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价； （6）投标人应按招标人提供的工程量固化清单进行填写，填写完毕的工程量固化清单未对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改；工程量固化清单中的投标报价和投标函大写金额报价一致； （7）投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知”第3.7.4项规定。 |  |  |  |
| 2.2.1 |  | 第一个信封评分分值构成（总分100分） |  | 施工组织设计：30分； 主要材料与设备：20分； 主要人员：20分； 履约信誉：15分； 企业业绩：15分。 |  |  |  |
| 2.2.3 |  | 第二个信封详细评审标准 |  | 评标价=投标函文字报价 |  |  |  |
| 3.2.4 |  | 通过第一信封详细评审的投标人数量 |  | 按照投标人的商务和技术得分由高到低排序，选择前5名通过详细评审。 |  |  |  |
| 评分因素与权重分值 |  |  |  |  |  |  | 评分标准 |
| 条款号 | 评分因素 |  | 权重分值 |  | 各评分因素细分项 | 分值 |  |
| 2.2.2（1） | 施工组织设计 |  | 30分 |  | 总体施工组织布置及规划 | 6分 | 评委根据实际情况打分，得分低于60%时说明理由。 |
|  |  |  |  |  | 项目重点、难点工程的施工方案及技术措施 | 10分 | 评委根据实际情况打分，得分低于60%时说明理由。 |
|  |  |  |  |  | 工程质量管理体系及保证措施 | 4分 | 评委根据实际情况打分，得分低于60%时说明理由。 |
|  |  |  |  |  | 工期保证措施 | 4分 | 评委根据实际情况打分，得分低于60%时说明理由。 |
|  |  |  |  |  | 安全环保生产保证措施 | 3分 | 评委根据实际情况打分，得分低于60%时说明理由。 |
|  |  |  |  |  | 扬尘污染防治实施方案 | 3分 | 评委根据实际情况打分，得分低于60%时说明理由。 |
| 2.2.2（2） | 主要人员 |  | 20分 |  | 项目经理业绩 | 20分 | 拟投入项目经理满足资格条件要求的得基本分12分；在此基础上每增加一个满足资格条件要求的业绩，加4分，最多加8分。 |
| 2.2.2（3） | 其他因素 |  | 50分 |  | 主要材料与设备 | 20分 | 根据主要材料设备的品牌、技术参数等打分，得分低于60%时说明理由。 |
|  |  |  |  |  | 企业业绩 | 15分 | 投标人符合业绩资格条件得基本分9分，在此基础上每增加一个满足资格条件要求的业绩，加2分，最多加6分。 |
|  |  |  |  |  | 履约信誉 | 15分 | 根据《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》，在投标截止当天查询的投标人的信用等级及评分进行评定。 其信用分Y计算方法如下（Y为企业在本次投标活动中的信用分值，Z为企业最近一次信用等级评定分值）： （一）最近一次信用等级为AA级或红名单的企业，信用分为X（本项X=15，下同）分； （二）最近一次信用等级为A级（含暂定A级）的企业，信用分为0.8X～0.95X分，具体按下列公式进行计算： Y=0.15X*(Z-85)/10+0.8X 注：无评定分值的A级企业，Z按85计算；暂定A企业，Z按85计算。 （三）信用等级为B级的企业，信用分为0.65X～0.8X分，具体按下列公式进行计算： Y=0.15X*(Z-75)/10+0.65X 注：无评定分值的B级企业，Z按70计算。 |

1. 评标方法

本次评标采用技术评分最低标价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件的施工组织设计、主要人员、技术能力等因素进行评分，按照得分由高到低排序，对排名在招标文件规定数量以内的投标人的报价文件进行评审，按照评标价由低到高的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。评标价相等时，评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人或确定中标人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 第一个信封评分分值构成

（1）施工组织设计：见评标办法前附表；

（2）主要人员：见评标办法前附表；

（3）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 第一个信封评分评分标准

（1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；

（2）主要人员评分标准：见评标办法前附表；

（3）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

2.2.3 第二个信封详细评审标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1第一个信封初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.2 第一个信封详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各投标人的商务和技术得分。

（1）按本章第2.2.2项（1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.2项（2）目规定的评审因素和分值对主要人员部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.2项（3）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分C。

3.2.2 投标人的商务和技术得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人的商务和技术得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会按照投标人的商务和技术得分由高到低排序，排名在评标办法前附表规定数量以内的投标人，其投标文件第一个信封（商务及技术文件）通过详细评审。

3.2.5 通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）初步评审的投标人不少于3个且未超过评标办法前附表第3.2.4项规定数量的，均通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）详细评审，不再对投标人的商务和技术文件进行评分。

3.3 第二个信封开标

第一个信封（商务及技术文件）评审结束后，招标人将按照第二章“投标人须知”第5.1款规定的时间和地点对通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的所有投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。

3.4 第二个信封初步评审

3.4.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件第二个信封（报价文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.5 第二个信封详细评审

3.5.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出评标价，并编制价格比较一览表。

3.5.2 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.6 投标文件相关信息的核查

3.6.1 在评标过程中，评标委员会应按照招标文件第二章“投标人须知”第3.5款的规定对投标人的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息进行核实。若投标文件载明的信息与核实的信息不符，使得投标人的资格条件不符合招标文件规定的，评标委员会应否决其投标，但信用等级按规定进行调整除外。

3.6.2 评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。

（1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容，含按照相互约定不实质性响应招标文件的、按照相互约定制定投标方案的；

b.投标人之间约定中标人，含相互约定给予未中标的投标人费用补偿的；

c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；

d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

f.法律、法规、规章规定的其他相互串通投标行为。

（2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制，含不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的、不同投标人的投标文件由同一投标人的附属设备打印复印的、不同投标人的投标报价出自同一电子文档的；

b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异，含不同投标人编制的投标文件存在两处以上一致性错误的；

e.不同投标人的投标文件相互混装；

f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出，或虽然经由投标人自己的基本账户转出，但所需资金均是来自同一单位或者个人的账户的；

g.法律、法规、规章规定的其他视为相互串通投标的行为。

（3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人，含直接或者间接向投标人泄露已经获取招标文件的潜在投标人的名称、数量的;

b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息，含直接或者间接向投标利害关系人泄露评标情况的；

c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；

d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件，含故意损毁、篡改特定投标文件内容；

e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为；

g.法律、法规、规章规定的其他串通投标行为。

（4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标，含由其他单位或者其他单位负责人在自己编制的投标文件上加盖印章或者签字的；

b.使用伪造、变造的许可证件；

c.提供虚假的财务状况或业绩；

d.项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员，提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；

e.提供虚假的信用状况；

f.投标保证金不是从投标人的账户缴纳的；

g.投标文件中有与事实不符的承诺材料的；

h.隐瞒招标文件要求提供的信息，或者提供虚假、引人误解的其他信息的；

i.法律、法规、规章规定的其他弄虚作假的行为。

3.7 投标文件的澄清和说明

3.7.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。

3.7.2 澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

3.7.3 评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。

3.7.4 凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

3.8 不得否决投标的情形

投标文件存在第二章“投标人须知”第1.12.3项所列情形的，均视为细微偏差，评标委员会不得否决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知”第1.12.4项规定的原则处理。

3.9 评标结果

3.9.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照评标价由低到高的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.9.2 评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告。

# 第四章合同条款及格式

# 第一节 通用合同条款

“通用合同条款”采用国家九部委《标准施工招标文件》(2007年版)“通用合同条款”。

# 第二节专用合同条款

# A．专用合同条款

“A．专用合同条款“的内容详见《江苏省公路水运工程建设项目公路机电工程标准施工招标文件（2019年版）》（以下简称《公路机电工程标准施工招标文件》）。

B．项目专用合同条款

说明：

1.招标人在根据《公路机电工程标准施工招标文件》编制项目招标文件中的“项目专用合同条款”时，可根据招标项目的具体特点和实际需要，对“通用合同条款”及“公路机电工程专用合同条款”进行补充和细化，除“通用合同条款”及“公路机电工程专用合同条款”明确“项目专用合同条款”可作出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”及“公路机电工程专用合同条款”强制性规定相抵触。同时，补充、细化或约定的内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则。

2.项目专用合同条款的编号应与通用合同条款和公路机电工程专用合同条款一致。

3.项目专用合同条款可对下列内容进行补充和细化：

（1）“通用合同条款”中明确指出“专用合同条款”可对“通用合同条款”进行修改的内容（在“通用合同条款”中用“应按合同约定”“应按专用合同条款约定”“除合同另有约定外”“除专用合同条款另有约定外”“在专用合同条款中约定”等多种文字形式表达），但“公路机电工程专用合同条款”对此内容已有明确规定的除外；

（2）“公路机电工程专用合同条款”中明确指出“项目专用合同条款”可对“公路机电工程专用合同条款”进行修改的内容（在“公路机电工程专用合同条款”中用“除项目专用合同条款另有约定外”“项目专用合同条款可能约定的”“项目专用合同条款约定的其他情形”等多种文字形式表达）。

（3）其他需要补充、细化的内容。

项目专用合同条款数据表

| 序号 | 条目号 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.2.2 | 发包人：南通市公路事业发展中心 业主授权代表及项目监督：南通市公路事业发展中心启东分中心 地址：江苏省南通市跃龙路4号 |
| 2 | 1.1.2.6 | 监理人：江苏安厦工程项目管理有限公司。 |
| 3 | 1.1.4.5 | 缺陷责任期：自工程交工验收合格之日起计算2年。需与其他工程配合，不得影响其他工程施工进度。 |
| 4 | 1.6.3 | 图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该项工程或工程相应部位施工前21天签发图纸修改图给承包人。 |
| 5 | 3.1.1 | 监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准： (6)根据第15.3款发出的变更指示，均需要经发包人事先批准 |
| 6 | 5.2.1 | 发包人是否提供材料和工程设备：不提供。 |
| 7 | 6.2 | 发包人是否提供施工设备和临时设备：否。 |
| 8 | 8.1.1 | 发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：在签订合同后一个月内 承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：在收到发包人提供的上述资料一个月内 |
| 9 | 11.5 | 逾期交工违约金：人民币2000元/天 |
| 10 | 11.5 | 逾期交工违约金限额：10%签约合同价 |
| 11 | 11.6 | 不适用 |
| 12 | 11.6 | 不适用 |
| 13 | 15.5.2 | 不适用 |
| 14 | 16.1 | 合同期内不调价。 |
| 15 | 17.2.1 | 开工预付款金额：10%签约合同价 |
| 16 | 17.2.1 | 不适用 |
| 17 | 17.3.2 | 承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：4份。 |
| 18 | 17.3.3(1) | 进度付款证书最低限额：/ |
| 19 | 17.3.3(2) | 逾期付款违约金的利率：中国人民银行发布的同期六个月以内（含六个月）短期贷款基准利率（不计复利）加手续费。 |
| 20 | 17.4.1 | 质量保证金金额：审定结算价款的3%（项目交工验收时，承包人在江苏省公路水运建设市场信用评价等级为AA级的，质量保证金的金额为审定结算价款的2%；承包人被列入江苏省公路水运建设市场红名单的质量保证金的金额为审定结算价款的1.5%。）。 质量保证金是否计付利息： ☑是，利息的计算方式：质量保证金采用现金方式的，按照退还前一个工作日中国人民银行发布的同期六个月以内（含六个月）短期贷款基准利率（不计复利）支付利息。 □否 |
| 21 | 17.5.1 | 承包人向监理人提交交工付款申请单(包括相关证明材料)的份数：4份。 |
| 22 | 17.6.1 | 承包人向监理人提交最终结清申请单(包括相关证明材料)的份数：4份。 |
| 23 | 18.2（2） | 竣工资料的份数：5份 |
| 24 | 18.5.1 | 单位工程或工程设备是否需要投入施工期运行：否。 |
| 25 | 18.6.1 | 本工程及工程设备是否进行试运行：否。 |
| 26 | 19.7（1） | 保修期：自实际交工日期起计算2年 |
| 27 | 20.1 | 建筑工程一切险（包括不计免赔）的保险费率：由承包人自行投保，保险费由承包人承担并支付，此项保险的一切费用包含在所报的投标总价中，不单独计量与支付。 |
| 28 | 20.4.2 | 第三者责任险的最低投保金额：100万元，事故次数不限（不计免赔额），由承包人自行投保，保险费由承包人承担并支付，此项保险的一切费用包含在所报的投标总价中，不单独计量与支付。 |
| 29 | 24.1 | 争议的最终解决方式：仲裁 如采用仲裁，向南通仲裁委员会提起仲裁。仲裁费用由败诉方承担。 |

项目专用合同条款

说明：本部分所列的项目专用合同条款是对“通用合同条款”和“公路机电工程专用合同条款”中规定必须在项目专用合同条款中明确的内容的集中，招标人编制的“项目专用合同条款”不限于本部分所列内容。

###### 4.1 承包人的一般义务

4.1.10其他义务

（1）临时占地由承包人向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续，承包人按有关规定直接支付其费用，发包人对此将予以协调。

临时占地范围包括承包人驻地的办公室、食堂、宿舍、道路和机械设备停放场、材料堆放场地、弃土场、预制场、拌和场、仓库、进场临时道路、临时便道、便桥等。

承包人应临时占地计划表”范围内按实际需要与先后次序，提出具体计划报监理人同意，并报发包人。临时占地的面积和使用期应满足工程需要，费用包括临时占地数量、时间及因此而发生的协调、租用、复耕、地面附着物（电力、电信、房屋、坟墓除外）的拆迁补偿等相关费用。临时占地的租地费用包含在投标报价内，不单独计列。

临时占地退还前，承包人应自费恢复到临时占地使用前的状况。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。

（2）承包人应承担并支付为获得本合同工程所需的原材料、设备等所发生的料场使用费及其他开支或补偿费。。

（3）承包人在合同执行期间应该严格执行相关农民工工资支付的规定，切实做好农民工工资保障工作，具体措施包括：

a.承包人应实行农民工实名制管理制度，建立健全农民工实名制管理制度。坚持与农民工先依法签订劳动合同后进场施工，对其进行基本安全培训。承包人应配备劳资专管员，对所招用农民工的实名制管理和工资支付负直接责任。承包人应及时支付相应工资时间期限内的农民工工资，并建立进场农民工实名制管理台账，反映农民工基本信息（包括姓名、年龄、籍贯、身份证号、家庭地址、工资卡号、联系方式）、岗位技能信息（文化程度、培训信息、技能水平）、劳动合同信息、进退场时间、在岗考勤、工资支付（应发工资项目及数额，代扣、代缴、扣除项目和数额，实发工资数额，银行代发工资凭证或者农民工签字）、诚信信息等，台账报发包人备案，并至少保存至项目交工且农民工工资全部结清后三年。

b.农民工工资应当以货币形式按月支付给劳动者本人。不得克扣或者无故拖欠劳动者的工资。要确保所有参建农民工通过银行卡按月足额发放，改变只发当地最低工资标准，年终结算总额的做法。建

c.承包人应在项目开工前，在施工现场显著位置设置“维权告示牌”，明示建设单位、施工总承包单位及所在项目部、行业监管部门、劳资专管员，当地最低工资标准、工资支付日期等基本信息以及劳动保障监察举报投诉电话、劳动争议调解仲裁申请渠道、法律援助申请渠道、公共法律服务热线等信息。

d.支付保障管理。发包人按照有关规定每月留存承包人计量款的 1%作为农民工工资保证金；由发包人出具有权部门的相应资金来源证明作为支付担保凭证，并畅通工程款拖欠投诉举报和沟通渠道，确保工程款按约定支付。

e.清偿职责。因发包人未按照合同约定及时拨付工程款导致农民工工资拖欠的，发包人应当以未结清的工程款为限先行垫付被拖欠的农民工工资。因承包人拖欠工资被责令限期支付逾期未支付的，发包人将动用工资保证金，用于支付被拖欠的工资。且承包人必须接受发包人暂停承包人 1 年期间参加发包人招标项目投标资格的处罚，同时接受交通行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。

签署合同时，承包人应同时签署同意代偿债务承诺函。

（4）承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和劳务用工工资的法律、法规和规定，及时支付工程中的材料、设备货款及劳务用工工资等费用，且应签订劳务用工合同。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及劳务用工工资，如果出现此种现象，一经查实后，一律通报并责令承包人自行组织资金迅速偿还欠款。在必要时，业主有权从应付给承包人的工程款中代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，将报交通主管部门。

（5）严格遵照《省交通运输厅关于疫情期间加强服务保障我省公路水运建设项目顺利实施的通知》（苏交传【2020】75 号）以及最新的疫情防控政策执行，本项目保障疫情防控专项相关费用含在投标报价中，不单独计列。

（6）所有建筑垃圾（含拆除的垃圾）必须按发包人要求及时清理及外运（抛弃点自行考虑），此部分不单独计量，报价时需计入相应单价和总价中。

（7）工程实施中发包人如需办理消防、防雷（避雷产品应采用江苏省气象局备案产品）、环保等方面的手续，承包人应积极配合，相应的配合费用均包含在相应单价中。承包人必须使用工程所在地消防部门认可的设备，并确保工程整体通过工程所在地消防部门的验收。消防验收相关协调工作等由承包人负责，与消防验收相关的一切费用包含在相关工程的单价中，不另行单独计量支付。

###### 4.3 分包

本项目不允许分包。

###### 4.5 承包人项目经理

4.5.1款补充：

项目经理在本项目合同期内严禁在其它项目上任职。原则上，项目经理应与投标文件一致，不得更换，除非出现特殊健康原因（须省辖市级及以上医院证明）、辞职、身故等确实不能履行合同的情况；未事先征得发包人同意，承包人不得擅自更换项目经理，否则将被视为承包人违约。若确需更换必须获得发包人的同意并保证调整后不得低于原有的水平。但发包人有权根据工程实施情况要求承包人立即更换项目经理或承包人投入本工程的项目经理被发包人认定为不合格，对此，承包人不得拒绝，必须立即无条件更换合格并经发包人同意的项目经理，增加的费用和延误工期由承包人承担。

投标人拟投入本工程的主体施工队伍目前应没有参加其它在建工程，或必须有目前在建工程的发包人的书面撤离证明，以证明一旦投标人中标，其主体施工队伍能立即撤出目前的在建工程，并能确保在发包人规定的时间内进场，开展本工程。

###### 4.6 承包人人员管理

本款补充第4.6.8项：

4.6.8项目经理及主要管理人员离开工地现场必须得到发包人或其授权人的书面批准，并遵守发包人或其授权人制定下发的相关规定。项目经理必须保证每月至少有21天驻工地现场，其他主要管理人员每月驻工地现场不少于28天，无论何种原因引起的驻工地现场时间不满足上述规定的或虽驻工地现场时间满足上述规定但离开工地现场未获发包人或其授权人书面批准的，发包人将视为缺勤，将按以下标准扣除承包人的违约金：项目经理1000元/缺勤日，其他主要管理人员300元/缺勤日。如果项目经理一个月内累计缺勤达7天或连续二个月内累计缺勤达10天，其他主要管理人员一个月内累计缺勤达5天或连续二个月内累计缺勤达8天，发包人除按本项规定扣除承包人的违约金外，同时对承包人及相应人员通报批评并将对承包人当季度履约考核降一个等次，处罚后仍不改正的，发包人将暂停承包人1年期间参加发包人招标项目投标资格。

上述违约金由发包人直接从当期计量款中扣除。

###### 4.7撤换承包人项目经理和其他人员

本款末补充：

承包人向发包人书面申请但未报批获或承包人擅自进行人员更换的，将被视为承包人违约，发包人将按如下标准扣除承包人违约金：擅自更换项目经理10000元/次，擅自更换其他主要管理人员5000元/次。

承包人向发包人书面申请报批获得同意后，方可进行人员的更换，并保证调整后不得低于原有的水平，且发包人将按如下标准扣除承包人违约金：更换项目经理10000元/次，更换其他主要管理人员5000元/次。

若发包人认为承包人投入本工程的项目经理和主要管理人员被发包人认定为不合格，承包人必须按发包人要求进行更换，且发包人将按如下标准扣除承包人违约金：更换项目经理10000元/次，更换其他主要管理人员5000元/次。

上述违约金由发包人直接从当期计量款中扣除。

###### 4.8 保障承包人人员的合法权益

本款补充第4.8.7项：

4.8.7承包人在组织人员进驻工程现场时，应切实采取预防疫情的有效措施，配备必要的医药用品、消毒、测温、通风等设施、设备，加强疫情防控工作。承包人还应建立人员流动登记制度，信息报告制度，要与当地卫生防疫部门取得联系，做好各项防范措施的落实工作。承包人应将其采取上述措施而可能发生的全部费用计入工程量清单各子目的单价和总额价中，发包人将不另行支付。因承包人采取措施不力所造成的一切后果，均由承包人自行负责。

###### 4.9 工程价款应专款专用

通用条款本款内容修改为：“发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于本合同工程。承包人应向发包人授权监管本合同工程的专款专用资金，不得转移或用于其他工程。发包人有权不定期对承包人工程资金使用情况进行检查，若发现承包人未能专款专用的，发包人有权暂停支付工程进度款，直至承包人的资金使用达到专款专用的要求为止。

###### 4.11.1不利物质条件

4.11.1本项目可预见的不利物质条件范围包括：

a．图纸中已明确指出的不利的地下和水文条件；

b．工程实体过冬需要采取必要的保护措施；

c．工程实体在雨季施工需要采取必要的保护措施；

d．招标文件中已明确的不利条件。

###### 5.材料和工程设备

###### 5.1 承包人提供的材料和工程设备

5.1.1 项补充：

（1）发包人将根据本项目招标文件规定和承包人投标承诺的主要材料品牌，请承包人再次书面明确其主要材料的品牌、型号规格和供应商，并提供供应商出具的同意供货承诺书。发包人将会同监理人逐项核对主要材料采购情况。发包人还可能对运至施工现场的主要材料进行破坏性检测，如检测结果合格，发包人承担检测相关费用；如检测结果不合格，承包人承担检测相关费用，由此可能延误的工期不予顺延。如承包人在主要材料品牌、型号规格、发票、安装服务或质量等方面弄虚作假，发包人有权对该批次材料按违规 虚假计量处理。

增加第5.1.5、5.1.6款

5.1.5 承包人采购材料设备应事先提供材料样品或样本并承担其费用，样品或样本需经设计方、发包方确认认可后承包人才能进行采购。承包人采购材料设备的等次必为优等品，同时还须提供经有关部门检验的产品质量合格证书，但不作为有关质量、性能的最终检验；若样品或样本经检测被认为不合格的，则承包人不得再采购此种材料设备。样品或样本经检验合格后封存，作为材料设备供应和交工验收的实物标准。对于必须经过试验才能使用的材料，必须先进行测试。测试结果不合格的材料，凡未采购的应停止采购，凡已采购运至现场的，应立即运出现场，因此造成的全部材料采购费用，由承包人承担。同时在承包人采购材料设备过程中若发现承包人有弄虚作假、以次充好的行为，则视承包人违约，并追究其违约责任。承包人采购的材料设备必须完全符合规定的质量、规格和性能的要求。承包人应考虑材料设备在运输、施工安装过程中的损耗，最终结算支付的数量为本项目经计量的数量，承包人应根据经验将材料设备损耗费用计入相应项目的投标报价之中，发包人对此将不予另行计量支付。由承包人采购的用于本合同工程的所有材料均应由承包人提供样品供发包人和监理人检查确认，并应保证所用材料符合国家规定的环保及质量技术要求，同时应附有相关证明材料。承包人必须保证用于工程中的材料品质不得低于样品的品质。

5.1.6 为保证本项目所使用建筑材料内在质量和外观效果，在项目实施期间，无论是参考品牌的材料或未参考品牌的材料，承包人在采购材料前都必须严格按监理程序报审：先提供拟采购材料的样品供监理和发包人审核，获得认可后方才进行批量采购。若承包人未 按监理程序报审，自行采购，则由此产生的质量、品牌问题由承包人承担，甚至因发包人材料变更原因引起材料更换也由承包人承担，发包人不承担由上述原因引起的材料退货等任何费用。监理和发包人对材料样品的审核和认可并不解除承包人对材料所承担的任何责任和义务。

本项目所使用的所有材料必须满足环保要求。

增加：5.1.7“本工程的所有材料均由承包人自行采购。发包人和监理人对上述材料的质量还将进行检查或抽查。”

- 5.3 材料和工程设备专用于合同工程

通用条款本款5.3.1末增加：“否则将按第22.1款视为承包人违约。”

- 5.4 禁止使用不合格的材料和工程设备

删除通用条款本款5.4.3内容。

增加5.5 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

合同实施过程中，按发包人要求提供。

###### 9.2 承包人的施工安全责任

通用条款本款末增加：

9.2.8施工期间承包人必须严格执行国家、地方政府有关安全管理施工管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行发包人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指示。

根据“《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通运输部令2017年第25号）”和“《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财企[2022]136号）”、“《江苏省公路水运工程安全生产费用管理办法》（苏交规〔2012〕9 号）”、“江苏省交通运输厅关于执行交通运输部86号公告有关补充规定的通知”的规定，投标人应在投标总价中计入安全生产费用。本项目安全生产费用按招标人设定的最高投标限价的1.5%，以固定金额形式计入工程量清单中。该安全生产费用，应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善等，不得挪作他用，投标人在报价时不得修改。项目实施时按实计量，支付上限为该安全生产费用。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不另支付。

(1)特殊工种(电工、电梯工、起重工、电焊工、车船驾驶员、爆破工、潜水工、瓦斯检验员等)应经过专业培训，并持有专业主管部门签发的合格证上岗；

(2)对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设备，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法：

(3)所有施工机具设备和高空作业设备均应定期检查，并有安全员的签字记录；

9.2.10 为了保护本标段免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理人或有关主管部门要求时，承包人应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护设施。

9.2.11 承包人应按规定办理相关施工许可，在施工作业区域设置标志和显示信号，采取相应的安全措施。由此发生的费用由承包人自行负责。

9.2.12 在整个施工过程中对承包人采取的施工安全措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。”

9.2.13 发包人和监理人在检查中发现有安全违法违规行为，或对发包人、监理人检查指出问题整改不及时不闭合，或内业资料形成不及时、不完整、不规范等情况时，有权视情节轻重采取通报批评、责令停工、约谈等措施，同时有权进行罚款，并可在当期计量支付款中扣除。

###### 9.3 治安保卫

通用条款本款末增加：

9.3.4承包人应在现场建立治安管理机构或联防组织并承担相应费用，服从发包人的管理。同时承包人应加强对所有现场施工人员的管理，尽量减少对交通等正常运营的干扰。

###### 9.4 环境保护

通用条款本款末，增加：

9.4.7 施工期间承包人应严格执行关于生态的环保措施要求，严禁捕捞和捕杀珍稀水生生物。禁止将废弃物、散体施工材料抛入河中、湖中、江中。

9.4.8 承包人应严格遵守交通、水利、环保、渔政等有关部门的规定，切实执行保证航行安全的各项安全防护措施，并保证施工安全，严格防止污染水域，严格执行各项环保措施。

9.4.9 在整个施工过程中对承包人采取的环境保护措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。

9.4.10 在施工期间，承包人应随时保持现场整洁，施工设备和材料、工程设备应整齐妥善存放和贮存，废料与垃圾及不再需要的临时设施应及时从现场清除、拆除并运走。

如果由于承包人未执行有关规定而发生赔偿，一切损失及费用应由承包人自行承担。

###### 10.1 合同进度计划

删除通用条款本款原内容，改为：

“承包人应在签订合同协议书后28天内，向监理人和发包人提交8份符合合同规定的工程进度计划，以及为完成该计划而建议采用的实施性的施工安排和施工方案的说明。监理人和发包人应在收到该计划后的14天内审查同意或提出修改意见，承包人应认真修改后及时重新上报，直至监理人和发包人同意后生效。工程进度计划应按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别编绘，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。”

- 10.2 合同进度计划的修订

删除通用条款本款原内容，改为：

“承包人应在确保合同工期的前提下，每1个月对进度计划进行一次修订，并应在前一个进度计划的最后一个月的25日前提交给监理人和发包人。施工过程中，如果监理人和发包人认为有必要或者工程的实际进度不符合要求，监理人和发包人可要求承包人每一个月提交一次工程进度修订计划，以确保工程在预定工期内交工。在这种情况下，承包人应在接到监理人和发包人指令后的14天内将修订后的进度计划提交给监理人和发包人。修改后的工程进度计划，仍应保证本合同工程在合同规定的工期内完成。

在合同总工期未变的前提下，发包人或监理人根据工程实际情况或他认为有必要的任何其它理由而对工程分阶段所进行的进度计划调整，承包人应无条件地服从。由此而可能引起工程费用投入的变化发包人将不另考虑。”

- 11.1 开工

删除通用条款本款原内容，改为：

“工程开工分项目开工和分部工程开工两种：

（1）项目开工：承包人应在签订合同协议书后14天内向监理人提交开工报告，主要内容应包括：施工管理机构的建立，劳务、机械设备、材料的进场情况，临时设施的修建及总体施工组织设计等。开工报告经监理人审查通过并报发包人同意后，由监理人发出项目开工通知，工期自监理人发出开工令之日起计算。承包人应在开工日期后应尽快连续的施工。

（2）分部工程开工：承包人应在分部工程开工前14天向监理人提交分部工程开工报告，若承包人的开工准备、工作计划和质量控制方法是可接受的且已获得批准，分部工程开工报告经监理人通过并报发包人同意后，分部工程才能开工。”

- 11.3 发包人的工期延误

本款末增加：

由于发包人的延误或阻碍，影响关键线路变化的，工期延长，费用不调整；不影响关键线路变化的，工期、费用均不调整。

###### 11.4 异常恶劣的气候条件

删除通用条款本款原内容，改为：

承包人应充分研究、估计本工程实施中的各项异常恶劣的气候条件及各项风险，合理计划安排，采取相应措施保证工期，由于气候条件影响的工期不予延长。

- 12.1 承包人暂停施工的责任

通用条款12.1.（2）内容，改为：“为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；”

通用条款12.1.（5）内容，改为：“由于气候条件引起的的暂停施工；”

- 12.2 发包人暂停施工的责任

通用条款本款内容修改为：“由于发包人原因引起的暂停施工所造成的工期延误的，工期延长，费用不调整。”

- 12.4 暂停施工后的复工

通用条款12.4.2款内容修改为：“承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，工期给予延长，费用不调整。”

###### 13.1工程质量要求

13.1.1工程质量验收标准：合格

###### 16.价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

本款约定为：

在合同执行期间（包括工期拖延期间）由于人工、材料和设备价格的上涨而引起工程施工成本增加的风险由承包人自行承担，合同价格不会因此而调整。

###### 17.3 工程进度付款

17.3.1计量周期：/

17.3.2 进度付款申请单

删除本款“承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用条款约定的份数”内容，修改为“承包人应在每月25日，按监理人批准的格式递交6份进度款申请单”，

17.3.3 进度付款证书和支付时间

删除通用条款（2）款内容，改为：

（2）发包人应在监理人收到付款申请单完成内部程序后，将应付款支付给承包人。

增加：承包人应按发包人要求及时填报控制性计量报表，建立动态台帐。

工程款的支付方式为：合同签订后15日内支付签约合同价的10%作为预付款（支付工程进度款时不再扣回）；根据工程形象进度，工程量完成50%时付至合同价的30%；全部工程完成、交工验收合格并完成工程结算核定且按规定提交质量保证金后支付剩余工程结算核定款。以上付款均不计利息，付款前，承包人均应出具相应金额的发票。

合同价款的付款基数=合同价-发包人的甲供材料费、暂估价、暂列金额及其取费项目款。

履约保证金在工程交工验收合格并提交完整的交工资料后，由发包人在收到承包人申请后的15日退还。

17.3.5 农民工工资保障金

承包人按照《劳动法》、《保障农民工工资支付条例》国务院724号令、关于印发《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》、《省交通运输厅关于交通工程建设领域保障农民工工资支付的意见》苏交规〔2021〕2号及相关规定使用和管理农民工，设置农民工维权信息公示牌，实行按月足额支付工资制度、实名制管理制度制度。具体如下：

1）农民工工资按月足额支付制度。要确保本项目参建的所有农民工通过银行卡按月足额发放，杜绝当夜只发最低工资标准、年终结算总额的做法；

2）农民工实名制管理制度。承包人要确保真实全面反映本项目工地现场所有农民工的出勤情况，要通过实名制考勤设备进行进出现场管理，并做好记录；

承包人在合同执行期间应该严格执行上述农民工工资支付的规定，切实做好农民工工资保障工作。承包人在合同执行期间由发包人扣留工程计量款的1%作为农民工工资保障金（包含在按合同计量支付进度款后剩余的余款中），如果发生违反规定拖欠或克扣民工工资行为，造成民工上访，发包人有权按照实名制管理制度等相关规定，直接在未支付的计量款里支付拖欠的农民工工资，且承包人必须接受发包人暂停承包人1年期间参加发包人招标项目投标资格的处罚，同时接受交通行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。未发生拖欠民工资造成民工上访的，在交工验收合格后返还农民工工资保障金。

开工后承包人需保证农民工工资按月足额支付制度。若发生期中支付未达最低限额不需支付当期工程款的情况，承包人也需保证农民工工资按月足额支付，由项目部统计农民工工资，按实支付。

17.4 质量保证金

17.4.1调整为交工验收合格后14天内，承包人应向发包人缴纳质量保证金。质量保证金可采用银行保函或现金、支票形式，金额应符合项目专用合同数据表的规定。采用银行保函时，出具保函的银行须具有相应担保能力，且按照发包人批准的格式出具，所需费用由承包人承担。

19.7 保修责任

19.7.1 工程质量保修范围和内容

其他保修项目：/。

19.7.2 工程质量保修期限

（7）其他项目保修期限：/。

###### 20.1 工程保险

本款末增加：

建筑工程一切险（包括不计免赔）保险期限应涵盖施工期与缺陷责任期，由承包人自行投保，保险费由承包人承担并支付，此项保险的一切费用包含在所报的投标总价中，不单独计量与支付。

###### 20.2 人员工伤事故的保险

本款末增加：

承包人应根据《关于进一步做好建筑业工伤保险工作的意见》（人社部发[2014]103 号）、《人力资源社会保障部办公厅关于进一步做好建筑业工伤保险工作的通知》（人社厅函〔2017〕53 号）、《关于深入推进建筑交通运输水利建设项目参加工伤保险工作的通知》（苏人社发[2017]126 号）及省厅相关文件要求参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费。由承包人自行投保，保险费由承包人承担并支付，此项保险的一切费用包含在所报的投标总价中，不单独计量与支付。

###### 20.3 人身意外伤害险

20.3.2 款细化为：

承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员（包括临时工和民工），投保人身意外伤害险（保额不得低于人民币100万元/人），缴纳保险费。承包人应将保险单副本交监理人备案。该项保险的一切费用应由承包人承担并支付。

如果承包人雇用的工人或其他人员发生意外伤害或伤亡，应向保险公司索赔。承包人应保障发包人不承担由伤害引起的赔偿以及与此有关的一切索赔、诉讼及其他费用，除非伤亡是由于发包人或其职工的行为或过失所造成的。

保险费包含在工程量清单中工程细目的单价或总额价内，不另计量与支付。

###### 20.4 第三者责任险

本款末增加：

第三者责任保险（包括不计免赔）由承包人自行投保，保险费由承包人承担并支付，此项保险的一切费用包含在所报的投标总价中，不单独计量与支付。

###### 20.5 其他保险

本款补充内容如下：

承包人装备险等其他保险由承包人自行投保，保险费由承包人承担并支付，此项保险的一切费用包含在所报的投标总价中，不单独计量与支付。

###### 20.6对各项保险的一般要求

20.6.1保险凭证

20.6.1项约定为：

承包人应在合同协议书签订后14天内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本。

20.6.4保险金不足的补偿

本项补充为：

保险金不足以补偿损失的（包括免赔额和超过赔偿限额的部分）均由承包人承担。

###### 21.1 不可抗力的确认

21.1.1修改为：“21.1.1不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件。包括但不限于：

(1)地震、海啸、火山爆发、泥石流、暴雨(雪)、台风、龙卷风、水灾等自然灾害；

(2)战争、骚乱、暴动，但纯属承包人或其分包人派遣与雇用的人员由于本标段施工原因引起者除外；

(3)核反应、辐射或放射性污染；

(4)空中飞行物体坠落或非发包人或承包人责任造成的爆炸、火灾；

(5)瘟疫。”

###### 21.3.1不可抗力后果及其处理

21.3.1 不可抗力造成损害的责任

通用条款第一句内容修改为：

“由于任何一种已投保的风险造成的损失或损害，承包人应在事故发生后根据保险方案的时限报告监理人和保险公司并向保险公司提出索赔。

任何一种无法投保的风险造成的损失或损害，承包人应在监理人要求的范围内弥补损失或损害。同时，监理人应按照第23条规定在与承包人协商并报发包人批准后，确定合同价格的增加额，通知承包人，并抄送发包人。”

21.3.4 因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.5项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.4项约定，由监理人按第3.5款商定或确定，但由于解除合同应赔偿的承包人损失不予考虑。

###### 22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

22.1.2 对承包人违约的处理

通用条款本款末增加：

“如果承包人发生下列违约情况，发包人将按从工程期中支付证书或履约保函或质量保证金中课以承包人违约金：

（a）承包人在签署了合同协议书之日后，投标函附表所列的工地人员必须在监理人指定的日期进场，以保证项目管理机构的有效运转。对未经监理人同意，没有按时进场或未经批准离开工地的项目经理、安全工程师（员），发包人将按2000元/人·天课以违约金；对未按时进场或未经批准离开工地的工地其他主要人员，发包人将按200元/人·天课以违约金，直至缺员进场为止。

（b）承包人在签署了合同协议书之日后，必须保证投标函附表所列的主要施工机械设备和材料检验、质检仪器设备在监理人指定的日期到场，以保证工程顺利开工。若“表8 拟投入本标段的主要施工、检测机械表”中所列设备不能按时进场，发包人将按2000元/台·天课以违约金，直到设备进场为止。如果主要施工机械进场后长期不能使用，发包人有权要求承包人及时修复或更换该机械设备，直至发包人满意为止，并处2000元/台·天课以违约金。

（c）在工程实施期间，未经监理人和发包人批准，承包人进场的施工机械和材料试验、质检仪器设备不得撤离现场。否则，发包人将按该设备的重置价值从工程期中支付款中课以违约金。

（d）在施工期间，承包人若违反施工操作及管理程序，则按2000元/次标准课以承包人的违约金；若造成人员伤亡事故，发包人将以2万元/死亡1人，1万元/受伤1人，课以承包人的违约金，因事故调查分析而产生的工期延误和费用增加由承包人承担。

（e）在工程实施期间，未经监理人批准，承包人的施工人员缺员30%以上，在监理人发出3次书面警告14天后，发包人将根据合同条款的有关规定终止合同。

（f）承包人在施工期间如果在各种报表及检查试验记录中自己作假或诱导监理人作假，一经查实，发包人将按1万元/次课以承包人的违约金。由于假报表、假试验记录引起的工程损失费用，由承包人承担。

（g）承包人违反环境保护的规定，向水域排放废油或其他生产生活废弃物，按3万元/次课以承包人的违约金，并应承担其他相关部门的罚款。

（h）发现一处安全隐患、安全违规行为等行为，发包人将按100元/次课以违约金。

发包人可视承包人违约的严重程度采取下列措施之一：

（1）即使交纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；或

（2）发包人可雇用其他承包人完成部分工程。承包人无权对此提出反对意见并应按合同规定完成合同工程其它部分的施工和缺陷修复。在这种情况下，发包人向承包人支付的合同价格中不应包括由其他承包人完成的那部分工程的价格。监理人应与承包人和发包人协商后确定由于承包人违约而给发包人造成的费用增加和其他损失，并由发包人从应付或到期应付给承包人的款项中扣除，监理人应将上述决定通知承包人，并抄送发包人。

（3）发包人在向承包人发出书面通知的14天之后可以进驻现场和接管工程，终止承包人对本合同工程的承包，但不因此解除合同规定的承包人的任何义务和责任，或影响合同赋予发包人或监理人的各种权利和权限。发包人可自行完成该工程，或邀请其他承包人完成该工程。发包人或其他承包人为了完成本工程可以使用任何承包人设备、临时工程和材料。合同终止后的有关事宜应按照第17和18款的规定办理。”

补充25款为：

###### 25其他管理规定

本合同工程严格执行国家、部、省、厅关于工程建设管理的各项规定。这些规定包括但不限于下列文件：

附篇1：江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法（苏交规〔2019〕2号）

附篇2:	《市交通运输局关于进一步加强全市公路水运工程建设领域信用管理工作的通知》（通交建〔2021〕12号）

附篇3:《公路工程建设项目招标投标管理办法》（中华人民共和国交通运输部令2015年第24号）

附篇4：公路水运工程安全生产监督管理办法（中华人民共和国交通运输部令2017年第25号）

附篇5:《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财企[2022]136号）

附篇4:江苏省公路水运工程安全生产费用管理办法（苏交规〔2012〕9 号）

附篇6:《市交通运输局关于进一步加强全市公路水运工程建设领域信用管理工作的通知》（通交建〔2021〕12号）

附篇7：江苏省交通运输厅《关于招标文件贯彻落实扬尘污染防治有关法律法规规定的指导意见》

附篇8：关于印发“全省交通建设工程工地扬尘污染防治行动方案”的通知（交质公〔2016〕35号）

附篇9：关于农民工工资支付的相关文件

《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）

《交通运输部关于公路水运工程建设领域保障农民工工资支付的意见》（交公路规〔2020〕5号）

《关于我省公路水运建设领域贯彻落实〈保障农民工工资支付条例〉的通知》（苏交传﹝2020﹞138号）

《省交通运输厅关于交通工程建设领域农民工工资专用账户管理的补充通知》（苏交传〔2020〕398号）

省交通运输厅关于交通工程建设领域保障农民工工资支付的意见 （苏交规〔2021〕2号）

关于印发《江苏省工程建设领域农民工工资专用账户管理细则》的通知苏人社规[2022]3号

江苏省工程建设领域农民工工资保证金管理办法（苏人社规[2022]4号）

《南通市工程项目根治拖欠农民工工资工作要点指南》通治欠办发〔2020〕16号

南通市人力资源和社会保障局等七部门关于印发《江苏省工程建设领域农民工工资专用账户管理细则》的通知通人社监[2022]5号

附篇10：《关于落实省人民政府《关于解决农民工医疗保险问题的意见》的意见（苏交招〔2009〕6 号

附篇11：省交通运输厅关于疫情期间加强服务保障我省公路水运建设项目顺利实施的通知（苏交传〔2020〕75 号）

# 第三节合同附件格式

附件一：合同协议书

合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人”），          （业主授权代表及项目监督单位名称）为实施                  （项目名称），发包人已接受        （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目        标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1.  概况： 。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路机电工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）工程量清单计量规则；

（8）技术规范；

（9）图纸；

（10）已标价工程量清单；

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺；

（12）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）________圆（¥________元）。

4. 承包人项目经理：            ，联系电话：            。

5. 工程质量符合             标准。工程安全目标：             。环保要求：         。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按以下约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

合同签订后15日内支付签约合同价的10%作为预付款（支付工程进度款时不再扣回）；根据工程形象进度，工程量完成50%时付至合同价的30%；全部工程完成、交工验收合格并完成工程结算核定且按规定提交质量保证金后支付剩余工程结算核定款。

合同价款的付款基数=合同价-发包人的甲供材料费、暂估价、暂列金额及其取费项目款。

履约保证金在工程交工验收合格并提交完整的交工资料后退还。

8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为    日历天。

9. 本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10. 本协议书正本二份、副本____份，合同双方各执正本一份，副本____份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

附件1投入本项目主要人员名单

附件2除项目负责人外的其他项目成员社保证明材料

附件3中标人报价清单

发包人：               （盖单位章）       承包人：              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字）      法定代表人或其委托代理人：  （签字）

年     月     日                       年     月     日

附件1

投入本项目主要人员名单

| 序号 | 在本标 段任职 | 姓名 | 学历 | 技术 职称 | 专业 | 执业或职业资格证明 |  | 身份证号 | 社保 缴纳 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 证书 名称 | 证号 |  |  |  |

附件2

除项目负责人外的其他项目成员社保和资格证明材料

按附件四其他管理和技术人员最低要求提供材料。

附件3

中标人报价清单

附件二：廉政合同

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，                  （项目名称）的项目法人          （项目法人名称，以下简称“发包人”），          （业主授权代表及项目监督单位名称），发包人与该项目     标段的施工单位          （施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1.发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行                    （项目名称）     标段施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人及工作人员及其配偶、子女不得从事与承包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3.承包人的义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4.违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿，并按照违纪违法认定金额的双倍承担违约金。合同款项未完全支付的，违约金在支付时予以扣减；合同款已支付承包人或未支付款不足以支付违约金的，承包人另行支付违约金。情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

6. 本合同作为                  (项目名称)      标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

7. 本合同一式陆份，由发包人和承包人各执叁份。

发包人：（盖单位章）                       承包人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：________（签字）  法定代表人或其委托代理人：________（签字）

________年________月________日                ________年________月________日

附件三：安全生产合同

安全生产合同

为在     （项目名称）      标段施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人                  （发包人名称，以下简称“发包人”），          （业主授权代表及项目监督单位名称），发包人与承包人               （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1.发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3)建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5.本合同正本二份、副本     份，合同双方各执正本一份，副本    份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：（盖章单位）                          承包人：（盖章单位）

法定代表人或其委托代理人：（签字）            法定代表人或其委托代理人：（签字）

年     月       日                                年     月      日

# 附件四：其他管理和技术人员最低要求

| 人 员 | 数量 | 资 格 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 施工员 | 1 | 具有执业资格证书 |
| 安全员 | 1 | 具有有效的建设行政主管部门核发的《建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（C证） |

# 注：在签订合同前向发包人提供上述管理人员相关岗位证书及投标截止日前三个月的社保等证明材料。

# 附件五 项目经理委任书

（承包人全称）

（合同工程名称） 项目经理委任书

致：（发包人全称）

（承包人全称） 法定代表人 （职务、姓名） 代表本单位委任 （职务、姓名） 为（合同工程名称）的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由  （姓名） 代表本单位全面负责。

承包人：                     （盖单位章）

法定代表人：       （职务）

（姓名）

（签字）

年     月     日

抄送：  （监理人）

附件六 中标通知书格式

中标通知书

致：  （投标人全称）

贵方于       年    月     日送交的     (工程名称)项目    标段投标文件，我方已进行了全面的审查。经过综合评审，我方选定贵方为  （工程名称）项目    标段的中标单位。现明确下列事宜：

一、项目经理：                 。

二、工期：

三、费用

贵方中标费用总价：人民币大写               元（¥：           ）；

四、贵方须在本通知发出后     日内按招标文件的要求提供履约担保，履约保证金：人民币大写               元（¥：           ）；并与我方正式签署合同协议书。本通知书与贵方提交的投标文件及双方在招投标期间的来往补充文件及协商同意的有关修改文件，将作为本合同的有效文件。

特此函告。

招标人：（全称） （盖章）

附件七 履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下。

履约保证金

（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）接受        （承包人名称，以下简称“承包人”）于     年    月    日参加           （项目名称）       标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 圆（¥             元）。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7日内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4. 发包人和承包人按合同条款第15条变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

## 工程量清单

# 1. 工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的有合同约束力的工程量清单计量规则、图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的其他规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、工程量清单计量规则、技术规范及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按工程量清单计量规则规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或根据具体情况，按合同条款第15.4款的规定，按监理人确定的单价或总额价计算支付额。

1.4 工程量清单各章是按第八章“工程量清单计量规则”、第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“工程量清单计量规则” “技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

1.5 对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。

1.6 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

1.7 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

# 2. 投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、利润、规费及税金等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

2.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5 承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

2.7 暂列金额的数量及拟用子目的说明：/。

2.8 暂估价的数量及拟用子目的说明：/。

# 3.其他说明:详见工程量清单

# 4.工程量清单(另册)

# 第二卷

## 第六章  图	纸（另册）

# 第三卷

## 技术规范

一、技术标准和要求

本工程应按以下规范与标准执行（包括并不限于）。当标准互相矛盾时，以最新和最严格的为准。若有新的技术规范及材料标准出台则以新规范、新标准为依据。

1、《安全防范工程技术规范》GB50348-2004；

2、《出入口控制系统工程设计规范》GB 50396-2007；

3、《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395-2007；

4、《入侵报警系统工程设计规范》GB 50394-2007；

5、《建筑物防雷设计规范》GB50057；

6、《出入口控制系统技术要求》GA/T394；

7、《入侵报警系统技术要求》GA/T368；

8、《民用闭路监视系统工程技术规范》GB50198；

9、《视频安防监控系统技术要求》GA/T367；

10、《电子巡查系统技术要求》GA/T644；

11、《楼宇对讲系统及电控防盗门通用技术条件》GB/T72；

12、《建设工程文件归档规范》(GB/T50328-2014)；

13、设计文件中明确的有关技术标准、规定；

14、其它应执行的相关工程施工、检测、验收的相关规范 。

二、本工程对施工工艺的特殊要求

1、施工期间要注意周边环境，尽量避免对周围居民生活的影响。

2、冬、雨季施工要采取相应的保护措施。

三、质量管理与质量控制

1、施工管理中，必须有健全的全面质量管理体系，按照质量管理规范建立必要的机构、制度，并赋予其应有的权责，保证质量控制措施的落实，满足施工现场质量管理记录表的要求。

2、施工质量检验制度，贯彻全过程质量控制的要求：

a、材料、设备的进场验收：对主要材料、器具和设备，无论是甲供材还是乙供材，都应办理报监理工程师验收的手续，未经监理工程师认可不得进场，不得用于工程。

b、工序质量的控制检验：对各工艺流程，按工序的施工技术标准，进行质量控制、检查、测量，看其数据是否达到规范规定。重点结点必须有自检和监理工程师的检验记录， 并填入规定的表格。

c、各专业工种之间的交接检验：为了给后道工序提供良好的工作条件，使后道工序的质量得到保证，同时通过后道工序的确认，分清质量责任并促进对前道工序的保护，必须进行由监理工程师签字认可的交接检验记录，防止发生不必要的纠纷。

d、隐蔽工程验收：是施工单位预先列出的计划要明确验收的主要部位及项目，在监理工程师审批施工组织设计中予以确认后安排实施。

3、对检验批的验收：对检验批的划分根据具体情况可以适当划小，批数适当增多，但每批次的验收采用全数检验的方案，不得使用抽样检验。

4、检验工具：必须使用经过国家技术监督部门核准的检验检测机构部门认可的检测机构鉴定合格的检测工具。

四、主要材料设备推荐品牌表

| 综合布线系统 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 推荐品牌 |
| 1 | 双口网络面板 | 海棠、韩电、康普 |
| 2 | 单口网络面板 | 海棠、韩电、康普 |
| 3 | 网络模块 | 海棠、韩电、康普 |
| 4 | 网络数据线缆 | 海棠、韩电、康普 |
| 5 | 网络配线架 | 海棠、韩电、康普 |
| 6 | 理线架 | 海棠、韩电、康普 |
| 7 | 110配线架 | 海棠、韩电、康普 |
| 8 | 无线AP | 华三、TP-LINK、锐捷 |
| 9 | POE网络交换机 | 华三、TP-LINK、锐捷 |
| 10 | 无线网络控制器 | 华三、TP-LINK、锐捷 |
| 11 | 网络交换机 | 华三、TP-LINK、锐捷 |
| 12 | 核心交换机 | 华三、TP-LINK、锐捷 |
| 13 | 核心路由 | 华三、TP-LINK、锐捷 |
| 14 | 网络电话程控交换机 | 国威时代、申瓯、TCL |
| 15 | 网络机柜 | 国产优质 |
| 16 | 管材 | 国标 |

| 综合布线系统 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 推荐品牌 |
| 1 | 网络半球摄像机 | 大华、海康威视、宇视 |
| 2 | 网络枪式摄像机 | 大华、海康威视、宇视 |
| 3 | 32网络硬盘录像机(NVR) | 大华、海康威视、宇视 |
| 4 | 存储硬盘 | 希捷、西部数据、海康威视 |
| 5 | 监视器 | 大华、海康威视、宇视 |
| 6 | 枪机支架 | 大华、海康威视、宇视 |
| 7 | 超五非屏蔽网络线缆 | 海棠、韩电、康普 |
| 8 | 光纤 | 海棠、韩电、康普 |
| 9 | POE网络交换机 | 华三、TP-LINK、锐捷 |
| 10 | POE网络交换机 | 华三、TP-LINK、锐捷 |
| 11 | 监控机柜 | 国产优质 |
| 12 | 管理电脑 | 联想、戴尔、惠普 |
| 13 | 室外弱电箱 | 国标 |
| 14 | 管材 | 国标 |

| 门禁系统 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 推荐品牌 |
| 1 | 门禁一体机 | 大华、海康威视、宇视 |
| 2 | 人脸采集仪器 | 大华、海康威视、宇视 |
| 3 | 磁力锁 | 大华、海康威视、宇视 |
| 4 | 支架 | 大华、海康威视、宇视 |
| 5 | 开门按钮 | 大华、海康威视、宇视 |
| 6 | 超五非屏蔽网络线缆 | 海棠、韩电、康普 |
| 7 | 控制线缆 | 海棠、韩电、康普 |
| 8 | 电源线缆 | 海棠、韩电、康普 |
| 9 | 管材 | 国标 |

| 车辆进出系统 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 推荐品牌 |
| 1 | 300万车辆抓一体机（含屏、立杆） | 大华、海康威视、宇视 |
| 2 | 直流右向3-4米伸缩杆道闸（2.8秒） | 大华、海康威视、宇视 |
| 3 | 79G出入口防砸雷达 | 大华、海康威视、宇视 |
| 4 | 停车场管理终端 | 大华、海康威视、宇视 |
| 5 | 超五非屏蔽网络线缆 | 海棠、韩电、康普 |
| 6 | 电源线缆 | 海棠、韩电、康普 |
| 7 | 管材 | 国标 |

| 会议系统 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 推荐品牌 |
| 1 | 高清投影机 | Boxlight、EPSON、SONY |
| 2 | 高清幕布 | MK、HONGYE、WHIST |
| 3 | 投影机吊架 | 国产优质 |
| 4 | 其它附材 | 国产 |

| 会议系统 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 推荐品牌 |
| 1 | 高清投影机 | Boxlight、EPSON、SONY |
| 2 | 高清幕布 | MK、HONGYE、WHIST |
| 3 | 投影机吊架 | 国产优质 |
| 4 | 其它附材 | 国产优质 |

投标人在编制投标文件时，对于属于推荐品牌中材料设备的选用可在该品牌范围中选定，亦可选用非推荐品牌的产品。选用非推荐品牌的材料设备的，其品牌或档次不得低于推荐品牌。投标人将选定的材料设备品牌填入“拟用于本工程的主要材料与设备情况表”。“拟用于本工程的主要材料与设备情况表”中的所有材料均应为优等品。招标文件未推荐品牌的材料设备由投标人根据施工图设计文件的要求和国家有关规定自行考虑。在工程实施期间，未经发包人批准，承包人不得擅自改变在投标文件中承诺的品牌。如发包人要求或批准更换某些推荐品牌范围材料的品牌，发包人仅调整两种品牌材料购置费之间的差价和由此而发生的税金差额。

五、本技术规范为本项目最低技术要求，当本技术规范与招标文件其他技术文件、图纸等不一致时，应执行较高标准。

# 第八章  工程量清单计量规则

以清单中的内容为准，工程量清单中未列出的相关子目视为已包含在投标报价中，不单独计量与支付。

# 第四卷

## 第九章	投标文件格式

（第一信封 商务文件格式）

封面格式

启东新港公路养护工区智能化工程项目

投标文件

### 第一信封  商务文件

投标人： 	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

年     月     日

目	录

一、投标函及投标函附录；

二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

三、投标保证金；

四、拟用于工程的主要材料与设备情况表；

五、施工组织设计；

六、项目管理机构；

七、拟分包项目情况表；

八、资格审查资料；

九、承诺书；

十、拟投入项目经理任职承诺书；

十一、不拖欠民工工资的承诺书；

十二、江苏省公路水运建设项目投标人信用承诺书；

十三、江苏公路水运建设市场主要从业人员信用承诺书；

十四、其他证明材料（投标人认为应提供的其他资料）。

### 一、投标函及投标函附录

#### （一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究                  （项目名称）     施工招标文件的全部内容（含补遗书第___号至第___号），在考察工程现场后，愿意以第二个信封（报价文件）中的投标总报价，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

3．工程质量：合格；安全目标：落实安全生产主体责任和“平安工地”建设相关要求，确保项目安全生产无责任事故；工期：100日历天；环保要求：落实环保及节能减排主体责任和相关要求，不发生县级及以上相关部门关于环保问题的通报。

4．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（5）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他管理和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，经你方审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。如我方拟派驻的人员和设备不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

6．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7．我方将按投标文件中填报的项目经理进场并履行合同。如有变更，发包人可按照招标文件规定取消我方的中标资格，且我方无条件接受江苏省交通运输厅给予的任何行政处罚（不可抗力除外）。

在项目实施过程中，不变更项目经理和项目总工，如有变更，发包人可按照招标文件规定向我方课以违约金，且我方无条件接受江苏省交通运输厅给予的任何行政处罚（不可抗力除外）。

8．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

地    址：

网    址：

电    话：

传    真：

邮政编码：

年       月       日

#### （二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条目号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 | 1.1.4.5 | 自实际交工日期起计算2年 |  |
| 2 | 逾期交工违约金 | 11.5（3） | 2000元/天 |  |
| 3 | 逾期交工违约金限额 | 11.5（3） | 10%签约合同价 |  |
| 4 | 提前交工的奖金 | 11.6 | 不设 |  |
| 5 | 提前交工的奖金限额 | 11.6 | / |  |
| 6 | 价格调整的差额计算 | 16.1 | 合同期内不调价。 |  |
| 7 | 开工预付款金额 | 17.2.1（1） | 10%签约合同价 |  |
| 8 | 材料、设备预付款比例 | 17.2.1（2） | / |  |
| 9 | 进度付款证书最低限额 | 17.3.3（1） | / |  |
| 10 | 逾期付款违约金的利率 | 17.3.3（2） | 中国人民银行发布的同期六个月以内（含六个月）短期贷款基准利率（不计复利）加手续费。 |  |
| 11 | 质量保证金金额 | 17.4.1 | 审定结算价款的3%（项目交工验收时，承包人在江苏省公路水运建设市场信用评价等级为AA级的，质量保证金的金额为审定结算价款的2%；承包人被列入江苏省公路水运建设市场红名单的质量保证金的金额为审定结算价款的1.5%。） |  |
| 12 | 保修期 | 19.7.2 | 自实际交工日期起计算2年 |  |

投  标  人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 	（签字或盖章）

年 	月 	日

### 二、法定代表人身份证明及授权委托书

- 授权委托书

本人        （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改       （项目名称）           施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

投标人：                      （盖单位章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                        （签字或盖章）

身份证号码：

年         月        日

注：如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则无须提交授权委托书。

(二)法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：            性别：     年龄：     职务：

系(投标人名称)        的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：(盖单位章)

法定代表人：         （签字或盖章）

年      月      日

### 三、投标保证金

在此附投标保证金缴纳凭证复印件。

采用银行保函形式投标保证金的，在此处附银行保函复印件，格式如下：

（招标人全称）：

鉴于             （投标人名称）（以下称“投标人”）于    年   月   日参加     （项目名称）     标段施工的投标，            （担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：投标人在规定的投标文件有效期内撤销或修改其投标文件的，或者投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正，或者投标人提交了虚假资料，或者投标人在收到中标通知书后拒绝签订合同协议书的，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7天内无条件向你方支付人民币（大写）         。

本保函在投标有效期或经延长的投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长投标有效期的决定，应通知我方。

担保人名称：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年    月    日

注：上述银行保函格式中“……本保函在投标有效期或经延长的投标有效期内保持有效……”如出具保函的银行对具体截止日期有要求，则也可修改为：“…… 本保函在 年 月 日前保持有效……”，但投标人必须保证此日期在投标有效期或经延长的投标有效期期满同日或之后，否则投标保函将无效。

在此附基本账户开户许可证或企业基本存款账户信息的彩色扫描件

四、拟用于本工程的主要材料与设备情况表

投标人应对招标文件“技术规范”中《主要材料设备推荐品牌表》所列出的材料与设备，结合设计文件要求，逐一填报下表。

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 招标要求技术指标 | 拟选用产品技术指标 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |

注：1、如果投标产品选用了非推荐品牌表中的产品，应提供拟选用产品的品牌、规格型号、样品照片、技术说明书（如有）、国家有资质机构出具的产品检测报告及近三年内工程应用实例的供货合同等相关证明材料，附于本表之后。

2、 “偏离情况”一栏应按招标文件要求与投标拟选用产品响应之间的差异，填写“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”。

# 五、施工组织设计

1. 投标人应按以下要点编制施工组织设计（文字宜精炼、内容具有针对性）：

（1）总体施工组织布置及规划；

（2）主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及措施）；

（3）工期安排、保证体系及保证措施；

（4）工程质量管理体系及保证措施；

（5）安全生产管理体系及保证措施；

（6）环境保护、水土保持、文物保护、文明施工保证体系及保证措施（包括扬尘污染防治实施方案，且应当包含施工围挡的设置、临时道路及“三场”的硬化、裸露土方及易扬尘物料的覆盖、洒水、清扫、保洁等降尘控尘措施的内容）；

（7）文明施工、文物保护保证体系及保证措施；

（8）项目风险预测与防范，事故应急预案（包括 针对工地扬尘防治特点，采取洒水降尘、择时施工、局部停工、做好特定时期（如重大活动）空气质量保障等预警响应措施，做好扬尘污染防治预警响应预案）；

（9）其他应说明的事项；

# 六、项目管理机构

拟为承包本工程设立的组织机构以框图方式表示。

说明

七、拟分包项目情况表

| 分包的工程项目 | 主要工程内容 | 预计造价（与本工程总造价占比） | 注：若无分包计划，则投标人应在本表填写“无” |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟分包工程造价合计（万元） |  |  |  |

注：本项目不允许分包。本表不可缺省。

### 八、资格审查及商务评审资料

表1企业基本信息表

| 申请人全称： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要业务： |  |  |  |  |  |
| 营业范围： |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码： |  | 注册资本(元)： |  | 信用等级： |  |
| 建立日期： |  | 现有职工总人数(人)： |  |  |  |
| 办公地址： |  |  |  | 邮编： |  |
| 联系电话： |  | 传真： |  |  |  |
| 法人代表姓名： |  | 职务： |  | 联系电话： |  |
| 技术负责人姓名： |  | 技术负责人职务： |  | 技术负责人电话： |  |
| 联系人姓名： |  | 联系人职务： |  | 联系人电话： |  |
| 联系人邮箱： |  |  |  |  |  |
| 企业资质名称及等级： |  | 企业资质证书号： |  | 企业资质有效期： |  |
| 企业资质名称及等级： |  | 企业资质证书号： |  | 企业资质有效期： |  |
| 企业资质名称及等级： |  | 企业资质证书号： |  | 企业资质有效期： |  |
| 企业资质名称及等级： |  | 企业资质证书号： |  | 企业资质有效期： |  |
| 企业资质名称及等级： |  | 企业资质证书号： |  | 企业资质有效期： |  |
| 企业资质名称及等级： |  | 企业资质证书号： |  | 企业资质有效期： |  |
| 企业资质名称及等级： |  | 企业资质证书号： |  | 企业资质有效期： |  |
| 安全许可证证书编号： |  |  |  | 安全许可证证书有效期： |  |
| 基本户开户行： |  |  |  | 基本户户名： |  |
| 基本户账号： |  |  |  |  |  |

注：本表后附企业法人营业执照复印件、资质证书复印件、安全生产许可证复印件。

表2企业财务信息表

| (取最近年度期末数)存货－期末余额： |  | (最近年度期初数)流动资产－期初余额： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (最近年度期末数)流动资产－期末余额： |  | (最近年度期初数)资产总额－期初余额： |  |
| (最近年度期末数)资产总额－期末余额： |  | (最近年度期末数)流动负债－期末余额： |  |
| (最近年度期末数)负债总额－期末余额： |  | (三年前期末数)所有者权益－期初余额： |  |
| (最近年度期初数)所有者权益－期初余额： |  | (最近年度期末数)所有者权益－期末余额： |  |
| (三年前发生额)主营业务收入： |  | (最近年度发生额)主营业务收入 |  |
| (最近年度发生额)主营业务利润： |  | (最近年度发生额)利息支出： |  |
| (最近年度发生额)利润总额： |  | (最近年度发生额)净利润 |  |
| (最近年度发生额)经营现金净流量： |  |  |  |

注：本表后附由会计师事务所出具的企业2021年度财务审计报告(必须加盖审计单位公章)或开户银行资信证明复印件。

表3拟投入本标段主要人员情况表

| 序号 | 在本项目中担任职务 | 姓名 | 年龄 | 技术职称 | 职称专业 | 工作年限 | 学历 | 学历专业 | 执业资格名称 | 执业资格等级 | 执业资格编号 | 执业资格有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表后附项目经理注册建造师证书、安全生产证书（B证）和社保缴费证明复印件。

表4拟投入本标段主要人员经历表

| 序号 | 担任职务 | 姓名 | 开工时间 | 交/竣工时间 | 项目职务 | 项目名称 | 项目简介 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表后附项目经理业绩证明材料复印件[提供合同、交（竣）工验收证明材料复印件，二者缺一不可]。若上述资料未能全面反映业绩内容的，须再另行提供其他佐证材料复印件。

表5已建工程表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程地点: |  |  |  |
| 合同标段: |  |  |  |
| 合同价(元): |  | 竣工质量评定： |  |
| 项目负责人: |  |  |  |
| 开始时间： |  | 结束时间： |  |
| 二任项目负责人: |  |  |  |
| 开始时间： |  | 结束时间： |  |
| 三任项目负责人: |  |  |  |
| 开始时间： |  | 结束时间： |  |
| 四任项目负责人: |  |  |  |
| 开始时间： |  | 结束时间： |  |
| 技术负责人： |  |  |  |
| 承建主体队伍: |  |  |  |
| 合同工期(天): |  | 合同开工日期(年、月)： |  |
| 合同交/竣工日期(年、月): |  | 是否为分包： |  |
| 获奖情况(仅限部、省级以上): |  |  |  |
| 发包人名称: |  |  |  |
| 发包人联系人: |  | 联系电话: |  |
| 工程简介: |  |  |  |

注：本表后附投标人业绩证明材料复印件[提供合同、交（竣）工验收证明材料复印件，二者缺一不可]。若上述资料未能全面反映业绩内容的，须再另行提供其他佐证材料复印件。

表6 投标人/申请人与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 序号 | 控股、管理申请人/投标人的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- | --- |

表7 信用情况表

| 项目 |  | 目前信用情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人 | 信用等级 |  |  |
|  | 信用分值 |  |  |
|  | 是否被列入最近一期“江苏省交通运输守信联合激励对象名单”红名单 | □是 □否 |  |

注：本表后须附：

1、投标人在“江苏省公路水路建设市场信用信息服务系统”可查询的评价结果的网页截图复印件；

2、投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单的网页截图复印件；

3、投标人在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件。

九、其他资料

A、江苏省公路水运建设项目投标人信用承诺书

致： （招标人全称）

我单位自愿参加                    （项目名称）的投标活动，并郑重承诺：

1.在本项目的投标活动中遵守国家法律法规和交通运输行业有关规定，遵循公开、公平、公正和诚信原则。

2.投标文件中所有内容均为我单位真实意愿表达，相关信息真实有效。

3.无弄虚作假，无围标串标行为，我单位及单位法定代表人、拟投入的项目经理均无严重失信记录。

4.若我方中标，在合同履行过程中严格执行有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，不转包和违法分包。

5.我方如有违背承诺，愿意接受国家和交通运输主管部门依法进行的处罚，以及按照信用管理规定记入相关责任主体和责任人信用档案，同时在交通运输行业和政府相关信用网站公开。

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

年     月      日

B  不拖欠农民工工资承诺函

致：                    （招标人名称）

为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本人（法定代表人姓名）以（投标人全称）法定代表人的资格，郑重承诺：

本企业如果中标承建       （项目名称）    工程，需要使用农民工时，将保证做到：

1、按照《劳动合同法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。

2、我公司分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位按照第 1 条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对分包单位清偿欠农民工工资负总责。

3、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本公司愿意接受发包人依照有关规定作出的处罚决定。

4、按照江苏省人民政府《关于解决农民工医疗保险问题的意见》及有关法律规定使用农民工，为本项目所用的农民工办理与其他职工同样的城镇职工基本医疗保险。项目有分包的，要求项目分包人为分包所用农民工办理与其他职工同样的城镇职工基本医疗保险，并连带承担分包人不为农民工办理与其他职工同样的城镇职工基本医疗保险的一切责任。对于短期使用灵活就业的农民工的，规定农民工必须参加其户籍所在地新型农村合作医疗或者参加了用工所在地不同保障层次的城镇职工基本医疗保险。

5、本公司同意：在合同执行期间由发包人代表每月扣留工程计量款的1%作为农民工工资保障金，发包人视我公司对农民工工资支付情况，据实结算返还剩余的保障金。

6、本公司同意：不以被发包人拖欠工程款为由拖欠农民工工资。

投标人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

年        月         日

C、拟投入项目经理任职承诺书

### 致  （招标人名称）       ：

### 我单位自愿参加         （项目名称）            项目的投标活动，并郑重承诺：

### 本项目如中标，中标后拟投入本项目的项目经理均能立即赴本项目任职，且不在本项目以外的项目兼任职务。

### 我方如有违背承诺，愿意承担相关违约责任。

### 投标人：                    （盖单位章）

### 法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

### 年    月    日

### 十、其他证明材料（投标人认为应提供的其他资料）

（第二信封 报价文件格式）

封面格式

启东新港公路养护工区智能化工程项目

投标文件

### 第二信封  报价文件

投标人： 	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

年     月     日

一、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究                  （项目名称）施工招标文件的全部内容（含补遗书第___号至第___号），在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）           圆（¥        元）的投标总报价（其中，增值税税率为         ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

3．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

地    址：

网    址：

电    话：

传    真：

邮政编码：

年       月       日

- 二、已标价工程量清单

- 注意事项：

1、投标人应按照第五章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，工程量清单应采用电子版文件打印形成，其格式与数据应与电子版文件相一致。招标人提供工程量固化清单电子文档，投标人只需输入单价，自动形成合价、总价。

2、投标人不允许修改招标人提供的工程量清单的指定价格或指定单价、编号、细目、数量、运算定义等，否则对该投标人的投标文件做否决投标处理。

3、投标人发现工程量清单电子文档有数量和运算定义等错误时，请及时向招标人提出，在招标人未修改前，切勿自行修改。

4、标价的工程量应采用招标人提供的固化工程量清单填写并打印，禁止采用报价软件自动生成打印或导出。

工程量清单

本条内容可修改为：“本担保自         （生效日期）之日起生效，至         （失效日期）之日失效。” 如发包人接受履约保函采用固定有效期，在项目专用合同条款中应增加保证承包人在履约保函失效日前向发包人出具后续阶段履约保函的约束性条款，直至发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金之日为止。

“偏离情况”一栏应按招标文件要求与投标拟选用产品响应之间的差异，填写“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”。