附件1

南通机场航空货运发展主要任务分解表

| 序号 | 工作事项 | 主要任务 | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）注重规划支撑引领 |  |  |  |  |  |
| 1 | 开展航空货运发展总体规划 | 开展航空货运发展综合规划研究，科学编制南通航空货运中远期发展规划。 | 市交通局 | 市发改委 市工信局 市财政局 市资规局 市商务局 南通海关 南通边检站 市邮管局 机场集团 通州区政府 | 2023年 |
| 2 | 开展航空货运发展专项研究 | 制定《南通机场航空货运发展三年行动计划（2022~2024年）任务清单》，对照分解具体任务、明确进度安排、落实责任人（部门）、制定具体实施步骤（计划）。 | 机场集团 | 市财政局 市商务局 市国资委 南通海关 南通边检站通州区政府 | 2022年 |
|  |  | 围绕航空货运市场需求预测与分析、基础设施规划与建设、航线网络布局与优化、口岸功能报批与开放、扶持培育政策激励机制等相关领域，分类开展航空货运发展专项实施方案、推进计划或实施细则、举措办法等不同形式的专题专项研究。 | 机场集团 市财政局 市商务局 南通海关 | 市发改委 市资规局 通州区政府 | 2023年 |
| （二）强化基础能力保障 |  |  |  |  |  |
| 3 | 推进基础设施建设 | 推进南通机场国际货库改扩建工程、南通机场接收国际入境航班航站楼及国际全货机机组入境通道改造，确保2022年底具备启用条件，满足年进出港货量3万吨处理能力。 | 机场集团 | 市卫健委 市外办 南通海关 南通边检站 市财政局 | 2022年 |
|  |  | 启动海关生物安全二级增强型实验室（P2+实验室）改建项目建设。 |  | 南通海关 | 2022年 |
|  |  | 保障京东货运航空基地顺利投运，2022年底实现京东货航首航。 |  | 机场集团 | 2022年 |
|  |  | 推进冷库、暂养池、跨境电商保税仓库等基础设施建设，优先保障食用水生动物、水果、冰鲜水产品等海关监管场所建设，2023年建成启用水生动物监管场所和跨境电商保税仓库，2024年建成启用进口水果、冰鲜水产品指定监管场所。 | 通州区政府 | 市资规局 市商务局 市国资委 南通海关 机场集团 | 2024年 |
| 4 | 完善航线网络布局 | 依托京东货运航空公司，率先构建通达京津冀、粤成渝等国际航空货运枢纽城市货运骨干航线网络，探索新开至华北、西南、华南等地区城市全货机航班，2023年和2024年分别新开、加密1条京东货航国内航班和1条京东货航国内国际航班。 | 机场集团 | 南通海关 | 2024年 |
|  |  | 以日本大阪、东京航线为突破口，做强日韩、东南亚、港澳台等短程国际航线，待市场稳定后逐步拓展至美国、加拿大等欧美远程国际航线。 |  | 南通海关 南通边检站 | 2025年 |
| 5 | 优化货物运输组织 | 引导航空公司、物流公司采用窄体机或宽体机腹舱带货及客改货航空货运模式，通过客运市场培育货运市场，做大做强国内客机腹舱运输，逐步发展成全货机航线，除京东货航全货机航班外，2023年~2024年再新开、加密4条国内国际全货机航班，到2025年全货机航线数量突破10条。 | 机场集团 |  | 2025年 |
|  |  | 探索推进异地货站模式，将国际货运航线产品推介到园区，将货站收运服务前置到企业。鼓励发展2~3家生产型企业与航空公司开展包机业务，提升点对点货物运输效率。 |  |  | 2023年 |
| （三）加强市场主体培育 |  |  |  |  |  |
| 6 | 引入培育龙头企业 | 培育壮大京东货运航空机队规模，持续增加基地航司在通运力投放，增开直飞航线，积极拓展全球货运业务，提高业务占比。 | 机场集团 |  | 2023年 |
|  |  | 组织开展上门招商、专题招商，吸引顺丰、圆通、UPS、DHL和阿里巴巴、亚马逊、来赞达（Lazada）、虾皮（Shopee）等国内外专业航空物流企业和知名跨境电商平台入驻，在南通建立区域航空货运基地。 | 市交通局 市工信局 市商务局 市发改委 |  | 2025年 |
|  |  | 加强与上海等周边城市的区域产业协作，与2~3家货运代理、卡车运输物流企业构建战略伙伴关系，建设面向东南亚的国际航空货邮集散、转运中心，中转服务、多式联运等航空物流业务形成规模。 | 市工信局 市商务局 市发改委 市邮管局 | 机场集团 | 2025年 |
| 7 | 强化货源组织调度 | 组织调集周边城市及国内货源从南通发运，引导南通开发区、南通综保区、南通高新区等园区内本地企业“本地货本地运。 | 机场集团 | 市交通局 市工信局 市商务局 | 每年度 |
|  |  | 对在南通转关的货物，协调争取留在南通清关。 | 市商务局 | 南通海关 | 每年度 |
|  |  | 搭建完善的国际转国内航班、“卡车航班”中转渠道，拓展全货机混载业务，增强回程货源组织能力。 | 机场集团 |  | 2024年 |
|  |  | 搭建国际贸易物流交流平台或举办提升国际航空货运能力高层论坛，深化国际航空货运产业链上下游交流合作，打造基于京东海外仓为主要节点的国际航线网络。 | 机场集团 |  | 2025年 |
| 8 | 加强集疏体系建设 | 加密机场周边地区公路及城市道路网，充分利用“卡车航班”等资源，建设南通机场辐射中短程市场的地面物流集疏运体系。 | 市交通局 |  | 2024年 |
|  |  | 加强与国内公路运输为主的大型物流企业合作，联合组建本土多式联运公司，打造综合物流信息服务平台，实现全程“一次委托”、运单“一单到底”、结算“一次收取”服务模式，吸引具备空陆、空铁联运需求或能力的企业在南通机场开展业务运营。 | 市交通局 | 机场集团 | 2025年 |
|  |  | 借鉴上海PACTL国际货站运营管理经验，与上海PACTL货站建立业务共融模式，吸纳上海溢出货运服务需求。 | 机场集团 |  | 2025年 |
| （四）提升服务管理水平 |  |  |  |  |  |
| 9 | 加快完善口岸功能 | 开展海关指定监管场地报批争取，推进食用水生动物、进口水果、冰鲜水产品、国际快件、邮件等口岸功能报批、建设工作，力争2023年上半年启用水生动物指定口岸功能，2024年底启用水果、冰鲜水产品指定口岸功能。 | 市商务局 通州区政府机场集团 | 市财政局 南通海关 南通边检站 | 2024年 |
|  |  | 推进跨境电商、进出口加工等产业集聚发展，大力发展跨境电商进口业务，2023年上半年启动跨境电商进区业务。 | 市商务局 | 南通海关 机场集团 通州区政府 | 2023年 |
|  |  | 全力保障京东航空在南通运营基地开展国内（含港澳台）、国际航空货邮运输业务，力争2025年建成具有较强国际竞争力的航空快件及跨境电商集散中心。积极申报国际快件、邮件口岸资质，推动建设国际快件监管中心或国际邮件互换局（交换站）等指定监管场所。 | 市商务局 | 市资规局 市邮管局 机场集团 通州区政府 | 2025年 |
| 10 | 优化口岸营商环境 | 建立重点培育的跨境电子商务服务商名录，深化跨境电商“企业对企业B2B”出口试点工作服务流程。 | 通州区政府 市商务局 | 南通海关 机场集团 | 2022年 |
|  |  | 推进口岸保障能力建设，推广实施口岸、保税仓库、保税加工、跨境电商等功能区“大通关”监管模式，适时推进南通机场货运实施“7*24小时加班制”，提升航空口岸空运服务能力，降低快件及跨境电商货物分拨转运时间成本和物流成本，缩短货物周转时间，保障货运供应链畅通。 | 市商务局 | 机场集团 南通海关 通州区政府 | 2024年 |
|  |  | 参照上海、深圳等机场先进做法，设置“虚拟卡口”，研究在空侧实现国际-国内货物中转，在南通机场设置“三合一”智能卡口，实现不同类型货物“一卡监管、智能通关”，推行市场采购贸易方式试点，提高对外贸易便利化水平。 | 机场集团 | 市商务局 南通海关 南通边检站 | 2023年 |
|  |  | 加大卫生检疫、安全监测和实货查检等基础设施投入，建立鲜活产品、航空邮件快件专用通道，提供快速通关、检验检疫、安检、配载、装卸和交接服务。 | 机场集团 | 南通海关 南通边检站 | 2023年 |
| 11 | 提升通关服务效率 | 创新口岸通关业务，深入推进进出口“提前申报”“两步申报”“两段准入”等通关改革，推行预约通关、无纸化报关、全国通关一体化等便利化措施, 优化查验作业流程，提高查验放行效率，压缩整体通关时间。 | 南通海关 |  | 2023年 |
|  |  | 加强与联检单位“信息互换、监管互认、执法互助”，建立跨区域口岸合作机制，优化境外航空货运通关条件，根据不同国家或地区目的地实施航空快件国际中转集拼，实现中转货物“电子申报、数据核放”。 | 市商务局 | 南通海关 南通边检站 | 2023年 |
|  |  | 采取地方与海关、边检共建方式，加大口岸查验和专业人员招录力度，扩充口岸联检单位人员队伍，2023年形成7*24小时、365天全天候预约通关长效机制。 | 市商务局 | 南通海关 南通边检站 市财政局 | 2023年 |
| （五）加大政策扶持力度 |  |  |  |  |  |
| 12 | 完善财政奖补机制 | 研究制定《加快我市航空货运高质量发展的若干措施》，修订完善航空货运发展奖补政策，制定《航空货运补贴申报指南》，鼓励航空代理人、货主企业通过南通机场集货、进出港，不断提升航线航班运输能力、航班执行率、航班装载率。 | 市财政局 | 市国资委 机场集团 | 2022年 |
| 13 | 积极争取政策倾斜 | 争取国家、省的大力支持，加快基础设施建设项目审批、口岸功能报批、建设资金安排和关键政策等落地。争取民航局在空域规划、空管保障、货运航权、货运航线、组建航司方面的支持，各级政府行业主管部门在口岸建设、金融财税、重大项目建设等方面予以政策倾斜。 | 市交通局 市发改委 市商务局 市税务局 | 市国资委 机场集团 | 2025年 |
| （六）保障措施 |  |  |  |  |  |
| 14 | 强化组织保障 | 成立南通机场航空货运发展工作领导小组，统筹推进重大事宜。设立领导小组办公室，承担领导小组日常工作。建立南通机场航空货运发展工作专班。 | 市交通局 | 领导小组成员单位 | 2022年 |
| 15 | 强化责任分工 | 实施清单化管理，对照主要任务分解和三年行动计划任务清单，倒排时间表、路线图，推动具体工作和事项落实。 |  | 领导小组成员单位 | 每年度 |
| 16 | 强化要素保障 | 积极争取国家、省、地方支持，建立多层次、多渠道要素保障机制。加大各级政府对航空货运发展投入力度，加大社会资本引入力度，拓宽融资渠道，争取补贴资金支持。加大航空货运基础设施规划选址、建设用地等要素支持，用地计划纳入相关国土空间规划，予以重点支持和优先安排。持续强化政策宣贯，积极争取更多企业开通境外货运航线，助力我市进出口贸易的回稳提质。 |  | 领导小组成员单位 | 每年度 |

附件2

南通机场航空货运发展三年行动计划（2022~2024年）任务清单

| 目标 年度 | 序号 | 主要任务 | 要素 类别 | 完成 时限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年 | 1 | 南通机场国际货站竣工验收，具备启用条件 | 基础设施 | 2022年12月 | 机场集团 |
|  | 2 | 南通机场国际全货机机组入境通道改造竣工验收，具备启用条件 |  | 2022年12月 | 机场集团、南通海关、南通边检站 |
|  | 3 | 启动水生动物口岸功能（暂养池）申报 | 口岸功能 | 2022年12月 | 市商务局、南通海关、机场集团 |
|  | 4 | 建立跨区域口岸合作机制，加强与联检单位“信息互换、监管互认、执法互助”，推进监管机制创新 |  | 2022年12月 | 市商务局、南通海关、南通边检站 |
|  | 5 | 建立重点培育的跨境电子商务服务商名录，深化跨境电商“企业对企业B2B”出口试点工作服务流程 |  | 2022年12月 | 通州区政府、市商务局、南通海关 |
|  | 6 | 推行“提前申报、运抵验放”方式，持续优化查验作业流程，压缩整体通关时间，提高货物查验放行效率，保障货运供应链畅通 |  | 2022年12月 | 南通海关、机场集团 |
|  | 7 | 统筹飞行时长、使用机型、最大业载、航班航线等要素，研究制定五年期航空货运培育发展奖补政策 | 政策支持 | 2022年12月 | 市财政局、国资委、机场集团 |
|  | 8 | 保障京东货运航空基地投入运营，实现京东货运航空首航 | 航线运力 | 2022年10月 | 机场集团 |
|  | 9 | 开通南通-北京大兴航线（京东货航） |  | 2022年11月 | 机场集团 |
|  | 10 | 恢复南通-日本进港全货机航班 |  | 2022年12月 | 机场集团 |
| 2023年 | 1 | 建成启用水生动物指定监管场所（暂养池） | 基础设施 | 2023年6月 | 市商务局、南通海关、机场集团 |
|  | 2 | 建成启用跨境电商保税仓库 |  | 2023年12月 | 通州区政府 |
|  | 3 | 启动水果、冰鲜水产品指定口岸功能申报 | 口岸功能 | 2023年3月 | 市商务局、南通海关、机场集团 |
|  | 4 | 启动跨境电商进港业务 |  | 2023年3月 | 通州区政府、市商务局、机场集团 |
|  | 5 | 推进“提前申报” “两步申报”、“两段准入”等通关改革，推行无纸化报关、全国通关一体化等便利化措施，实施全天候无障碍预约通关 |  | 2023年12月 | 南通海关、市商务局、机场集团 |
|  | 6 | 在重点地区布局1~2个货运代理点，引进1~2家国内外知名航空货运代理公司或主运营基地货运航空公司 | 政策扶持 | 2023年12月 | 机场集团、市财政局 |
|  | 7 | 新开、加密1条国内国际全货机航班（不含京东货航） | 航线运力 | 2023年12月 | 机场集团 |
|  | 8 | 新开、加密1条国内航班（京东货航） |  | 2023年12月 | 机场集团 |
| 2024年 | 1 | 建成启用进口水果、冰鲜水产品指定监管场所（暂养池） | 基础设施 | 2024年6月 | 机场集团 |
|  | 2 | 启用进口水果、冰鲜水产品指定口岸功能 | 口岸功能 | 2024年12月 | 机场集团 |
|  | 3 | 新开、加密1条国内国际全货机航班（不含京东货航） | 航线运力 | 2024年12月 | 机场集团 |
|  | 4 | 新开、加密1条国内国际航班（京东货航） |  | 2024年12月 | 机场集团 |
|  | 5 | 积极组织调度水生动物、进口水果、冰鲜水产品等货物从南通机场发运 | 货源 | 2024年12月 | 机场集团 |

附件3

关于成立南通机场航空货运发展

工作领导小组的通知

（代拟稿）

各县（市、区）人民政府，市各直属园区管委会，市各有关部门和单位：

为切实加强对南通机场航空货运发展工作的组织领导，市政府决定成立南通机场航空货运发展工作领导小组。组成人员如下：

组  长：童  剑  市政府副市长

副组长：施  健  市政府副秘书长

周建飞  市交通运输局局长

顾  剑  南通机场集团有限公司董事长、总经理

成  员：谈育龙  市发展和改革委员会二级调研员

薛培龙  市工业和信息化局党组成员、二级调研员

施桂林  市财政局副局长

胡国军  市自然资源和规划局副局长

孙  烨  市交通运输局总工程师

王甫鸿  市商务局四级调研员（市管）

曹  忠  市卫生健康委员会党组成员、市疾控中心主任

侯艳秋  市政府外事办公室副主任

潘世华  市政府国有资产监督管理委员会副主任

徐  斌  国家税务总局南通市税务局副局长

陈  健  南京海关副关长

林  军  南通出入境边防检查站副站长

施海红  市邮政管理局副局长

冯  琦  南通机场集团有限公司副总经理

张连清  通州区人民政府副区长

领导小组下设办公室，承担机场航空货运发展工作统筹协调、推进落实等日常工作。办公室设在市交通运输局，周建飞同志兼任办公室主任，孙烨同志兼任办公室副主任。领导小组成员如有变动，由其接任领导自然替补。