通常高速公路通州湾至通州段工程社会稳定性

评估项目

TCGS-WP标段（三次公告）

招 标 文 件

| 招标人： | 南通市交通公共事业发展中心 |
| --- | --- |
| 招标代理： | 中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司 |

二零二一年九月

目    录

第一篇  招标公告	1

招标公告	2

第二篇 投标人须知	5

投标人须知资料表	6

第三篇 评标办法	19

第四篇 合同协议书与合同主要条款	25

合同协议书	26

廉政合同协议书	27

合同条款	29

第五篇 技术规范	34

第六篇 投标文件格式	36

A、投标书（格式）	38

B、法定代表人身份证明或法定代表人的授权委托书（格式）	39

C、拟分包项目情况表（如有）	41

D、投标保证金格式	42

E、投标书附表（格式）	44

1、拟投入本标段主要人员情况表	44

2、拟投入本标段主要人员经历表	45

3、已建工程表	46

4、资格证明材料	47

F、工作大纲	48

J、其他相关证明材料	48

A、报价投标函	50

B、报价清单	51

第一篇  招标公告

## 通常高速公路通州湾至通州段工程社会稳定性评估项目

## 招标公告（三次）

一、招标条件

根据计划安排，南通市交通公共事业发展中心拟组织开展通常高速公路通州湾至通州段工程社会稳定性评估项目，项目资金已落实，招标人为南通市交通公共事业发展中心，招标代理为中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行国内公开招标。

二、项目概况与招标内容

1、项目背景

通常高速公路通州湾至通州段工程起于通州湾，终点接南通绕城高速，顺接海太过江通道北线线，途径通州湾、海门三余、通州东社等乡镇，全长约28公里。项目建安费约32.6亿元，总投资约65亿元。

2、招标内容与标段划分

本次通常高速公路通州湾至通州段社会稳定性评估项目招标共设一个标段，即TCGS-WP标段，工作内容包括（但不限于）：

（1）制定项目社会稳定风险评估方案；

（2）收集和审阅项目相关资料，编制公示材料；

（3）充分听取意见，开展利益相关群体调查；

（4）全面评估论证，确定风险等级；

（5）编制风险评估报告；

（6）组织项目社会稳定风险评估审查会；

（7）完成主管部门备案工作；

（8）项目所在地主管部门要求的其它相关工作。

三、研究服务期

2021年12月31日前评估报告通过专家评审，获得审批部门的备案登记表。

四、投标人的合格条件

1、本次招标采用公开招标、资格后审的方式。通过资格后审是投标人参与详细评审和中标的前提条件。

2、投标人应为具有与本次招标项目相应的资质和经验，具备承担本次招标项目的人员、设备等技术力量和能力的独立法人，具体要求如下：

（1）资质要求：投标人应为独立法人，需提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；具备有效的基本账户；

（2）投标人2018年1月1日至今，完成过工程类项目的社会稳定性评估咨询。

（3）投标人拟投入的项目负责人具备高级或高级以上技术职称，担任过已完工程社会稳定性评估项目项目负责人。

3、本项目不接受联合体投标；

4、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本标段的投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段的投标，否则，其投标均无效。

5、截止投标文件递交时间当日，在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

五、招标文件的获取

1、自本公告发布之日起，每日上午9:00至11:30，下午13:30至17:30，持单位介绍信、经办人身份证原件及复印件至中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司（地址：南通市崇川区钟秀中路淘宝城1号楼1305室）处购买招标文件（也可以联系招标代理，通过电汇方式获取招标文件，联系电话：周工（18906275318），QQ：2869312633）。

2、招标文件项目专用本售价为人民币300元，售后不退。

六、投标文件的递交及相关事宜

1、投标文件统一在投标会上递交，递交的开始时间为2021年 10 月 11 日13：30，投标文件递交的截止时间为2021年 10 月 11 日14：00。文件递交地点：南通市崇文路2号南通市图书馆21楼2124会议室（如有变动，另行通知）。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

2、定于本项目投标截止同一时间在上述投标地点公开开标，投标人应派法人代表或其授权代理人携带有效身份证明出席。若未前来出席开标会，则视为默认开标结果。

3、防疫期需佩戴好口罩，按照当地（投标人所在地、招标人所在地）最新发布的疫情防控要求执行，请各投标人及时关注并获取最新消息，亦可拨打当地区号+12345热线电话咨询。

七、发布公告的媒介

本次招标公告在南通市交通运输局网上发布。

八、其他

1、投标人在递交投标文件时，应按投标人须知的规定提交投标保证金。

2、已购买或者领取招标文件的投标人，不得擅自放弃投标，若因故确需放弃，则须在投标截止之日3天前书面告知招标人，如无故不参加投标而造成投标人不足3家而重新招标的，若重新招标的招标范围、规模和资格要求等未发生改变，招标人可以拒绝其参加重新招标的投标。

3、投诉：投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向交通运输主管部门投诉。

九、联系方式

招标人：南通市交通公共事业发展中心

地    址：南通市崇川区通京大道8号

联 系 人：顾女士

电    话：0513-59001920

招标代理：中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司

地    址：南通地址为崇川区钟秀中路淘宝城1号楼1305室

联 系 人：周婧、吕俊峰

电    话：周婧（18906275318）、吕俊峰（18550663166）

E-mail：2869312633@qq.com

二○二一年九月十五日

注：上述时间均为北京时间。具体事宜请与招标代理联系。

第二篇 投标人须知

投标人须知

## 投标人须知资料表

| 投标人须知条款号 | 具体信息或数据 |
| --- | --- |
| 1.1 | 发包人：本项目稳评批复对象。本项目发包人为南通市交通运输局。 招 标 人：南通市交通公共事业发展中心 地 址：南通市崇川区通京大道8号 联 系 人：顾女士 电 话：0513-59001920 招标代理：中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司 地 址：南通地址为崇川区钟秀中路淘宝城1号楼1305室 联 系 人：周婧、吕俊峰 联 系 人：周婧（18906275318）、吕俊峰（18550663166） E-mail：2869312633@qq.com |
| 1.2 | 招标范围、工程说明：详见招标公告 |
| 2.1 | 资金来源：资金已落实 |
| 10.4 | 投标人在提交投标文件时应同时提交一份其投标文件的文字录入部分的电子文档，文件用WORD软件制作，报价用EXCEL软件制作，并分别将投标文件第一个信封和投标文件第二个信封内容拷入不同的U盘，分别装入各信封的封套中（第一个信封电子文档装入第一个信封封套中，第二个信封电子文档装入第二个信封封套中）；文件均不得设置密码，投标人应保证其提交的电子文件无病毒。U盘上需标明投标单位名称和投标标段号，电子文件必须与正本文件一致。 第一个信封无论书面文件还是电子文档中均不得出现投标报价的有关内容。 |
| 11.1 | 招标人设定投标控制价上限为人民币贰拾万元整（￥200000元） |
| 12.1 | 投标文件有效期：开标之后的90天内 |
| 13.1 | 投标保证金的金额：人民币4000元 |
| 13.2 | 是否要求投标人递交投标保证金：√要求 投标保证金的递交截止时间为：同投标文件递交截止时间 投标保证金必须选择下列一种形式：现金、电汇、银行汇票或银行本票或银行保函或招标人认可的其它形式。 若采用电汇，投标人应在上述投标保证金递交截止之前，将投标保证金由投标人基本账户一次性汇入招标人指定账户，否则视为投标保证金无效。 若采用银行汇票或银行本票（若投标人基本开户行在南通，则可递交银行本票），投标人应在上述投标保证金递交截止时间之前，将银行汇票或银行本票递交给招标代理，且投标保证金必须由投标人基本账户汇出,否则视为投标保证金无效。（采用银行本票的，必须同时递交银行本票申请单的复印件） 若采用银行保函，银行保函应采用招标文件提供的格式，且应在投标有效期内保持有效，招标人如果按本章第3.3.2项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。银行保函原件应单独密封后在投标截止时间前递交给招标人（招标代理）。 招标人指定账户如下： 单位名称：中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司启海分公司 账号：10716001040026646 开户行：中国农业银行南通人民东路支行 投标保证金的退还：未被推荐为中标候选人的投标人的投标担保可在中标公示发出之日5日内联系招标代理办理退还手续（汇票或本票形式的投标担保在第二信封开标过后即可办理退还手续），第二、第三中标候选人的投标保证金在第一中标候选人提交履约担保后予以退还，中标人的投标保证金在合同签订后退还。 □不要求 |
| 15.1 | 投标文件的份数：正本 1 份，副本 4 份，同时提交第一信封电子文件、第二信封电子文件各一份。 |
| 15.2 | 投标文件正本应使用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件第一信封正本中凡投标书、授权委托书必须按第六篇“投标文件格式”的要求分别签署姓名、盖投标人单位章。投标文件第二信封中，报价投标函及报价清单汇总表应按第六篇“投标文件格式”的要求分别签署姓名、盖投标人单位章。 |
| 16.1 | 本次招标采用双信封形式。 投标文件第一信封（商务及技术文件，及其电子文件）以及第二信封（投标报价和报价清单，及其电子文件）应分别单独密封包装，未按双信封形式密封的投标文件将不被接收。 |
| 16.2 | 封套上应注明： 投标文件第一个信封（商务及技术文件）封套： 投标人邮政编码： 投标人地址： 投标人名称： 投标人联系人： 投标人联系电话： 招标人地址： 招标人名称：南通市交通公共事业发展中心 通常高速公路通州湾至通州段工程社会稳定性评估项目第一个信封（商务及技术文件）投标文件 在 年 月 日 时 分（即投标截止时间）前不得开启 投标文件第二个信封（投标报价和报价清单）封套： 投标人邮政编码： 投标人地址： 投标人名称： 投标人联系人： 投标人联系电话： 招标人地址： 招标人名称：南通市交通公共事业发展中心 通常高速公路通州湾至通州段工程社会稳定性评估项目第二个信封（投标报价和报价清单）投标文件 在投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审结束前不得开启 |
| 17.1 | 投标文件递交截止时间：详见招标公告 递交投标文件地点：详见招标公告 |
| 20.1 | 开标时间：详见招标公告 地点：详见招标公告 |
| 22 | 评标方法：双信封开标形式的综合评估法 评标委员会构成：5人或5人以上单数；其中招标人代表不超过1/3，专家不少于2/3。 评标委员会确定方式：由招标人依法组建。 评标委员会推荐的中标候选人的数量为3家，若有效投标人不足3家的，则推荐的中标候选人的数量为有效投标人的数量 |
| 23 | 评标结果公示 公示媒介：南通市交通运输局网站 公示期限：3日 |
| 25 | 中标结果公告 公告媒介：南通市交通运输局网站 公告期限：3日 |
| 28 | 履约担保的提交时间：中标人在收到中标通知书30天内 履约担保的金额：中标合同价的5%（最近一次江苏交通项目的信用档案等级评定为AA级或红名单的中标人履约保证金金额为中标合同价的2.5%） 履约担保形式：银行汇票、本票、电汇或保函或招标人认可的其它形式，采用保函的，出具保函的银行级别应为国有商业银行支行或以上级别； |
| 29 | 合同协议书的签署：中标人在收到中标通知书30天内 |
| 30.3 | 行政监督机构：南通市交通运输局 地 址：南通市崇文路2号图书馆21F 电 话：0513-59003761 传 真：0513-59003777 邮 政 编 码：226001 纪检监督机构：南通市交通运输局纪检 地 址：南通市崇文路2号图书馆22F 传 真：0513-59003777 邮 政 编 码：226001 |

注：如有补遗书，以最后发出的内容为准。

一  总则

#### 1、定义和解释

1.1  定义

发包人：本项目稳评批复对象。本项目发包人为南通市交通运输局。

招标人：即合同协议书中的“发包人”、“甲方”，是指本合同条款中指明的执行建设项目投资计划的单位，或其指定的负责管理建设项目的代表机构，以及取得该当事人（单位）资格的合法授权人（单位）。本项目招标人为南通市交通公共事业发展中心。下称为招标人或发包人。

招标代理：受招标人委托，在招标人授权范围内组织招标工作的机构。本项目招标代理为中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司。下称招标代理。

投标人：是指参与投标竞争，具备相应资质（资格）的投标单位。

中标人：是指最后中标的投标人。

1.2 招标范围：具体要求详见本须知附件《项目任务书》。

1.3规划编制进度初步安排：详见招标公告。

#### 2  资金来源

2.1  所需资金已落实。

#### 3  投标人的合格条件

3.1  本次招标采用公开招标、资格后审方式，通过资格后审是投标人参与详细评审和中标的前提条件。本工程对投标人资格要求如下：

（1）资质要求：投标人应为独立法人，需提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；具备有效的基本账户；

（2）投标人2018年1月1日至今，完成过工程类项目的社会稳定性评估咨询。

（3）投标人拟投入的项目负责人具备高级或高级以上技术职称，担任过已完工程社会稳定性评估项目项目负责人。

3.2本次招标不接受联合体投标。

3.3与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本标段的投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段的投标，否则，其投标均无效。

3.4投标人必须对整个合同段投标，只对该合同段中的部分工程投标者，将不予考虑。

3.5本项目严禁转包。对于专业比较强或适合专业化单位实施的课题或工作，经发包人允许后可分包给专业单位实施。

3.6每个投标人对本合同段只能提交一份投标文件，任何投标人都不得以任何方式参与另一投标人对同一合同段的投标，否则其投标将被拒绝。

3.7截止投标文件递交时间当日，在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

#### 4  投标费用

  - 投标人在投标过程中的一切费用，无论中标与否，均由投标人自行承担。

#### 5  现场考察

5.1招标人不组织投标人对现场及其周围环境进行考察。如投标人需要，可自行组织现场考察，以便了解现场情况，获得有关编制投标文件和签署合同所必需的一切资料。招标人对投标人自行组织的现场考察给予必要的协助。现场考察的费用由投标人自行负担。

5.2 投标人将被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。投标人据此情况作出的判断和决策，由投标人自行负责。

5.3 投标人自行组织现场考察过程中，应对其自身安全负责，如果发生人身伤亡、财物或其他损失，不论何种原因所造成，招标人概不负责。

5.4 投标人自行组织现场考察期间的交通、食宿由投标人自行安排，费用自理。

5.5 投标人在自行组织现场考察时，下车后必须放置安全标志、穿着安全标志服（反光背心），服装由投标人自备。

#### 6  标前会议

6.1 招标人不组织标前会议。

## 二  招标文件

#### 7  招标文件的内容

7.1  招标文件分下列各篇，此外招标人或招标代理在招标期间按本须知第8、9、17条规定发出的补遗书及其它有效函件都作为招标文件的组成部分。

- 招标公告

- 投标人须知

- 评标办法

- 合同主要条款

- 技术规范

- 投标文件格式

7.2  投标人应认真阅读招标文件，并按招标文件的规定与要求编写投标文件。投标人如未按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，其投标将被拒绝。

7.3  投标人应认真检查招标文件是否完整，若发现缺页或附件不全时，应及时向招标人提出，以便补齐。

#### 8  招标文件的澄清和解答

8.1  要求澄清招标文件的投标人应以书面（含传真）的方式在投标截止时间10天以前通知招标代理。招标代理在投标截止时间3天以前，以补遗书方式书面（含传真）答复（包括对询问的解释，但不说明询问的来源），对于可能影响投标文件编制的澄清，发布之日到投标截止日当天不足15日的，应延迟到满足15天为止。招标代理的答复将发给所有购买招标文件的投标人。投标人在收到书面答复后，应立即以传真的方式回复招标代理，确认已收到该书面答复。

#### 9  招标文件的修改

9.1  在投标截止期3天之前，招标人或招标代理可能会因任何原因，包括答复投标人的书面澄清要求，以印发有编号的补遗书方式对招标文件进行修改，对于可能影响投标文件编制的澄清，发布之日到投标截止日当天不足15日的，应延迟到满足15天为止。

9.2  补遗书应按时序编号，并发给所有购买招标文件的投标人，作为招标文件组成部分对所有投标人都有约束力。投标人在收到补遗书后，应立即以传真等书面方式向招标人确认收到的补遗书编号和日期。

## 三  投标文件的编制

#### 10  投标文件的编制

10.1投标文件包括下列各项内容（包括，但不限于）：

投标文件第一信封：

- 投标书

- 法定代表人身份证明或法定代表人的授权委托书

- 拟分包项目情况表（如有）

- 投保担保格式

- 投标书附表

- 工作大纲

- 其他材料

以及投标保证金和按本须知规定应填报的其他资料。

投标文件第二信封：

- 报价投标函

- 报价清单

以上内容都必须使用招标文件中提供的格式或大纲编写，并按上述顺序装订，但表格可以按同样格式扩展。除另有规定者外，投标人不得修改。工作大纲至少应包括格式所列的内容，但不仅限于此。

10.2 投标文件应编制目录，并注明页码。每个章节用彩色纸张隔离，以便查阅。

10.3 投标文件及投标人与招标人之间有关的来往通知、函件和文件均须使用中文。

10.4 投标人在提交投标文件时应同时提交一份其投标文件的文字录入部分的电子文档，文件用WORD软件制作，报价用EXCEL软件制作，并分别将投标文件第一个信封和投标文件第二个信封内容拷入不同的U盘，分别装入各信封的封套中（第一个信封电子文档装入第一个信封封套中，第二个信封电子文档装入第二个信封封套中）；文件均不得设置密码，投标人应保证其提交的电子文件无病毒。U盘上需标明投标单位名称和投标标段号，电子文件必须与正本文件一致。

第一个信封无论书面文件还是电子文档中均不得出现投标报价的有关内容。

#### 11  投标价

#### 11.1	招标人设定投标控制价上限，具体详见投标人须知前附表，投标人的投标报价超出招标人给定的投标控制价上限的（不含上限值），作否决投标处理。

11.2	投标人的投标价，应是投标人完成本项目所有工作内容和提供完整的报告（成果）、取得相关部门的批准及后续服务的全部费用。投标报价应视为已包括：人员费用、现场费用、技术评审费用、交通工具及使用费、专家咨询费、会务费、招标代理费、设备及相关费用、公司取费、法定税金、利润等与履行本合同有关的一切费用。

11.3	在合同实施期间，合同价不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。合同执行期间，办理批复手续时，相关主管部门有新增工作内容的，咨询单位需按要求完成，包干费用不予增加或调整，投标人在报价时应予充分考虑。

11.4	本项目发包人及招标人不提供任何设施与物品，中标人（服务单位）的现场生活、办公用房，办公、生活设施以及交通、水电、通讯等问题由投标人在投标报价时自行考虑。

11.5	投标人应为投入的工作人员进行必要的安全教育，配备必要的安全装备，并为相关现场服务人员投保并承担费用，相关费用在投标报价中充分考虑。

11.6	本项目实施期间，为取得批复所涉一切工作均应由中标人（即本项目服务单位）负责并承担费用；为便于工作的开展，发包人可提供一定的协助，由此所发生的一切相关费用均由中标人承担，投标人在投标报价时应予充分考虑。

11.7	本项目工期紧、任务重，咨询单位在中标后需按发包人要求投入足够的人员技术力量，保证项目能按期完成各专题的报审任务，由此所发生的一切相关费用均由中标人承担，投标人在投标报价时应予充分考虑。

11.8	本项目要求咨询单位完成项目后，将项目所涉全部咨询成果文件刻制光盘（一式两份）交付发包人，相关费用包含在合同总价中，投标报价时应作充分考虑。

11.9	投标文件中只允许有一个报价，招标人不接受选择性报价。若出现两个或两个以上的报价，则该投标文件将被否决。

11.10	本项目不接受调价函。

11.11	本项目的招标代理服务费用由中标人承担，计入报价清单中。中标人在收到中标通知书后7日内向代理机构一次性支付，本项目招标代理服务费的收费标准按国家发展改革委《招标代理服务收费管理暂行办法 》、《关于招标代理服务费有关问题的通知》以及《国家发改委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》规定标准费用的90%进行计算（按该折扣率标准计算后单标段代理费不足1.5万元的，按1.5万元计）。

11.12	本项目不设暂列金额。

#### 12  投标有效期

12.1 投标文件有效期为开标之后的90天内。

12.2 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，招标人或招标代理可向投标人提出延长有效期的要求。这种要求和答复应以传真等书面形式进行。投标人可以拒绝招标人的要求而不会因此被没收投标保证金。同意延期的投标人，不需要也不允许修改他的投标文件，但需要相应地延长投标保证金的有效期。在延长期内本须知第13条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然继续适用。对拒绝招标人延长投标有效期要求的投标人，将视为其放弃投标。

#### 13  投标保证金

13.1 投标人在送交投标文件时应同时提交投标保证金（金额见投标人须知资料表）。投标人的投标保证金在投标人递交投标文件时单独递交。

13.2投标保证金形式见投标人须知资料表。

13.3 未能提交投标保证金的投标文件，招标人将予以拒绝。

13.4 投标保证金在投标文件有效期满后30天内保持有效，招标人如果按本须知12.2款的规定延长了投标文件有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

13.5 投标保证金的退还程序见本须知前附表。

13.6 投标人如有下列情况之一者，将没收其投标保证金：

- 在投标有效期内撤回其投标文件；

- 中标人未能按本须知第28条或第29条的规定提交履约担保或签订合同协议书。

#### 14  合理化建议

14.1 投标人对本招标项目有独到的见解，能使招标人有利用价值的信息，合理化建议等，可以在投标文件格式中的“合理化建议”中提出。

#### 15  投标文件的签署和份数

15.1 投标人须按本须知第15.1款的规定，向招标人递交投标文件，其中正本1份，副本4份。副本为正本的复印件。投标文件封面上应明确标明“正本”或“副本”字样，并写明所投合同段的编号以及投标人名称。当副本与正本有不一致时，以正本为准。

签订合同协议书前，中标人须按发包人要求的数量另行提供投标文件副本。

15.2 投标文件正本应使用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件第一信封正本中凡投标书、授权书、承诺书必须按第六篇“投标文件格式”的要求分别签署姓名或盖签名章、盖投标人单位章。投标文件第二信封中，报价投标函及报价清单汇总表应按第六篇“投标文件格式”的要求分别签署姓名或盖签名章、盖投标人单位章。

15.3 投标文件的任何一页都不应涂改、行间插字或删除。如出现上述情况，不论何种原因造成，均应由投标文件签字人在改动处签名或盖单位公章。

15.4 若投标文件不是由法定代表人亲自签署，而是由代理人签署，则应在投标文件中提供授权书，授权书应由法定代表人签署并装订在投标文件的正本之中。如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则不需提交授权书，但应提供法定代表人身份证明原件并装订在投标文件的正本中。

15.5　投标文件的正本与副本应分别装订成册，投标文件应编制目录，并逐页标注页码。

## 四  投标文件的递交

#### 16  投标文件的密封与标志

16.1本次招标采用双信封形式，投标文件第一信封（商务及技术文件，包括其电子文档U盘）以及第二信封（投标报价和报价清单，包括其电子文档U盘）应分别单独密封包装，未按双信封形式密封的投标文件将不被接收。

16.2 封套上应注明：

投标文件第一个信封（商务及技术文件）封套：

投标人邮政编码：

投标人地址：

投标人名称：

投标人联系人：

投标人联系电话：

招标人地址：

招标人名称：南通市交通公共事业发展中心

通常高速公路通州湾至通州段工程社会稳定性评估项目第一个信封（商务及技术文件）投标文件

在     年     月     日     时     分（即投标截止时间）前不得开启

投标文件第二个信封（投标报价和报价清单）封套：

投标人邮政编码：

投标人地址：

投标人名称：

投标人联系人：

投标人联系电话：

招标人地址：

招标人名称：南通市交通公共事业发展中心

通常高速公路通州湾至通州段工程社会稳定性评估项目项目第二个信封（投标报价和报价清单）投标文件

在投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审结束前不得开启

16.3未按16.1款规定密封的投标文件，招标人不予受理。

16.4如果因投递地点未写清楚而使投标文件迟到或遗失；或因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，招标人和招标代理概不负责。

#### 17  投标文件递交

17.1 投标人应于资料表中规定的时间内将投标文件递交到指定地点。

17.2在投标截止时间3天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，且修改内容可能到影响投标文件的编制，相应延长投标截止时间。

17.3 不论投标人是否中标，递交的投标文件概不退还。

17.4 不论是否提交投标文件，投标人不应扩散招标文件的内容。

#### 18  迟到的投标文件

18.1 招标人或招标代理在按本须知第17条规定的送交投标文件截止期以后送到的投标文件将一律拒收，并原封退回投标人。

#### 19  投标文件的更改与撤回

19.1 在送交投标文件截止期以前，投标人可以更改或撤回投标文件，但必须以书面形式提出，并经授权的投标文件签字人签署。在时间紧迫的情况下，投标文件撤回的要求可先以传真通知招标人，但应随即补发一份正式的书面函件予以确认。更改、撤回的确认书必须在送交投标文件截止期以前送达招标人签收。招标人最多只能接受一次投标人按上述规定提出的修改。

19.2 更改的投标文件应同样按照投标文件送交规定的要求进行编制、密封、标记和发送。

19.3 送交投标文件截止期以后，投标文件不得更改。需作澄清时，必须按本须知第24条的规定办理。

19.4 如果投标人在投标文件有效期内撤回投标文件，则按本须知第13.6款的规定没收其投标保证金。

## 五  开标与评标

#### 20  开标

20.1 招标人或招标代理将按招标文件中规定的开标时间和地点，对所有按时递交并已签收的投标书进行开标。开标时，投标人的法人代表或其授权代理人应持身份证等有效身份证明准时到场，并在签到表上签名以证明其出席，若不出席开标会，应认为其默认开标结果。

20.2 开标会由招标人组织，并邀请上级主管部门、监督部门派员参加。

20.3 对已撤回的投标文件不予开标。开标时，首先由投标人代表检查投标文件的密封与标记情况，未按本须知16条规定进行密封与标记的投标文件将不予开标，当场退还给投标人。经确认无误后，工作人员当场对投标文件第一信封进行开封，对投标文件进行核查。若发现投标人未按照招标文件的要求提交投标保证金，招标人将当场否决其投标。

20.4对通过上述检查的投标文件，宣读合同段名称、投标人名称、项目负责人以及招标人认为必要的其他内容，招标人应做好开标记录，存档备查。

20.5 若招标人或招标代理宣读的结果与投标书不符时，投标人法定代表人或其授权代理人有权在开标现场提出异议，经当场核查确认后，招标人或招标代理应重新宣读其投标书；若投标人现场未提出异议，则认为投标人己确认招标人宣读的结果，投标人的授权代表应在开标记录上签字认真。

20.6在投标人的投标文件第二信封开启后，招标人若发现投标人未在报价投标函上填写投标总价，或者报价投标函中文字表示的报价金额有误无法认别其最终报价的，或投标人投标总价超出招标人设定的最高限价的，招标人将当场宣布否决其投标，未通过上述检查的投标文件的报价不参与评标基准价计算。

20.7 投标人应派法人代表或其授权代理人出席招标人或招标代理组织的开标活动，因未参加开标活动的，视为该投标人默认开标结果。

#### 21  过程保密

21.1凡有关对投标文件的审查、澄清和评价工作，都应在保密的情况下进行，任何有关信息和资料，均不得向投标人或与上述工作无关的人员泄露。

21.2 投标人在上述过程中，对招标人或评标委员会施加任何影响的行为都将导致取消对其投标文件的评审。

#### 22  评标办法

采用双信封开标形式的综合评估法，具体详见第三篇“评标办法”；

评标委员会按照“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

#### 23  评标结果公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

## 六  授予合同

#### 24  合同授予的条件

根据评标委员会的推荐意见，并结合招标文件规定由招标人确定中标人。

#### 25  中标结果公告

招标人在投标人须知前附表规定的媒介发布中标结果公告。

#### 26  招标人的权利

26.1 招标人在发出中标通知书前有权接受或拒绝任何投标，宣布投标无效或拒绝所有投标，并对由此引起的对投标人的影响不承担责任，也不解释原因，但投标保证金将退还给投标人。

#### 27  中标通知书

27.1 在规定的投标有效期截止前，向中标单位发出中标通知书确认其投标被接受。中标通知书中将写明发包人将支付给咨询服务单位按合同规定实施和完成本工程的总价。

27.2 中标通知书是合同文件的组成部分。

27.3 中标人在收到中标通知书后，应在24小时内以书面形式通知招标人。

#### 28 履约担保

28.1中标人应在签订合同协议书前按投标人须知前附表的约定提交履约担保。

28.2履约担保金额：中标合同价的5%（最近一次江苏交通项目的信用档案等级评定为AA级或红名单的中标人履约保证金金额为中标合同价的2.5%）。

#### 29  合同协议书的签署

29.1 中标人在资料表规定的时间内，派代表与招标人协商签订合同事宜，与招标人签署合同协议书。

29.2 合同协议书经双方法定代表人或其授权代理人签署、加盖公章后生效。

29.3如果第一中标候选人未能遵守本须知第28.1款或29.1款的规定，招标人将宣布其中标无效，并没收其投标保证金。在此情况下，招标人可将合同授予下一个中标候选人，也可以重新组织招标。

## 七  纪律与监督

#### 30  纪律与监督

30.1 招标评标工作的有关人员不得索贿受贿，不得泄露与评标、会谈及其他相关工作情况；在招标、评标期间，不得出席由投标人主办或赞助的任何活动。若发现违法违纪行为，将追究当事人责任，同时取消投标人的投标资格或中标资格。

30.2 投标人在投标过程中严禁互相串通、结盟，损害招标的公正性和竞争性，或以任何方式影响其他投标人参与正当投标。如发现投标人有上述不正当竞争行为，将取消其投标资格或中标资格。

30.3 招标工作将公开接受社会监督。

### 投标须知附件

#### 附件1  项目任务书

通常高速公路通州湾至通州段工程社会稳定性评估项目

项目计划书

一、工作背景

通常高速公路通州湾至通州段工程起于通州湾，终点接南通绕城高速，顺接海太过江通道北线线，途径通州湾、海门三余、通州东社等乡镇，全长约28公里。项目建安费约32.6亿元，总投资约65亿元。

二、工作内容

工作内容包括（但不限于）：

（1）制定项目社会稳定风险评估方案；

（2）收集和审阅项目相关资料，编制公示材料；

（3）充分听取意见，开展利益相关群体调查；

（4）全面评估论证，确定风险等级；

（5）编制风险评估报告；

（6）组织项目社会稳定风险评估审查会；

（7）完成主管部门备案工作；

（8）项目所在地主管部门要求的其它相关工作。。

三、计划安排

2021年12月31日前评估报告通过专家评审，获得审批部门的备案登记表。

第三篇 评标办法

通常高速公路通州湾至通州段工程社会稳定性评估项目

评标办法

#### 第一章  总则

- 为统一和规范评标工作，招标人依据《通常高速公路通州湾至通州段工程社会稳定性评估项目招标文件》和部、省有关规定，制定本办法。

- 本办法适用于通常高速公路通州湾至通州段工程社会稳定性评估项目的评标。

- 评标工作应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

#### 第二章  评标机构和评标程序

- 评标工作由评标委员会负责完成，评标委员由招标人代表和相关技术、经济方面的专家组成，人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二，评标委员会设主任委员一名，由评标委员会推选产生。主任委员与评标委员会委员有同等的建议权和表决权。评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，严肃评标及保密纪律，自觉接受监督。

- 清标工作组

为协助评标委员会开展评标工作，招标人组建清标工作组，主要职责为：

(1) 根据招标文件中的评标办法，制定评标工作所需各种表格；

(2) 根据招标文件汇总评标标准及对投标文件的合格性要求；

(3) 对投标文件响应招标文件规定的情况进行摘录，列出相对于招标文件的所有偏差；

(4) 协助做好各项清标检查与澄清、确认等工作；

(5) 协助做好评标委员会评标过程中计算、汇总等辅助性工作和后勤保障工作；

(6) 协助做好各项会议与工作成果的记录，做好投标文件的保管保密工作；

(7) 协助做好评标全过程文件的保管、整理与存档工作；

(8) 协助评标委员会对各投标人进行初步评审和综合得分汇总计算等工作。

- 评标工作主要程序为：

1 招标人宣布评标委员会组成；

2 推选评标委员会主任委员；

3 审阅评标办法、投标文件；

4 第一信封初步评审；

5 第一信封详细评审；

6开启投标人第二信封投标文件；

7第二信封初步评审；

8报价评审；

9综合得分汇总、排序；

10 提出评标意见，推荐中标候选人；

11提交书面评标报告。

#### 第三章  第一信封初步评审

招标人依法组织的评标委员会首先对投标文件第一信封进行初步评审，只有通过第一信封初步评审的投标文件才能进入详细评审。初步评审包括资格审查、第一信封符合性审查；

- 评标委员会先对投标人进行资格审查，不通过资格审查的投标将否决其投标。投标人通过资格审查的条件如下：

（1）资质要求：投标人应为独立法人，需提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；具备有效的基本账户；

（2）投标人2018年1月1日至今，完成过工程类项目的社会稳定性评估咨询。

（3）投标人拟投入的项目负责人具备高级或高级以上技术职称，担任过已完工程社会稳定性评估项目项目负责人。

投标人资格不符合上述之一者，即不能通过资格条件审查，将否决其投标，也不进入下一步评审。

- 评标委员会对通过资格审查的投标文件第一信封进行符合性审查，通过第一信封符合性审查的主要条件包括：

（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨，且：

- 投标书按招标文件规定填报，且有法定代表人或其授权的代理人签名或签章，盖有单位章；

- 投标书附表齐全完整，内容均按规定填写；

（2）投标文件正本中法定代表人或其授权代理人的签字齐全，符合招标文件规定：凡投标书、授权书按第六篇“投标文件格式”的要求分别签署姓名、盖投标人单位章。

（3）投标人按照招标文件规定的金额、形式、时效和内容提供了投标保证金。

（4）投标人法定代表人亲署投标文件的，其法定代表人身份证明符合招标文件规定，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名或签章；

（5）投标人法定代表人的授权代理人，其授权书符合招标文件规定，且授权人和被授权人均在授权书上签名或签章；

（6）投标文件不应附有招标人不能接受的条件；

（7）投标文件第一个信封（商务及技术文件，包括第一信封电子档）中未出现有关投标报价的内容。

（8）未以联合体形式参与投标。

（9）投标人没有提供虚假材料。下列行为（但不限于）构成虚假行为：

- 借用他人资质申报；

- 以他人的工程业绩或奖励材料申报；

- 隐瞒行政处罚不报；

- 隐瞒有关关联企业、隶属企业情况不报。

（10）未发现其它应当拒绝其投标的行为或内容。

投标文件不符合以上条件之一的，应认为其存在有重大偏差，将否决其投标。对于实质上不符合招标文件要求的投标文件，不允许投标人更正或撤回其不符合规定的部分而使之符合规定。

#### 第四章  第一信封详细评审

- 评标委员会还应对通过第一信封初步评审的投标文件，从是否响应合同条件方面进行详细评审。

- 评标委员会对合同条件进行评审的主要内容包括：

- 投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，没有提出新的风险划分办法；

- 投标人没有增加招标人的责任范围，或减少投标人义务；

- 投标人没有提出不同的工程验收、计量、支付办法；

- 投标人对合同纠纷、事故处理办法没有提出异议；

- 投标人在投标活动中没有欺诈行为；

- 投标人没有对合同条款有重要保留。

投标文件如有不符合以上条件之一者属于重大偏差，评标委员会将否决其投标。

- 评标委员会在技术部分评审过程中发现投标人的投标文件存在下列问题之一，则属于重大偏差，将否决其投标：

- 承诺的质量检验标准低于国家强制性标准要求；

- 研究服务程序或方法不可行；

- 履约信誉证明材料虚假；

- 细微偏差及处理方法：

（一）投标人投标文件中的下列偏差为细微偏差：

- 除强制性标准规定之外，拟投入本合同段的设备及人员不足；

- 工作大纲不够完善。

（二）评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

- 在技术评审中酌情扣分；

- 在技术评审中酌情扣分。

- 招标人将以书面方式要求投标人对投标文件中的细微偏差内容作必要的澄清或者补正。对此，投标人不得拒绝。澄清或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清或补正内容将作为投标文件的组成部分。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清或者补正的，招标人将否决其投标。招标人不接受投标人主动提出的澄清。

- 评标采用双信封形式的综合评估法，满分100分，其中第一信封技术评审满分为90分，第二信封报价评审满分为10分。评标委员会首先对已通过第一信封初步评审、详细评审的投标文件进行技术评审，对第一信封技术评审结束，由招标人公开开启投标文件第二信封后，评标委员会对第二信封再进行评审（包括第二信封符合性审查与报价评审）。

技术评审从拟投入本项目项目责人的资格和能力、投标人业绩、工作内容、研究思路及研究方法、重难点分析及解决对策、工期保障措施、质量保障措施、履约信誉等方面进行评审，评标委员应在充分审查投标文件的基础上独立进行评分，评分最多保留一位小数。

| 序号 | 评审因素 | 评审因素评分值 | 根据下列因素进行评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| a | 拟投入本项目项目责人的资格和能力 | 20分 | 项目负责人满足资格条件的得基本分15分； 在此基础上，每增加一个线性工程（线性工程限指：公路或市政道路或轨道交通或铁路或航道）社会稳定性评估项目负责人业绩资格条件的业绩加2.5分； 本项满分20分； 注：一个合同仅计一个业绩。 |
| b | 投标人业绩 | 20分 | 满足资格条件审查的得基本分12分； 在此基础上，每增加一个线性工程（线性工程限指：公路或市政道路或轨道交通或铁路或航道）社会稳定性评估项目业绩加2分，最多加8分； 本项满分20分； 注：一个合同仅计一个业绩。 |
| c | 工作内容、研究思路及研究方法 | 10分 | 从各投标人对招标项目工作内容的理解是否全面、研究思路是否清晰及研究方法是否合理等方面酌情评分。本项最高得10分。 |
| d | 重难点分析及解决对策 | 15分 | 从各投标人对项目重难点的把握是否准确、对关键性技术问题的解决对策是否合理等方面酌情评分。本项最高得15分。 |
| e | 工期保障措施 | 10分 | 从各投标人的工作计划、工期保证措施等方面酌情评分。本项最高得10分。 |
| f | 质量保障措施 | 10分 | 从各投标人的质量保证体系、质量保证措施等方面酌情评分。本项最高得10分。 |
| g | 履约信誉 | 5分 | 根据《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》，在投标文件递交截止当日查询的投标人（限咨询服务类）最近一期的信用等级及其信用等级评定分值情况进行评定。 （一）信用等级为AA级的企业，信用分为X分； （二）信用等级为A级（含暂定A级）的企业，信用分为0.8X～0.95X分，具体按下列公式进行计算： （三）信用等级为B级（含暂定）的企业，信用分为0.65X～0.8X分，具体按下列公式进行计算： （四）信用等级为C级（含暂定）的企业，信用分为0.45X～0.6X分，具体按下列公式进行计算： （五）信用等级为D级的企业，否决其投标。 注：X为履约信誉分满分值（X=5），Y为投标人在本次投标活动中的履约信誉分值，Z为企业最近一次信用等级评定分值。暂定A级、无评定分值的A级投标人，Z按85计算。 |

#### 第五章  第二信封评审

对于实质上符合招标文件要求的投标文件进行第二信封开标。

- 投标文件通过第二信封符合性审查的条件为：

(1)第二信封（报价清单）按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨，内容齐全完整；

(2)第二信封（报价清单）中法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章齐全，符合招标文件规定；

(3)报价唯一且投标报价函中报价与报价清单中投标报价一致，并且报价清单中无算术性修正情况。

投标文件不符合以上条件之一的，应认为其存在有重大偏差，将否决其投标。对于实质上不符合招标文件要求的投标文件，不允许投标人更正或撤回其不符合规定的部分而使之符合规定。

- 报价评审（10分）

1、招标人设定的投标控制价（总价）上限为人民币大写贰拾万元整（￥200000元）。投标人投标报价（总价）超出招标人设定的投标控制价（总价）上限的，按否决其投标处理。开标现场按否决其投标处理的投标人报价不进入评标基准价的计算。

2、确定评标基准价

取所有投标人有效报价（有效报价指投标文件通过第一评审与第二信封符合性审查的投标人投标文件第二信封报价投标函中文字报价）作算术平均（有效报价为5家或5家以上时，去掉一个最高值与一个最低值），将该平均值作为评标基准价。

如果投标人认为评标基准价计算有误，有权在开标现场提出，经监标人当场核实确认之后，可重新宣布评标价基准价。在评标过程中，评标委员会应对招标人计算的评标基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评标报告中作出说明。除此之外，评标基准价在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。

3、根据评标基准价和投标人报价计算投标人标价得分，高于评标基准价的每高1%扣0.2分，低于评标基准价的每低1%扣0.1分，不足1%的按直线内插法计算。标价分最低为0分。

#### 第六章  得分汇总与推荐中标候选人

- 综合得分汇总

投标人的综合得分为报价评审和技术评审得分之和（满分为100分）。

1、技术部分得分汇总：

技术部分各项【拟投入本项目项目责人的资格和能力、投标人业绩、工作内容、研究思路及研究方法、重难点分析及解决对策、工期保障措施、质量保障措施、履约信誉】的得分应分别为评标委员会所有委员该项评分（七个或以上时去掉1个最高值和1个最低值后）的算术平均值。技术得分为各单项得分之和（精确至小数点后两位）。

2、综合得分为技术得分与报价评审得分之和（精确至小数点后两位）。

- 推荐中标候选人

1、评标委员会按投标人综合得分从高到低顺序确定投标人综合得分排名，出现2份或2份以上投标文件综合得分相同时，则按评标价较低的投标人排名在前，仍不能确定的，则由评标委员投票确定。评标委员会推荐得分排名第一的投标人为第一中标候选人，第二、第三名依次为第二、第三中标候选人。

2、如果评标委员会认为在评标过程中有影响最终评标结果的不能确定的特殊问题，应在评标报告中记载，提请招标人审议决定。

#### 第七章  评标报告

- 如果评标委员会认为在评标过程中有影响最终评标结果的不能确定的特殊问题，应在评标报告中记载，提请招标人审议决定。

- 评标委员会完成评标后，应向招标人提出书面评标报告，评标报告应如实记载以下内容：

（一）项目概况

（二）招标过程

（三）评标工作（包括评标委员会组成、评标标准与方法、评标过程，以及否决投标说明）；

（四）评标结果；

（五）评标附表及有关澄清。

- 对评标结论有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应对此做出书面说明并记录在案。

第四篇 合同协议书与合同主要条款

## 合同协议书

本合同书由  （发包人全称）  （以下称发包人）与 （咨询单位全称） （以下称咨询单位）于      年     月       日商定并签署。

鉴于发包人拟开展  （项目名称）     工作，并通过     年    月    日的中标通知书接受了咨询单位以人民币      元为  （项目名称）所做的投标，双方达成如下协议：

一、下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议的组成部分，即：

（1）合同书及附件（含澄清文件）（如需要）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及附表；

（4）合同条款；

（5）技术规范；

（6）招标文件其它内容；

（7）投标文件；

（8）构成本合同组成的其他文件。

上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有含义不清或互相矛盾处，以上列次序在先者为准。

二、合同金额：         元；项目负责人：             。

三、咨询服务工作周期：         。

四、发包人和咨询单位双方的责任和义务及违约条款遵照本项目合同条款的规定。

五、付款方式：取得相关行政主管部门全部正式批复文件后，一个月内一次性付清服务费用。

六、在签订本合同协议的同时，双方共同签订《廉政合同》，双方共同遵守执行。

七、本合同未尽事宜由双方协商解决。

八、本合同书经双方代表签字并加盖公章后立即产生法律效力，合同费用结清后失效。双方要恪守信誉，严格履行。

九、其他：本合同社会稳定性评估批复对象为本项目发包人，即：南通市交通运输局。

十、本合同一式     份，由双方各持      份。

发包人(盖章):                          咨询单位(盖章) ：

法 人 代 表                             法 人 代 表

或其委托代理人（签字）：                或其委托代理人（签字）：

签约日期：     年  月  日

廉洁合同

根据交通运输部《关于在交通基础设施建设中推行廉政合同的通知》等文件要求以及有关工程建设、廉洁管理的相关规定，为加强工程建设的党风廉政建设，保证工程建设优质高效，保证工程建设者廉洁从业，保证建设资金安全以及投资效益，项目法人                      （以下简称“发包人”）与                      项目      标段的中标单位          （以下简称“咨询单位”），特订立如下合同。

1、发包人和咨询单位双方的权利和义务

（1）严格遵守国家有关法律、法规及交通运输部、省交通运输厅的有关规定。

（2）严格执行               合同文件，严格履行合同。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）推行廉洁管理标准化，建立廉洁管理责任体系，制定廉洁管理制度，实行建设信息公开，开展廉洁教育和廉洁文化建设，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉洁规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2、发包人的义务

（1）发包人应认真履行廉洁从政各项要求，组织实施廉洁管理标准化工作。

（2）发包人应按照资金使用规定，保证建设资金的管理、使用符合相关规定。

（3）发包人及其工作人员不得索要或接受咨询单位的礼金、有价证券和贵重物品，不得让咨询单位报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（4）发包人工作人员不得参加咨询单位安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受咨询单位提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（5）发包人及其工作人员不得要求或者接受咨询单位为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（6）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等，不得安排个人施工队伍。

（7）发包人及其工作人员不得以任何理由向咨询单位推荐分包单位或推销材料，不得要求咨询单位购买合同规定外的材料和设备。

（8）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动，不得透露不该公开的与工程有关的任何信息。

3、咨询单位的义务

（1）咨询单位应认真履行廉洁从业各项要求，建立完善的廉洁管理组织机构，明确廉洁管理员。

（2）咨询单位要进行廉洁管理责任分解，层层落实廉洁管理责任，与劳务分包单位、材料供应单位签订《廉洁合同》，制订廉洁责任守则、廉洁考核奖惩办法，按要求建立单位廉洁档案和个人廉洁档案。

（3）咨询单位应按照廉洁管理的要求，开展内部廉洁教育，在现场建立廉洁警示牌（栏）、举报箱，公布举报电话、廉洁承诺，公开重大事项。

（4）咨询单位对照廉政风险防控手册分析风险点，建立岗位廉洁风险防控机制。

（5）咨询单位应保证工程建设资金的管理、使用，不得挪用、截留、挤占，并按规定及时支付农民工工资和材料、工程款。

（6）咨询单位不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（7）咨询单位不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（8）咨询单位不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（9）咨询单位不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（10）咨询单位在廉洁管理过程中，应对廉洁管理过程中形成的资料完备性进行检查，并整理归档。

4、违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给咨询单位单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）咨询单位及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定责令纠正，违反法纪的给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予咨询单位一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5、双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请咨询单位或咨询单位上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6、本合同有效期为发包人和咨询单位签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7、本合同作为                     合同的附件，与工程合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8、本合同一式三份，由发包人和咨询单位各执—份，送交监督单位一份。

发包人：                                    咨询单位：

江苏省交通工程建设局（盖章）                                            （盖章）

法定代表人                                  法定代表人

或其授权代理人：                            或其授权代理人：

签约日期：    年    月    日                 签约日期：    年    月    日

- 合同条款

- 第一条  定义和解释

本合同条款下述定义和解释仅限于本招标文件使用。

1.1 项目名称：通常高速公路通州湾至通州段社会稳定性评估项目。

1.2 发包人：是指本合同社会稳定性评估批复对象，本合同的发包人为南通市交通运输局。

1.3 咨询单位：是指其投标函已被发包人所接受，并与业主代表签订了合同书承担本合同社会稳定性评估的独立咨询机构或企事业单位，以及取得该当事机构资格的合法继承人，但不包括该当事机构的任何受让人。

1.4 项目负责人：是指由咨询单位书面委任的负责本项目社会稳定性评估的组织管理者。

1.5社会稳定性评估合同：是指社会稳定性评估合同书、中标通知书、投标函、合同条款、技术标准与规范，以及构成合同组成部分的其它文件。

1.6技术标准与规范：是指所有的中华人民共和国国家标准及有关部门颁发的现行相关规范及技术标准。

1.7社会稳定性评估：

主要工作内容包括但不限于：（1）制定项目社会稳定风险评估方案；（2）收集和审阅项目相关资料，编制公示材料； （3）充分听取意见，开展利益相关群体调查；（4）全面评估论证，确定风险等级；（5）编制风险评估报告；（6）组织项目社会稳定风险评估审查会；（7）完成主管部门备案工作；（8）项目所在地主管部门要求的其它相关工作。

1.8 不可抗力：指发包人与咨询单位不能预见、或不能采取措施避免并不能克服的自然灾害或社会政治因素等。

1.9 天：指日历日。年、月、日按公历计算。

1.10 时间：本招标文件所指时间均为北京时间。

第二条   一般责任和义务

2.1社会稳定性评估的进度计划的提交：咨询单位在接到中标通知书后，应在发包人规定的时间内，根据招标文件中规定的项目工作周期向发包人提交两份详细的进度工作计划，以及为完成本计划而建议采用的措施和说明。

2.2 安全、保卫与环境保护：咨询单位的人员在进行外业勘察时，应采取相应的安全、保卫和环境保护措施，如咨询单位未能采取有效的措施，而发生的与外业活动有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失赔偿、诉讼费用及其他一切责任应由咨询单位负责。

2.3 保险：咨询单位为实施本项目，应参加发包人风险以外的其它有关的雇主责任保险，以使本项目顺利进行。

第三条  发包人的责任与义务

3.1发包人根据项目的具体情况和技术要求，确定工作周期，并按本合同有关规定及时支付社会稳定性评估的费用。

3.2 发包人应向咨询单位提供开展社会稳定性评估工作所需要的前一阶段文件、资料等。

3.3 在服务人员进入现场进行调查作业时，发包人将对咨询单位与地方政府及有关部门的协调工作提供必要的协助，但不免除咨询单位根据本合同规定应负的责任。

3.4 咨询单位编制完成咨询服务工作后，发包人应配合咨询单位做好相关部门审批工作。

3.5 除合同另有规定外，发包人应保护咨询单位的投标文件、相关报告书。未经咨询单位同意，发包人对咨询单位交付的成果文件不得擅自修改、复制或向第三方转让或用于本合同以外的项目。

3.6 由于执行发包人的书面指令而造成的相关报告书不能通过主管部门的审查或不能取得批复，应由发包人承担主要责任。但不免除咨询单位应负的责任。

3.7社会稳定性评估过程中，需要发包人提供协助的，发包人应尽可能提供协助，但发包人的协助承诺不作为咨询单位不能按期按要求完成服务成果的理由。

第四条  咨询单位的责任与义务

4.1 咨询单位应根据本合同工程项目的特点和具体情况，充分考虑到本项目的复杂性和不确定性，按照国家现行的有关社会稳定性评估标准和维稳部门的关于审批方面的现行法律、法规、标准、规范、规程、办法、示例等有关规定，在发包人规定的时间内完成本合同工程的社会稳定性评估工作。

4.2 咨询单位应按相关规定做好质量管理工作，建立健全质量保证体系，加强全过程的质量控制，建立完整的三级审查和批准制度，明确各阶段的责任人，并对本合同工程的社会稳定性评估质量负责。

4.3本项目咨询服务工作须按发包人要求的时间完成。同时，根据政府对项目各阶段的批复情况，发包人可能会调整工作周期，咨询单位应无条件服从，响应发包人要求，同时对由此可能增加的相关费用已含在社会稳定性评估价格中，发包人不另行支付。

4.4 咨询单位在咨询服务过程中，缺少与项目有关的资料，应与发包人协商借阅或购买，除发包人提供的资料外，咨询单位应根据工作要求收集相关资料。

4.5 咨询单位应按发包人要求提供服务成果，接受发包人或上级主管部门及相关主管部门的审查，并对相关问题做出澄清和解答。

4.6 人员保证与变更

（1）咨询单位应安排投标文件中承诺的人员投入工作，并在咨询服务过程中和服务期内保持人员的相对稳定。

（2）如果项目组服务人员不能胜任工作、渎职或从事其他违法活动，发包人有权以书面形式提出更换要求，咨询单位应立即派出具有同等资历的人员替换；若非因上述原因，咨询单位有权拒绝。

（3）咨询单位的工作进度没有达到投标文件中承诺的进度计划时，发包人有权提出要求增加或调整咨询服务人员，咨询单位应立即安排，其费用被认为已包含在合同价格之中，不再另行支付。

4.7 咨询单位在咨询服务过程中，如果发生侵犯专利权的行为而引起索赔或诉讼，则咨询单位应承担全部责任，并保障发包人免于承担由此造成的一切损害和损失。

4.8 咨询单位除需承担在工作过程中的决策和指导责任外，对其工作范围外的工作不承担任何责任。

4.9 对于咨询单位在服务过程中发生的人员伤亡，或者造成第三方的人员伤亡，或财产损失，或由此而引起的其他一切损害和损失，发包人均不承担责任。

4.10社会稳定性评估过程中，咨询单位为完成社会稳定性评估项目，而购买或收集的一切资料和文件的所有权为咨询单位与发包人共有。

4.11社会稳定性评估过程中，发包人可提供必要的协助，但发包人协助过程中发生的与本项目相关的费用，均包含在本项目合同总价中，由咨询单位承担。

第五条  违约与赔偿

5.1 发包人的违约

（1）发包人方超过合同规定的日期支付费用的，应按同期未付款的短期贷款利率偿付逾期的违约金。

（2）在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同的（但并非咨询单位原因造成），发包人除应按咨询单位完成的实际工作量支付费用外，还应按剩余合同价的5-10%向咨询单位支付违约金。

5.2 咨询单位的违约

（1）咨询单位将社会稳定性评估工作任务转包，或者未经发包人同意私自分包的，发包人将有权中止合同，并计扣咨询单位合同价5-10%的违约金。

（2）咨询单位未按照国家及维稳部门现行的强制性技术标准、规范和规程编制相关报告书（表），发包人将计扣咨询单位合同价5-10%的违约金。

（3）咨询单位必须负责在规定的时间内取得评估报告的批复文件，业主仅提供必要的协助。咨询单位未能按期取得批复的按0.3万/天标准扣除咨询单位的违约金，延期超过60天时，发包人可以中止合同（发包人同意延长的除外）。

5.3 责任的期限

咨询单位与发包人双方的责任与义务期限为合同书中规定的时间范围。

第六条  合同的生效、变更与终止

6.1 合同的生效

合同书自双方签字盖章后所有合同文件生效。咨询单位工作的开始和完成时间按照合同书的规定执行。

6.2 合同文件的优先次序

组成合同的各个文件应该认为是一个整体，互为补充和解释，如果有互相矛盾处，以下面所列顺序在前者为准：

（1）合同书及附件（含澄清文件）（如需要）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及附表；

（4）合同条款；

（5）技术规范；

（6）投标文件；

（7）构成本合同组成的其他文件。

6.3 履约担保

咨询单位应按投标人须知前附表规定的金额和方式向发包人提交履约担保。如采用银行保函形式（保函格式、内容需获得发包人认可），则开具保函的银行级别应为国有商业银行或股份制商业银行的支行及其以上级别。

6.4 延误

由于发包人或不可抗力等因素，导致服务增加和时间延续则：

（1）咨询单位应将此情况与可能产生的影响尽快通知发包人，并采取合理措施使损失减至最低；

（2）咨询单位应保持详细原始记录。

发包人在与咨询单位协商后应相应地延长咨询单位的工作期限/增付费用。

（3）由于发包人或不可抗力等因素，咨询单位无法履行合同的，咨询单位可以提出终止合同，并于28天前以书面形式通知发包人，由此造成的损失，应由发包人根据合同单价和咨询单位实际完成的工作量予以赔偿。

6.5 推迟与终止

（1）发包人可以在至少7天以前以书面通知咨询单位暂停全部或部分咨询服务工作或终止本合同书，一旦收到此类通知，咨询单位应立即安排停止计划并将费用减到最小。

（2）发包人认为咨询单位无正当理由而未履行本合同规定的责任与义务时，应书面通知咨询单位，并说明理由。若发包人在7天内没有收到满意的答复，发包人可以发出进一步的通知终止本合同，但此进一步的通知必须在第一个通知发出14天后发出。

6.6 合同终止不影响权利和责任

不论何种原因，本合同的终止，不应损害和影响各方应有的权利、索赔要求和应负的责任。

第七条   费用与支付

7.1 咨询服务费用及支付时间

发包人应按合同条款的有关规定，按时向咨询单位支付咨询服务的费用。

除因本篇第五条导致的合同费用增减外，委托人概不支付合同清单以外的任何费用。

支付方式：取得相关行政主管部门正式批复文件后，一个月内一次性付清服务费用。

7.2 有异议的支付

如果发包人对咨询单位提交的付款申请有异议时，发包人应在5个工作日内发出书面通知要求咨询单位澄清，此时，应在收到咨询单位书面澄清（以发包人签收的日期为准）之日起30天内支付。如果咨询单位在收到发包人要求书面澄清的通知后15天内（以咨询单位收到通知的日期为准）未做任何书面答复，则发包人不予支付，直到咨询单位作出书面澄清为止。

第八条  其  它

8.1 转包

禁止咨询单位将本合同规定的社会稳定性评估工作任务转包。

8.2 利益的冲突

除合同另有规定外，咨询单位及其雇员不应接受本合同规定以外的与本项目有关的利益和报酬；咨询单位不得参与与发包人的利益有冲突的任何活动。

8.3 争端的解决

本合同在执行过程中，如发生任何争端、纠纷或因违反、终止本合同而引起的对损失损害的任何赔偿，应事先协商，在咨询单位和发包人之间达成一致意见。如未能达成一致，可提交南通仲裁委员会仲裁。仲裁决定具有最终法律效力，其仲裁费用由败诉方承担，或按裁决由双方按比例分担。

第五篇 技术规范

              - 技术规范

1、本工程的咨询服务工作必须符合中华人民共和国国家标准及维稳部门颁布的现行标准、规范、规程、定额、办法、示例以及省市国家维稳部门下发的相关文件、规定。

2、其他要求：

（1）技术依据：为保证本项目实施的科学性、规范性和准确性，技术实施方案需要严格遵照国家有关法律、法规、规章制度以及国家和行业颁布的相关技术标准和规范。

（2）递交的成果内容必须符合招标文件的有关要求和国家有关标准。

（3）在项目成果通过验收并实施过程中，按照项目实际需求，配合采购人进一步完善成果细节，以满足建设要求。

第六篇 投标文件格式

（第一信封封面格式）

通常高速公路通州湾至通州段工程社会稳定性

评估项目

投标文件

第一信封 商务及技术文件

投标单位：（全称）

年     月     日

## A、投标书（格式）

投标书

致：南通市交通公共事业发展中心

1. 在研究了上述项目               项目的招标文件(含补遗书第    号至第    号)和考察了工程现场后，我方愿意以投标文件第二信封（投标报价和报价清单）报价投标函中的投标总价，遵照招标文件的要求，承担该项工作。

2. 我方拟投入本项目的项目负责人为：（姓名）        ，（职称）      。

3．如果贵方接受我方投标，我们保证在接到中标通知书后立即做好人员和设备进场的准备。

4.我方同意在从规定的递交标书之日起90个日历日内投标文件始终有效。该期限期满之前，本投标对我方将始终有约束力，并可随时被接受。

5.在合同协议书正式签署生效之前，本投标书连同你单位的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6.我方随同本投标书，缴纳金额为人民币       元的投标保证金。如果我方在上述投标文件有效期内撤回标书，或在收到上述中标通知后的 30 天内未签署正式合同，贵方有权没收这笔保证金。

7.我方理解，贵方不一定接受最低标价的投标或其它任何你们可能收到的投标，同时也理解，贵方不负担我方的任何投标费用。

8.下述签字人在此声明，本投标书中所提交的声明和资料在各方面都是完整、真实和准确的。

投标人地址：                 投标人：（全称）         （盖章）

邮政编码：                   法定代表人

电话：                       或其授权的代理人：

传真：                       （职务、姓名）              （签名或签章）

日期：       年    月     日

## B、法定代表人身份证明或法定代表人的授权委托书（格式）

（一）法定代表人身份证明①

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：     年    月    日

姓名：         （法定代表人签名或签章）  性别：    年龄：    职务：

系            （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                （盖单位章）

年     月     日

- 如果由投标人的法定代表人签署投标文件，需提交法定代表人身份证明。

（二）授权委托书①

本人                （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人，现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限②：              。

代理人无转委托权。

投标人：                       （盖单位章）

法定代表人：                    （签名或签章）

身份证号码：

委托代理人：                   （签名或签章）

身份证号码：

年        月       日

注：本授权书须在投标文件正本中附原件一份，否则将视为无效，且授权人和被授权人均须在授权书上签名或签章；

- 如果由投标人法定代表人的委托代理人签署投标文件，需提交授权委托书。

- 委托期限可写：自本委托书签署之日起至投标有效期满。

C、拟分包项目情况表（如有）

| 分包的工程项目 | 主要工程内容 | 预计造价（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟分包工程造价合计（万元） |  |  |  |

注：如无分包人，则投标人应填写“无”。

## D、投标保证金格式

采用非保函形式投标保证金的，在此附投标保证金收取单位出具的收据复印件。

注：在此附投标保证金（投标保证金银行电汇回单、网银支付凭证扫描件（或复印件））及基本账户的扫描件（或复印件）

若采用银行保函，银行保函复印件和基本账户的扫描件（或复印件）装订在投标文件中，格式见后页。

采用银行保函形式投标保证金的，在此处附银行保函原件，格式如下：

（招标人全称）：

鉴于              （投标人名称）（以下称“投标人”）于    年   月   日参加     （项目名称）     标段的投标，            （担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：投标人在规定的投标文件有效期内撤销或修改其投标文件的，或者投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正，或者投标人提交了虚假资料，或者投标人在收到中标通知书后未按招标文件规定提交履约担保或拒绝签订合同协议书的，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7天内无条件向你方支付人民币（大写）        元。

本保函在投标有效期或经延长的投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长投标有效期的决定，应通知我方。

担保人名称：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年    月    日

## E、投标书附表（格式）

1、拟投入本标段主要人员情况表

| 序号 | 在本项目中担任职务 | 姓名 | 年龄 | 技术 职称 | 工作 年限 | 学历 | 专业 | 执业资格名称 | 执业资格等级 | 执业资格编号 | 执业资格 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、拟投入本标段主要人员经历表

| 序号 | 在本项目中担任职务 | 姓 名 | 开工时间 | 竣工时间 | 项目职务 | 项目名称 | 项目简介 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |

3、已建工程表

| 序号 | 项目名称 | 开∕交（竣）工 时间 | 项 目 负责人 | 发包人 名称 | 发包人 联系人 | 联系电话 | 工程简介 | 获奖情况 （仅限部省级以上） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

4、资格证明材料

①企业法人营业执照；②企业基本账户；③企业资质证书副本（如有）；④拟派人员资格证书；⑤企业及拟派人员业绩证明材料；（上述①-⑤项材料需按填报顺序提交复印件，并加盖单位公章）

F、工作大纲

根据评标办法依序提供。

J、其他相关证明材料

根据评标办法依序提供。

K、江苏省公路水运建设项目投标人信用承诺书

致：招标人名称

我单位自愿参加              项目     标段的投标活动，并郑重承诺：

- 在本项目的投标活动中遵守国家法律法规和交通运输行业有关规定，遵循公开、公平、公正和诚信原则。

- 投标文件中所有内容均为我单位真实意愿表达，相关信息真实有效。

- 无弄虚作假，无围标串标行为。

- 若我方中标，在合同履行过程中严格执行有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，不转包和违法分包。

- 我方如有违背承诺，愿意接受国家和交通运输主管部门依法进行的处罚，以及按照信用管理规定记入相关责任主体和责任人信用档案，同时在交通运输行业和政府相关信用网站公开。

投标人：    （盖单位电子章）

法定代表人(或其授权的代理人)：（签名或签章）

日期：     年    月   日

- L、江苏公路水运建设市场主要从业人员信用承诺书

本人自愿申请参加江苏省公路水运工程主要从业人员信用评价，在此郑重承诺：

- 在厅建设市场信用系统中录入的有关本人信用信息均由本人亲自确认，所有信息都是真实、准确的。

- 按照国家和省交通运输主管部门有关规定要求，及时更新和完善信用信息系统中相关信息。

- 同意依法在省交通运输主管部门网站和信用交通江苏网站公示、公布相关信用信息，接受社会监督。

- 同意政府相关行政主管部门、招标人及工程建设管理工作有关单位因工作需要，依法对本人信用信息进行查询。

- 如有违背承诺，愿意接受国家和交通运输主管部门依法进行的处罚，以及按照信用管理规定记入本人信用档案，同时在交通运输行业和政府相关信用网站公开。

承诺人：（签名或签章）

年    月   日

注：本承诺书主要从业人员为拟投入本项目的项目负责人（项目经理），需由拟投入本项目的项目负责人在签名处签名或签章。

（第二信封封面格式）

通常高速公路通州湾至通州段工程社会稳定性

评估项目

投标文件

第二信封 投标报价和报价清单

投标单位：（全称）

年     月     日

## A、报价投标函

南通市交通公共事业发展中心：

我方已仔细研究了通常高速公路通州湾至通州段工程社会稳定性评估项目招标文件的全部内容（含补遗书），我方愿以人民币（大写）             (RMB￥        元 )的总价，遵照招标文件的要求，承担该项工作。

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：              （签名或签章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年       月       日

## B、报价清单

项目名称：                                                      	单位：人民币元

| 序号 | 项 目 | 费用 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
|  | 投标报价（=上述项目费用之和） |  |

注：各项目由投标人自拟。投标报价转入报价投标函中。

投标人（盖章）：  （盖单位公章）

法定代表人或授权代理人：  （签名或签章）

日期：