2026-2027年南通市公路事业发展中心项目造价咨询服务项目

竞争性磋商文件

项目编号：2026-2027ZJZX

档案编号：20251125

采   购   人：南通市公路事业发展中心

采购代理机构：捷宏润安工程顾问（江苏）有限公司

2026年1月

# 目   录

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  磋商须知

第三部分  项目需求

第四部分  磋商程序和内容

第五部分  合同签订与验收付款

第六部分  质疑提出和处理

第七部分  响应文件组成

# 第一部分  竞争性磋商公告

一、项目基本情况

1.项目编号：2026-2027ZJZX

2.项目名称：2026-2027年南通市公路事业发展中心项目造价咨询服务项目

3.项目类型：服务

4.所属行业：其他未列明行业

5.预算金额：人民币伍拾肆万元/年（¥54万元/年）

本项目采用统一收费标准（详见采购文件），无需供应商报价，但供应商须响应统一收费标准的价格并作承诺，否则作无效标处理。

6.采购需求：2026-2027年南通市公路事业发展中心项目造价咨询服务，本项目选择3家项目造价咨询服务单位。具体详见第三部分项目需求。

7.合同履行期限：12个月。若采购人提供咨询资料延后则时间相应顺延，若增加工作内容则具体完成时间另行约定。采购人有权对成交供应商履职期间的情况综合考核并决定是否续签合同，考核合格的可续签1次，续签合同服务期为12个月。

8.本项目不接受联合体磋商。

9.本项目不允许分包。

二、供应商资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，并按照采购文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标文件递交截止日当日，供应商在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单，在国家企业信用信息公示系(http://www.gsxt.gov.cn/)中未被列入严重违法失信企业名单，未被“中国政府采购网”(http://www.ccgp.gov.cn/)列入政府采购严重失信行为。

（2）项目负责人：具有公路工程或其他工程类的高级及以上技术职称，同时具有一级注册造价工程师或交通部甲级公路工程造价工程师执业资格。项目负责人不得为公司法定代表人或企业负责人。

（3）其他人员：除项目负责人外，供应商拟投入本项目的其他人员不少于4人，其中具有一级注册造价工程师或交通部甲级公路工程造价工程师执业资格的人员不少于2人，其余人员必须具备二级注册造价工程师或交通部乙级公路工程造价工程师执业资格。

（4）投标供应商拟投入本项目的项目负责人及其他人员均须提供执业资格证书或注册证书，并且为投标供应商自有员工，出具投标供应商为其缴纳的近3个月（2025年10月至2025年12月）内任意一个月社保缴费证明，社保缴纳证明材料需含缴费起止时间、缴费单位、缴费人员姓名并由社保机构加盖缴费证明专用章，社保机构官网上打印件与线下的盖章件具有同等效力，缴费单位须与投标供应商名称一致（投标供应商下属不具备独立法人资格的分支机构缴纳的社保视为本单位）。

（5）2025-2026年度南通市公路事业发展中心招标代理单位项目的中标单位不得参与本项目的投标。

（6）与采购人存在利害关系可能影响公正性的单位，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。若同时参加同一合同项下的政府采购活动，则相关供应商的投标均做无效投标处理。

注：请供应商认真对照资格要求，如不符合要求，无意或故意参与投标的，所产生的一切后果由供应商承担。对提供虚假材料的供应商作无效标处理，将报相关主管部门后将其列入黑名单，视情形在相关网站上公示。供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标或成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

三、获取磋商文件

1.申请

申请时间：自公告上网发布之日起至2026年 1 月 15 日，每日工作时间：上午9:00—11:30整，13:30—17:30整（节假日除外）。

按照磋商公告下附件《申请函》的格式，回函（加盖单位章）发彩色扫描件至邮箱中（邮箱：54504928@qq.com，联系人：丁渭晋，联系电话：15850591856），并致电代理机构确认邮件送达，确认是否参与本次投标的相关事宜。

申请提供资料：按附件提供《申请函》

未按要求进行申请的不具备磋商资格。

2.获取磋商文件

各申请人在南通市交通运输局网站（网址：http://jtysj.nantong.gov.cn/）本项目磋商公告下附件自行下载。

磋商文件售价0元/供应商。

3.已获取磋商文件的供应商，不得擅自放弃，若因故确需放弃，则须在递交磋商响应文件截止之日3天前书面告知采购人或采购代理机构，如无故不参加磋商而造成参加磋商的供应商不足3家而重新采购的，若重新采购的采购范围、规模和资格要求等未发生改变，采购人可以拒绝其参加重新采购的投标。

四、磋商响应文件递交

截止时间：2026年 1 月 16 日9时00分（北京时间）

逾时，将不予接收。

地点：南通市公路事业发展中心1楼信访接待室（地址：南通市跃龙路4号），如有变动另行通知。

五、磋商响应文件开启

时间：同磋商响应文件递交截止时间

地点：南通市公路事业发展中心1楼信访接待室（地址：南通市跃龙路4号），如有变动另行通知。

六、公告期限

自本公告发布之日起10日。

七、支付方式：

本项目为综合单价合同，按实结算。合同一年一签。合同签订后15日内支付预付款，预付款金额为为签约合同价（18万元/中标人）的30%，服务期满且经发包人考核合格后，按照双方结算金额支付至100%。

注：（1）上述每次付款采购人须按合同要求扣减违约金和赔偿款。

（2）每次付款前，投标人须按采购人要求提供等额的合规发票及相关付款申请资料，否则采购人可以拒绝付款。

（3）上述付款均不计利息。

八、公告媒介

本次竞争性磋商公告发布在南通市交通运输局网站（网址：http://jtysj.nantong.gov.cn/）上。南通市交通运输局网站是本项目竞争性磋商公告、补遗书、磋商文件澄清、成交结果公告等采购信息约定的唯一公开发布媒介。

九、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南通市公路事业发展中心

地址：江苏省南通市跃龙路4号

联系人：周先生

联系方式：0513-85524439

2.采购代理机构信息

名称：捷宏润安工程顾问（江苏）有限公司

地址：南通市崇川区崇川路58号南通产业研究院9号A1303-A1304室

联系人：丁渭晋、钱舒佳、南文秀

联系电话：15850591856、15162861908

2026年 1 月 5 日

附件1

申请函

致：南通市公路事业发展中心

我公司已获悉贵单位发出的2026-2027年南通市公路事业发展中心项目造价咨询服务项目竞争性磋商公告，经研究，我单位拟参加本项目磋商，现申请获取磋商文件。

联系人：

联系电话：

E-MAIL地址：

单位： （盖章）

年   月   日

第二部分 磋商须知

## 一、说明

1.本竞争性磋商文件仅适用于采购人组织的竞争性磋商采购活动。

2.竞争性磋商活动及因本次磋商产生的合同受中国法律制约和保护。

3.竞争性磋商文件的解释权属于采购人。

4.供应商下载磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容。如内容中有页码短缺、资格要求以及任何设置有不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的，供应商下载磋商文件后，应在磋商文件发布后的3日内以书面形式向采购人或代理单位提出询问或疑问，未在规定的3日内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本磋商文件所有内容，并由此引起的损失自负。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

5.供应商应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照磋商文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，其投标将被拒绝，供应商自行承担责任。

6.供应商在磋商开始前自行踏勘现场，供应商务必自行认真踏勘现场条件，进一步获取所需信息，一旦成交不得对现场条件提出额外要求，不得要求增加费用，采购人可视情组织答疑会。

二、磋商文件的澄清、修改、答疑

1.采购人有权对发出的磋商文件进行必要的澄清、修改或补充。

2.磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的形式发布，并以南通市交通运输局—公共资源交易栏目发布的信息为准。

3.采购人对磋商文件的澄清、修改将构成磋商文件的一部分，对响应磋商的供应商具有约束力。

4.澄清或者修改的内容可能影响到响应文件编制的，采购人将在提交响应文件接收截止之日5日前，发布澄清或者修改公告，不足5日的，当顺延提交响应文件接收截止时间。

5.除非采购人以书面的形式对磋商文件作出澄清、修改及补充，供应商由于对磋商文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

6.采购人视情况组织答疑会。如有产生答疑且对磋商文件内容有修改，采购人将按照本须知有关规定，以书面方式发出。

三、磋商项目涉及到的现场勘察

1.磋商文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，供应商可在磋商文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。

2.采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3.经采购人允许，供应商可为勘察目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担勘察现场的责任和风险。

4.供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

四、响应文件的编写、密封及标记

（一）响应文件的编写

1.供应商按“第七部分 响应文件组成”要求编写响应文件。但表格可以按同样格式扩展。除另有规定者外，磋商响应人不得修改。

2.响应文件规格幅面A4纸（图纸等除外）。

3.按照磋商文件所规定的内容顺序，统一编制目录，逐页编码，由于编排混乱导致投标响应文件被误读或查找不到，其责任应当由供应商承担；牢固装订成册，不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。

4.响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经响应文件签署人签字并加盖公章。

（二）响应文件的份数和签署

1.响应文件由：①资格审查、②商务技术响应文件、③价格响应文件、④电子版响应文件共4部分组成（以下由文件序号代称）。

2.纸质响应文件（即①资格审查、②商务技术文件、③价格响应文件，下同）均为一式叁份，其中“正本”壹份和“副本”贰份。电子版响应文件1份（具体要求详见第七部分响应文件组成）。

3.在每份纸质响应文件上要明确标注项目名称、对应的响应文件名称、供应商的全称、日期、“正本”、“副本”字样。“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

4.响应文件中的所有“正本”，其正文内容须按磋商文件要求由供应商法定代表人或被授权人签字（或盖章）并加盖单位公章。“副本”可复印，但须加盖单位公章。

5.电子版响应文件

电子版响应文件即为上述①资格审查、②商务技术文件、③价格响应文件签字盖章后纸质版响应文件的扫描件，全部内容均存入一份U盘即可。

（三）响应文件的密封及标记

1.供应商须将本项目响应文件：①、②、③单独密封；④密封至③的封袋内。

2.供应商可将响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋或封箱上标明正、副本字样。

3.密封后，应在封袋或封箱上明确标注磋商项目名称、响应文件各自对应的名称、供应商的全称及日期。

4.在边缝处加盖供应商公章或骑缝签字。

5.采购人将拒绝接收未按照磋商文件要求密封的响应文件。

【特别提醒】响应文件中①、②的“正本”或“副本”中，均不得含有价格响应文件中报价表（报价单）内的任何项目价格，否则作无效响应处理。

（四）磋商响应有效期

磋商响应有效期为采购代理机构规定的响应文件提交截止时间后四十五（45）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

五、磋商报价

本项目采用统一收费标准。无需供应商报价，但投标须响应统一收费标准的价格并作承诺，否则作无效标处理。

统一收费标准如下：

（1）工程方案设计概算审核费用：按审定后概算造价的0.175‰结算，单个项目审核费用不足1500元时，按1500元计算。

（2）项目预算审核费用：按审定后预算价的0.5‰进行结算，单个项目审核费用不足1500元时，按1500元计算。

（3）现场跟踪审计费用：按600元/人.工日结算。

（4）工程竣工结算审计费用：按送审金额的0.9‰计算，加效益计费按审减额的3 %结算。当单个项目工程竣工结算审计费用不足1500元时，按1500元计算。

（5）项目决算审核费用：按项目决算数的0.2‰进行结算（单个项目成本决算数大于2000万的按2000万计算，单个项目成本决算数小于等于2000万的按实计算），当单个项目决算审核费用不足1500元时，按1500元计算。

（6）其他审核事项费用：按《省物价局省住房和城乡建设厅关于规范工程造价咨询服务收费标准及有关事项的通知》（苏价服〔2014〕383号文）进行结算。

六、响应文件及磋商费用

1.磋商程序顺利进行后，除供应商的原件可退回外，其余所有的响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，均不退回（未拆封的除外）。

2.供应商承担参与磋商可能发生的全部费用，参加项目磋商的供应商自行承担与本次项目磋商有关的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

七、保证金

1.本项目不设磋商保证金。

2.本项目不设履约保证金。

八、分包

本项目不允许分包。

九、未尽事宜

参照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他有关法律法规和规范性文件的规定执行。

# 第三部分 项目需求

请供应商在申请获取磋商文件前和制作响应文件时仔细研究项目需求说明。供应商不能简单照搬照抄采购人项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，成交后供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。

一、项目需求

1.采购范围

本次主要是采购确定南通市公路事业发展中心2026-2027年项目造价咨询服务单位。项目包括中心本级及下属8个分中心的项目。

2.工作内容

2026-2027年南通市公路事业发展中心项目造价咨询服务包括：项目预算审核（包含工程方案设计概算、项目预算）、现场跟踪审核、工程竣(交)工结算审计、项目决算审核及其他咨询事项。其中：

（1）项目预算审核（包含工程方案设计概算、项目预算）：预算计价选用的定额、市场造价、所采用的技术与工艺流程、技术要求、材料选用标准及取费标准等是否符合招标文件规定的计价方法及设计文件有关条款；工程量清单中数量、单位及单价组成是否准确、完整。

（2）现场跟踪审核：对隐蔽工程、重点部位工程、变更项目及合同外零星工程进行现场工程量把关，做好照片、影像资料的采集工作，审核必要性与确定工程量。在工程实施过程中无法预测的设计变更计量，审核可以予以确认，但审核计量结算与补办的变更手续同步生效。

（3）工程竣(交)工结算审核：审查竣工图纸及相关资料的真实性。核查竣工资料与现场勘查实际完成情况是否一致。依据签证资料和工程量计算规则等，审查工程量的真实性。审查设计变更手续是否完备，变更是否必要、真实，签证资料是否真实、准确。审查工程结算是否依据招标文件、投标承诺、施工合同及有关工程定额、取费标准等编制。结算汇总、进行三方确认、签证审核定案单，出具工程审核报告征求意见稿，交付委采购人完整的审核报告及过程审核原始资料电子档，为采购人提供实事求是、合理、可行的咨询意见。审查工程设计、施工、监理、材料采购、建设管理等方面存在问题，并提出合理化建议。法律、法规、规章要求的其他审计事项。

（4）项目决算审核：按照会计准则及采购人有关编制要求，对江苏省交通运输发展专项资金、燃油税资金、中央车购税资金及政府还贷二级公路取消收费后补助资金等绩效目标所涉及的项目编制财务决算审核报告。财务决算审核报告的主要内容是项目的投资额，对与项目相关的其他费用，按适当的方法分摊到各投资项目，形成项目的决算投资成本。

（5）其他咨询事项。除了上述工程造价咨询服务事项以外的，需要进行专项业务咨询的事项。

2.审核时间要求

（1）项目预算审核时间要求：接到审核通知书2个工作日内领取资料并完成初步审核，5个工作日内根据预算编制单位及相关部门协商结果，出具审核报告，应急等项目根据市中心要求按时完成预算审核任务。

（2）现场跟踪审核时间要求：采购人提前 1 天通知供应商，供应商必须按规定的时间自行前往工程现场。

（3）工程竣(交)工结算审计时间要求：委托项目确定后，供应商接到通知后应于3个工作日内领取结算资料；接受工程结算资料之日起5个工作日内以书面形式将缺少的资料清单、工作人员、工作进度计划等报送委托方；在资料提供完整后7日内进行现场勘查，并形成踏勘记录（对比竣工图、签证与现场，对未实施的项目、资料与现场不符的情况及清点、测量等需有详细记录并由施工方签字确认）；踏勘现场后7日内进行结算核对；接收完整的结算资料后，在30日内（以接收资料日期和“审计核定单”开出日期为准）完成审计任务，并出具符合行业管理要求的审核报告、审核明细等书面资料，连同其他相关审核资料一并移交给采购人。

（4）项目决算审核时间要求：在接收完整的审核资料后15日内完成审核任务，并出具符合采购人管理要求的项目决算说明、审核报告、审核明细等书面资料移交给采购人。遇有特殊情况不能按时完成，应向采购人书面告知原因。未经采购人同意，无故拖延审核时间，采购人有权扣减咨询费用或取消委托审核项目。

（5）其他咨询事项时间要求：在接收完整的审核资料后30日内完成审核任务，并出具符合委托方管理要求的审核报告。

3.服务期：12个月。若采购人提供咨询资料延后则时间相应顺延，若增加工作内容则具体完成时间另行约定。采购人有权对成交供应商履职期间的情况综合考核并决定是否续签合同，考核合格的可续签1次，续签合同服务期为12个月。

二、标包划分和工作范围

本次招标设一个标包，项目编号2026-2027ZJZX。选择3家项目造价咨询服务单位。

# 第四部分  评审程序和内容

一、采购人组织磋商活动

1.成立竞争性磋商小组。

磋商小组由有关专家共3人或以上单数组成。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

2.竞争性磋商小组的职责：

评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向主管部门报告。

评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向相关主管部门举报。

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

3.竞争性磋商小组成员的义务：

遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；参与评审报告的起草；配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；配合主管部门的投诉处理和监督检查工作。

二、供应商参加磋商活动

供应商的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加磋商。

三、磋商的原则及方法

1.磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.磋商小组将按照竞争性磋商文件的规定，独立对每个进入打分程序的有效供应商的响应文件的商务技术部分以打分的形式进行评估和评价。商务技术分是所有评委打分的算术平均值（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

3.磋商小组根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件要求的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4.磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

5.在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

6.磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于5家。

磋商文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐5家及以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

7.对于在磋商顺利开始后至最终报价前，根据磋商情况退出磋商的供应商，须以书面形式说明退出磋商的原因，经磋商小组同意可以退出磋商。

8.磋商时间由磋商小组掌握。

四、评审步骤

1.评审步骤规定：

本次资格审查采用资格后审，各供应商资格审查通过后方能进入商务技术响应文件和报价响应文件评审。

第一阶段：磋商小组一并对每个供应商的资格进行审查。

第二阶段：磋商小组对每个符合资格要求的供应商的商务技术标进行评审。

第三阶段：磋商小组按照综合得分推荐预成交供应商并出具评审磋商报告。

2.在磋商过程中，供应商提交的澄清文件和最终报价响应文件，由供应商法定代表人或被授权人签字后生效，供应商受其约束。

五、评审方法-综合评分法

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

（一）审查响应文件的有效性、完整性、响应程度

1.要求的保证金是否已提供；

2.响应文件是否按磋商文件要求装订、密封、签署、盖章的；

3.供应商资格是否符合；

4.响应文件是否完整；

5.是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据响应文件本身，而不寻求外部证据）；

6.是否有计算错误。

（二）误差纠正

1.报价表中的大写金额与小写金额、总价金额与按单价汇总金额，若有差异，按照下列规定修正：

（1）响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

2.正本与副本有矛盾的，以正本为准；

（三）出现下列情形之一的，作无效响应处理

1.响应文件未按照磋商文件规定要求装订、密封、签署、盖章的；

2.响应文件不完整的；

3.不具备磋商文件中规定的资格要求的；

4.响应报价超出预算（最高投标限价）的；

5.不符合法律法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的；

6.投标供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

（四）出现下列情形之一的，磋商失败

1.符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足5家的；

2.出现影响采购公正的违法违规行为的；

3.供应商的最后报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人、采购代理机构不以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，重新开展采购活动，并同时书面报告主管部门。

（五）本次项目磋商的商务技术响应文件总分值为100分。评审因素比重如下：

商务技术响应文件分值占总分值的比重为100%（权重）（四舍五入保留两位小数）；

商务技术响应文件分值为所有磋商小组成员打分的算术平均值，计算结果均四舍五入保留两位小数。

（六）磋商小组推荐综合得分排名前三名的供应商为项目预成交供应商，并出具评审磋商报告。

如成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

（七）确定成交候选人的特殊情况处理：

1.若总分且最终报价得分均相同的，则采取评委票决的方式确定。

（八）磋商评审时，磋商小组成员对评审的细则若有争议，由磋商小组集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

（九）对落标的供应商不做落标原因的解释。

六、评审标准

（一）商务技术分（100分）

供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分，分值四舍五入保留小数点后两位。

| 评分因素 |  | 分值 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商业绩 |  | 30 | ①自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）供应商完成过1个国省道或高速公路工程的施工（或服务）项目造价（或工程方案设计概算或项目预算）审核工作的，得9分。每增加提供1个满足上述要求项目的得2.5分。本项最多14分。 ②自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）供应商完成过项目现场跟踪审核工作的，每提供1个项目的得2分，本项最多2分。 ③自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）供应商完成过1个项目竣(交)工结算审计的，得9分。每增加提供1个满足上述要求项目的得2.5分。本项最多14分。 注：1、所有业绩均需同时提供加盖公章的项目造价咨询报告书（或现场跟踪审核报告或审计报告）和与该项目咨询委托方签订的合同的复印件或扫描件，否则该业绩不认可。 2、同一项目同时具有上述内容的可分别计分。 |  |
| 项目机构 | 30 | 项目负责人 | 15 | 拟投入的项目负责人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）担任过公路工程相关项目造价咨询服务的项目负责人或技术负责人的业绩，每提供一个工程的得5分，最多得15分； 注：所有业绩均需提供与委托方签订的加盖公章的服务合同复印件或扫描件，若合同内容无法体现出服务内容包含公路工程相关项目及拟投入项目负责人的姓名、职务，须同时提供委托方出具的加盖公章的相关证明材料复印件或扫描件，否则该业绩不予认可。 |
|  |  | 其他人员 | 15 | 根据项目组其他人员的数量、专业配备、类似工作经验、专业人员能力等横向比较综合打分。项目组其他人员的数量及专业配备完全满足项目需求、具有本项目完全类似的工作经验，专业人员能力视为优，得15分、项目组其他人员的数量及专业配备满足项目主要需求、具有本项目基本类似的工作经验，专业人员能力视为良，得11分，项目组其他人员的数量及专业配备满足项目少数需求、具有本项目少量类似的工作经验，专业人员能力视为差，得6分，未提供不得分。 注：类似工作经验以与委托方签订的服务合同为准，若合同内容无法体现出与本项目类似相关服务内容及人员姓名，须同时提供委托方出具的加盖公章的相关证明材料复印件或扫描件，否则该工作经验不认可。 |
| 工作大纲及服务承诺 | 40 | 1、根据供应商提供的项目预算审核方案进行评分，内容至少包括：①预算审核方案的工作程序与方法；②预算审核方案的工作思路；③预算审核方案的重点、难点。 未提供或未完整提供①②③项方案的不得分； 按上述①②③项要求提供方案且阐述一般的，得3分， 按上述①②③项要求提供方案且比较全面、清晰、合理的，得6分， 按上述①②③项要求提供方案且全面、清晰、合理的，得8分。 |  |  |
|  |  | 2、根据供应商提供的现场跟踪审核方案进行评分，内容至少包括：①现场跟踪审核方案的工作程序与方法；②现场跟踪审核方案的工作思路；③现场跟踪审核方案的重点、难点。 未提供或未完整提供①②③项方案的不得分； 按上述①②③项要求提供方案且阐述一般的，得3分， 按上述①②③项要求提供方案且比较全面、清晰、合理的，得6分， 按上述①②③项要求提供方案且全面、清晰、合理的，得8分。 |  |  |
|  |  | 3、根据供应商提供的工程竣(交)工结算审计方案进行评分，内容至少包括： ①工程竣(交)工结算审计方案的工作程序与方法；②工程竣(交)工结算审计方案的工作思路；③工程竣(交)工结算审计方案的重点、难点。 未提供或未完整提供①②③项方案的不得分； 按上述①②③项要求提供方案且阐述一般的，得3分， 按上述①②③项要求提供方案且比较全面、清晰、合理的，得6分， 按上述①②③项要求提供方案且全面、清晰、合理的，得8分。 |  |  |
|  |  | 4、根据供应商提供的项目决算审核及其他审核方案进行评分，内容至少包括： ①项目决算审核及其他审核方案的工作程序与方法；②项目决算审核及其他审核方案的工作思路；③项目决算审核及其他审核方案的重点、难点。 未提供或未完整提供①②③项方案的不得分； 按上述①②③项要求提供方案且阐述一般的，得1分， 按上述①②③项要求提供方案且比较全面、清晰、合理的，得2分， 按上述①②③项要求提供方案且全面、清晰、合理的，得4分。 |  |  |
|  |  | 5、根据供应商提供的其他措施及承诺进行评分，内容至少包括： ①质量保证措施； ②进度保证措施； ③保密措施； ④应急措施； ⑤服务的目标与承诺。 未提供或未完整提供①②③④⑤项方案的不得分； 按上述①②③④⑤项要求提供方案且阐述一般的，得4分， 按上述①②③④⑤项要求提供方案且比较全面、清晰、合理的，得8分， 按上述①②③④⑤项要求提供方案且全面、清晰、合理的，得12分。 |  |  |

（二）价格评审

本项目采用统一收费标准（详见采购文件），无需供应商报价，但供应商须响应统一收费标准的价格并作承诺，否则作无效标处理。

七、变更为其他方式采购的情形

提交响应文件截止时间时参加磋商的供应商不足5家的，及磋商中出现符合专业条件的供应商或对磋商文件作实质响应的供应商不足5家，除采购任务取消外，采购人视情采取其他方式采购。磋商文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加磋商并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式采购。

八、出现下列情形之一的，竞争性磋商采购活动终止，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足5家的。

十、若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.提供虚假材料谋取成交的。

2.向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

3.属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

4.与采购人或者其他投标人恶意串通的。

5.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的。

十一、有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，投标无效：

1.不同投标供应商的投标响应文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标供应商的投标响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同投标供应商的投标响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标供应商的投标响应文件相互混装。

十二、成交通知

成交结果在南通市交通运输局网站公告，公告期限为1个工作日。《成交通知书》一经发出，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。

# 第五部分  合同签订与验收付款

一、成交供应商在《成交通知书》发出之日起30日内和采购人签订合同。合同签订后成交供应商方可履约，否则引起的一切后果由成交供应商自行承担。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

三、采购人与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，或在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，或要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，或谋取不正当利益的，采购人应承担相应的法律责任。

四、货物和服务的追加、减少和添购。

4.1采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

4.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

- 履约验收：

验收实施主体：南通市公路事业发展中心财务审计科。

验收时间：年度合同服务期满。

验收方式：书面审核。

验收内容：本合同约定的咨询业务范围及内容。

验收标准：

- 及时完成服务内容；

- 未发生合同约定的质量违约情况。

满足上述两点则认定通过验收。

六、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

七、合同条款内容

# 2026-2027年南通市公路事业发展中心项目造价咨询服务项目

# 合同协议书

委托人：南通市公路事业发展中心

咨询人：

依据《中华人民共和国民法典》及工程造价相关管理规定，经过双方协商一致，签订本工程造价咨询合同。

一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：

1、项目名称：2026-2027年南通市公路事业发展中心项目造价咨询服务项目

合同名称：2026-2027年南通市公路事业发展中心项目造价咨询服务项目（2026年度）

- 建设地点：南通市

- 咨询业务范围及内容：

3.1 2026-2027年南通市公路事业发展中心项目造价咨询服务包括：项目预算审核（包含工程方案设计概算、项目预算）、现场跟踪审核、工程竣(交)工结算审计、项目决算审核及其他咨询事项。其中：

（1）项目预算审核（包含工程方案设计概算、项目预算）：预算计价选用的定额、市场造价、所采用的技术与工艺流程、技术要求、材料选用标准及取费标准等是否符合招标文件规定的计价方法及设计文件有关条款；工程量清单中数量、单位及单价组成是否准确、完整。

（2）现场跟踪审核：对隐蔽工程、重点部位工程、变更项目及合同外零星工程进行现场工程量把关，做好照片、影像资料的采集工作，审核必要性与确定工程量。在工程实施过程中无法预测的设计变更计量，审核可以予以确认，但审核计量结算与补办的变更手续同步生效。

（3）工程竣(交)工结算审核：审查竣工图纸及相关资料的真实性。核查竣工资料与现场勘查实际完成情况是否一致。依据签证资料和工程量计算规则等，审查工程量的真实性。审查设计变更手续是否完备，变更是否必要、真实，签证资料是否真实、准确。审查工程结算是否依据招标文件、投标承诺、施工合同及有关工程定额、取费标准等编制。结算汇总、进行三方确认、签证审核定案单，出具工程审核报告征求意见稿，交付委委托人完整的审核报告及过程审核原始资料电子档，为委托人提供实事求是、合理、可行的咨询意见。审查工程设计、施工、监理、材料采购、建设管理等方面存在问题，并提出合理化建议。法律、法规、规章要求的其他审计事项。

（4）项目决算审核：按照会计准则及委托人有关编制要求，对江苏省交通运输发展专项资金、燃油税资金、中央车购税资金及政府还贷二级公路取消收费后补助资金等绩效目标所涉及的项目编制财务决算审核报告。财务决算审核报告的主要内容是项目的投资额，对与项目相关的其他费用，按适当的方法分摊到各投资项目，形成项目的决算投资成本。

（5）其他咨询事项。除了上述工程造价咨询服务事项以外的，需要进行专项业务咨询的事项。

3.2审核时间要求

（1）项目预算审核时间要求：接到审核通知书2个工作日内领取资料并完成初步审核，5个工作日内根据预算编制单位及相关部门协商结果，出具审核报告，应急等项目根据市中心要求按时完成预算审核任务。

（2）现场跟踪审核时间要求：委托人提前 1 天通知咨询人，咨询人必须按规定的时间自行前往工程现场。

（3）工程竣(交)工结算审计时间要求：委托项目确定后，咨询人接到通知后应于3个工作日内领取结算资料；接受工程结算资料之日起5个工作日内以书面形式将缺少的资料清单、工作人员、工作进度计划等报送委托方；在资料提供完整后7日内进行现场勘查，并形成踏勘记录（对比竣工图、签证与现场，对未实施的项目、资料与现场不符的情况及清点、测量等需有详细记录并由施工方签字确认）；踏勘现场后7日内进行结算核对；接收完整的结算资料后，在30日内（以接收资料日期和“审计核定单”开出日期为准）完成审计任务，并出具符合行业管理要求的审核报告、审核明细等书面资料，连同其他相关审核资料一并移交给委托人。

（4）项目决算审核时间要求：在接收完整的审核资料后15日内完成审核任务，并出具符合委托人管理要求的项目决算说明、审核报告、审核明细等书面资料移交给委托人。遇有特殊情况不能按时完成，应向委托人书面告知原因。未经委托人同意，无故拖延审核时间，委托人有权扣减咨询费用或取消委托审核项目。

（5）其他咨询事项时间要求：在接收完整的审核资料后30日内完成审核任务，并出具符合委托方管理要求的审核报告。

4、委托工程造价咨询业务的内容（下列内容有委托的在□中打√）：

2.1 建设工程造价咨询业务

投资决策阶段

□编制建设工程投资估算       □审核建设工程投资估算

□建设工程项目经济评价       □其它

工程设计阶段

□编制建设工程概算        □√       审核建设工程概算

□编制建设工程预算        □√       审核建设工程预算

□设计方案经济比较        □其它

工程发承包/招投标阶段

□审核招标文件造价控制条款

□编制工程量清单   □编制招标控制价/发包工程预算（标底）

□审核工程量清单   □√      审核招标控制价/发包工程预算（标底）

□参与审查经济标   □参与合同谈判，协助起草合同文本

□其它

工程施工阶段

□分析合同价款（投标报价/发包工程预算），确定工程造价控制目标，编制资金使用计划

□√      审核工程计量与价款支付        □√      审核工程索赔与签证费用

□√      审核工程价款调整     □业主分包的专业工程招标咨询，材料设备询价

□分析工程投资偏差，调整工程造价控制目标      □其它

工程竣工阶段

□编制工程竣工结算书    □√      审核工程竣工结算     □其它

2.2 造价咨询其它业务

□工程造价鉴定及仲裁咨询      □编制工程造价计价依据

□提供工程造价信息服务        □√      其它

- 本合同咨询项目负责人由            担任，电话：           ，负责本咨询项目的具体实施及与委托方的联系等事宜。

未经委托人书面同意，咨询人不得擅自更换项目负责人，否则视为违约，委托人有权解除本合同。咨询人向委托人书面申请但未获批或咨询人擅自进行人员更换的，将被视为咨询人违约，委托人将按如下标准扣除咨询人违约金：擅自更换项目负责人30000元/次，擅自更换其他主要管理人员10000元/次。咨询人向委托人书面申请报批获得同意后，方可进行人员的更换，并保证调整后不得低于原有的水平，且委托人将按如下标准扣除咨询人违约金：擅自更换项目负责人15000元/次，擅自更换其他主要管理人员5000元/次。

咨询人需按合同专用条件中约定的范围实施咨询业务，咨询业务结束时一并向委托人提供纸质版（   份）及电子版审核报告：包括审核说明、审核依据、相关的政府文件、有关的工程量审核计算式等资料。

二、本协议书的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同通用条款赋予的定义相同。

三、本合同的组成部分及解释顺序为：

1、建设工程造价咨询协议书；

2、建设工程造价咨询合同专用条款；

3、建设工程造价咨询合同通用条款；

4、建设工程造价咨询合同履行中共同签署的补充文件；

5、通过招标方式获得咨询业务的，还包括下列资料：

（1）招标文件；

（2）投标书及其附件；

（3）中标通知书。

组成合同的上述，涉及内容为同一类的，以最新签署的为准，签署日期为同一日，内容存在不一致的，以对委托人有利为准，由委托人选择适用。

四、咨询人同意按照本合同的约定，承担本合同专用条款中约定范围内的建设工程造价咨询业务。

五、委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付咨询人的正常服务酬金：

1、正常酬金计算方法

（1）工程方案设计概算审核费用：按审定后概算造价的0.175‰结算，单个项目审核费用不足1500元时，按1500元计算。

（2）项目预算审核费用：按审定后预算价的0.5‰进行结算，单个项目审核费用不足1500元时，按1500元计算。

（3）现场跟踪审计费用：按600元/人.工日结算。

（4）工程竣工结算审计费用：按送审金额的0.9‰计算，加效益计费按审减额的3 %结算。当单个项目工程竣工结算审计费用不足1500元时，按1500元计算。

（5）项目决算审核费用：按项目决算数的0.2‰进行结算（单个项目成本决算数大于2000万的按2000万计算，单个项目成本决算数小于等于2000万的按实计算），当单个项目决算审核费用不足1500元时，按1500元计算。

（6）其他审核事项费用：按《省物价局省住房和城乡建设厅关于规范工程造价咨询服务收费标准及有关事项的通知》（苏价服〔2014〕383号文）进行结算。

2、正常酬金支付方式

本项目为综合单价合同，按实结算。合同一年一签。合同签订后15日内支付预付款，预付款金额为为签约合同价（18万元/中标人）的30%，服务期满且经发包人考核合格后，按照双方结算金额支付至100%。

注：（1）上述每次付款委托人须按合同要求扣减违约金和赔偿款。

（2）每次付款前，投标人须按委托人要求提供等额的合规发票及相关付款申请资料，否则委托人可以拒绝付款。

（3）上述付款均不计利息。

3、其他约定

附加服务酬金：/

额外服务酬金：/

委托人同意按照本款约定的期限、方式、币种和额度向咨询人支付酬金。本合同约定的酬金包含咨询人履行本合同所需的全部成本、利润及税费，除本合同另有约定外，委托人无需再向咨询人另行支付其他任何费用。

六、服务期：12个月。若委托人提供咨询资料延后则时间相应顺延，若增加工作内容则具体完成时间另行约定。委托人有权对咨询人履职期间的情况综合考核并决定是否续签合同，考核合格的可续签1次，续签合同服务期为12个月。

七、第二条本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定

1．适用法律和法规：按现行合同及现行有关法律法规

2．工程造价计价办法：按现行计价办法

3.标准规范：按现行标准规范

八、委托人应在　5  日内对咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

九、咨询人在其责任期内如果因自身原因给委托方造成经济损失时，同意按以下办法承担责任，向委托方支付赔偿金：承担全部损失。

十、委托人对其提供资料的真实性、完整性和有效性负责，由此造成的咨询人工作的缺陷或失误及额外工作由委托人负责对咨询人进行赔偿。 本合同约定的资料完整提供时间由委托人确定。

十一、咨询人依据造价行业主管部门及国家的有关规定及要求开展造价咨询工作，咨询质量满足委托方及行业主管的要求。咨询人提交的咨询成果报告须文字清晰整齐，有较强的可复查性。为保证咨询质量，委托人与咨询人约定，质量违约条款如下：

1、咨询人如因质量低劣或弄虚作假造成委托人经济损失，应向甲方进行赔偿，累计赔偿总额不应超过建设相应委托项目工程造价咨询酬金总额（除去税金）。

2、经咨询人审核后的结算，委托人提交有权部门进行最终审定，审定结果与咨询人的审核结果相比，要求准确率达97%以上，若有权部门在97%基础上再有核减，核减每超过1%，扣咨询费10%，中间值按直线法内插计算。

3、咨询人应当在委托人限定的时间（以委托人书面通知为准，咨询人有异议的，应当以书面方式提出，经委托人书面同意后方可另行确定工作时限，否则视为咨询人认可）内完成全部工作并通过委托人验收，否则委托人有权要求咨询人按照每日2000元的标准支付延期损失赔偿金；延期7天以上的，委托人有权解除本合同并要求咨询人承担委托项目合同总价20%的损失赔偿金。如咨询人的工作成果未能一次性通过委托人验收的，委托人有权要求咨询人重做直至通过验收为止，由此导致的延误按照本条交付延误承担违约责任。本合同约定咨询人应向委托人支付的损失赔偿金及其他费用等，委托人有权自应付款项中直接扣除。

十二、建设工程造价咨询合同在履行过程中发生争议，委托人与咨询人应及时协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，按下列第1种方式解决：

1、提交 南通  仲裁委员会仲裁；

2、依法向人民法院起诉。

十三、本合同正本二份，委托人、咨询人各执一份，副本    份，委托人  份，咨询人   份。

委　托　人：（盖章）　　　　　　　　  咨　询　人：（盖章）

法定代表人或                          法定代表人或

委托代理人：（签字）　　　　　        委托代理人：（签字）

年　　月　　日　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

第二部分　建设工程造价咨询合同通用条款

词语定义、适用语言和法律、法规

第一条　下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。

1、“委托人”是指在建设工程造价咨询协议书上指明并与咨询人在该协议书上签字、盖章的当事人。

2、“咨询人”是指在建设工程造价咨询协议书上指明并与委托人在该协议书上签字、盖章的当事人。

3、“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

4、“日”是指任何一个午夜至下一个午夜的时间段。

5、“正常服务”是指双方在专用条款中约定的工程造价咨询工作；

6、“附加服务”是指在“正常服务”以外，经双方书面协议确定的附加服务；

7、“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”，咨询人增加的额外工作量。

第二条　建设工程造价咨询合同适用的法律、法规是中华人民共和国的法律、法规，以及专用条款中约定的部门规章、工程造价有关计价办法、规定，及项目所在地的地方法规、地方规章。

第三条　建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。

咨询人的义务

第四条　向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括承担本合同咨询业务的专业人员名单、咨询工作计划等。

第五条　咨询人按专用条款中约定的工作范围和内容，向委托人提供工程造价咨询专业服务，包括正常服务、附加服务和额外服务。并在合同约定的时间内，提供符合行业管理规定的咨询成果文件。

第六条  咨询人从事工程造价咨询活动，应当遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。除委托人书面同意外，咨询人及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与本工程造价咨询项目有关的任何报酬。咨询人不得参与可能影响合同规定的委托人利益的任何活动。

第七条　咨询人不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

委托人的义务

第八条　委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为咨询人工作提供外部条件。委托人应当授权胜任本咨询业务的代表，负责与咨询人联系，解决在咨询业务中的委托方问题，并代表委托人签署相关文件。

第九条　委托人在约定的时间内，免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。并对资料的真实性、完整性负责。

第十条 委托人在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

第十一条　委托人应当按合同条款规定及时支付咨询费用。

咨询人的权利

第十二条　咨询人在咨询过程中，如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。

第十三条  咨询人在咨询过程中，有权对与本咨询业务有关的问题进行核对或查问，以及到工程现场勘察。

第十四条  咨询人在咨询过程中，由于委托人原因造成咨询人无法继续履行合同时，咨询人有权解除合同并要求委托人承担相应赔偿。

第十五条  咨询人在咨询过程中，有独立执行工程造价咨询业务工作的权利。

咨询人有权拒绝委托人提出的有失公平、公正及违反法律法规的要求，由此原因造成的咨询合同终止咨询人免责。对于造成咨询人损失的，由委托人给予赔偿。

委托人的权利

第十六条　委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。

第十七条  委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。

第十八条  当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造成经济损失的，委托人有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。

第十九条  当委托人认定咨询人执行的专业咨询业务不符合相关规范时，有向行业主管部门申诉的权利。

咨询人的责任

第二十条　咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。咨询人责任期内，应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务。因咨询人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程造价咨询酬金总额（除去税金）。

第二十一条　咨询人对委托人或第三人所提出的咨询业务范围内的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，咨询人应承担相应的责任。

第二十二条　咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。

委托人的责任

第二十三条　委托人应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给咨询人造成的损失。

第二十四条　委托人如果向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致咨询人的各种费用的支出。

合同生效、变更与终止

第二十五条　本合同自双方签字盖章之日起生效。

第二十六条　由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍、延误或重复以致增加了工作量或延长了约定的咨询时间，则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。由此增加的工作量视为额外服务，完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长，并得到额外的酬金。

第二十七条　当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在7个工作日前通知对方；因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。

第二十八条　咨询人由于非自身原因暂停或中止执行建设工程造价咨询业务，由此而增加的恢复执行建设工程造价咨询业务的工作，应视为额外服务，有权得到额外的时间和酬金。

第二十九条　变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。

咨询业务酬金

第三十条　正常服务，附加服务和额外服务的酬金，按照建设工程造价咨询合同专用条款约定的方法计取，并按约定的时间、数额和币种支付。

第三十一条　如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金，自规定支付之日起，应当向咨询人补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行贷款利率计算。

第三十二条　如果委托人对咨询人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书两日内向咨询人发出异议的通知，但委托人不得拖延其无异议部分酬金的支付。

第三十三条　支付建设工程造价咨询酬金所采取的货币币种、汇率由合同专用条款约定。

其　　他

第三十四条　因建设工程造价咨询业务的需要，咨询人在合同约定外的外出考察，经委托人同意，其所需费用由委托人负责。

第三十五条　咨询人如需外聘专家协助，在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由咨询人承担；在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经委托人认可其费用由委托人承担。

第三十六条　未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。

第三十七条  咨询人应对咨询报告的质量负责，委托人有对咨询工作和实施效果进行评价的权利。评价时间在咨询成果报告提交后一个月完成，并根据有关规定填写《咨询效果评价意见表》。对评价结果有争议时，以项目所在地造价行业主管部门裁定意见为准。

合同争议的解决

第三十九条　因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，委托人与咨询人之间应当协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院提起诉讼。

2026-2027年南通市公路事业发展中心项目造价咨询服务项目

廉政合同

根据交通运输部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，甲方     （全称）      与乙方 （全称）   特订立如下合同。

第一条甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（二）严格执行              的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。影响合同履行的，可按照合同中关于合同解除的约定处理。

第二条甲方的义务

（一）甲方作为工程项目的建设单位，认真履行合同规定的甲方责任。

（二）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（三）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（四）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（五）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的项目。

第三条乙方的义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（五）乙方及其工作人员不得索取或接受工作关系单位的礼金、有价证券和贵重物品，不得在工作关系报销任何应由乙方或个人支付的费用。

（六）乙方及其工作人员必须严格按照规程办事，不得损害甲方利益。

第四条违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条；按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

第五条双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查；提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目所有工作内容完成并经甲方验收合格后止。

第七条本合同作为2026-2027年南通市公路事业发展中心项目造价咨询服务项目合同的附件，与2026-2027年南通市公路事业发展中心项目造价咨询服务项目合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第八条本合同一式六份，双方各执三份。

甲方：	（盖单位章）                     乙方：（盖单位章）

法定代表人                              法定代表人

或其委托代理人：（签字或盖章）          或其委托代理人：（签字或盖章）

年  	月	日		                       年 	  月 	  日

第六部分  质疑提出和处理

一、质疑的提出

（一）质疑人的身份要求

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

（二）质疑提出的格式要求

1.质疑应参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑，未按上述要求提交的质疑函，采购人有权不予受理。

2.质疑函应包括：

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的质疑事项及明确的请求；

（3）质疑的事实依据和必要的法律依据；

（4）提起质疑的日期；

（5）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（6）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章，未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购人将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当向采购人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

3.质疑函需遵循的原则：

提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限。

（三）质疑提出的时效要求

1.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交或者成交结果提出质疑的，为成交或者成交结果公告期限届满之日。

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以按照采购公告第八项要求向采购人提出质疑；供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以以书面形式向采购人或采购人提出质疑。

2.供应商应在法定质疑期一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

二、《质疑函》的受理和答复

1.采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

2.质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人将不予受理。

3.采购人或采购代理机构答复供应商质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑供应商或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。

三、质疑处理

1. 质疑成立的处理

（1）对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人在收到磋商供应商的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（2）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（3）对采购过程、成交或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交、成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

2.质疑不成立的处理

若质疑不成立，或者成立未对成交、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

3.虚假质疑的处理

供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据相关规定，报请主管部门对该供应商进行相应的处罚。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：               邮编：

联系人：             联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：               邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：     包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第七部分  响应文件组成

响应文件由资格审查、商务技术文件、价格响应文件、电子版响应文件四部分组成。

一、资格审查

1.资格声明函原件；

2.授权委托书或法定代表人身份证明原件；

3.供应商信用承诺书原件；

4.《中小企业声明函》等原件；

5.供应商基本情况表及按竞争性磋商公告资格要求提供相应的佐证材料（以下材料均须提供复印件（或扫描件）并加盖公章）；

（1）企业法人营业执照或事业单位法人登记证明或社会组织或其他组织或自然人证明材料；

（2）供应商在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单，在国家企业信用信息公示系(http://www.gsxt.gov.cn/)中未被列入严重违法失信企业名单，未被“中国政府采购网”(http://www.ccgp.gov.cn/)列入政府采购严重失信行为记录名单截图。

注：上述截图请在本项目招标公告后递交响应文件截止时间前截取并放入响应文件中。

（3）项目负责人职称证书复印件及一级注册造价工程师注册证书（或交通部甲级公路工程造价工程师）复印件；

（4）项目组（除项目负责人外）二级及以上注册造价工程师注册证书（或交通部乙级及以上公路工程造价工程师）复印件；

6.其他需要提交的资格审查材料。

二、商务技术文件

为方便评委评审，请供应商按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。（以下均须提供扫描件（或复印件）并加盖公章。）

1.竞争性磋商响应函；

2.评标办法中所涉及的事项需提供的所有资料；

3.评标办法中未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料；

4.竞争性磋商文件中要求提供的其他材料。

三、价格响应文件

报价承诺函。

供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标或成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

四、电子版响应文件

电子版响应文件（按“第二部分 磋商须知”中电子版响应文件要求提供）。

电子版响应文件不得设置密码并保证无病毒。

第一部分格式：

2026-2027年南通市公路事业发展中心项目造价咨询服务项目

项目编号：2026-2027ZJZX

档案编号：20251125

响应文件

（资格审查文件）

供应商（盖公章）：

法定代表人（或其委托代理人）（签字或盖章）：

日    期：

（一）资格审查文件

附件1：

资格声明函

南通市公路事业发展中心：

我单位                              （单位名称）认真对照     （项目名称）                   项目磋商文件（含所有澄清、修改文件），符合贵方提出的资格要求，自愿报名参加响应，并郑重声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2.我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

响应供应商（盖单位公章）

年    月    日

附件2：

授权委托书或法定代表人身份证明

（一）授权委托书

本人     (姓名)系(供应商名称)的法定代表人，现委托    (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                   项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明及委托代理人身份证复印件。

响应供应商（盖单位公章）：

法定代表人(签字或盖章)：

身份证号码：

委托代理人(签字或盖章)：

身份证号码：

年    月     日

注：如果由供应商的法定代表人签署投标响应文件，则无须提交授权委托书。

（二）法定代表人身份证明

供应商名称：

姓名：           性别：          年龄：          职务：

系(供应商名称)           的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

响应供应商（盖单位公章）

日期：   年   月   日

附件3：

供应商信用承诺书

致：南通市公路事业发展中心

我单位                       （单位名称）自愿参加

项目投标活动，并郑重承诺：

- 在本项目的投标活动中遵守国家法律法规和有关规定，遵循公开、公平、公正和诚信原则。

- 响应文件中所有内容均为我单位真实意愿表达，相关信息真实有效。

- 无弄虚作假，无围标串标行为。

- 若我方成交，在合同履行过程中严格执行有关法律法规、规章和规范性文件的规定，不转包和违法分包。

- 我方如有违背承诺，愿意接受国家和相关主管部门依法进行的处罚，并记入相关责任主体和责任人信用档案，同时在相关网站上公开。

响应供应商：（盖单位章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

附件4：《中小企业声明函》等

# 中小企业声明函（工程、服务）

# 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

# 1.（标的名称），属于（所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# 2.（标的名称），属于（所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# ……

# 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

# 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2.中标或成交供应商为小型、微型单位的，此声明函将随中标或成交结果同时公告，接受社会监督。）

# 企业名称（盖章）：

# 日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2.中标或成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标或成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

### 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

附件5：

### 供应商基本情况表

| 供应商全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要业务范围 |  |  |  |
| 法定代表人姓名 |  | 职 务 |  |
| 供应商地址 |  | 邮政编码 |  |
| 电 话 |  | 传 真 |  |
| 成立日期 |  | 现 有 职 工 人 数 |  |
| 资质等级证书（如有） | 等 级： 证书号： |  |  |
| 单位简介： 技术人员总数： 人 |  |  |  |

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

注：本表后附竞争性磋商公告资格要求提供相应的佐证材料（以下材料均须提供复印件（或扫描件）并加盖公章）；

（1）企业法人营业执照或事业单位法人登记证明或社会组织或其他组织或自然人证明材料；

（2）供应商在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单，在国家企业信用信息公示系(http://www.gsxt.gov.cn/)中未被列入严重违法失信企业名单，未被“中国政府采购网”(http://www.ccgp.gov.cn/)列入政府采购严重失信行为记录名单截图。

注：上述截图请在本项目招标公告后递交响应文件截止时间前截取并放入响应文件中。

（3）项目负责人职称证书复印件及一级注册造价工程师注册证书（或交通部甲级公路工程造价工程师）复印件；

（4）项目组（除项目负责人外）二级及以上注册造价工程师注册证书（或交通部乙级及以上公路工程造价工程师）复印件；

附件6：                  其他需要提交的资格审查材料

①其他

...

第二部分格式：

2026-2027年南通市公路事业发展中心项目造价咨询服务项目

项目编号：2026-2027ZJZX

档案编号：20251125

响应文件

（商务技术响应文件）

供应商（盖公章）：

法定代表人（或其委托代理人）（签字或盖章）：

日    期：

为方便评委评审，请供应商按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。（以下均须提供扫描件（或复印件）并加盖公章。）

1.竞争性磋商响应函；

2.评标办法中所涉及的事项需提供的所有资料；

3.评标办法中未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料；

4.竞争性磋商文件中要求提供的其他材料。

#### 竞争性磋商响应函

（采购人）       ：

依据贵单位        （项目名称)项目竞争性磋商的邀请，我方授权    （姓名）    （职务）为全权代表参加该项目的磋商响应工作，全权处理本次磋商的有关事宜。同时，我公司声明如下：

（1）我方愿意按照磋商文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容。

（2）我方已经详细审查了全部磋商文件，我方已完全清晰理解磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

（3）我方承诺提供的磋商响应文件的有效期，从磋商响应文件接收截止之日算起，45个“日历天”内保持有效。

（4）我方愿意提供采购人在磋商文件中要求的所有资料。

（5）我方承诺在本次磋商响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

（6）我方尊重评审小组所作评定结果，同时也清楚理解到磋商报价最低并非意味着必定获得中标或成交资格。

（7）一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

磋商响应供应商：（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年      月     日

第三部分格式：

2026-2027年南通市公路事业发展中心项目造价咨询服务项目

项目编号：2026-2027ZJZX

档案编号：20251125

响应文件

（价格响应文件）

供应商（盖公章）：

法定代表人（或其委托代理人）（签字或盖章）：

日    期：

附件1：

投标报价承诺函

（采购人）　　　　　　　　　　　：

（一）根据已收到的2026-2027年南通市公路事业发展中心项目造价咨询服务项目采购文件，我单位同意本项目服务费用按下列收费标准，并按招标文件的要求承包招标范围内的全部业务。统一收费标准如下：

（1）工程方案设计概算审核费用：按审定后概算造价的0.175‰结算，单个项目审核费用不足1500元时，按1500元计算。

（2）项目预算审核费用：按审定后预算价的0.5‰进行结算，单个项目审核费用不足1500元时，按1500元计算。

（3）现场跟踪审计费用：按600元/人.工日结算。

（4）工程竣工结算审计费用：按送审金额的0.9‰计算，加效益计费按审减额的3 %结算。当单个项目工程竣工结算审计费用不足1500元时，按1500元计算。

（5）项目决算审核费用：按项目决算数的0.2‰进行结算（单个项目成本决算数大于2000万的按2000万计算，单个项目成本决算数小于等于2000万的按实计算），当单个项目决算审核费用不足1500元时，按1500元计算。

（6）其他审核事项费用：按《省物价局省住房和城乡建设厅关于规范工程造价咨询服务收费标准及有关事项的通知》（苏价服〔2014〕383号文）进行结算。

(二)我单位保证在收到贵单位发出的书面指令后立即开展工作，并按业主要求的时间完成造价咨询任务。

(三)我单位保证造价咨询数据及报告及时、真实、规范、有效。

(四)如果我方中标，我方将按照招标文件规定的金额提交履约担保。

(五)招标文件中的其他实质性要求以及合同条款我方均响应。

(六)贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

(七)我方报价已考虑了本次招标工程造价咨询业务的所有费用。

供应商(盖单位公章)：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

地址：

电话：

邮政编码：

日期：年 月 日