通海港区-通州湾港区疏港航道双桥枢纽工程、新江海河船闸工程、新江海河段航道整治工程船艇设计服务项目THTZ-CTSJ1标段

招 标 文 件

| 招标人 | ： | 南通市江海河联运项目建设指挥部 |
| --- | --- | --- |
| 招标代理 | ： | 国信国际工程咨询集团股份有限公司 |
| 二〇二六年一月 |  |  |

目  录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	4

第三章 评标办法	13

第四章 合同条款及格式	21

第五章 发包人要求	33

第六章 投标文件格式	33

第一章 招标公告

1、招标条件

通海港区-通州湾港区疏港航道双桥枢纽工程、新江海河船闸工程、新江海河段航道整治工程船艇设计服务项目资金已落实，招标人为南通市江海河联运项目建设指挥部。现招标人委托招标代理国信国际工程咨询集团股份有限公司对通海港区-通州湾港区疏港航道双桥枢纽工程、新江海河船闸工程、新江海河段航道整治工程船艇设计服务项目THTZ-CTSJ1标段进行国内公开招标，欢迎符合本项目资格要求的单位按招标文件规定的内容和时间要求，参加本项目的投标。

2、项目概况与招标范围

2.1项目概况

依据江苏省发展和改革委员会《省发展改革委关于通海港区-通州湾港区疏港航道双桥枢纽工程初步设计的批复》、《省发展改革委关于通海港区-通州湾港区疏港航道整治工程新江海河船闸工程初步设计的批复》、《省发展改革委关于通海港区-通州湾港区疏港航道新江海河段航道整治工程初步设计的批复》，通海港区-通州湾港区疏港航道双桥枢纽工程、新江海河船闸工程、新江海河段航道整治工程均包含船艇建设分项配套工程，为确保船艇能够满足各项技术及通航需求，现开展船艇建造前期图纸设计工作。

2.2招标范围

- 本项目共设1个标段，即THTZ-CTSJ1标段，其中通海港区-通州湾港区疏港航道双桥枢纽工程包括15米排档船2艘，船艇投资额约420万元；通海港区-通州湾港区疏港航道整治工程新江海河船闸工程包括15米排档船1艘，船艇投资额约210万元；通海港区-通州湾港区疏港航道新江海河段航道整治工程包括17米工作保障船1艘，船艇投资额约260万元。具体要求详见第五章 项目需求。

- 工作内容为（包括但不限于）：船艇建造项目方案设计（含规格书、船舶造价概算编制）、技术规格书编制、技术设计（详细设计）、船舶设计图纸及送审、船舶建造主要设备招标技术文件编制、技术咨询服务、配合完成生产设计、配合建造和技术支持，完成交船完工文件的编制及送审，配合竣工验收和后评价验收等全过程服务。上述有关图纸设计成果文件须通过江苏省交通运输主管部门的施工图审查并取得批文，确定建造单位后，完成船检部门审查并取得批文。

2.3服务期

合同签订后10日内完成设计方案（含规格书、船舶造价概算编制)并具备召开方案审查会的条件；合同签订后30天内施工图设计具备江苏省交通运输主管部门的审查条件；确定建造单位后，15天内完成船检部门审查并取得批文。（实际工作期可能会发生相应调整，应服从发包人的统一工作安排）。

3、投标人资格要求

3.1资质要求：

- （1）投标人应为独立企业法人或事业法人，具有有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书。

- （2）投标人具有船舶设计丙级及以上资质(相关部门颁发的“一般船舶设计单位设计条件证书”或相关部门出具的“船舶设计单位基本条件评估报告”)。

3.2信誉要求：

①截止递交投标文件当日，未在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列为失信被执行人；

②截止递交投标文件当日，未在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

3.3业绩要求：

2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人完成过船艇设计项目。

3.4项目负责人要求：

拟投入的项目负责人具有工程师及以上技术职称；2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），完成过船艇设计项目并担任项目负责人。

3.5其他要求：

3.5.1本次招标不接受联合体投标。

3.5.2与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，否则均按否决投标处理。

4、招标文件的获取

（1）获取时间：2026年1月20日至2026年1月27日，每天上午9:00-11:30，下午14:00-17:30（法定节假日除外）。

（2）凡有意参加者，添加代理的工作QQ：2177572758，请自行将以下相关资料：单位介绍信或授权书（加盖公章）、经办人身份证扫描件（加盖公章）、申请函（加盖公章）发送至代理的工作QQ，经代理机构确认后获取招标文件。

5、投标文件的递交及相关事宜

5.1招标人不统一组织进行工程现场踏勘及召开投标预备会。

5.2投标人的投标文件将统一在投标会上送交。

送交投标文件的开始时间为：2026年2月10日9时00分，送交投标文件的截止时间为：2026年2月10日9时30分。

投标文件必须在上述时间段内送交到投标会现场，递交地点为：南通市崇川区鸿运城市花苑18栋。投标截止的同一时间，同一地点举行开标会，投标人如对开标过程有异议，应在现场提出，未提出的视为默认开标结果。

5.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6、本项目实行资格后审，评标办法采用综合评估法（双信封）。

7、发布公告的媒介

本次招标公告在南通市交通运输局、江苏招标采购服务平台、中国招标投标公共服务平台上发布。

8、联系方式

招 标 人：南通市江海河联运项目建设指挥部

地    址：南通市外环西路99号

联 系 人：蔚丰穗

电    话：0513-83549373

招标代理：国信国际工程咨询集团股份有限公司

地    址：南京市建邺区奥体大街68号新城科技园国际研发总部园2栋7层

联 系 人：徐振扬、胡继军

电    话：025-86602545-8012（分机号）

工 作Q Q：2177572758（投标申请人主动添加QQ）

工作邮箱：2177572758@qq.com

本项目接收异议的联系人和联系方式：蔚丰穗、徐振扬/0513-83549373、025-86602545-8012（分机号）

（注：以上时间均为北京时间，具体事宜请与招标代理联系。）

2026年1月20日

第二章 投标人须知

一、总则

1  工程说明

1.1 定义和解释

招标人（发包人）：南通市江海河联运项目建设指挥部。

招标代理：受招标人委托，在招标人（发包人）授权范围内组织招标工作的机构。本项目招标代理为国信国际工程咨询集团股份有限公司，下称招标代理。

投标人：是指参与投标竞争，具备相应资质（资格）的服务单位。

中标人：是指最后中标的投标人。

1.2 项目概况：详见第一章 招标公告。

1.3 招标范围：详见第一章 招标公告。

1.4 服务周期：详见第一章 招标公告。

2  项目资金

2.1 本招标项目已由政府批准建设，所需建设资金已落实。投标报价和中标后的工程价款的货币种类均为人民币。

3  投标人的合格条件

3.1 本项目实行公开招标，资格后审，通过资格审查是投标参与评标及中标的前提条件。

投标人应为具有与本次招标项目相应的资质和工作经验,具备承担本次招标的人员、设备等技术力量和能力的法人单位，具体要求详见第一章 招标公告。

3.2 本项目不允许分包。

4  投标费用

4.1 投标人在投标过程中的一切费用，无论中标与否，均由投标人自行承担。

5  现场考察

5.1 招标人将不组织投标人进行现场考察，投标人认为需要的,可自行进行现场考察，招标人将予以必要的协助，费用由投标人自理。

5.2 在现场考察过程中，投标人如果发生人身伤亡、财物或其他损失，无论何种原因所造成，招标人和招标代理均不负责。

5.3 由招标人提供的资料和数据，仅供投标人参考，招标人和招标代理对投标人由此做出的推论、解释和结论概不负责。

6  标前会议

6.1 不组织标前会议。

二、招标文件

7  招标文件的内容

7.1 本项目招标文件由下列文件组成：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评标办法

第四章  合同条款

第五章  发包人要求

第六章  投标文件格式

招标人在招标期间发出的所有有编号的补遗书以及其它正式有效函件，均是招标文件的组成部分。

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有条款、格式、规范和清单，并按招标文件的规定与要求编写投标文件。如果投标文件与招标文件的规定和要求不符合，则投标人应自行负责。凡与招标文件的规定有重大偏离或保留的投标文件，其投标将被拒绝。

7.3 无论是否提交投标文件，投标人都不应扩散招标文件的内容。

8  招标文件的澄清和解答

8.1 要求澄清招标文件的投标人应以书面（含邮件）的方式在投标截止期16天以前通知招标人。招标人将在投标截止时间15天以前，以有编号的补遗书方式书面（含邮件）答复（包括对询问的解释，但不说明询问的来源）。招标人的答复将发给所有投标人。投标人在收到书面答复后，应立即以邮件的方式通知招标代理，确认已收到该书面答复。

9  招标文件的修改

9.1 在投标截止期15天前，招标人可能会因各种原因，对招标文件进行修改，并以补遗书形式发给所有购买招标文件的投标人，投标人收到书面材料后，应在24小时以内以邮件形式通知招标代理，确认已收到该补遗书。

9.2 为了给投标人合理的时间，使他们在编制投标文件时把补遗书的内容考虑进去，招标人可按照本须知第17条的规定，酌情延长递交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

10  投标文件的语言

10.1 投标文件及投标人与招标人之间的来往信函、文件均使用中文。

11  投标文件的组成

11.1 投标人编写的投标文件，应包括下列各项：

第一个信封（商务及技术文件）

一  投标函

二  法定代表人身份证明及授权委托书

三  资格审查资料

四  承诺书

五  工作大纲

六  其他材料

第二个信封（报价文件）

一  投标函

二  报价清单

11.2 投标人应使用招标文件中提供的格式或大纲编写，并按上述顺序装订，但表格可以按同样格式扩展。投标文件应标注连续页码；投标文件应编制目录，并注明页码。

11.3 在提交投标文件时应同时提交一份其投标文件的文字录入部分的电子文档（包含盖章扫描件），文件用WORD软件制作，报价用EXCEL软件制作，文件均不得设置密码，并将文件拷入U盘，两个信封需分别提交，投标人应保证其提交的电子文件无病毒。U盘上需标明标段名称和投标人名称。

11.4 投标文件的正本与副本应分别装订成册，投标文件不得采用活页夹装订，否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。

12  投标价格

12.1 招标人设有最高投标限价，招标人设定的最高投标限价为人民币贰拾伍万元整（¥250000元）。其中通海港区-通州湾港区疏港航道双桥枢纽工程包括的15米排档船2艘分项限价为人民币拾万元整（¥100000元），通海港区-通州湾港区疏港航道整治工程新江海河船闸工程15米排档船1艘分项限价为人民币伍万元整（¥50000元），通海港区-通州湾港区疏港航道新江海河段航道整治工程包括的17米工作保障船1艘分项限价为人民币拾万元整（¥100000元）。

开标时投标人投标报价超出招标人设定的最高投标限价或分项限价的，招标人不予接受，作否决投标处理。

12.2 投标人的投标报价：

（1）本项目为总价合同，投标人的投标报价应视为包括方案编制费、图纸设计编制费、效果图出图费及送审费、劳务费、交通费、餐费、住宿费等与履行本合同有关的一切费用。

（2）在合同实施期间，本项目合同费用不随估算投资额的变化而调整，不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而调整。除非在合同条款中另有规定，投标人所报的价格在合同实施期间不予调整。

（3）本项目发包人不提供任何设施与物品，受托人的现场生活、办公用房，办公、生活设施以及交通、水电、通讯等问题由投标人在报价时自行考虑，不单独列项。

（4）受托人的雇员及装备的保险由受托人自行投保，包含在报价中，不单独计量与支付。

（5）受托人应为投入的工作人员进行必要的安全教育，配备必要的安全装备，并为相关现场服务人员投保并承担费用，相关费用在报价中充分考虑。

（6）受托人应按相关规定取得相关部门的批复文件，因此发生的一切费用应含在报价中。

（7）投标人在编制报价时需充分考虑市场风险和国家政策性调整风险等一切因素，并计入报价中。

（8）投标人若发现招标人提供的服务费用报价清单存在问题，可书面向招标人提出。但未经招标人书面认可或修改，投标人不得擅自修改。

（9）本项目无暂列金额。

（10）招标代理服务费用﹝本项目招标代理服务包含全过程招标代理（含会务费用）、工程量清单及招标控制价编制﹞由中标人承担，不单独列支计入投标人投标报价中。中标人须按中标金额，分别参照国家发改委发改价格【2011】534号文（服务招标类，按标准费率8.8折计取）和江苏省物价局、江苏省住房和城乡建设厅苏价服【2014】383号中附件：序号8收费项目（按标准费率8.8折计取）的规定，中标人在收到中标通知书后7日内，向招标代理机构一次性支付上述全部服务费用。

13  投标有效期

13.1 自规定的投标截止日算起，投标文件有效期为90日历天。

13.2 在原定投标文件有效期满之前，如果出现特殊情况，招标人可向投标人提出延长有效期的要求，这种要求应以邮件等书面形式进行。投标人应在收到此要求的24小时内以邮件等书面形式对此要求向招标人作出答复，在此时限内不予答复的视为同意招标人的要求。投标人可以拒绝招标人的要求，但其投标文件将不予评审。

14  投标保证金：不收取。

15  投标文件的格式和签署

15.1 投标人应按本须知的规定，向招标人递交投标文件正本一份和副本二份（副本为正本的复印件），并在文件封面右上角醒目注明“正本”或“副本”字样。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。投标文件的正本与副本应分别装订成册（A4纸幅），并编制目录、且逐页标注连续页码。中标单位按发包人要求提供相应数量的投标文件副本。

15.2 投标文件正本应使用不褪色的墨水书写或打印，应按照招标文件规定的格式签字、盖单位公章。

15.3 投标文件的任何一页都不应涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，不论何种原因造成，均应由投标文件签字人在改动处小签或盖单位公章。

15.4 投标人不得递交备选投标方案。

15.5 如果投标文件由委托代理人签署，则投标人需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，授权委托书应按规定的书面方式出具，并由法定代表人和委托代理人签字、盖单位公章。如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件，则不需提交授权委托书。

四、投标文件的递交

16  投标文件的密封与标记

16.1 投标文件应采用双信封形式密封。投标文件第一个信封（商务及技术文件）以及第二个信封（报价文件）应单独密封包装。商务及技术文件的正副本及对应投标文件电子版文件（U盘）应统一密封在一个封套中。报价文件的正副本及对应投标文件电子版文件（U盘）应统一密封在另一个封套中。封套应加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字。

16.2 封套标识

投标文件第一个信封（商务及技术文件）封套：

招标人名称：南通市江海河联运项目建设指挥部

招标人地址：南通市外环西路99号

通海港区-通州湾港区疏港航道双桥枢纽工程、新江海河船闸工程、新江海河段航道整治工程船艇设计服务项目THTZ-CTSJ1标段第一个信封（商务及技术文件）投标文件

在2026年    月    日    时    分前不得开启

投标人名称：

投标文件第二个信封（报价文件）封套：

招标人名称：南通市江海河联运项目建设指挥部

招标人地址：南通市外环西路99号

通海港区-通州湾港区疏港航道双桥枢纽工程、新江海河船闸工程、新江海河段航道整治工程船艇设计服务项目THTZ-CTSJ1标段第二个信封（报价文件）投标文件

在投标文件第二个信封（报价文件）开标前不得开启

投标人名称：

16.3 如果因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，招标人和招标代理概不负责。

16.4 为便于投标工作高效准确进行，投标人在提交投标文件时应同时提交一份其投标文件的文字录入部分的电子文档并且需包含盖章扫描件，文件用WORD软件制作，文件均不得设置密码，并将文件拷入U盘，投标人应保证其提交的电子文件无病毒。U盘上需标明单位名称和标段号。如电子文件与正本文件不一致时，以正本文件为准。

17  投标文件的递交

17.1 投标人必须按招标公告中所规定的地点、截止时间，将投标文件送达招标人。

17.2 招标人或招标代理可以通过发出本须知第8条规定的补遗书的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。招标人如果决定延后投标截止时间，应在原投标截止时间3天前，以书面形式通知所有投标人延后投标截止时间。在此情况下，招标人和投标人的权利和义务相应延后至新的投标截止时间。

18  迟到的投标文件

18.1 招标人或招标代理将拒绝接受在递交投标文件截止时间后收到的投标文件。

19  投标文件的更改与撤回

19.1 在递交投标文件截止时间以前，投标人可以更改或撤回投标文件，但必须以书面形式提出，并经法定代表人或授权的代理人签署。更改、撤回的确认书必须在递交投标文件截止期前送交给招标人或招标代理。

19.2 更改的投标文件应同样按照招标文件规定的要求进行编制、密封、标记（在包封上标明“更改”或“撤回”字样）和递交。

19.3 送交投标文件截止期以后，投标文件不得更改。需作澄清时，必须按评标办法的规定办理。

19.4 如果在投标文件有效期内撤销投标文件，则按本须知规定没收其投标担保。

五、开标与评标

20  开标

20.1 招标人按投标人须知资料表中规定的时间和地点（如有补遗书和其他有效函件，以最后发出的内容为准），对所有按时递交的投标文件进行开标。投标人的法定代表人或其授权代理人应携带身份证等有效身份证明准时到场，并在签到表上签字以证明其出席。未参加开标活动视为其默认开标结果。

20.2 开标程序

20.2.1主持人按下列程序进行开标：

1、主持人按下列程序对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）检查投标文件的密封情况；

（4）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标文件的相关内容，并记录在案；

（5）投标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

若招标人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。

（6）由监标人在现场对所有密封性检查合格的投标人投标文件的第二信封（投标报价）当众进行加封和保存；

（7）开标会议结束。

若投标人的第一个信封（商务及技术文件）发现以下情况之一者，招标人当场宣布该投标人的投标文件为否决投标，“第二个信封（报价文件）”于第一个信封（商务及技术文件）开标结束后退还给投标人：

a.未按投标人须知16.1款密封；

招标人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监标人当场核查确认后，可重新宣读其投标文件。投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。

2、招标人将按照本章第20.1款规定的时间和地点对封存的投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）当众宣布通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人名单；

（3）由投标人代表检查投标文件密封情况；

（4）由招标人纪检在开标现场随机抽取“T—投标控制价上限权重值”和“K—评标基准价浮动系数”；

（5）对通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）当众开标，并公布这些投标文件第二个信封（报价文件）的投标人名称、标段名称、投标报价，并记录在案；

（6）投标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

若招标人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。投标人若未派法定代表人或委托代理人出席投标文件第二信封开标活动，视为该投标人默认开标结果。

（6）开标会议结束。

第二信封开标过程中，若招标人发现投标文件出现以下任一情况，其投标报价将不再参加评标基准价的计算：

（1）未在投标函上填写投标总价；

（2）投标报价或调价函中的报价超出招标人公布的最高投标限价及分项限价（如有）；

（3）投标报价或调价函中报价的大写金额无法确定具体数值；

20.3 当参加投标的投标人少于三家时，招标人将重新组织招标，已递交的投标文件不予开启，原封退还给投标人。

21  评标过程的保密

21.1 开标后，直到签订合同书为止，凡有关投标文件的审查、澄清和评价工作，都应在保密的情况下进行，任何信息和资料均不得向投标人或其他人泄露。

21.2 投标人在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，对招标人施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

22  评标

22.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会人数为5人或5人以上单数，其中技术、经济等方面专家人数应不少于成员总数的2/3。

22.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）为负责招标项目监督管理的交通运输主管部门的工作人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

22.3 评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

22.4 评标采用综合评估法。

22.5 评标结果公示在南通市交通运输局、江苏招标采购服务平台、中国招标投标公共服务平台上公示。

六、授予合同

23  合同授予的标准

23.1 招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人，将合同授予评标委员会推荐的中标候选人。招标人根据本须知第24条规定享有的权力不受本条限制。

23.2 招标人按评标办法规定，确定评标委员会推荐的第一中标候选人为中标人的，如第一中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定第二中标候选人为中标人。

24  招标人接受和拒绝投标的权力

24.1 招标人在发出中标通知书前因项目发生变化或不可抗力等原因有权宣布投标程序无效或拒绝所有投标，并对由此引起的对投标人的影响不承担任何责任，也无须将这样做的理由通知受影响的投标人，但招标人应将投标担保退还给投标人。

25  中标通知书

25.1 在规定的投标有效期截止前，招标人将以书面形式通知中标的投标人其投标被接受。

25.2 中标通知书是合同文件的组成部分。

26  合同协议书的签署

26.1 中标人在中标通知书发出之日起30日内，应派代表与招标人协商签订合同事宜。签约的地点将在中标通知书中明确。

26.2 履约担保

履约担保：不收取。

26.3 合同协议书经双方法定代表人或其授权代理人签署、加盖公章后生效。

26.4 如果中标人未能遵守本须知第26.1款的规定，招标人将宣布其中标无效。在此情况下，招标人可将合同授予下一个中标候选人。如果没有其他合适投标人时，则重新招标。

七、其他

27  纪律与监督

27.1 严禁投标人向参与招标、评标工作的有关人员行贿，使其泄露一切与招标、评标工作的有关信息。在招标、评标期间，不得邀请参与招标、评标工作的有关人员到投标人单位参观考察或出席投标人主办的或赞助的任何活动。

27.2 投标人在投标过程中严禁互相串通、结盟，损害招标的公正性和竞争性，或以任何方式影响其他投标人参与正当投标。

27.3 如发现投标人有上述不正当竞争行为，将取消其投标资格或中标资格。

27.4 本项目监督部门：

监  督：南通市江海河联运项目建设指挥部党建纪检办

地  址：南通市外环西路99号

电  话：0513-83549393

28  版权

28.1 招标人对所提供的资料及本工程的成果拥有版权，未经招标人许可，投标人不得复制或出版。

第三章 评标办法（双信封 综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 | 条款名称 | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 第一信封 资格审查 | （1）资质要求：详见第一章 招标公告。 （2）信誉要求：详见第一章 招标公告。 （3）业绩要求：详见第一章 招标公告。 （4）项目负责人要求：详见第一章 招标公告。 （5）其他要求：详见第一章 招标公告。 |
| 2.3 | 第一信封 形式与响应性评审 | （1）投标文件中，法定代表人或其授权代理人签字以及盖单位公章齐全。 （2）按招标文件规定格式要求编制投标文件，内容齐全，字迹清晰可辨。 （3）如投标文件法定代表人亲自签署，提供了法定代表人身份证明。 （4）如投标文件非法定代表人签署，提供了法定代表人身份证明和授权委托书，并符合下列要求：授权人和被授权人均在授权书上签字，也可使用印章或签名章。 （5）同一投标人未提交两个以上不同的投标，但招标文件要求提交备选投标的除外。 （6）投标文件中未出现有关投标报价的内容。 （7）投标函中招标项目完成期限未超过招标文件规定的期限。 （8）投标文件未附有招标人不能接受的条件。 （9）权利义务符合招标文件规定：a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，不得提出新的风险划分办法；b.投标人不得增加招标人的责任范围，或减少投标人义务；c.投标人不得提出不同的工程验收、计量、考核支付办法；d.投标人对合同纠纷、事故处理办法不得提出异议；e.投标人在投标活动中不得含有欺诈行为；f.投标人不得对合同条款有重要保留。 （10）与招标文件要求不存在重大偏离或保留。 |

续上表

| 条款号 | 条款名称 | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.5 | 第一信封 详细评审 | 第一个信封（商务及技术文件）评分分值构成： 类似业绩：20分 项目负责人：15分 其他主要技术人员：5分 工作大纲：50分 |
| 2.7 | 第二信封 初步评审 | （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨，内容齐全完整：a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、投标价；b.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 （3）投标报价超出招标人设定的最高投标限价或分项限价的。 （4）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价。 （5）投标报价的大写金额能够确定具体数值。 |
| 2.9 | 第二信封 澄清 | 第二信封澄清过程中，发生以下任一情形的，作否决投标处理： （1）投标人拒绝确认算术性修正后的报价； （2）修正后的最终投标报价超过最高投标限价或分项限价。 |
| 2.10 | 第二信封 详细评审 | 投标报价（满分10分） 注：未通过第一信封评审和第二信封初步评审和澄清的，不再参与评第二信封详细评审。 |
| 2.12 | 评标结果 | 推荐的中标候选人的人数为3名（分别为第一、二、三中标候选人，不足三名，则按实际数量推荐）。 |

续上表

| 评审因素与评分值 |  |  | 各评审因素细分项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评分因素权重分值 |  |
| 1 | 类似业绩 | 20 | 满足资格条件要求的得基本分14分，在此基础上，每增加一个满足资格条件的企业业绩加2分，最多可加6分。注：须提供业绩合同扫描件、发包人证明材料（如有）等相关证明材料并加盖公章，否则不得分。 |
| 2 | 项目负责人 | 15 | 满足资格条件要求的得基本分9分，在此基础上进行加分： ①具有高级工程师或以上技术职称的加2分。 ②项目负责人每增加一个满足资格条件的业绩加2分，最多加4分。 注：须提供业绩合同扫描件、发包人证明材料（如有）等相关证明材料并加盖公章（证明材料需体现项目负责人在某项目中所担任的职务），否则不得分。 |
| 3 | 其他主要技术人员 | 5 | 拟投入本项目的其他成员（项目负责人除外）从业经历、资质、技术职称、工作年限等方面进行综合评分。 |
| 4 | 工作大纲 |  |  |
| 1） | 对船艇设计的理解和认识 | 10 | 根据投标人针对本项目的理解和认识进行评分 |
| 2） | 设计实施的重点、难点分析和合理化建议 | 10 | 根据投标人针对本项目船舶设计的难点、重点的分析及提出的合理化建议进行评分。 |
| 3） | 设计技术方案说明 | 15 | 根据投标人提供的设计技术方案的明晰程度、符合性、针对性、合理性、可行性等方面进行综合评审。 |
| 4） | 进度安排和质量保证措施 | 10 | 根据投标人对本项目的进度安排和质量保证措施进行综合评审。 |
| 5） | 服务承诺 | 5 | 根据投标人对本项目后续提供的服务承诺进行综合评审。 |
| 5 | 评标价 | 10 | 评标基准价的计算： 在开标现场，招标人将当场计算并宣布评标基准价 (1)评标价的确定： 评标价=投标函文字报价 (2)基准价计算公式： 当n<5时：C=[A*T+((a1+a2+a3+...+an)/n)*(1-T)]*K 当5<=n<12时： C=[A*T+((a1+a2+a3+...+an-M1-N1)/(n-2))*(1-T)]*K 当12<=n<18时： C=[A*T+((a1+a2+a3+...+an-M1-M2-N1-N2)/(n-4))*(1-T)]*K 当18<=n<24时： C=[A*T+((a1+a2+a3+...+an-M1-M2-M3-N1-N2-N3)/(n-6))*(1-T)]*K 当24<=n时： C=[A*T+((a1+a2+a3+...+an-M1-M2-M3-M4-N1-N2-N3-N4)/(n-8))*(1-T)]*K A=招标人设定投标控制价上限； C—评标基准价； T—投标控制价上限权重值，T的数值为0.3、0.35、0.4三个数值之一，开标现场由招标人纪检、招标人代表或招标代理随机抽取产生； K—评标基准价浮动系数，K的数值为0.99、1、1.01三个数值之一，开标现场由招标人纪检、招标人代表或招标代理随机抽取产生； ai—进入评标基准价计算的合格投标人的评标价（i＝1，2，…，n）； n—进入评标基准价计算的合格投标人个数； M—进入评标基准价计算的最高的合格投标人的评标价（M1为第一个最高评标价、M2为去掉M1后的一个最高评标价，M3为去掉M1和M2后的一个最高评标价，M4为去掉M1、M2和M3后的一个最高评标价）； N—进入基准价计算最低的合格投标人有效报价（N1为第一个最低评标价、N2为去掉N1后的一个最低评标价，N3为去掉N1和N2后的一个最低评标价，N4为去掉N1、N2和N3后的一个最低评标价） 偏差率=100%×(投标人评标价－评标基准价)/评标基准价 当偏差率大于0：偏差率从0开始每递升1%减0.2分； 当偏差率等于0：报价分为满分； 当偏差率小于0：偏差率从0开始每降1%减0.1分。 评标价得分最低分值为零分。评标价得分精确至小数点后两位。 在评标过程中，评标委员会应对招标人计算的评标基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评标报告中做出说明。除此之外，评标基准价在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。（包括因投诉或其他原因而进行的评标复议期间） |
| 需要补充的其他内容： 1.评标委员会首先依据本章第2.2款的规定对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行资格审查，有一项不符合评审标准的，作否决投标处理，且不再参与投标文件第二个信封（报价文件）开标、评审。 2.评标委员会根据本章第2.3款的规定对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行形式与响应性评审，有一项不符合评审标准的，作否决投标处理，且不再参与投标文件第二个信封（报价文件）开标、评审。 3.若有效投标文件不足三个，评标委员会应当认真审查有效投标是否具有竞争性，如认定投标具有竞争性的，可以进行评标，并在评标报告中载明；如认定投标明显缺乏竞争，决定否决全部投标的，招标人应当依法重新招标。 4.评标委员会各成员应以投标人的投标文件及根据要求所提交的澄清文件为依据，在讨论的基础上独立评分，各评分均保留至小数点后一位，评分分值计算保留小数点后两位。对各评分因素评分低于其权重得分60%的需在评标报告予以说明。 5.各评分因素细分项的得分以评标委员会各成员的评分平均值确定，评标委员会成员总数为7人及以上时，该平均值以去掉一个最高和一个最低分后计算；投标文件第一个信封评分分值为各项的评分之和。计算结果保留2位小数，小数点后第三位“四舍五入”。 6.招标人仅对通过投标文件第一个信封商务及技术评审的投标人的投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。 7.评标委员会依据本章第2.7款的规定对投标文件第二个信封（报价文件）进行初步评审。 8.评标委员会按照综合得分（第一信封得分和第二信封得分合计）从高到低的顺序推荐中标候选人，得分最高者为第一中标候选人、第二、第三名依次为第二、第三中标候选人。综合得分相等时，评标委员会按照以下优先顺序推荐中标候选人： （1）评标价低的投标人优先； （2）工作大纲得分较高的投标人优先； （3）评标委员会全体成员记名票决确定中标候选人。 10.如果评标委员会认为在评标过程中有影响最终评标结果的不能确定的特殊问题，应在评标意见中记载并提请招标人决定。 |  |  |  |

1.总则

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2条规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。

2.评标程序和评审标准

2.1 评标程序

评标工作按以下程序进行：

2.1.1 第一信封资格审查；

第一信封形式与响应性评审；

第一信封澄清（如果需要）；

第一信封详细评审。

2.1.2 第二信封初步评审；

第二信封算术性修正

第二信封澄清（如果需要）；

第二信封详细评审。

2.1.3 综合评价，推荐中标候选人。

2.1.4 编写评标报告。

2.2 第一信封资格审查

评标委员会首先对投标人提交的资格审查表进行审查，有一项不符合评审标准的，作废标处理。通过资格审查的标准见“评标办法前附表”。评标委员会可以要求投标人提交有关证明和证件的原件，以便核验。

2.3 第一信封形式与响应性评审

评标委员会对通过资格审查的投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步形式与响应性评审，有一项不符合评审标准的，作废标处理。通过初步评审的标准见“评标办法前附表”。

2.4 第一信封澄清

在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

澄清、说明或者补正应以书面方式进行，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

2.5 第一信封详细评审

评标委员会只对通过初步评审的投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行详细评审。评标委员会按“评标办法前附表”规定的评审因素和评分值进行评分，并计算出各投标人的商务和技术得分。

2.6  第二信封开标

第一个信封（商务及技术文件）评审结束后，招标人将对通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。未通过第一信封评审的，不再参与投标文件第二个信封（报价文件）开标、评审。

2.7 第二信封初步评审

评标委员会对通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）进行初步评审，有一项不符合评审标准的，作废标处理。通过初步评审的标准见“评标办法前附表”。

2.8 第二信封算术性修正

评标委员会对通过投标文件第二个信封（报价文件）初步评审的投标人的投标报价进行校核，并对其中的算术性错误予以修正。修正的原则如下：

（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）单价金额与数量相乘与合价金额不一致的，以单价金额为准；如果单价金额有明显的小数点位置差错，应以标出的合价金额为准，同时对单价金额予以修正；

（3）合价金额累计与总价金额不一致的，以合价金额为准，修正总价金额。

2.9 第二信封澄清

算术性修正后的报价如果与投标人原报价不同，评标时将书面通知投标人进行澄清，投标人应确认算术性修正后的报价；如投标人拒绝确认，则其投标文件将不予评审，作废标处理。修正后的最终投标报价若超过最高投标限价，投标人的投标文件作废标处理。

2.10 第二信封详细评审

计算所有通过第二个信封（报价文件）初步评审以及算术性修正后的投标人的投标价得分。投标价得分的计算方法见“评标办法前附表”。

2.11 评标排序

评标委员会成员应当按照评标办法的规定，独立评分并署名。各投标人的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按照综合得分由高到低的顺序，评标委员会对投标人进行排名。

评标委员会推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，综合得分排名第二、第三的投标人分别为第二、第三中标候选人。

2.12 评标结果

评标委员会应当在评标工作完成后，按“评标办法前附表”规定的人数推荐中标候选人并向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式

一、定义与解释

本合同条款下述定义和解释仅限于本招标文件使用。

1、委托人：本合同的委托人为南通市江海河联运项目建设指挥部。

2、受托人：是指其投标函已为委托人所接受，并与委托人签订了合同书承担本项目服务的机构，以及取得该当事机构资格的合法继承人。

3、项目负责人：是指由受托人书面委任的负责本项目质量技术服务工作的组织管理者。

4、天：指日历日。年、月、日按公历计算。

5、时间：本招标文件所指时间均为北京时间。

二、委托的项目名称

通海港区-通州湾港区疏港航道双桥枢纽工程、新江海河船闸工程、新江海河段航道整治工程船艇设计服务项目

三、委托的内容和成果要求

1、委托的内容：

本项目共设1个标段，即THTZ-CTSJ1标段，其中通海港区-通州湾港区疏港航道双桥枢纽工程包括15米排档船2艘，船艇投资额约420万元；通海港区-通州湾港区疏港航道整治工程新江海河船闸工程包括15米排档船1艘，船艇投资额约210万元；通海港区-通州湾港区疏港航道新江海河段航道整治工程包括17米工作保障船1艘，船艇投资额约260万元。

工作内容为（包括但不限于）：船艇建造项目方案设计（含规格书、船舶造价概算编制）、技术规格书编制、技术设计（详细设计）、船舶设计图纸及送审、船舶建造主要设备招标技术文件编制、技术咨询服务、配合完成生产设计、配合建造和技术支持，完成交船完工文件的编制及送审，配合竣工验收和后评价验收等全过程服务。上述有关图纸设计成果文件须通过江苏省交通运输主管部门的施工图审查并取得批文，确定建造单位后，完成船检部门审查并取得批文。

2、服务期：合同签订后10日内完成设计方案（含规格书、船舶造价概算编制)并具备召开方案审查会的条件；合同签订后30天内施工图设计具备江苏省交通运输主管部门的审查条件；确定建造单位后，15天内完成船检部门审查并取得批文。（实际工作期可能会发生相应调整，应服从发包人的统一工作安排）。

四、各方的责任

一）、委托人的责任：

1、按合同的约定负责承担并支付受托人的相关费用；

2、委托人负责本项目的管理；

3、对服务过程、结果进行监督、对受托人履约情况进行考核；

4、委托人负责提供项目基本情况资料等；指定专人负责与受托人的工作联系，协调各方面工作，帮助受托人的工作队伍进入现场工作；

5、在合同规定的时间内，就受托人书面提交并要求答复的重大问题，作出书面决定；

6、有权对受托人派出的机构与人员组织提出要求，对不称职的、严重失职的人员有权要求受托人更换；

二）、受托人的责任：

1、受托人负责按照本招标文件、投标文件和委托人的要求开展服务。

2、受托人在合同执行过程中投入的人员必须与投标文件所列一致，未经委托人批准不得更换。

3、在合同期内，未经委托人同意，不得随意更换人员。若确因特殊原因需要更换项目负责人时，须提前3天提交与拟更换人员具备同等或更高资质的人员资质报委托人批准，经委托人批准后，受托人必须按照“五、违约责任”支付委托人违约金。

4、若委托人提出人员更换要求，受托人应在接到通知的3天内选派资格和经验为委托人接受的人员进行更换。由于更换人员引起的费用由受托人承担。

6、受托人应做好质量管理工作，建立健全质量保证体系，加强工作全过程的质量控制，应按期、按质、按量地完成委托的各项工作内容，并对技术服务的数据、结果负法律责任。

7、受托人应为其完成本合同的人员和设备投保，费用由受托人承担。若受托人在合同履行期间发生人员伤亡或财产的损失，或者造成第三方的人员伤亡或财产损失，受托人应承担全部责任，并保障委托人和业主方免于承担由此造成的一切损害和损失。受托人应确保安全生产，应承担由此造成的一切损害和损失。

8、在合同有效期间或合同条款规定的期限内，未经委托人的书面同意，受托人不得泄露委托人与本项目、本工程、本合同有关的保密资料。受托人在工作周期间及合格的数据交付后3年时间内，不得将工程的任何资料向第三方泄露，除非征得委托人的书面同意。

9、受托人如需查阅本工程的有关设计文件、技术资料等，应征得委托人同意。

10、受托人可以按照合同约定获得委托人等相关单位必要的帮助与配合。

五、违约责任

1、委托人的违约：合同生效后，因委托人原因，委托人提出终止合同，委托人将给予受托人1万～2万元违约罚款。

2、受托人的违约

（1）如果受托人将任务转包或者分包，除整改外委托人将按合同价的5%～10%扣除受托人的违约金。

（2）受托人未按委托人规定的时间进场开展工作，或未按照国家现行的标准或规范开展工作，或未根据委托人的指令进行变更，或受托人因自身原因未按期向委托人提交服务成果，给委托人造成损失等，如发生上述任何行为，委托人将按合同价的5%～10%扣除受托人的违约金。

（3）合同生效后，如受托人提出终止合同，应给予委托人5万元违约罚款。

（4）未经委托人许可，本项目更换项目负责人时，受托人必须支付委托人5万元人员违约金。

（5）违反本合同有关廉洁条款的规定，委托人将给予受托人1万～2万元违约罚款。

（6）上述（1）～（5）款累计违约金限额为合同总价的30%。若发生上述（1）～（5）情况中任一款，委托人有权收回已委托的全部或部分工作，受托人无条件接受。

3、责任的期限

受托人与委托人双方的责任与义务期限为合同协议书或合同条款规定的时间范围。

六、安全措施

在现场工作时，受托人应遵守政府有关部门、业主方及有关单位安全保卫制度，并对其人员的安全负责，受托人应对由于自己或其代理人的过错，包括侵犯版权或发明权而给委托人或任何第三方造成的损失负赔偿责任。在作业现场，受托人应采取必要的安全措施，并应保障委托人免于承担由此导致的一切诉讼、争执、索赔、罚款。

安全目标：贯彻国家安全生产方面的法律法规，按照合同要求监督受托人实施各项安全保护措施，零事故、零伤亡。

七、保险

本项目的受托人装备险和受托人职工的（人身）事故险均由受托人投保，保险费由受托人承担并支付，并包含在合同总价中，不单独计量与支付。在本合同工程实施过程中，受托人雇员的人身死亡或伤残，或财产（设备）的损失或损害，由受托人自行负责，委托人不予赔偿。

八、合同费用与支付

1.获得江苏省交通运输主管部门的施工图批文后支付对应项目船艇设计合同金额的60%，对应项目的所有船艇建造完成并交付后支付对应项目船艇设计的合同余款。

2、在合同实施过程中，技术服务工作如有推迟或延误而超过约定的服务期限，应相应延长服务期，但并不因工作周期的延长原因调整各项单价及总价。

3、合同实施过程中，技术服务范围发生变化时，相应服务费用予以扣除，不再支付。

九、合同的调价

在签订本合同后，因法律、法规发生变化引起该技术服务费变化，以及因物价变动、规范性文件发生变化等其他因素而引起费用变化，合同价格不作调整。

十、转包与分包

本项目不得转包与分包。

十一、不可抗力

1、除非合同另有约定，不可抗力系指委托人和受托人都不可预见、不可避免、不能克服的超出认识控制和防范能力的事件。这类事件使合同一方的履约已变得不可能。不可抗力可以包括（但不限于）下列情况：

（1）战争、敌对行动（不论宣战与否）、入侵、外敌行动；

（2）叛乱、革命、暴动或军事政变或篡夺政权，或内战；

（3）暴乱、骚乱或混乱，但对于完全局限在受托人雇用人员内部并且是由于从事本工程而发生的事件除外；

（4）离子辐射或放射性污染；

（5）以音速或超音速飞行的飞机或其他飞行装置产生的压力波，飞行器坠落；

（6）自然灾害（地震、洪水、海啸、飓风、超强台风、雷击）。

2、遇有不可抗力事件的一方因此影响合同执行时，应在不可抗力事件发生后立即以书面形式通知对方，并应在不可抗力事情发生后15天内，提供事件详细及合同不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效证明文件。按照事件对履行合同的影响程度，由双方协商解决是否解除合同，或者部分免除履行合同的责任，或者延期履行合同。

3、因合同一方拖延履行合同后发生不可抗力的，不能免除拖延履行方的相应责任。

十二、索赔

1、当一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。

2、委托人未能按合同约定履行自己的各项义务，以及应由委托人承担责任的其他情况，造成受托人的经济损失，受托人可按下列程序以书面形式向委托人索赔：

（1）索赔事件发生后28日内，发出索赔意向通知；

（2）委托人在收到受托人送交的索赔报告和有关资料后，于28日内给予答复，或要求受托人进一步补充索赔理由和证据；

（3）委托人在收到受托人送交的索赔报告和有关资料后28内给予答复或未对受托人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；

（4）当该索赔事件持续进行时，受托人应当阶段性向委托人发出索赔意向，在索赔事件终了后28日内，向委托人送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔的程序与（2）、（3）规定相同。

3、受托人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，造成工期延误和（或）对委托人造成的其它经济损失，委托人可按本条第2款确定的时限和方式向受托人提出索赔。

十三、合同生效、变更、中止、解除和终止

1、对本合同条款的任何变更、修改或增减，须经双方协商同意后由法定代表人或其委托代理人签署书面补充文件，作为本合同的组成部分。

2、委托人如果要求受托人全部或部分中止执行服务或终止合同，则应当在14日前通知受托人，受托人应当立即安排停止执行技术服务工作。

3、如受托人发生违约行为，受托人除偿付委托人违约金和损失赔偿费外，委托人有权解除本合同。合同解除后，委托人不承担责任。

4、双方因不可抗力致使合同无法履行，可以解除合同。

5、一方根据上述条款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前14日告知对方，通知达到对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同第16款“2、争议的解决”关于争议的约定处理。

6、合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算、清理和损害赔偿条款及争议的效力。

十四、廉洁条款

委托人和受托人人员应当自觉遵守国家、江苏省关于建设工程廉政建设的有关规定。

十五、其它

1、法律和法规

本合同必须服从国家的现行法律和法规，对合同的解释应以国家的现行法律和法规为准。

双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本服务合同条款进行补充或修改，另行签订补充协议，作为本合同的组成部分。

2、争议的解决

争议的解决方式：双方在此约定：对合同执行过程中的争端最终由委托人（南通市江海河联运项目建设指挥部）所在地的仲裁委员会仲裁解决。

3.因受托人原因引起委托人仲裁（包括但不限于诉讼、仲裁等），委托人实现债权的费用由受托人承担，实现债权的费用包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、执行费及差旅费、公证费等费用。

4、利益的冲突

除合同另有规定外，受托人及其雇员不应接受本合同规定以外的与本工程有关的利益和报酬。

5、版权

对受托人拥有版权并已用于本项目服务中的所有文件，委托人有权在合同项目中使用或复制。但未经受托人同意，委托人不得将上述文件直接或间接用于其他项目、工程或服务之中。

受托人应对由于自己或其招标代理的过错包括侵犯版权或发明权而给委托人或任何第三方造成的损失负赔偿责任。

受托人要出版与本项目相关的一切资料，必须事先征得委托人的书面同意。

A、合同协议书格式（投标时不须填写）

甲方(委托人)：南通市江海河联运项目建设指挥部

乙方(受托人)：

根据《中华人民共和国民法典》和（项目名称）（标段名称）结果及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就（项目名称）（标段名称）及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、项目概况

1、项目名称：通海港区-通州湾港区疏港航道双桥枢纽工程、新江海河船闸工程、新江海河段航道整治工程船艇设计服务项目

2、本项目共设1个标段，即THTZ-CTSJ1标段，其中通海港区-通州湾港区疏港航道双桥枢纽工程包括15米排档船2艘，船艇投资额约420万元；通海港区-通州湾港区疏港航道整治工程新江海河船闸工程包括15米排档船1艘，船艇投资额约210万元；通海港区-通州湾港区疏港航道新江海河段航道整治工程包括17米工作保障船1艘，船艇投资额约260万元。

工作内容为（包括但不限于）：船艇建造项目方案设计（含规格书、船舶造价概算编制）、技术规格书编制、技术设计（详细设计）、船舶设计图纸及送审、船舶建造主要设备招标技术文件编制、技术咨询服务、配合完成生产设计、配合建造和技术支持，完成交船完工文件的编制及送审，配合竣工验收和后评价验收等全过程服务。上述有关图纸设计成果文件须通过江苏省交通运输主管部门的施工图审查并取得批文，确定建造单位后，完成船检部门审查并取得批文。

5、服务期：合同签订后10日内完成设计方案（含规格书、船舶造价概算编制)并具备召开方案审查会的条件；合同签订后30天内施工图设计具备江苏省交通运输主管部门的审查条件；确定建造单位后，15天内完成船检部门审查并取得批文。（实际工作期可能会发生相应调整，应服从发包人的统一工作安排）。

二、合同价款及支付

1.合同价格形式：固定总价合同。

2.合同金额（含税）：人民币(大写)        元(¥         元)，税率  %，开具增值税普通发票。

3.关于合同价款支付的约定：获得江苏省交通运输主管部门的施工图批文后支付对应项目船艇设计合同金额的60%，对应项目的所有船艇建造完成并交付后支付对应项目船艇设计的合同余款。

三、知识产权

1.乙方在合同签订后，为甲方设计的所有成果，其知识产权归甲方所有。乙方不得擅自使用、披露或允许他人使用这些成果，除非得到甲方的书面同意。甲方有权对设计成果进行使用、披露或允许他人使用，无需收到乙方的限制。

2.乙方保证甲方在使用本项目成果时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方承担全部责任，并承担甲方因此遭受的直接或间接损失。

四、人员要求

如果乙方响应文件中的项目负责人及团队人员需要更换，需有合理理由且征得甲方书面同意，方可更换，否则按违约处理。甲方有权在最高限额范围内酌情予以处罚，最高限额为合同价款*所换人数/总团队人数。减少团队人员也参照此条处罚。

五、保密条款

1.乙方在工作过程中接触到的甲方的任何资料、文件、数据（无论书面的还是电子的），以及对为甲方服务形成的任何交付物，负有为甲方保密的责任。未经甲方书面同意，乙方不得以任何方式向任何第三方提供或透露。

2.甲方向乙方提供的任何资料、文件和信息，在乙方服务结束后，乙方均应及时归还甲方，电子文档的应从自己的电脑等存储设备上予以删除。

3.乙方人员违反上述保密规定事件，乙方应承担相应法律责任。

六、转包或分包

1.本合同范围的设计工作，应由乙方直接设计，除非得到甲方的书面同意，不得转让他人设计。

2.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

七、后续服务期

后续服务期：设计成果文件交付验收后至船艇建造交船验收。

八、交付期、交付地点及验收标准

1.交付期：服务期限内交付。

2.交付地点：江苏省南通市

3.验收标准：乙方向甲方提供船检部门审查通过的设计成果文件。

九.税

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十.双方权利义务

（一）甲方权利及义务

1.甲方向乙方提供项目相关的技术资料和设计标准；

2.甲方根据本合同约定向乙方支付项目费用；

3.乙方提供初稿及修改稿后，乙方组织专家审核，甲方负责质量把控，做好项目工作进度跟踪和业务指导；

4.项目成果的所有权和使用权归甲方所有；

（二）乙方权利及义务

1.乙方保证项目成果不含有中华人民共和国法律及《出版管理条例》等各项规定所禁止出版的内容；

2.乙方应当确保作品的原创性，如涉及侵犯他人著作权、肖像权、署名权等权利的，乙方承担全部责任并赔偿因此给甲方造成的经济损失，甲方同时享有合同解除权。

3.乙方应当在合同约定的期限内将本成果交付甲方。

十一、违约责任

1.乙方逾期交付文件的，乙方应按合同总额每日千分之五向甲方支付逾期违约金，由甲方从待付服务费中扣除。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值20%的违约金，如甲方损失超过合同违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

2.乙方所修订的文书不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒收该文书，乙方应及时更换文书。若因更换文书导致逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换文书的，甲方可单方面解除合同，并追究乙方的违约责任。

十二、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、争议解决

争议的解决方式：双方在此约定：对合同执行过程中的争端最终由委托人（南通市江海河联运项目建设指挥部）所在地的仲裁委员会仲裁解决。

十四、合同生效及其它

1.本合同未尽事宜，由双方友好协商订立。

2.本合同有效期至本合同签订之日起，至本合同履行完毕之日止。

3.本合同正本一式捌份，合同双方各执肆份 。本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

甲方：南通市江海河联运项目建设指挥部    乙方：

法人或其授权代表：                      法人或其授权代表：

联系电话：                              联系电话：

日期：  年  月  日

### B、廉政合同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，      （以下称委托人）与服务单位      （以下称受托人），特订立如下合同。

第一条  委托人、受托人双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

（二）严格遵守 （项目名称） 的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  委托人的义务

（一）委托人及其工作人员不得索要或接受受托人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在受托人报销任何应由委托人或个人支付的费用等。

（二）委托人工作人员不得参加受托人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受受托人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）委托人及其工作人员不得要求或者接受受托人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）委托人及其工作人员不得以任何理由向受托人推荐分包单位，不得要求受托人购买合同规定外的材料和设备。

第三条  受托人义务

（一）受托人不得以任何理由向委托人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）受托人不得以任何名义为委托人及其工作人员报销应由委托人单位或个人支付的任何费用。

（三）受托人不得以任何理由安排委托人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）受托人不得为委托人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（五）受托人不应接受委托评估合同约定以外的与本合同评估工作有关的任何报酬。

（六）受托人不得参与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。

第四条  违约责任

（一）委托人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给受托人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）受托人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给委托人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，委托人建议交通工程建设主管部门给予受托人一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

第五条  本合同有效期为委托人、受托人双方签署之日起至合同结束为止。

第六条  本合同作为（项目名称）合同的附件，与合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第七条  本合同共伍份，双方各执二份，送交委托人监督部门一份备案。

委托人：  （单位全称）（盖章）     	受托人：  （单位全称）（盖章）

法定代表人或	法定代表人或

其授权的代理人：   （职务）        	其授权的代理人：   （职务）

（姓名）  （签字）	（姓名）（签字）

年    月    日	                                        年    月    日

#### 委托人监督部门：  （单位全称）（盖章）

第五章 项目需求

一、项目需求

1、15m排档船

适用于A级航区的排档，兼有救助等功能;采用双机、双桨推进装置，确保具有较大的顶推和拖带能力，并具有良好的操纵性;全船采用钢质全焊接结构型式，并优化全船结构。本船主要尺度:最大船长15.60m、水线长15.10m、型宽4.8m、型深2.1m、吃水1.35m。主机:功率不小于120kWx2，系柱拖力不小于3t，辅机功率不小于 12Kw，航区A级本项目研发的 15m 排档船能满足最新的规范和法规要求，结构牢固、抗撞、重心较低、稳性好，并达到经济、节能、环保等要求，满足排档要求，综合研发水平达到国内先进。

2、17m 保障工作船

适用于A级航区的巡航,兼有公务艇功能;采用双机、双桨推进装置，确保具有较高航速(最大航速不低于30Km/h)，并具有良好的操纵性;全船采用钢质全焊接结构型式，上棚采用铝合金结构，并优化全船结构。本船主要尺度:最大船长19.41m、水线长17.6m、型宽4.00m、型深1.8m、空载吃水~1m以内。主机:功率不小于140kW*2、航区 A级。

本项目研发的17m 工作保障船能满足最新的规范和法规要求，结构牢固、重心较低、稳性好，船体上部结构空间宽敞明亮、视线佳，并达到经济、节能、环保等要求，综合研发水平达到国内先进。驾驶室前部采用折角型，顶棚采用边折角形式，侧窗采用玻璃幕墙，舱室布置左侧采用单人座椅:右侧采用双人座椅+长条桌(茶几)的卡座布置形式，舱室前部为驾驶台，工作人员10人。

3、13m保障工作船

适用于A级航区的巡航;采用单机、单桨推进装置，应具有较高航速(最大航速不低于18km/h)，并具有良好的操纵性;全船采用钢质全焊接结构型式，上棚采用铝合金结构，并优化全船结构。本船主要尺度:最大船长14.6m、水线长13.5m、型宽 3.3m、型深1.45m、空载吃水0.9m 以内。主机功率不小于 120kW、航区 A 级。

本项目研发的13m工作保障船能满足最新的规范和法规要求，结构牢固、重心较低、稳性好，并达到经济、节能环保等要求，综合研发水平达到国内先进。

二、本船需满足的有关规范、规则：

中华人民共和国海事局《内河船舶法定检验技术规则》（2019）及其修改通报；

中国船级社《材料与焊接规范》（2023）；

中华人民共和国海事局《公务船技术规则》（2020）；

中国船级社《钢质内河船舶建造规范》（2016）及修改通报；

中国船级社《船舶应用电池动力规范》（2023）；

中国船级社《混合动力船舶检验指南》（2019）。

以上规范、规则及标准均为现行版。

第六章 投标文件格式

封面（格式）

通海港区-通州湾港区疏港航道双桥枢纽工程、新江海河船闸工程、新江海河段航道整治工程船艇设计服务项目THTZ-CTSJ1标段 投 标 文 件 第一个信封 商务及技术文件 投 标 人： （盖单位章） 年 月 日

目 录

一  投标函

二  法定代表人身份证明及授权委托书

三  资格审查资料

四  承诺书

五  工作大纲

六  其他材料

一、投标函

致：南通市江海河联运项目建设指挥部

1、我方在仔细研究了通海港区-通州湾港区疏港航道双桥枢纽工程、新江海河船闸工程、新江海河段航道整治工程船艇设计服务项目THTZ-CTSJ1标段的招标文件并了解该项目基本情况后，决定参加该项目投标。在此郑重表示，我们愿意按照招标文件确定的投入力量和工作方案、遵照招标文件规定的责任和义务、并以投标文件第二个信封报价函上的投标总价，承担本项目的服务工作。

2、我单位一旦中标，将保证按本投标文件配备的人员提供服务，即

（1）项目负责人：_____________ ，身份证号为（             ）；

3、服务周期：满足招标文件规定。

4、我方同意所递交的投标文件在“投标人须知”规定的投标有效期内有效，在此期限届满之前，本投标函将始终对我方具有约束力，并随时接受中标。

5、如果你单位接受我们的投标文件，我们保证按照投标文件的约定及时与你方按招标文件中服务合同的格式及内容签署服务合同。

6、除非另外达成协议并生效，你方的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

（其他补充说明）。

投标人名称：    （全称）（盖章）

法定代表人或其授权代理人：   （签字或签章）

日期：_____年___月___日

二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：_____________________

姓名：                      （签字或签章）

性别：____年龄：_____职务：_____

系_________（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（双面）。

投标人：___________________（盖单位章）

______年_____月_______日

注：无论由投标人的法定代表人或委托代理人签署投标文件，法定代表人身份证明都必须提供。如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则无须提交授权委托书。

（二）授权委托书

本人    （姓名）系    （投标人名称）的法定代表人，现委托    （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改通海港区-通州湾港区疏港航道双桥枢纽工程、新江海河船闸工程、新江海河段航道整治工程船艇设计服务项目THTZ-CTSJ1标段投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期满

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件（双面）及委托代理人身份证复印件（双面）

投标人：               （盖单位章）

法定代表人：                （签字或签章）

身份证号码：

委托代理人：                （签字或签章）

身份证号码：

年    月      日

- 三、资格审查资料

表1 企业信息基本表

表2 拟投入本标段主要人员情况表

表3 拟投入本标段主要人员经历表

表4 已完成类似项目表

表5 申请人(投标人)与其他单位存在控股、管理关系

### 表1 企业信息基本表

| 申请人全称： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要业务： |  |  |  |  |  |
| 营业范围： |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码： |  | 注册资本(元)： |  |  |  |
| 建立日期： |  | 现有职工总人数(人)： |  |  |  |
| 办公地址： |  |  |  | 邮编： |  |
| 联系电话： |  | 传真： |  |  |  |
| 法人代表姓名： |  | 职务： |  | 联系电话： |  |
| 技术负责人姓名： |  | 技术负责人职务： |  | 技术负责人电话： |  |
| 联系人姓名： |  | 联系人职务： |  | 联系人电话： |  |
| 联系人邮箱： |  |  |  |  |  |
| 企业资质名称及等级： |  | 企业资质证书号： |  | 企业资质有效期： |  |
| …… |  | …… |  | …… |  |
| 信用等级 |  |  |  |  |  |
| 基本户开户行： |  |  |  | 基本户户名： |  |
| 基本户账号： |  |  |  |  |  |

注：

1、格式可扩展，本表后附资格要求所涉内容的证明材料复印件或扫描件，并加盖单位公章。

### 表2 拟投入本标段主要人员情况表

| 序号 | 在本项目中 担任职务 | 姓名 | 年龄 | 技术 职称 | 职称 专业 | 工作 年限 | 执业资格名称 | 执业资格编号 | 执业资格有效期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、格式可扩展，本表后附资格要求及评标办法所涉内容的证明材料复印件或扫描件（项目负责人及其他主要人员），并加盖单位公章。

### 表3 拟投入本标段主要人员经历表

| 序号 | 在本项目中 担任职务 | 姓名 | 项目名称 | 项目简介 | 工作内容 | 项目职务 | 合同签订 时间 | 合同完成 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、格式可扩展，本表后附资格要求及评标办法所涉内容的证明材料复印件或扫描件（项目负责人及其他主要人员），并加盖单位公章。（注：须提供业绩合同扫描件、发包人证明材料（如有）等相关证明材料并加盖公章（证明材料需体现项目负责人在某项目中所担任的职务），否则不得分。）

### 表4 已完成类似项目表

| 项目名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程地点： |  |  |  |
| 合同价(万元)： |  | 合同签订时间： |  |
| 项目负责人： |  |  |  |
| 合同开始时间： |  | 合同完成时间： |  |
| 工程简介： |  |  |  |
| 工作内容： |  |  |  |

注：

1、格式可扩展，本表后附资格要求及评标办法所涉内容的证明材料复印件或扫描件，并加盖单位公章（注：须提供业绩合同扫描件、发包人证明材料（如有）等相关证明材料并加盖公章，否则不得分。）。

### 表5 申请人(投标人)与其他单位存在控股、管理关系

| 序号 | 控股、管理申请人/投标人的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- | --- |
| …… |  |  |

## 四、承诺书

### （一）投标人资料真实性承诺书

致：南通市江海河联运项目建设指挥部

本人      以       （投标人全称）     法定代表人的资格，郑重承诺：

本企业此次参加通海港区-通州湾港区疏港航道双桥枢纽工程、新江海河船闸工程、新江海河段航道整治工程船艇设计服务项目THTZ-CTSJ1标段投标所提交的所有资料都是真实的。如有虚假，本企业愿意接受招标人做出的取消投标、中标资格的决定，同时愿意接受交通行政主管部门依法做出的其它处罚决定。

投标人（盖单位章）：

法定代表人

或其委托代理人（签字）：

年     月     日

（二）江苏省公路水运建设项目投标人信用承诺书

致：南通市江海河联运项目建设指挥部

我单位自愿参加通海港区-通州湾港区疏港航道双桥枢纽工程、新江海河船闸工程、新江海河段航道整治工程船艇设计服务项目THTZ-CTSJ1标段的投标活动，并郑重承诺：

1.在本项目的投标活动中遵守国家法律法规和交通运输行业有关规定，遵循公开、公平、公正和诚信原则。

2.投标文件中所有内容均为我单位真实意愿表达，相关信息真实有效。

3.在本项目中无弄虚作假，无围标串标行为。

4.若我方中标，在合同履行过程中严格执行有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，不转包和违法分包。

5.我方如有违背承诺，愿意接受依法进行的处罚，按照信用管理规定记入相关责任主体和责任人信用档案，并在交通运输行业和政府相关信用网站公开。

投标人（盖单位章）：

承诺人法定代表人（签字或签章）：

年     月      日

### （三）江苏公路水运建设市场主要从业人员信用承诺书

本人自愿申请参加江苏省公路水运工程主要从业人员信用评价，在此郑重承诺：

1.在厅建设市场信用系统中录入的有关本人信用信息，均由本人亲自确认；所有信息都是真实、准确的。

2.按照国家和省交通运输主管部门有关规定要求，及时更新和完善信用信息系统中相关信息。

3.同意依法在省交通运输主管部门网站和信用交通江苏网站公示、公布相关信用信息，接受社会监督。

4.同意政府相关行政主管部门、招标人及工程建设管理工作有关单位因工作需要，依法对本人信用信息进行查询。

5.如有违背承诺，愿意接受依法进行的处罚，按照信用管理规定记入本人信用档案，并在交通运输行业和政府相关信用网站公开。

承诺人（项目负责人签字）：

年    月    日

四、工作大纲

- 包括但不限于：

- （1）对船艇设计的理解和认识

- （2）设计实施的重点、难点分析和合理化建议

- （3）设计技术方案说明

- （4）进度安排和质量保证措施

- （5）服务承诺

### 五、其他材料

（投标人认为有必要提供给评标委员会的）

①截止递交投标文件当日，未在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列为失信被执行人；

②截止递交投标文件当日，未在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

（提供网页截图）

通海港区-通州湾港区疏港航道双桥枢纽工程、新江海河船闸工程、新江海河段航道整治工程船艇设计服务项目THTZ-CTSJ1标段 投 标 文 件 第二个信封 报价文件 投 标 人： （盖单位章） 年 月

一、投标函

致：南通市江海河联运项目建设指挥部

1.在研究了通海港区-通州湾港区疏港航道双桥枢纽工程、新江海河船闸工程、新江海河段航道整治工程船艇设计服务项目THTZ-CTSJ1标段招标文件的全部内容，（含补遗书第  号至第  号），愿意以人民币（大写）        元（￥      ）的投标总报价，服务周期：按招标文件要求，按合同约定完成工作。

2.我方的投标文件包括下列内容。

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）投标保证金（如有）；

（4）报价清单；

（5）资格审查资料；

（6）工作大纲；

......

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

4．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5. ____________（其他补充说明）。

投标人名称：    （全称）（盖章）

法定代表人或其授权代理人：   （签字）

日期：_____年___月___日

二、报价清单

| 序号 | 设计项目 | 费用（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一（=1） | 通海港区-通州湾港区疏港航道双桥枢纽工程 |  |  |
| 1 | 15米排档船2艘 |  |  |
| 二（=2） | 通海港区-通州湾港区疏港航道整治工程新江海河船闸工程 |  |  |
| 2 | 15米排档船1艘 |  |  |
| 三（=3） | 通海港区-通州湾港区疏港航道新江海河段航道整治工程 |  |  |
| 3 | 17米工作保障船1艘 |  |  |
| 合计（一+二+三） |  | 元 | 转入投标函 |

注：1.本表“投标总价”转入投标函中。

2.详细费用计算清单及说明的格式由投标人自列。

投标人：          （公章）

年     月     日